П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  | г. Светлоград |  |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1571 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края» (в редакции     от 10 января 2024 г. № 03), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г. № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края» (в редакции от 15 января 2024 г. № 05-р), решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14 декабря 2023 г. № 124 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и                 2026 годов» администрация Петровского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1571 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (в редакции от 10.03.2021 г. № 377, от 10.06.2021 г. № 952, от 25.08.2021 г. №1386, от 16.03.2022 г. № 373, от 11.07.2022 г. № 1098, от 17.01.2023 г. № 30, от 01.11.2023 г. № 1813) следующие изменения:

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры».

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края» (в редакции от 10 января 2024 г. № 03), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г. № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края» (в редакции от 15 января 2024 г. № 05-р), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 г. № 01-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края» (в редакции от 13 октября 2023 г. № 547-р)».

1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры».».

1.4. Муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» изложить в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края:

от 10 марта 2021 г. № 377 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1571»;

от 10 июня 2021 г. № 952 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1571»;

от 25 августа 2021 г. № 1386 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1571»;

от 16 марта 2022 г. № 373 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1571»;

от 11 июля 2022 г. № 1098 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1571»;

от 17 марта 2023 г. № 30 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1571»;

от 01 ноября 2023 г. № 1813 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1571».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой и возложить на первого заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Бабыкина А.И.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Вестник Петровского муниципального округа».

Глава Петровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                         Н.В.Конкина

Проект постановления вносит первый заместитель главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

|  |  | А.И.Бабыкин |  |
| --- | --- | --- | --- |

Визируют:

Начальник отдела стратегического

планирования и инвестиций

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                       Л.В.Кириленко

Начальник правового отдела

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                         О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                         С.Н.Кулькина

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края                                                                            Ю.В.Петрич

Проект постановления подготовлен отделом планирования территорий и землеустройства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

Г.П.Русанова

|  | Утверждена |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1571 (в ред. от |

Муниципальная программа

Петровского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Петровского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

| Наименование Программы | муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел планирования территорий и землеустройства) |
| Соисполнители Программы | - отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля); - отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее отдел - имущественных и земельных отношений) |
| Участники Программы | жители Петровского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | - «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»; - «Обеспечение жильем молодых семей»; - «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия». |
| Цели Программы | - регулирование градостроительной деятельности на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края; - создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы жителей Петровского муниципального округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Индикаторы достижения целей Программы | - площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в течение 3 лет; - площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства в течение 5 лет; - площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения; - общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя; - - наличие в Петровском муниципальном округе Ставропольского края утвержденного генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края; - количество молодых семей, получивших свидетельство (извещение) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (нарастающим итогом); - доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |
| Сроки реализации Программы | 2021 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объем финансового обеспечения Программы составит 55366,77 тысяч рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ставропольского края – 13115,18 тысяч рублей, в том числе по годам: 2021 год – 281,82 тысяч рублей; 2022 год – 5682,40 тысяч рублей; 2023 год –1181,26 тысяч рублей; 2024 год – 1254,93 тысяч рублей; 2025 год – 2272,15 тысяч рублей; 2026 год – 2442,62 тысяч рублей; бюджет Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - бюджет округа) 17459,76 тысяч рублей, в том числе по годам: 2021 год – 9614,83 тысяч рублей; 2022 год – 689,46 тысяч рублей, 2023 год – 6541,27 тысяч рублей; 2024 год – 166,05 тысяч рублей; 2025 год – 219,59 тысяч рублей; 2026 год – 228,56 тысяч рублей; налоговые расходы бюджета округа - 0,00 тысяч рублей, в том числе по годам: 2021 год - 0,00 тысяч рублей; 2022 год - 0,00 тысяч рублей; 2023 год - 0,00 тысяч рублей; 2024 год - 0,00 тысяч рублей; 2025 год - 0,00 тысяч рублей; 2026 год - 0,00 тысяч рублей; средства участников Программы 24791,83 тысяч рублей, в том числе по годам: 2021 год – 550,91 тысяч рублей 2022 год – 11108,99 тысяч рублей; 2023 год – 7369,77 тысяч рублей; 2024 год – 1920,72 тысяч рублей; 2025 год – 1920,72 тысяч рублей; 2026 год – 1920,72 тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - регулирование градостроительной деятельности, с показателем ежегодной площади земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в течение 3 лет, не более 0 кв.м; - регулирование градостроительной деятельности, с показателем ежегодной площади земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства в течение 5 лет не более 0 кв.м; - увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя до 25,14 кв.м. в 2026 году; - увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения до 5,08 га в 2026 году; - - утверждение генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края к 2023 году; - увеличение количества молодых семей, получивших свидетельство (извещение) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения до 34 единиц к 2026 году; - обеспечение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях составит не менее 12,5 процентов к 2026 году |

- Приоритеты и цели реализуемой в Петровском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики в сфере градостроительства, строительства и архитектуры

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей  социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края и показателей их достижения в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Федеральным закономот 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом  Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.10.2022     № 3268-р «Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года»;

Законом Ставропольского края от 18.06.2012 № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края»;

Законом Ставропольского края от 10.04.2017 № 31-кз «О стратегическом планировании в Ставропольском крае»;

Законом Ставропольского края от 27.12.2019 № 110-кз «О Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года»;

постановлением Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2023 года № 805-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»;

решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 14 декабря 2018 г. № 196 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года» (с изменениями);

постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 июля 2018 г. № 1181 «Об организации проектной деятельности в Петровском муниципальном округе Ставропольского края»;

иными правовыми актами округа.

Приоритетами реализуемой муниципальной программы в области градостроительства, строительства и архитектуры на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Петровский муниципальный округ) является повышение качества жизни населения Петровского муниципального округа, территориальное развитие и развитие архитектуры и градостроительства посредством совершенствования системы расселения, размещения производительных сил, застройки, благоустройства Петровского муниципального округа и сельских поселений Петровского муниципального округа; обеспечение населения Петровского муниципального округа доступным и качественным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья.

С учетом изложенных приоритетных направлений реализации Программы целями Программы являются:

- регулирование градостроительной деятельности на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы жителей Петровского муниципального округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям.

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении 2.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 3.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы приведены в приложении 4.

Паспорта подпрограмм Программы приведены в приложениях 5 - 7.

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края                                                                          Ю.В.Петрич

Приложение 1 к муниципальной программе Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы |  | Единица измерения |  | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. | 2026 г. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |
| Цель 1. Регулирование градостроительной деятельности на территории Петровского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в течение 3 лет |  | кв.м. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства в течение 5 лет |  | кв.м. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения |  | га |  | 5,01 | 5,02 | 5,03 |  | 5,04 | 5,05 |  | 5,06 |  | 5,07 | 5,08 |  |
| 4. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |  | кв.м. |  | 24,60 | 24,90 | 25,00 |  | 25,10 | 25,11 |  | 25,12 |  | 25,13 | 25,14 |  |
| 5. | Наличие в Петровском муниципальном округе утвержденного генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края |  | да/нет |  | нет | нет | нет |  | да | да |  | да |  | да | да |  |
| Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Реализация документов территориального планирования Петровского муниципального округа, проведение в Петровском муниципальном округе единой градостроительной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество сведений, документов и материалов, размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования |  | единица |  | 1541 | 1550 | 1560 |  | 1570 | 1580 |  | 1590 |  | 1600 | 1610 |  |
| 7. | Доля рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществляется на основании выданных разрешений на территории Петровского муниципального округа |  | процентов |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |
| 8. | Доля подготовленных градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского муниципального округа, в общем количестве градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского муниципального округа, предусмотренных договорами на выполнение кадастровых работ |  | процентов |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |
| 9. | Количество установленных границ населенных пунктов |  | единица |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 8 |  | 15 |  | 18 | 26 |  |
| 10. | Доля территориальных зон, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки |  | процентов |  | 0,54 | 0,54 | 0,54 |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |
| 11. | Количество обследованных многоквартирных домов на предмет их технического состояния |  | единица |  | - | - | - |  | 7 | - |  | - |  | - | - |  |
| 12. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда в Петровском муниципальном округе |  | человек |  | - | - | - |  | - | 8 |  | - |  | - | - |  |
| 13. | Расселенная площадь жилищного фонда в Петровском муниципальном округе непригодная для проживания |  | кв.м |  | - | - | - |  | - | 112,3 |  | - |  | - | - |  |
| Цель 2. Создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы жителей Петровского муниципального округа, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Количество молодых семей, получивших свидетельство (извещение) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (нарастающим итогом) |  | единиц |  | 0 | 16 | 17 |  | 28 | 31 |  | 32 |  | 33 | 34 |  |
| 15. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |  | процентов |  | 34,23 | 33,0 | 10,2 |  | 10,5 | 11 |  | 11,5 |  | 12 | 12,5 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Организация работы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Петровского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Доля оплаченных свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве этих свидетельств (извещений), выданных молодым семьям |  | % |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 17. | Количество граждан, проживающих на территории Петровского муниципального округа, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом) |  | человек |  | 104 | 158 | 191 |  | 211 | 226 |  | 241 |  | 256 | 271 |  |
| 18. |  | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Петровского муниципального округа социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» |  | рублей на 1 рубль | 0 | 0 |  | 19 | 19 |  | 19 |  | 19 | 19 | 19 |  |

Приложение 2 к муниципальной программе Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы |  | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы |  | Срок |  |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
|  | Цель 1. «Регулирование градостроительной деятельности на территории Петровского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» |  |  |  |  | 2021 г. |  | 2026 г. | - площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в течение 3 лет; - площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства в течение 5 лет; - площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения; - общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя; - наличие в Петровском муниципальном округе утвержденного генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края |  |  |
| Задача 1 «Реализация документов территориального планирования Петровского муниципального округа, проведение в Петровском муниципальном округе единой градостроительной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства |  | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления Петровского муниципального округа Ставропольского края | отдел планирования территорий и землеустройства; отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля |  | 2021 г. |  | 2026 г. | - количество сведений, документов и материалов, размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования; - количество установленных границ населенных пунктов; - доля территориальных зон, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки; - - количество обследованных многоквартирных домов на предмет их технического состояния; |  |  |
| 2. | Подготовка документов в целях реализации функций округа в сфере рекламы |  | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления Петровского муниципального округа Ставропольского края | отдел планирования территорий и землеустройства |  | 2021 г. |  | 2026 г. | - доля рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществляется на основании выданных разрешений на территории Петровского муниципального округа |  |  |
| 3. | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Петровского муниципального округа |  | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления Петровского муниципального округа Ставропольского края | отдел планирования территорий и землеустройства |  | 2021 г. |  | 2026 г. | - доля подготовленных градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского муниципального округа, в общем количестве градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского муниципального округа, предусмотренных договорами на выполнение кадастровых работ |  |  |
| 4. | Выплата возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество |  | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления Петровского муниципального округа Ставропольского края | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля; отдел имущественных и земельных отношений; собственники жилых помещений (по согласованию) |  | 2023 г. |  | 2023 г. | - количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда в Петровском муниципальном округе; - расселенная площадь жилищного фонда в Петровском муниципальном округе непригодная для проживания |  |  |
| Цель 2. Создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы жителей Петровского муниципального округа, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  | 2021 г. |  | 2026 г. | - количество молодых семей, получивших свидетельство (извещение) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения; - доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |  |  |
| Задача 1 «Организация работы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Петровского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | - Организация деятельности по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Петровского муниципального округа, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий |  | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля; жители Петровского муниципального округа (по согласованию) |  | 2021 г. |  | 2026 г. | - количество граждан, проживающих на территории Петровского муниципального округа, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом) |  |  |
| 6. |  | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля; жители Петровского муниципального округа (по согласованию) |  | 2021 г. | 2026 г. |  | - - доля оплаченных свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве этих свидетельств (извещений), выданных молодым семьям; - - объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Петровского муниципального округа социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» |  |

|  |  | - Приложение 3 к муниципальной программе Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» |
| --- | --- | --- |

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», всего |  | 10447,56 | 17480,85 | 15092,30 | 3341,70 | 4412,46 | 4591,90 |  |
|  |  | бюджет Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - бюджет округа), в т.ч. | 9896,65 | 6371,86 | 7722,53 | 1420,98 | 2491,74 | 2671,18 |  |
|  |  | средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 281,82 | 5682,40 | 1181,26 | 1254,93 | 2272,15 | 2442,62 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 281,82 | 5682,40 | 1181,26 | 1254,93 | 2272,15 | 2442,62 |  |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 9614,83 | 689,46 | 6541,27 | 166,05 | 219,59 | 228,56 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 9600,00 | 390,39 | 3486,19 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 14,83 | 299,07 | 3055,08 | 66,05 | 119,59 | 128,56 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 550,91 | 11108,99 | 7369,77 | 1920,72 | 1920,72 | 1920,72 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 550,91 | 11108,99 | 7369,77 | 1920,72 | 1920,72 | 1920,72 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры», всего |  | 9600,00 | 390,39 | 6479,10 | 100,00 | 100,0 | 100,00 |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 9600,00 | 390,39 | 6479,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 9600,00 | 390,39 | 6479,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 9600,00 | 390,39 | 3486,19 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 0,00 | 0,00 | 2992,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства», всего |  | 9500,00 | 244,65 | 3136,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 9500,00 | 244,65 | 3136,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 9500,00 | 244,65 | 3136,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 9500,00 | 244,65 | 3136,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 «Подготовка документов в целях реализации функций округа в сфере рекламы», всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Петровского муниципального округа», всего |  | 100,00 | 145,74 | 350,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 100,00 | 145,74 | 350,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 100,00 | 145,74 | 350,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 100,00 | 145,74 | 350,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 4 «Выплата возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество», всего |  | 0,00 | 0,00 | 2992,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 2992,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 2992,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 0,00 | 0,00 | 2992,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей», всего |  | 847,56 | 17090,46 | 8613,2 | 3241,70 | 4312,46 | 4491,90 |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 296,65 | 5981,47 | 1243,43 | 1320,98 | 2391,74 | 2571,18 |  |
|  |  | средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 281,82 | 5682,40 | 1181,26 | 1254,93 | 2272,15 | 2442,62 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 281,82 | 5682,40 | 1181,26 | 1254,93 | 2272,15 | 2442,62 |  |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 14,83 | 299,07 | 62,17 | 66,05 | 119,59 | 128,56 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 14,83 | 299,07 | 62,17 | 66,05 | 119,59 | 128,56 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 550,91 | 11108,99 | 7369,77 | 1920,72 | 1920,72 | 1920,72 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 550,91 | 11108,99 | 7369,77 | 1920,72 | 1920,72 | 1920,72 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 5 «Организация деятельности по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Петровского муниципального округа, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий», всего | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 6 «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения», всего |  | 847,56 | 17090,46 | 8613,2 | 3241,70 | 4312,46 | 4491,90 |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 296,65 | 5981,47 | 1243,43 | 1320,98 | 2391,74 | 2571,18 |  |
|  |  | средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 281,82 | 5682,40 | 1181,26 | 1254,93 | 2272,15 | 2442,62 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 281,82 | 5682,40 | 1181,26 | 1254,93 | 2272,15 | 2442,62 |  |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 14,83 | 299,07 | 62,17 | 66,05 | 119,59 | 128,56 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 14,83 | 299,07 | 62,17 | 66,05 | 119,59 | 128,56 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 550,91 | 11108,99 | 7369,77 | 1920,72 | 1920,72 | 1920,72 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 550,91 | 11108,99 | 7369,77 | 1920,72 | 1920,72 | 1920,72 |  |

Приложение 4 к муниципальной программе Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы

| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - 1. | - Цель 1 «Регулирование градостроительной деятельности на территории Петровского муниципального округа» | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| - 2. | - Цель 2 «Создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы жителей Петровского муниципального округа, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| - Подпрограмма 1 «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Задача 1 «Реализация документов территориального планирования Петровского муниципального округа, проведение в Петровском муниципальном округе единой градостроительной политики» Подпрограммы 1 «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - Задача 1 «Организация работы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Петровского муниципального округа» подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  | - Приложение 5 к муниципальной программе Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» |
| --- | --- |

Подпрограмма

«Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - отдел планирования территорий и землеустройства |
| Соисполнители подпрограммы | - отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля; - отдел имущественных и земельных отношений |
| Участники подпрограммы | - собственники жилых помещений (по согласованию) |
| Задача подпрограммы | реализация документов территориального планирования Петровского муниципального округа Ставропольского края, проведение в Петровском муниципальном округе единой градостроительной политики |
| Показатели решения задач подпрограммы | - количество сведений, документов и материалов размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования; - доля рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществляется на основании выданных разрешений на территории Петровского муниципального округа; - доля подготовленных градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского муниципального округа, в общем количестве градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского муниципального округа, предусмотренных договорами на выполнение кадастровых работ; - количество установленных границ населенных пунктов; - доля территориальных зон, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки; - количество обследованных многоквартирных домов на предмет их технического состояния; - количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда в Петровском муниципальном округе; - расселенная площадь жилищного фонда в Петровском муниципальном округе непригодная для проживания |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения подпрограммы составит 16769,49 тысяч рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ставропольского края – 0,00 тысяч рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0,00 тысяч рублей; 2022 год – 0,00 тысяч рублей; 2023 год –0,00 тысяч рублей; 2024 год - 0,00 тысяч рублей; 2025 год - 0,00 тысяч рублей; 2026 год - 0,00 тысяч рублей; бюджет округа – 16769,49 тысяч рублей, в том числе по годам: 2021 год – 9600,00 тысяч рублей; 2022 год – 390,39 тысяч рублей, 2023 год – 6479,10 тысяч рублей; 2024 год - 100,00 тысяч рублей; 2025 год - 100,00 тысяч рублей; 2026 год - 100,00 тысяч рублей; налоговые расходы бюджета округа - 0,00 тысяч рублей, в том числе по годам: 2021 год - 0,00 тысяч рублей; 2022 год - 0,00 тысяч рублей; 2023 год - 0,00 тысяч рублей; 2024 год - 0,00 тысяч рублей; 2025 год - 0,00 тысяч рублей; 2026 год - 0,00 тысяч рублей; средства участников подпрограммы – 0,00 тысяч рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0,00 тысяч рублей; 2022 год – 0,00 тысяч рублей; 2023 год – 0,00 тысяч рублей; 2024 год - 0,00 тысяч рублей; 2025 год - 0,00 тысяч рублей; 2026 год - 0,00 тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - увеличение количества сведений, документов и материалов, размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования к 2026 году до 1610 единиц; - ежегодное обеспечение доли установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с выданными разрешениями на уровне100%; - ежегодное обеспечение доли подготовленных градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского муниципального округа, в общем количестве градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского муниципального округа, предусмотренных договорами на выполнение кадастровых работ на уровне 100%; - установление границ населенных пунктов в 2026 году в количестве 26 единиц; - обеспечение доли территориальных зон, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки на уровне 100% к 2026 году; - обследование многоквартирных домов на предмет их технического состояния в количестве 7 единиц в 2022 году; - расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Петровском муниципальном округе в количестве 8 человек в 2023 году; - уменьшение площади непригодного для проживания жилищного фонда в Петровском муниципальном округе на 112,3 кв.м в 2023 году |

- Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства.

В ходе реализации данного основного мероприятия будет осуществляться:

- разработка и утверждение генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края;

- разработка и утверждение правил землепользования и застройки Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- установление границ населенных пунктов и территориальных зон;

- подготовка местных нормативов градостроительного проектирования Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков;

- подготовка и выдача разрешений на строительство объектов;

- подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов;

- подготовка документации по планировке территории;

- принятие решений о сносе самовольных построек;

- ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- разработка и утверждение программ комплексного развития Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- мероприятия в области градостроительной деятельности, в том числе проведение обследования и оценки технического состояния многоквартирных домов;

- разработка проектно-сметной документации для строительства многоквартирного дома.

Результатом реализации мероприятия станет:

- количество сведений, документов и материалов, размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования к 2026 году достигнет 1610 единиц;

- количество установленных границ населенных пунктов к 2026 году достигнет 26 единиц;

- доля территориальных зон, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки к 2026 году достигнет 100%;

- количество обследованных многоквартирных домов на предмет их технического состояния в 2022 году составит 7 единиц.

Ответственным исполнителем мероприятия - являются отдел планирования территорий и землеустройства

Соисполнитель мероприятия - отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля.

Участники исполнения мероприятия – не предусмотрены.

2. Подготовка документов в целях реализации функций округа в сфере рекламы.

В ходе реализации мероприятия будет осуществляться:

- разработка и актуализация Схемы размещения рекламных конструкций на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

- демонтаж рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществлялась без разрешения.

Результатом реализации мероприятия станет: ежегодное обеспечение доли рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществляется на основании выданных разрешений на территории Петровского муниципального округа, на уровне 100%.

Ответственным исполнителем мероприятия - является отдел планирования территорий и землеустройства.

Соисполнители и участники исполнения мероприятия – не предусмотрены.

3. Проведение комплексных кадастровых работ на территории Петровского муниципального округа.

В ходе реализации мероприятия будет осуществляться:

- подготовка градостроительных планов земельных участков;

- выполнение комплекса кадастровых работ по подготовке межевых планов земельных участков;

- выполнение комплекса кадастровых работ по подготовке технических планов объектов капитального строительства;

- проведение топографической съемки земельных участков;

- проведение мероприятий по оценке земельных участков в целях проведения аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, в том числе для размещения объектов нестационарной торговли;

- подготовка и утверждение проектов межевания территории для территорий кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ на территории Петровского муниципального округа;

- заключение муниципальных контрактов на проведение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- информирование граждан и юридических лиц о начале проведения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О кадастровой деятельности»;

- формирование согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О кадастровой деятельности»;

- обеспечение проведения комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями муниципальных контрактов и подготовки карт-планов территории, подготовленных по результатам проведения комплексных кадастровых работ;

- согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате проведения комплексных кадастровых работ, на заседаниях согласительной комиссии;

- утверждение карт-планов территории, подготовленных по результатам проведенных комплексных кадастровых работ.

Результатом реализации мероприятия станет: ежегодное обеспечение доли подготовленных градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского муниципального округа, в общем количестве градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского муниципального округа, предусмотренных договорами на выполнение кадастровых работ, на уровне 100%.

Ответственным исполнителем мероприятия - является отдел планирования территорий и землеустройства.

Соисполнители и участники исполнения мероприятия – не предусмотрены.

4. Выплата возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество.

В ходе реализации мероприятия будет осуществляться:

- оценка изымаемого недвижимого имущества;

- заключение с собственниками жилых помещений соглашения об изъятии недвижимого имущества;

- возмещение собственникам жилых помещений за изымаемые жилые помещения в связи с изъятием земельного участка.

Результатом реализации мероприятия станет:

- количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда в Петровском муниципальном округе в 2023 году составит 8 человек;

- расселенная площадь жилищного фонда в Петровском муниципальном округе непригодная для проживания в 2023 году составит    112,3 кв.м.

Ответственным исполнителем мероприятия - является отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля.

Соисполнители мероприятия - отдел имущественных и земельных отношений.

Участники исполнения мероприятия - собственники жилых помещений (по согласованию).

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 к Программе.

|  | - Приложение 6 к муниципальной программе Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» |
| --- | --- |

Подпрограмма

«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля |
| Соисполнители подпрограммы | не предусмотрены |
| Участники подпрограммы | жители Петровского муниципального округа (по согласованию) |
| Задачи подпрограммы | - организация работы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Петровского муниципального округа |
| Показатели решения задач подпрограммы | - доля оплаченных свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве этих свидетельств (извещений), выданных молодым семьям; - количество граждан, проживающих на территории Петровского муниципального округа, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом); - - объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Петровского муниципального округа социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения подпрограммы составит 38597,28 тысяч рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ставропольского края – 13115,18 тысяч рублей, в том числе по годам: 2021 год – 281,82 тысяч рублей; 2022 год – 5682,40 тысяч рублей; 2023 год –1181,26 тысяч рублей; 2024 год – 1254,93 тысяч рублей; 2025 год – 2272,15 тысяч рублей; 2026 год – 2442,62 тысяч рублей; бюджет округа – 690,27 тысяч рублей, в том числе по годам: 2021 год – 14,83 тысяч рублей; 2022 год – 299,07 тысяч рублей, 2023 год – 62,17 тысяч рублей; 2024 год – 66,05 тысяч рублей; 2025 год – 119,59 тысяч рублей; 2026 год – 128,56 тысяч рублей; налоговые расходы бюджета округа - 0,00 тысяч рублей, в том числе по годам: 2021 год - 0,00 тысяч рублей; 2022 год - 0,00 тысяч рублей; 2023 год - 0,00 тысяч рублей; 2024 год - 0,00 тысяч рублей; 2025 год - 0,00 тысяч рублей; 2026 год - 0,00 тысяч рублей; средства участников подпрограммы – 24791,83 тысяч рублей, в том числе по годам: 2021 год – 550,91 тысяч рублей; 2022 год – 11108,99 тысяч рублей; 2023 год – 7369,77 тысяч рублей; 2024 год – 1920,72 тысяч рублей; 2025 год - 1920,72 тысяч рублей; 2026 год - 1920,72 тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - ежегодное обеспечение доли оплаченных свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на уровне 100%; - количество граждан, проживающих на территории Петровского муниципального округа, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом) к 2026 году составит 271 человек |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

1. Организация деятельности по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Петровского муниципального округа, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Реализация мероприятия предусматривает проведение работы по:

- постановке на учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- постановке на учет инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий;

- постановке на учет инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

- постановке на учет граждан, являющихся многодетными родителями, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет;

- постановке на учет малоимущих граждан;

- формированию учетных дел молодых семей, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, являющихся многодетными родителями, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет, малоимущих граждан;

- актуализации списков молодых семей, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, являющихся многодетными родителями, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет, малоимущих граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- разработке нормативных правовых актов по обеспечению жильем молодых семей.

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия станет:

- количество граждан, проживающих на территории Петровского муниципального округа, улучшивших жилищные условия к 2026 году достигнет 271 человек (нарастающим итогом).

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля. Соисполнители - не предусмотрены.

В реализации данного мероприятия Подпрограммы участвуют жители Петровского муниципального округа (по согласованию).

2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения.

Реализация мероприятия предполагает:

- формирование списков молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году;

- заключение соглашения о предоставлении бюджету Петровского муниципального округа Ставропольского края социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения;

- оформление свидетельств (извещений) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и выдачу их молодым семьям;

- предоставление владельцу свидетельства (извещения) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля. Соисполнитель - не предусмотрен.

В реализации данного мероприятия Подпрограммы участвуют жители Петровского муниципального округа (по согласованию).

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия станет:

- доля оплаченных свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве этих свидетельств (извещений), выданных молодым семьям ежегодно составит 100%;

- объем  привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Петровского муниципального округа социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» ежегодно составит 19 рублей на 1 рубль.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.

|  | Приложение 7 к муниципальной программе Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» |
| --- | --- |

Подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (далее - подпрограмма) направлена на осуществление управленческой и организационной деятельности отделов администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в рамках реализации Программы:

отдела планирования территорий и землеустройства;

отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля.

Управление реализацией подпрограммы осуществляется отделом планирования территорий и землеустройства в рамках функций, определенных Положением об отделе планирования территорий и землеустройства.

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2026 годах без разделения на этапы ее реализации, так как мероприятия подпрограммы реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

Финансирование подпрограммы не предусмотрено.