П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 27 мая 2019 г. | г. Светлоград | № 1182 |
| --- | --- | --- |

О подготовке образовательных организаций  Петровского городского округа Ставропольского края к новому учебному году

Рассмотрев информацию отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края о подготовке образовательных организаций Петровского городского округа Ставропольского края к новому учебному году, администрация Петровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края о подготовке образовательных организаций Петровского городского округа Ставропольского края к новому учебному году.

2. Утвердить мероприятия по своевременной подготовке  образовательных организаций Петровского городского округа к новому 2019-2020 учебному году согласно приложению.

3. Отделу образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края:

3.1. Принять меры по дальнейшему укреплению образовательных  организаций педагогическими кадрами, включая повышение квалификации преподавателей, целевую подготовку, аттестацию педагогических и руководящих работников.

3.2. Осуществлять мониторинг соблюдения режима экономии энергоресурсов в образовательных организациях Петровского городского округа Ставропольского края.

3.3. Обеспечить контроль за ходом подготовительных работ к началу учебного года и отопительному сезону в образовательных организациях Петровского городского округа Ставропольского края.

4. Финансовому управлению администрации Петровского городского округа Ставропольского края осуществлять финансирование мероприятий в целях подготовки образовательных организаций к новому учебному году в пределах сумм, предусмотренных на эти цели бюджетом Петровского городского округа Ставропольского края.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Петровского городского округа  Ставропольского края Сергееву Е.И.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 мая 2018 года № 827 «О подготовке образовательных организаций Петровского городского округа Ставропольского края к новому учебному году».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края					                         А.А.Захарченко

Проект постановления вносит заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края

Е.И.Сергеева

Визируют:

- Первый заместитель главы администрации –

- начальник финансового управления

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края     					 В.П.Сухомлинова

Начальник отдела имущественных

и земельных отношений администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                         Н.А.Мишура

Начальник правового отдела

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края					                  О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно-

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края					                  С.Н.Кулькина

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края						                       В.В.Редькин

Проект постановления подготовлен отделом образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края

Н.А.Шевченко

|  | Приложение к постановлению администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 мая 2019 г. № 1182 |
| --- | --- |

- МЕРОПРИЯТИЯ

по своевременной подготовке образовательных организаций Петровского городского округа Ставропольского края к новому 2019-2020 учебному году

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт зданий и сооружений | до 31.12.2019 | Сергеева Е.И. Шевченко Н.А. |
| 2. | Подготовка котельных к отопительному сезону | до 15.09.2019 | Шевченко Н.А. |
| 3. | Жесткий режим экономии энергоресурсов, выполнение мероприятий по энергосбережению | до 01.01.2020 | Шевченко Н.А. |
| 4. | Лабораторные испытания электрооборудования | до 15.08.2019 | Шевченко Н.А. |
| 5. | Дератизация и акарицидные работы | до 31.12.2019 | Шевченко Н.А. |
| 6. | Технический осмотр автотранспорта | до 01.01.2020 | Шевченко Н.А. |
| 7. | Приобретение учебников | до 01.09.2019 | Шевченко Н.А. |
| 8. | Текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе косметический ремонт общеобразовательных учреждений | до 10.08.2019 | Шевченко Н.А. |
| 9. | Согласование расписаний учебных занятий на 2019/20 учебный год в территориальных органах Роспотребнадзора | до 20.08.2019 | Шевченко Н.А. |
| 10. | Комплектование учреждений образования педагогическими кадрами | до 01.09.2019 | Шевченко Н.А. |
| 11. | Противопожарные мероприятия | до 31.12.2019 | Шевченко Н.А. |
| 12. | Передача зданий в аренду или оформление документов на списание зданий, которые не используются в учебно-воспитательном процессе | до 01.01.2020 | Шевченко Н.А. Мишура Н.А. |
| 13. | Осуществление мероприятий по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей | до 01.09.2019 | Шевченко Н.А. |

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края						                     В.В.Редькин