Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Развитие транспортной системы и обеспечение

безопасности дорожного движения» за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее – муниципальная программа) за 2023 год проведена финансовым управлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с требованиями Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019 г. № 445 (в редакции от 21.04.2021 г. № 632) и на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.04.2018 г. № 528 (в редакции от 10.01.2024 г. № 03).

Оценка эффективности муниципальной программы основана на план- фактном анализе результатов её реализации и затраченных ресурсов на их реализацию, что полностью соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, как определено статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

I. По итогам анализа степени достижения целей муниципальной программы и решения задач подпрограмм Программы (прил. 1: Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы), степень достижения целей муниципальной программы составила 133,33% (все 3 запланированных индикаторов достижения целей выполнены), средняя степень решения задач подпрограмм Программы – 100,00% (из 9 запланированных показателей достигнуты 9).

II. При сопоставлении результатов полноты и своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы (прил. 2: Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы) можно судить о результативности качественных характеристик муниципальной программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий. Из представленных 7 основных мероприятий, в полном объеме выполнены 7.

При проведении анализа качества управления муниципальной программой рассматривалось соответствие фактических сроков наступления контрольных событий с их запланированными сроками. В результате установлено: из запланированных к исполнению в 2023 году 22 контрольных события выполнено 22 степень качества управления муниципальной программой составила 100%.

III. Степень соответствия фактических расходов местного бюджета их запланированному уровню (прил. 3: Отчет об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы) достигла 90,34%. Не в полном объеме израсходованы бюджетные ассигнования за счет субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, софинансирование данных субсидий за счет средств местного бюджета ввиду заключения долгосрочных муниципальных контрактов.

В результате проведенного анализа, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2023 год составило 116,67%, что соответствует оценке «выше плановой». По сравнению с прошлым годом показатель улучшен (в 2022 году оценка эффективности составила 104,88% – «выше плановой»). Данная муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию на очередной финансовый год и плановый период.

Исполняющий обязанности

начальника финансового управления

администрации Петровского муниципального

округа Ставропольского края Е.С.Меркулова