**ГОДОВОЙОТЧЕТ**

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» в 2023 году

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13ноября 2020 года № 1571 (в редакции от 10.03.2021 г. № 377, от 10.06.2021 г. № 952, от 25.08.2021 г. №1386, от 16.03.2022 г. № 373, от 11.07.2022 г. № 1098, от 17.01.2023 г. № 30, от 01.11.2023 г. № 1813)(далее – Программа).

Программа включает в себя три подпрограммы:

- Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры;

- Обеспечение жильем молодых семей;

- Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия.

**1.Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы**

 Реализация Программы обеспечивает устойчивое развитие территории Петровского городского округа Ставропольского края и улучшение условий для жизнедеятельности населения.

**Цель 1.**Регулирование градостроительной деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края в 2023 году достигнута.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в течение 3 лет и площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства в течение 5 лет, составила 0 кв.м.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2023 году составила 7,49 га. Увеличение общей площади земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения от плановых показателей, обусловлено увеличением площади земельных участков, предоставленных для строительства в течение 2023 года, а также уменьшением количества жителей Петровского городского округа Ставропольского края в 2023 году.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила 25,97кв.м., что превысило плановые показатели в связи с увеличением площади жилых помещений при вводе в эксплуатацию в течение 2023 года, а также уменьшением количества жителей Петровского городского округа Ставропольского края в 2023 году.

В 2023 году в соответствии с постановлениями администрации Петровского городского округа Ставропольского краяот 05 июня 2023 г. № 834 и от 11 октября 2023 г. № 1643были внесены изменения в Правила землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 августа 2022 г. № 1319.

На достижение цели Программы направлена задача «*Реализация документов территориального планирования Петровского городского округа Ставропольского края, проведение в Петровском городском округе Ставропольского края единой градостроительной политики»,* в рамках выполнения которой в 2023 году проведены следующие работы:

- выдано 32 разрешения на строительство;

- выдано 23уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

- выдано 25 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

- выдано 6уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

- выдано 42 градостроительных планов земельного участка;

- в связи с отсутствием заявлений от заинтересованных лиц, выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не осуществлялась;

- по результатам исполнения 12 муниципальных контрактов для муниципальных нужд подготовлено 20 межевых планов, 2 схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, 8 топографических съемок земельных участков, 2 чертежа земельных участков, 4 градостроительных плана, 2 технических плана, акты подписаны на общую сумму 153,20 тыс. рублей.

По итогам 2023 года:

- в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и федеральную государственную информационную систему территориального планированиявнесено1587сведений, документов и материалов;

- доля рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществляется на основании выданных разрешений на территории Петровского городского округа Ставропольского края обеспечена на уровне 100%;

- доля подготовленных градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского городского округа Ставропольского края, в общем количестве градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского городского округа Ставропольского края, предусмотренных договорами на выполнение кадастровых работ составила 100%;

- в соответствии сутвержденным генеральным планом Петровского городского округа Ставропольского края по состоянию на 31 декабря 2023 года установлены границы 26 населенных пунктов Петровского городского округа Ставропольского края;

- доля территориальных зон, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройкив 2023 году составляет 100% (внесены24 зоны из 24);

- количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда в Петровском городском округе Ставропольского края, в 2023 году составило 5 человек;

- расселенная площадь жилищного фонда в Петровском городском округе Ставропольского края непригодная для проживания, в 2023 году составляет 62,3 кв.м.

В связи с тем, что собственники (сособственники) 3 помещений не подписали соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, выплата возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество не производилась, вопрос выплат рассматривается в Петровском районном суде (дело № 2-1336/2023 ~ М-1267/2023 и № М-1266/2023).

**Цель 2.** Создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы жителей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в 2023 году достигнута.

Количество молодых семей, получивших свидетельство (извещение) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения на конец 2023 года составило 31 единицу (нарастающим итогом).

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2023 году составила 21,88%.Увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, обусловлено самостоятельным улучшением гражданами жилищных условий за счет собственных средств.

На достижение цели Программы направлена задача «*Организация работы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края»,* в рамках выполнения которой в 2023 году проведены следующие работы:

- осуществлена постановка на учет 18 молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- до 01.04.2023 произведена актуализация списков молодых семей, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, являющихся многодетными родителями, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет, малоимущих граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- оформлены свидетельства (извещения) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и выдача его осуществлена трем молодым семьям;

- произведены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения трем молодым семьям.

По итогам 2023 года:

- в размере 100 % обеспечено достижение доли оплаченных свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве этих свидетельств (извещений), выданных молодым семьям;

- достигнуто значение планового показателя по количеству граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края, улучшивших жилищные условия, который составил нарастающим итогом 264 человека;

- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» в 2023 году составил 19 рублей на 1 рубль.

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

Программой запланировано выполнение 6 мероприятий и 16 контрольных событий.

В 2023 году 2 мероприятия из 6 выполнены не в полном объеме, не выполнено 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1 «Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства»выполнено не в полном объеме. Остались неосвоенными бюджетные средствав размере 1811111,11 рублей по муниципальному контракту № 0121600005622000179 от 26.12.2022 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство многоквартирного дома. В связи со срывом подрядчиком сроков выполнения работ, муниципальный контракт был расторгнут администрацией Петровского муниципального округа Ставропольского края в одностороннем порядке в феврале 2024 года.

Основное мероприятие 4 «Выплата возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество» выполнено не в полном объеме. В связи с тем, что собственники (сособственники) 3 помещений не подписали соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, выплата возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество не производилась, вопрос выплат рассматривается в Петровском районном суде (дело № 2-1336/2023 ~ М-1267/2023 и № М-1266/2023). Таким образом, из 8 человек граждан, запланированных к расселению из непригодного для проживания жилищного фонда в Петровском городском округе Ставропольского края, были расселены только 5 человек.

Контрольное событие 8 «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»не осуществлялось, в связи с тем, что в2023 году заявления на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не поступали(мероприятие носит заявительный характер).

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограммы Программы приведены в приложении 4.

**3.Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)**

К рискам реализации Программы следует отнести риски, связанные с подписанием собственниками помещений непригодных для проживания соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

Данное обстоятельство повлияло на достижение показателей решения задачи «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда в Петровском городском округе Ставропольского края» и «Расселенная площадь жилищного фонда в Петровском городском округе Ставропольского края непригодная для проживания». Показатели не достигнуты в связи с тем, что собственники (сособственники) 3 помещений не подписали соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, выплата возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество, непригодное для проживания, не производилась, вопрос выплат рассматривается в Петровском районном суде (дело № 2-1336/2023 ~ М-1267/2023 и № М-1266/2023).

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда в Петровском городском округе Ставропольского края, в 2023 году составило 5 человек из запланированных 8.

Расселенная площадь жилищного фонда в Петровском городском округе Ставропольского края непригодная для проживания, в 2023 году составляет 62,3 кв.м. из запланированных 112,3 кв.м.

К риску реализации Программы также относится риск, связанный с неисполнением подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту № 0121600005622000179 от 26.12.2022 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство многоквартирного дома, что привело к его расторжению и неосвоению бюджетных средств в размере 1811111,11 рублей.

**4.Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы**

В 2023 году Программой было предусмотрено 15092,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 6541,27 тыс. рублей, средств краевого бюджета 1181,26 тыс. рублей, средств участников программы 7369,77 тыс. рублей. Уточненный план бюджетных ассигнований по состоянию на 31.12.2023 составил 4912,73 тыс. рублей. Кассовое исполнение по итогам отчетного года составило 60,00 % к уточненным плановым показателям.

По итогам 2023 года имеются неосвоенные денежные средства в размере 1964,97 тыс. рублей, из которых:

- 1963,91 тыс. рублей по основному мероприятию «Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства». В связи со срывом подрядчиком сроков выполнения работ, по муниципальному контракту № 0121600005622000179 от 26.12.2022 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство многоквартирного дома,муниципальный контракт был расторгнут администрацией Петровского муниципального округа Ставропольского края в одностороннем порядке в феврале 2024 года. Цена контракта 1811111,11 рублей;

- 1,06 тыс. рублей по основному мероприятию «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Петровского городского округа». Экономия денежных средств образовалась в связи с проведением конкурентных процедур.

Отчет за использованием средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы приведен в приложении 1. Информация о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы представлена в приложении 2.

**5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом**

В течение 2023 г., в рамках реализацииосновного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения» округ принимал участие в реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно – коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 № 625-п.

Три молодых семьи получили свидетельство (извещение) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. Сумма выплат составила 1243,43 тыс. рублей.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» в 2023 году составил 19 рублей на 1 рубль. В 2022 году данный показатель быланалогичный.

**6.Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм**

На 2023 год программой предусмотрено достижение 7 индикаторов цели и 10 показателей решения задач.

В отчетном периоде не достигнуты2 показателя решения задачи «Реализация документов территориального планирования Петровского городского округа Ставропольского края, проведение в Петровском городском округе Ставропольского края единой градостроительной политики»:«Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда в Петровском городском округе Ставропольского края» и «Расселенная площадь жилищного фонда в Петровском городском округе Ставропольского края непригодная для проживания».

Показатели не достигнуты в связи с тем, что собственники (сособственники) 3 помещений не подписали соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, выплата возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество не производилась, вопрос выплат рассматривается в Петровском районном суде (дело № 2-1336/2023 ~ М-1267/2023 и № М-1266/2023).

**7.Результаты реализации мер правового регулирования**

Результатом реализации мер правового регулирования в сфере градостроительства и землеустройства, а также обеспечения жильем молодых семей, направленных на достижение целей и (или) конечных результатов Программы, разработаны и приняты ряд нормативных правовых актов, в том числе распоряжений и постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

В течение 2023 годавносились изменения в Программу2 раза - постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края:

- от 17января 2023 г. № 30 (Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 21 июня 2022 года № 63 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 года № 139 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 25 августа 2022 года № 85 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 года № 139 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 года № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»),

- от 01ноября 2023 г. № 1813 (Программа приведена в соответствие срешением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 27 июля 2023 года №62 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 года № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»),

Распоряжениемадминистрации Петровского городского округа Ставропольского края от 30июня 2023 г. № 305-р утвержден детальный план-график реализации Программы на 2023 год. Распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края, от 15 декабря 2023 г. № 629-р в детальный план-графикреализации Программы были внесены изменения.

В рамках реализации Программы принято:

-постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 07 февраля 2023 г. № 138 «Об установлении в Петровском городском округе Ставропольского края норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 2023 год для расчета размера социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства»,

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20февраля 2023 г. № 219 «О внесении изменений в состав комиссии по подготовке и проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края и государственная собственность на которые не разграничена, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 12 апреля 2018 г. № 532»,

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27марта 2023 г. № 452 «О внесении изменений в состав общественной комиссии по жилищным вопросам Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20 марта 2018 г. № 328»,

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 12 апреля 2023 г. № 552 «Об утверждении списков граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Петровском городском округе Ставропольского края, по состоянию на 01 апреля 2023 года»,

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 апреля 2023 г. № 553 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 12 апреля 2018 г. № 532 «О создании комиссии по подготовке и проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков»,

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 05 июня 2023 г. № 834 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 августа 2022 г. № 1319»,

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 30 августа 2023 г. № 1396 «О внесении изменений в состав общественной комиссии по жилищным вопросам Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20 марта 2018 г. № 328»,

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 октября 2023 г. № 1643 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 августа 2022 г. № 1319»,

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2023 г. № 1778 «О внесении изменений в состав общественной комиссии по жилищным вопросам Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20 марта 2018 г. № 328»,

- постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 18 декабря 2023 г. № 2171 «Об утверждении Положения об общественной комиссии по жилищным вопросам Петровского муниципального округа Ставропольского края»,

- постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023 г. № 2290 «Об утверждении Порядка определения норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в Петровском муниципальном округе Ставропольского края для расчета размера социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства»,

**8.Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)**

В 2024 году реализация Программы будет осуществляться в соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1571 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»» и распоряжением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 15 декабря 2023 г. № 629-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» на 2024 год».

Первый заместитель главы администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края А.И.Бабыкин

Приложение 1

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |
| Програм-ма | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»**, всего | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края, отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 11 | 0 | 00 | 00000 | 7281,48 | 4912,73 | 2947,76 |
|  | **Подпрограмма 1 «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»**, всего | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края, отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 11 | 1 | 00 | 00000 | 5992,00 | 3669,30 | 1704,33 |
| 1 | Основное мероприятие 1. «Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства» | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 11 | 1 | 01 | 00000 | 3892,00 | 1963,91 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 3.«Проведение комплексных кадастровых работ на территории Петровского городского округа» | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 11 | 1 | 02 | 00000 | 100,00 | 324,50 | 323,44 |
| 3 | Основное мероприятие 4.«Выплата возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество» | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 11 | 1 | 03 | 00000 | 2000,00 | 1380,89 | 1380,89 |
|  | **Подпрограмма 2** Подпрограмма 2.**«Обеспечение жильем молодых семей»**, всего | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 11 | 2 | 00 | 00000 | 1289,48 | 1243,43 | 1243,43 |
| 3 | Основное мероприятие 6 «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения» | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 11 | 2 | 01 | 00000 | 1289,48 | 1243,43 | 1243,43 |

Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ

 о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по программе | Исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», всего |  | 15092,30 | 10317,53 |  |
|  |  | бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее - бюджет округа), в т.ч. | 7722,53 | 2947,76 |  |
|  |  | средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 1181,26 | 1181,26 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 1181,26 | 1181,26 |  |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 6541,27 | 1766,50 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 3486,19 | 323,44 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 3055,08 | 1443,06 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 7369,77 | 7369,77 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 7369,77 | 7369,77 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры», всего |  | 6479,10 | 1704,33 |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 6479,10 | 1704,33 |  |
|  |  | средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 6479,10 | 1704,33 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 3486,19 | 323,44 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 2992,91 | 1380,89 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства», всего |  | 3136,19 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 3136,19 | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 3136,19 | 0,00 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 3136,19 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 «Подготовка документов в целях реализации функций округа в сфере рекламы», всего |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Петровского городского округа», всего |  | 350,00 | 323,44 |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 350,00 | 323,44 |  |
|  |  | средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 350,00 | 323,44 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 350,00 | 323,44 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 4 «Выплата возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество», всего |  | 2992,91 | 1380,89 |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 2992,91 | 1380,89 |  |
|  |  | средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 2992,91 | 1380,89 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 2992,91 | 1380,89 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей», всего |  | 8613,2 | 8613,2 |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 1243,43 | 1243,43 |  |
|  |  | средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 1181,26 | 1181,26 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 1181,26 | 1181,26 |  |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 62,17 | 62,17 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 62,17 | 62,17 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 7369,77 | 7369,77 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 7369,77 | 7369,77 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 5 «Организация деятельности по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий», всего | не требует финансирования | - | - |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 6 «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения», всего |  | 8613,2 | 8613,2 |  |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 1243,43 | 1243,43 |  |
|  |  | средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 1181,26 | 1181,26 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 1181,26 | 1181,26 |  |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 62,17 | 62,17 |  |
|  |  | отдел планирования территорий и землеустройства | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля | 62,17 | 62,17 |  |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 7369,77 | 7369,77 |  |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 7369,77 | 7369,77 |  |

--------------------------------

<1> средства физических и юридических лиц на реализацию Программы

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и показателей решения задач Подпрограммы 1 «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры», Подпрограммы 2. «Обеспечение жильем молодых семей» и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022год | 2023 год |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |
|  | **Цель 1 Программы: Регулирование градостроительной деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края** |
| 1. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в течение 3 лет | кв.м. | 0 | 0 | 0 | Индикатор достигнут. |
| 2. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства в течение 5 лет | кв.м. | 0 | 0 | 0 | Индикатор достигнут. |
| 3. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 7,23 | 5,05 | 7,49 | Индикатордостигнут.Увеличение общей площади земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения от плановых показателей, обусловлено увеличением площади земельных участков, предоставленных для строительства в течение 2023 года, а также уменьшением количества жителей Петровского городского округа Ставропольского края в 2023 году. |
| 4. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м. | 25,88 | 25,11 | 25,97 | Индикатор достигнут.Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя от плановых показателей, обусловлено увеличением площади жилых помещений при вводе в эксплуатацию в течение 2023 года, а также уменьшением количества жителей Петровского городского округа Ставропольского края в 2023 году. |
| 5. | Наличие в Петровском городском округе Ставропольского края утвержденного генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края | да/нет | да | да | да | Индикатор достигнут. |
|  | **Подпрограмма 1 «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»** |
|  | **Задача 1 «Реализация документов территориального планирования Петровского городского округа Ставропольского края, проведение в Петровском городском округе Ставропольского края единой градостроительной политики»** |
| 6. | Количество сведений, документов и материалов, размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования | единица | 1712 | 1580 | 1587 | Показатель достигнут.Увеличение количества сведений, документов и материалов, размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования обусловлено увеличением количества принятых администрацией Петровского городского округа Ставропольского края правовых актов. |
| 7. | Доля рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществляется на основании выданных разрешений на территории Петровского городского округа Ставропольского края | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут. |
| 8. | Доля подготовленных градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского городского округа Ставропольского края, в общем количестве градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского городского округа Ставропольского края, предусмотренных договорами на выполнение кадастровых работ | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут. |
| 9. | Количество установленных границ населенных пунктов | единица | 4 | 8 | 26 | Показатель достигнут.Установление границ населенных пунктов производится в соответствии с утвержденным генеральным планом Петровского городского округа Ставропольского края.  |
| 10. | Доля территориальных зон, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки | процентов | 4,17 | 100,00 | 100,00 | Показатель достигнут. |
| 11. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда в Петровском городском округе Ставропольского края | человек | - | 8 | 5 | Показатель не достигнут в связи с тем, что собственники (сособственники) 3 помещений не подписали соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, выплата возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество не производилась, вопрос выплат рассматривается в Петровском районном суде (дело № 2-1336/2023 ~ М-1267/2023 и № М-1266/2023). |
| 12. | Расселенная площадь жилищного фонда в Петровском городском округе Ставропольского края непригодная для проживания | кв.м | - | 112,3 | 62,3 | Показатель не достигнут в связи с тем, что собственники (сособственники) 3 помещений не подписали соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, выплата возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество не производилась, вопрос выплат рассматривается в Петровском районном суде (дело № 2-1336/2023 ~ М-1267/2023 и № М-1266/2023). |
| **Цель 2 Программы: Создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы жителей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий** |
| 13. | Количество молодых семей, получивших свидетельство (извещение) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (нарастающим итогом) | единиц | 28 | 31 | 31 | Индикатор достигнут. |
| 14. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов | 20,8 | 11 | 21,88 | Индикатор достигнут.Увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, обусловлено самостоятельным улучшением гражданами жилищных условий за счет собственных средств.  |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»**  |
| **Задача 1 «Организация работы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края»**  |
| 15. | Доля оплаченных свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве этих свидетельств (извещений), выданных молодым семьям | % | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
| 16. | Количество граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом) | человек | 213 | 226 | 264 | Показатель достигнут. Превышение обусловлено самостоятельным улучшением гражданами жилищных условий за счет собственных средств. |
| 17. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | рублей на 1 рубль | 19 | 19 | 19 | Показатель достигнут. |

Приложение 4

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Цель 1 Программы: Регулирование градостроительной деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края** |
| **Подпрограмма 1.«Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»** |
| **Задача 1 подпрограммы 1.«Реализация документов территориального планирования Петровского городского округа Ставропольского края, проведение в Петровском городском округе Ставропольского края единой градостроительной политики»** |
| 1. | Основное мероприятие 1. **«Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства»** | х | В рамках реализации в округе отдельных функций в области градостроительства, администрацией Петровского городского округа Ставропольского края осуществлялась выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, принятие постановлений о выдаче градостроительного плана земельного участка, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ставропольского края (ГИСОГД СК введена в эксплуатацию с 01.02.2022 в соответствии с приказом министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 10 декабря 2021 г. № 467).Количество сведений, документов, материалов, внесенных в ГИСОГД СК и федеральную государственную информационную систему территориального планирования за 2023 год составило 1587 единиц.По муниципальному контракту № 0121600005622000179 от 26.12.2022 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство многоквартирного дома, остались неосвоенными бюджетные средства в размере 1811111,11 рублей. В связи со срывом подрядчиком сроков выполнения работ, муниципальный контракт был расторгнут в феврале 2024 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 3892000,00 руб. | Мероприятие выполнено не в полном объеме.Количество сведений, документов и материалов, размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ставропольского края и федеральной государственной информационной системе территориального планированиясоставило 1587 единиц;Количество установленных границ населенных пунктов составляет 26 единиц;Доля территориальных зон, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки составляет 100%. |
| 1.1. | Контрольное событие 1. Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства осуществлена | до 29.12.2023 (по мере обращения заявителей)/02.02.2023,14.02.2023,15.02.2023,17.02.2023,22.02.2023,03.03.2023,11.04.2023,12.04.2023,20.04.2023,26.04.2023,03.05.2023,15.05.2023,07.06.2023,13.06.2023,14.06.2023,21.07.2023,02.08.2023,04.09.2023,27.09.2023,02.10.2023,09.10.2023,16.10.2023,17.10.2023,13.11.2023,16.11.2023,07.12.2023,12.12.2023,19.12.2023 | Контрольное событие выполнено.Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края за 2023 год выдано 32 разрешения на строительство.  | х |
| 1.2. | Контрольное событие 2. Выдача уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома осуществлена | до 29.12.2023 (по мере обращения заявителей)/22.03.202329.03.2023,10.04.2023,24.04.2023,23.06.2023,17.07.2023,26.07.2023,06.09.2023,12.09.2023,27.09.2023,02.10.2023,17.10.2023,20.11.2023,12.12.2023,19.12.2023,20.12.2023,22.12.2023 | Контрольное событие выполнено.Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края за 2023 годвыдано 23уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. | х |
| 1.3. | Контрольное событие 3. Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществлена | до 29.12.2023 (по мере обращения заявителей) /24.01.2023, 26.01.2023,20.02.2023,27.02.2023,09.03.2023,31.03.2023,02.06.2023,20.06.2023,22.06.2023,18.07.2023,14.08.2023,18.09.2023,11.10.2023,03.11.2023,23.11.2023,04.12.2023,05.12.2023,14.12.2023,26.12.2023,28.12.2023 | Контрольное событие выполнено.Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края за 2023 год выдано25 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. | х |
| 1.4. | Контрольное событие 4. Выдача уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома осуществлена | до 29.12.2023 (по мере обращения заявителей) /27.03.2023,10.04.2023,16.06.2023,07.09.2023,06.12.2023,18.12.2023 | Контрольное событие выполнено.Выдано 6уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. | х |
| 1.5. | Контрольное событие 5. Выдача градостроительного плана земельного участка осуществлена | до 29.12.2023 (по мере обращения заявителей)/23.01.2023,31.01.2023,10.02.2023,21.02.2023,27.02.2023,17.03.2023,27.03.2023,07.04.2023,10.04.2023,11.04.2023,18.04.2023,19.04.2023,05.05.2023,02.06.2023,22.06.2023,26.06.2023,04.07.2023,11.07.2023,02.08.2023,16.08.2023,04.09.2023,20.09.2023,21.09.2023,22.09.2023,25.09.2023,06.10.2023,11.10.2023,13.10.2023,27.10.2023,23.11.2023,27.11.2023,29.11.2023,08.12.2023,14.12.2023 | Контрольное событие выполнено.Выдано 42 градостроительных плана земельного участка. | х |
| 1.6. | Контрольное событие 6. Размещение сведений, документов и материалов в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и федеральную государственную информационную систему территориального планирования осуществлено | до 29.12.2023 (по мере обращения заявителей)/ 10.01.2023-28.12.2023 | Контрольное событие выполнено. В целях ведения ГИСОГД СК и внесения сведений в федеральную государственную информационную систему территориального планирования, за 2023 год отделом планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края в ГИСОГД СК внесено 1587 единиц документов в отношении застроенных и подлежащих застройке земельных участков. За указанный период запросов от физических и юридических лиц по предоставлению сведений, содержащихся в ГИСОГД СК не поступало. | х |
| 2 | Основное мероприятие 2. «**Подготовка документов в целях реализации функций округа в сфере рекламы»** | х | Отделом планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края осуществлялась реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. В связи с отсутствием заявлений от заинтересованных лиц, выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не осуществлялась  | Мероприятие выполнено.Доля рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществляется на основании выданных разрешений на территории Петровского городского округа Ставропольского края составляет 100%. |
| 2.1. | Контрольное событие 7. Схема размещения рекламных конструкций актуализирована | до 29.12.2023 (по мере обращения заявителей)/29.12.2023 | Контрольное событие выполнено. По состоянию на 29.12.2023 Схема размещения рекламных конструкций актуальна. | х |
| 2.2. | Контрольное событие 8. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не осуществлялась | до 29.12.2023 (по мере обращения заявителей)/- | Контрольное событие не выполнено.мероприятие носит заявительный характерВ 2023 году заявления на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не поступали. | х |
| 3 | Основное мероприятие 3. «**Проведение комплексных кадастровых работ на территории Петровского городского округа»** | х | В ходе проведения мероприятия для муниципальных нужд подготовлено 20 межевых планов, 2 схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, 8 топографических съемок земельных участков, 2 чертежа земельных участков, 4 градостроительных плана, 2 технических плана. | Мероприятие выполнено. Доля подготовленных градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского городского округа Ставропольского края, в общем количестве градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского городского округа Ставропольского края, предусмотренных договорами на выполнение кадастровых работ составила 100%. |
| 3.1. | Контрольное событие 9.Кадастровые работы (подготовка межевых планов земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков, подготовка технических планов объектов капитального строительства, проведение топографической съемки земельных участков, проведение мероприятий по оценке земельных участков в целях проведения аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, в том числе для размещения объектов нестационарной торговли, рекламных конструкций, проведение комплексных кадастровых работ) (далее – кадастровые работы) выполнены | до 29.12.2023/24.04.2023,04.05.2023,09.06.2023,16.06.2023,28.06.2023,11.09.2023,26.09.2023,01.12.2023,13.12.2023,14.12.2023 | Контрольное событие выполнено.По уточненным данным, в рамках выполнения контрольного события:- договор б/н от 28.02.2022 на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка исполнен 04.05.2023;- договор № ПЗ-17/04 от 17.04.2023 на выполнение работ по подготовке топографической съемки земельных участков исполнен 24.04.2023;- договор № ПЗ-29/05 от 29.05.2023 на выполнение работ по подготовке топографической съемки земельных участков исполнен 09.06.2023;- договор № ПЗ-08/06 от 08.06.2023 на выполнение кадастровых работ исполнен 16.06.2023;- договор № ПЗ-19/06 от 19.06.2023 на выполнение работ по подготовке топографической съемки земельного участка исполнен 28.06.2023;- муниципальный контракт № 0121600005623000117 от 27.06.2023 на оказание услуг по подготовке межевых планов исполнен 01.12.2023;- договор № ПЗ-28/08 от 28.08.2023 на выполнение работ по подготовке топографической съемки земельного участкаисполнен 11.09.2023;- муниципальный контракт № 382 от 20.09.2023 на выполнение кадастровых работ для обеспечения муниципальных нужд исполнен 26.09.2023;- договор № ПЗ-01/12 от 01.12.2023 на выполнение работ по подготовке топографической съемки земельного участка исполнен 13.12.2023;- договор № ПЗ-04/12 от 04.12.2023 на выполнение работ по подготовке топографической съемки земельных участков исполнен 13.12.2023;- муниципальный контракт № 501 от 08.12.2023 на выполнение кадастровых работ для обеспечения муниципальных нужд исполнен 14.12.2023;- муниципальный контракт № 503 от 12.12.2023 на выполнение кадастровых работ для обеспечения муниципальных нужд исполнен 14.12.2023.По результатам оказания услуги подготовлены 20 межевых планов, 2 схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, 8 топографических съемок земельных участков, 2 чертежа земельных участков, 4 градостроительных плана, 2 технических плана. | х |
| 3.2. | Контрольное событие 10.Оплата выполненных кадастровых работ проведена | до 29.12.2023 /11.05.2023,15.05.2023,14.06.2023,21.06.2023,06.07.2023,27.09.2023,04.10.2023,06.12.2023,18.12.2023,26.12.2023 | Контрольное событие выполнено.По уточненным данным, в рамках выполнения контрольного события оплата выполненных кадастровых работ произведена в полном объеме.- Оплата выполненных кадастровых работ по договору б/н от 28.02.2022 на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка проведена 15.05.2023 в сумме 9500 рублей 00 копеек.- Оплата выполненных кадастровых работ по договору № ПЗ-17/04 от 17.04.2023 на выполнение работ по подготовке топографической съемки земельных участков проведена 11.05.2023 в сумме 9500 рублей 00 копеек. - Оплата выполненных кадастровых работ по договору № ПЗ-29/05 от 29.05.2023 на выполнение работ по подготовке топографической съемки земельных участков проведена 14.06.2023 в сумме 7000 рублей 00 копеек. - Оплата выполненных кадастровых работ по договору № ПЗ-08/06 от 08.06.2023 на выполнение кадастровых работ проведена 21.06.2023 в сумме 8000 рублей 00 копеек. - Оплата выполненных кадастровых работ по договору ПЗ-19/06 от 19.06.2023 на выполнение работ по подготовке топографической съемки земельного участка проведена 06.07.2023 в сумме 9900 рублей 00 копеек.- Оплата выполненных кадастровых работ по муниципальному контракту № 0121600005623000117 от 27.06.2023 на оказание услуг по подготовке межевых планов проведена 06.12.2023 в сумме 57199 рублей 98 копеек.;- Оплата выполненных кадастровых работ по договору № ПЗ-28/08 от 28.08.2023 на выполнение работ по подготовке топографической съемки земельного участка проведена 27.09.2023 в сумме 9900 рублей 00 копеек.- Оплата выполненных кадастровых работ по муниципальному контракту № 382 от 20.09.2023 на выполнение кадастровых работ для обеспечения муниципальных нужд проведена 04.10.2023 в сумме 9500 рублей 00 копеек.;- Оплата выполненных кадастровых работ по договору № ПЗ-01/12 от 01.12.2023 на выполнение работ по подготовке топографической съемки земельного участка проведена 18.12.2023 в сумме 3000 рублей 00 копеек.;- Оплата выполненных кадастровых работ по договору № ПЗ-04/12 от 04.12.2023 на выполнение работ по подготовке топографической съемки земельных участков проведена 26.12.2023 в сумме 9900 рублей 00 копеек.;Оплата выполненных кадастровых работ по муниципальному контракту № 501 от 08.12.2023 на выполнение кадастровых работ для обеспечения муниципальных нужд проведена 18.12.2023 в сумме 9900 рублей 00 копеек.;Оплата выполненных кадастровых работ по муниципальному контракту № 503 от 12.12.2023 на выполнение кадастровых работ для обеспечения муниципальных нужд проведена 18.12.2023 в сумме 9900 рублей 00 копеек.По результатам оказания услуги подготовлены 20 межевых планов, 2 схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, 8 топографических съемок земельных участков, 2 чертежа земельных участков, 4 градостроительных плана, 2 технических плана. | х |
| 4 | Основное мероприятие 4. «**Выплата возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество»** | х | Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края за 12 месяцев 2023 года собственникам 6 помещений направлены соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд. За 12 месяцев 2023 года с собственниками (сособственниками) 3 помещений заключены соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд на общую сумму 1380887 рублей. В связи с тем, что собственники (сособственники) 3 помещений не подписали соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, выплата возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество не производилась, вопрос выплат рассматривается в Петровском районном суде (дело № 2-1336/2023 ~ М-1267/2023 и № М-1266/2023). | Мероприятие выполнено не в полном объеме.Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда в Петровском городском округе Ставропольского края, в 2023 году составило 5 человек.Расселенная площадь жилищного фонда в Петровском городском округе Ставропольского края непригодная для проживания, в 2023 году составляет 62,3кв.м. |
| 4.1. | Контрольное событие 11.Соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд собственникам помещений направлены | до 01.06.2023/30.05.2023 | Контрольное событие выполнено. Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края в 2023 году собственникам 6 помещений направлены соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд. | х |
| 4.2 | Контрольное событие 12.Возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество произведены | до 15.09.2023(при условии согласия собственников недвижимого имущества)/15.08.202311.09.202313.09.2023 | Контрольное событие выполнено не в полном объеме. В 2023 году с собственниками (сособственниками) 3 помещений заключены соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд на общую сумму 1380887 рублей. В результате 5 человек, прописанных в этих помещениях, были расселены из непригодного для проживания жилого фонда. В связи с тем, что собственники (сособственники) 3 помещений не подписали соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, выплата возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество, непригодное для проживания, не производилась, вопрос выплат рассматривается в Петровском районном суде (дело № 2-1336/2023 ~ М-1267/2023 и № М-1266/2023). | х |
| **Цель 2 Программы: Создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы жителей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий** |
| **Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей»** |
| **Задача 1 подпрограммы 2. «Организация работы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края»** |
| 5 | Основное мероприятие 5. **«Организация деятельности по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий»** |  | В рамках реализации в округе организации деятельности по улучшению жилищных условий жителей, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, администрацией Петровского городского округа Ставропольского края осуществляется постановка на учет и актуализация списков молодых семей, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, являющихся многодетными родителями, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет, малоимущих граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. За 12 месяцев 2023 года осуществлена постановка на учет 18 семей в соответствии с жилищным законодательством | Мероприятие выполнено.Количество граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края, улучшивших жилищные условия составляет 264 человека (нарастающим итогом). |
| 5.1. | Контрольное событие 13. Постановка на учет нуждающихся в жилом помещении граждан в соответствии с жилищным законодательством произведена | до 29.12.2023 (по мере обращения заявителей)/27.01.202313.02.202324.03.202306.04.202305.05.202307.06.202320.07.202304.09.202328.11.2023 | Контрольное событие выполнено. Осуществлена постановка на учет 18 семей в соответствии с жилищным законодательством. | х |
| 5.2. | Контрольное событие 14. Актуализация списков молодых семей, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, являющихся многодетными родителями, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет, малоимущих граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществлена | до 31.03.2023/31.03.2023 | Контрольное событие выполнено. До 31.03.2023 проведена актуализация списков молодых семей, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, являющихся многодетными родителями, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет, малоимущих граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. По состоянию на 01.04.2023 г. на учете нуждающихся в жилых помещениях состоит 108 семей. | х |
| 6 | Основное мероприятие 6.**«Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения»** |  | В рамках реализации в округе предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения, администрацией Петровского городского округа Ставропольского края осуществляется оформление и выдача свидетельств (извещений) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям. За 12 месяцев 2023 года выдано 3 свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям. | Мероприятие выполнено.- доля оплаченных свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве этих свидетельств (извещений), выданных молодым семьям составляет 100%.- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры составил 19 рублей на 1 рубль. |
| 6.1. | Контрольное событие 15.Оформление свидетельств (извещений) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и выдачу их молодым семьям осуществлено | до 01.06.2023 /15.02.2023,20.02.2023 | Контрольное событие выполнено. Оформление свидетельств (извещений) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и выдачу осуществлено 3 молодым семьям. | х |
| 6.2. | Контрольное событие 16.Предоставление владельцу свидетельства (извещения) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств осуществлено | до 01.11.2023/02.05.202305.06.202330.06.2023 | Контрольное событие выполнено.За 12 месяцев 2023 года выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на банковские счета владельцев свидетельств (извещений) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, открытые в банке, на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств осуществлены 3 молодым семьям. | х |