П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 мая 2024 г. | г. Светлоград | № 822 |

Об утверждении Плана ремонта (в асфальтовом исполнении) автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025-2027 годы

# В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 ноября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 16 апреля 2024 г. № 183-р «О назначении общественных обсуждений по проекту постановления администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении плана ремонта (в асфальтовом исполнении) автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025-2027 годы», учитывая опубликование в газете «Вестник Петровского муниципального округа» от 19 апреля 2024 г. № 17(023), протокол общественного обсуждения от 02 мая 2024 г., администрация Петровского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План ремонта (в асфальтовом исполнении) автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025-2027 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Петровского муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Бабыкина А.И.

4. Настоящее постановление «Об утверждении Плана ремонта (в асфальтовом исполнении) автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025-2027 годы» вступает в силу со дня его подписания.

Глава Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Н.В.Конкина

Проект постановления вносит первый заместитель главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

А.И.Бабыкин

Визируют:

Исполняющий обязанности

начальника финансового

управления администрации

Петровского муниципального

округа Ставропольского края Е.С.Меркулова

Начальник отдела муниципальных

закупок администрации

Петровского муниципального

округа Ставропольского края А.А.Маринкевич

Начальник правового отдела администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края С.Н.Кулькина

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич

Проект постановления подготовлен управлением муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

А.А.Брянцев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края  от 13 мая 2024 г. № 822 |

ПЛАН

ремонта (в асфальтовом исполнении) автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025-2027 годы\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) | Протяженность, км | Обоснование необходимости ремонта автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) | Примечание |
| **2025 год** | | | | |
| 1 | Автомобильная дорога по ул. 9 Января г.Светлоград | 0,691 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Запланирована подача заявки в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на предоставление субсидии |
| 2 | Автомобильная дорога в городе Светлоград по улице Громова | 1,295 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Запланирована подача заявки в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на предоставление субсидии |
| 3 | Автомобильная дорога по пл. Выставочная (в районе МБОУ лицей №3) в городе Светлограде | 0,255 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Запланирована подача заявки в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на предоставление субсидии |
| 4 | Автомобильная дорога от ул. Первомайская до АЗС Пшеничный в пос. Рогатая Балка | 1,426 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Запланирована подача заявки в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на предоставление субсидии |
| 5 | Автомобильная дорога по улице Привокзальная в городе Светлограде | 1,14 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Запланирована подача заявки в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на предоставление субсидии |
| 6 | Автомобильная дорога по ул. Центральная в с. Высоцкое | 0,48 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Запланирована подача заявки в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на предоставление субсидии |
| **2026 год** | | | | |
| 1 | Автомобильная дорога с. Просянка, ул. Подгорная | 0,852 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Разработка сметной документации в 2024 году |
| 2 | Автомобильная дорога с. Шведино, ул. Мостовая | 0,895 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Разработка сметной документации в 2024 году |
| 3 | Автомобильная дорога с. Шведино, ул. Почтовая | 0,292 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Разработка сметной документации в 2024 году |
| 4 | Автомобильная дорога с. Гофицкое, ул. Ленина | 4,955 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Разработка сметной документации в 2024 году |
| 5 | Автомобильная дорога подъезд к с. Донская Балка | 5,0 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Разработка сметной документации в 2024 году |
| 6 | Автомобильная дорога 3-й Кисличанский тупик г. Светлоград | 1,43 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Разработка сметной документации в 2024 году |
| 7 | Автомобильная дорога ул. Калаусская г. Светлоград | 1,69 | Решение суда;  Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Разработка сметной документации в 2024 году |
| 8 | Автомобильная дорога ул. Красногвардейская г. Светлоград | 1,1 | Решение суда;  Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Разработка сметной документации в 2024 году |
| 9 | Автомобильная дорога ул. Школьная г. Светлоград | 0,235 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Разработка сметной документации в 2024 году |
| 10 | Автомобильная дорога ул. Калинина г. Светлоград | 5,532 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Разработка сметной документации в 2024 году |
| 11 | Автомобильная дорога с. Константиновское, ул. Советская | 1,122 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Разработка сметной документации в 2024 году |
| 12 | Автомобильная дорога пос. Рогатая Балка, ул. 2-я Подгорная | 1,005 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Разработка сметной документации в 2024 году |
| 13 | Автомобильная дорога с. Константиновское, ул. Комсомольская | 0,6 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Разработка сметной документации в 2024 году |
| 14 | Автомобильная дорога по ул. Советская в с. Высоцкое | 0,83 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Запланирована подача заявки в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на предоставление субсидии |
| 15 | Автомобильная дорога с. Донская Балка, ул. Партизанская | 0,95 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Разработка сметной документации в 2024 году |
| 16 | Автомобильная дорога по ул. Горького в г. Светлоград | 0,76 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Разработка сметной документации в 2025 году |
| 17 | Автомобильная дорога по ул. Южная и ул. Гора Куцай в г. Светлоград | 0,4 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Разработка сметной документации в 2025 году |
| **2027 год** | | | | |
| 1 | Автомобильная дорога с. Благодатное, ул. Романенко | 1,43 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Разработка сметной документации в 2025 году |
| 2 | Автомобильная дорога с. Ореховка, ул. Советская | 2,15 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Разработка сметной документации в 2025 году |
| 3 | Автомобильная дорога с. Сухая Буйвола, ул. Красноармейская | 1,67 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Разработка сметной документации в 2025 году |
| 4 | Автомобильная дорога с. Николина Балка, ул. Молодежная | 0,7 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Разработка сметной документации в 2025 году |
| 5 | Автомобильная дорога с. Константиновское, ул. Ленина, ул. Таманская | 2,25 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Разработка сметной документации в 2025 году |
| 6 | Автомобильная дорога пос. Рогатая Балка, ул. Подлесная | 0,68 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Разработка сметной документации в 2025 году |
| 7 | Автомобильная дорогаШангала - Мартыновка | 4,8 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Разработка сметной документации в 2025 году |
| 8 | Автомобильная дорога х. Солёное Озеро по улицеКурортная | 1,6 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  Наличие обращений жителей | Запланирована подача заявки в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на предоставление субсидии |

\* План может быть скорректирован по итогам конкурсных отборов, проводимых министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, вступления в силу решения суда.

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич