П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 24 июня 2025 г. | г. Светлоград | № 879 |
| --- | --- | --- |

Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского муниципального округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2024-2025 года и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026 года

Рассмотрев информацию управления муниципального хозяйства  администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского муниципального округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2024-2025 года и в целях обеспечения скоординированной работы и контроля подготовки жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Петровского муниципального округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2025-2026 года администрация Петровского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского муниципального округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2024-2025 года и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026 года.

2. Отметить своевременную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства Петровского муниципального округа Ставропольского края и стабильное обеспечение работы систем жизнеобеспечения населения в осенне-зимний период 2024-2025 года.

3. Довести до сведения предприятий жилищно-коммунального хозяйства задания по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Петровского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2025-2026 года согласно приложению 1.

4. Управлению муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края:

4.1. Организовать работу по своевременной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период                    2025-2026 года;

4.2. Начиная с 01 июля 2025 года по 01 ноября 2025 года, ежемесячно предоставлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края отчет по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утверждённой постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7;

4.3. Организовать проверку готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

5. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского муниципального округа Ставропольского края:

5.1. Принять к исполнению задания по подготовке жилищно – коммунального хозяйства Петровского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне – зимний период 2025-2026 года и завершить намеченные работы к началу отопительного сезона 2025-2026 года;

5.2. Начиная с 01 июля 2025 года по 01 ноября 2026 года, ежемесячно предоставлять в управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края отчёт о выполнении задания по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Петровского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2025-2026 года;

5.3. Включить в производственные и инвестиционные программы мероприятия по замене и реконструкции объектов с наибольшими показателями износа и аварийности;

5.4. Разработать планы организационно – технических мероприятий по повышению надежности снабжения потребителей коммунальными услугами и снижению аварийности на объектах и сетях коммунального назначения.

6. Отделу образования администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, отделу культуры администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края обеспечить своевременную:

6.1. Подготовку муниципальных учреждений культуры, образования к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов;

6.2. Оплату текущих платежей и ликвидацию имеющихся задолженностей за потребленные коммунальные услуги, предоставленные муниципальным организациям бюджетной сферы;

6.3. Готовность потребителей тепловой энергии из числа муниципальных учреждений к проведению проверки оценки готовности к отопительному периоду.

7. Образовать рабочую группу по оперативному руководству и контролю за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства Петровского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2025-2026 года в составе согласно приложению 2.

8. Признать утратившим силу постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 25 июня 2024 года № 1090 «Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского муниципального округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2023-2024 года и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2024-2025 года».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Сергееву Е.И. и исполняющего обязанности заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Тесленко Г.А.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Петровского

муниципального округа

Ставропольского края	 Н.В.Конкина

Проект постановления вносит исполняющий обязанности заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

|  |  | Г.А.Тесленко |
| --- | --- | --- |

Визируют:

Первый заместитель главы

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                        Е.И.Сергеева

Начальник отдела образования

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                        Н.А.Шевченко

Начальник отдела культуры

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                                   М.А.Бут

Начальник правового отдела администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края	                                                                       О.А.Нехаенко

Заместитель начальника отдела – юрисконсульт

отдела по организационно - кадровым

вопросам и профилактике коррупционных

правонарушений администрации

Петровского муниципального

округа Ставропольского края				                          Е.И.Лавриненко

Заместитель главы администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края						                       Ю.В.Петрич

Проект постановления подготовлен управлением муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края
                                                                                                                 А.А.Брянцев

|  | Приложение 1 |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
|  | От 24 июня 2025 г. № 879 |

ЗАДАНИЯ

по подготовке жилищно - коммунального хозяйства Петровского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2025-2026 года

I.Жилищное хозяйство

| Наименование района, города | Подготовка жилых домов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | с централизованным отоплением |  | с индивидуальным отоплением |  |
|  | единиц | тыс. кв.м | единиц | тыс. кв.м | единиц | тыс. кв.м |
| Петровский муниципальный округ | 75 | 123,17 | 61 | 107,34 | 14 | 15,83 |

II.Теплоэнергетическое хозяйство

| Наименова ние района, города | Подготовка котельных (единиц) |  | Подготовка тепловых сетей (км) |  | Ремонт котельных (единиц) |  | Ветхие тепловые сети (км) |  | Замена ветхих тепловых сетей (км) |  | Подготовка центральных тепловых пунктов (единиц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Петровский муниципаль-ный округ | Всего | в том числе находя щихся в муници пальной собствен ности | Всего | в том числе находя щихся в муници пальной собствен ности | Всего | в том числе находя щихся в муници пальной собствен ности | Всего | в том числе находя щиеся в муници пальной собствен ности | Всего | в том числе находя щихся в муници пальной собствен ности | Всего | в том числе находя щихся в муници пальной собствен ности |
|  | 24 | 0 | 19,94 | 0,13 | 7 | 0 | 7,22 | 0,10 | 0,23 | 0 | 0 | 0 |

III. Водопроводно-канализационное хозяйство

| Наименование района, города | Подготовка очистных сооружений водопровода |  | Подготовка водопровод ных сетей (км.) | Замена ветхих водопровод ных сетей (км.) | Подготовка очистных сооружений канализации |  | Подготовка канализационных сетей (км) | Замена канализационных сетей (км) | Подготовка насосных станций водопровода (ед.) | Подготовка насосных станций канализации (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Петровский муниципаль-ный округ | Ед. | Тыс. куб.м. в сутки | Всего | Всего | Ед. | Тыс. куб.м. в сутки | Всего | Всего | Всего | Всего |
|  | 1 | 32 | 964,03 | 4,97 | 1 | 10,00 | 29,05 | 0,50 | 15 | 4 |

IV. Электрохозяйство

| Наименование района, города | Электролиний всего | Подготовка электролинии (км.) |  | Подготовка трансформаторных подстанций |  | Ветхие электрические сети (км.) |  | Замена ветхих электрических сетей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Петровский муниципальный округ |  | Всего | В том числе находящихся в муниципальной собственности | Всего | В том числе находящихся в муниципальной собственности | Всего | В том числе находящихся в муниципальной собственности | Всего | В том числе находящихся в муниципальной собственности |
|  | 2 567,346 | 503,649 | - | 159 | - | 1 095,24 | - | 4,040 | - |

V. Прочие объекты

| Наименование района, города | Специальные машины для механизированной уборки, ед. |  | Улично-дорожная сеть (тыс.кв.м) |  | Подготовка мостовых сооружений, ед. |  | Подготовка гидротехнических сооружений, ед. |  | Подготовка газопроводов, км |  | Подготовка транспортных и пешеходных тон нелей, ед. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Петровский муниципаль-ный округ | Всего | В том числе в муници пальной собствен ности | Всего | В том числе в муници пальной собствен ности | Всего | В том числе в муници пальной собствен ности | Всего | В том числе в муници пальной собствен ности | Всего | В том числе в муници пальной собствен ности | Всего | В том числе в муници пальной собствен ности |
|  | 5 | 5 | 4231,36 | 4231,36 | 41 | 41 | 56 | 11 | 1213,30 | 8,80 | 0 | 0 |

VI. Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ,

для подготовки к осеннее зимнему периоду 2024-2025 года

| Наименование района, города | Финансовые средства муниципальных образований (тыс. руб.) |  |  |  | Финансовые средства предприятий (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Петровский муниципаль-ный округ | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  | для формирования аварийного запаса материально - технических ресурсов | на строительство объектов ЖКХ | на капитальный ремонт, текущий ремонт, модернизацию объектов ЖКХ |  | для формирования аварийного запаса материально -технических ресурсов | на строительство объектов ЖКХ | на капитальный ремонт, текущий ремонт, модернизацию объектов ЖКХ |
|  | 11800 | 7800 | 0,00 | 4000 | 31 980,20 | 968,93 | 0 | 31011,27 |

Заместитель главы администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края	Ю.В.Петрич

|  | Приложение 2 |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
|  | От 24 июня 2025 г. № 879 |

СОСТАВ

рабочей группы по оперативному руководству и контролю за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства Петровского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2025-2026 года

| Тесленко Геннадий Александрович |  | исполняющий обязанности заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| Брянцев Александр Александрович |  | временно исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, заместитель руководителя рабочей группы |
| Смирнова Наталья Александровна |  | ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Бардин Роман Владимирович | директор муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство» |  |
| Берест Александр Николаевич | директор филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставэлектросеть» (по согласованию) |  |
| Бут Марина Алексеевна | начальник отдела культуры администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |  |
| Бушуева Елена Николаевна |  | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Ефименков Константин Сергеевич | начальник Петровского участка Ипатовского филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Крайтеплоэнерго» (по согласованию) |  |
| Зубцов Анатолий Николаевич | начальник Светлоградских электрических сетей филиала публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» (по согласованию) |  |
| Калашников Владимир Михайлович | начальник участка Общества с ограниченной ответственностью «Ставропольская управляющая компания» в городе Светлограде (по согласованию) |  |
| Комаровский Роман Николаевич | технический директор ПТП Светлоградское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» (по согласованию) |  |
| Алейников Виталий Федорович | главный инженер – заместитель исполнительного директора акционерного общества «Светлоградрайгаз» (по согласованию) |  |
| Писаренко Геннадий Николаевич | государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |  |
| Чирков Евгений Иванович | начальник Петровских районных электрических сетей Светлоградских электрических сетей филиала публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» «Ставропольэнерго» (по согласованию) |  |
| Шамухин Александр Валентинович | управляющая организация индивидуальный предприниматель Шамухин А.В. (по согласованию) |  |
| Шевченко Наталья Анатольевна | начальник отдела образования администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |  |

Заместитель главы администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края						                     Ю.В.Петрич

СПИСОК

лиц, приглашённых на заседание администрации

Петровского муниципального округа Ставропольского края

24 июня 2025 г.                                                                                     г. Светлоград

По вопросу: Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского муниципального округа в осенне-зимний период
2024-2025 годах и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годах

Докладчик:

|  | Брянцев Александр Александрович | временно исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выступающие: |  |  |
|  | Бут Дмитрий Станиславович | начальник производственно-технического отдела Петровского участка Ипатовского филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Крайтеплоэнерго» |  |
| Грицина Оксана Александровна |  | начальник производственно-технического отдела открытого акционерного общества «Светлоградрайгаз» |  |

Приглашённые:

| Алейникова Светлана Ивановна | начальник территориального отдела в селе Просянка управления по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| --- | --- |
| Бардин Роман Владимирович | директор муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство» |
| Белик Людмила Михайловна | начальник территориального отдела в поселке Рогатая Балка управления по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Берест Александр Николаевич | директор филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставэлектросеть» |
| Бронникова Светлана Васильевна | начальник территориального отдела в селе Сухая Буйвола управления по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Дьяконова Оксана Викторовна | начальник территориального отдела в селе Константиновское управления по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Зубцов Анатолий Николаевич | начальник Светлоградских электрических сетей филиала публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» |
| Калашников Владимир Михайлович | начальник участка Общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская управляющая компания» в городе Светлограде |
| Костина Наталья Николаевна | начальник территориального отдела в селе Донская Балка управления по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Маловичко Сергей Викторович | начальник территориального отдела в поселке Прикалаусский управления по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Пульнева Татьяна Николаевна | исполняющий обязанности начальника территориального отдела в селе Высоцкое управления по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Пунев Евгений Иванович | начальник управления по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Рубан Виталий Николаевич | начальник территориального отдела в селе Шангала управления по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Сабля Евгений Анатольевич | начальник территориального отдела в селе Благодатное управления по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Савченко Сергей Васильевич | начальник территориального отдела в селе Шведино управления по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Семикина Лилия Александровна | начальник территориального отдела в селе Николина Балка управления по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Уваров Сергей Николаевич | начальник территориального отдела в селе Гофицкое управления по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| Чирков Евгений Иванович | начальник Петровских районных электрических сетей Светлоградских электрических сетей филиала публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» «Ставропольэнерго» |
| Шамухин Александр Валентинович | управляющая организация индивидуальный предприниматель Шамухин А.В. |

Заместитель главы администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края						                     Ю.В.Петрич

ИНФОРМАЦИЯ

Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского муниципального округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2024-2025 года и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026 года

В целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов было принято постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 25 июня 2024 года № 1090. Данным постановлением были определены основные мероприятия, установлены сроки выполнения работ и назначены ответственные за исполнение лица. Создана рабочая группа, систематически занимающаяся вопросами подготовки жилищно-коммунального комплекса округа к осенне-зимнему периоду.

Запуск тепла был произведен своевременно. Появляющиеся сбои в работе объектов жизнеобеспечения устранялись в нормативные сроки, что способствовало сокращению количества жалоб населения на качество жилищно-коммунальных услуг.

На подготовку жилищно-коммунального хозяйства округа к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов израсходовано 9 939,91 тыс. рублей, а на 2025-2026 годы запланировано финансовых средств предприятий – 31 980, 2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 11800 тыс. рублей, из них 7000 тыс. рублей на содержание дорог в зимний период.

В настоящее время обстановка по подготовке к осенне-зимнему периоду в Петровском муниципальном округе имеет следующие показатели:

1. Жилищное хозяйство

На обслуживании управляющих компаний и организаций, осуществляющих текущее содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа, находится 75 жилых многоквартирных домов, общей площадью 123,17 тыс. м2.

В настоящее время начаты мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному периоду: выполняется ремонт систем отопления с заменой труб, ремонт запорной арматуры на сетях горячего и холодного водоснабжения, замена задвижек на системе теплоснабжения многоквартирных домов, ремонт кровли, изоляция труб в местах ее повреждения, ремонт и утепление дверей в подвалах, на чердаках, в многоквартирных домах проводятся гидравлические испытания системы отопления, проверка состояния дымоходов, ремонты отмосток фундаментов.

Особое внимание управляющих компаний должно быть нацелено на своевременное получение паспортов готовности к отопительному периоду 2025-2026 года. В полном объеме должны быть проведены гидравлические испытания и промывка общедомовых систем теплоснабжения, а также проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов.

2. Водоснабжение и канализация

Филиалом государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» производственно-техническое подразделение Светлоградское в 2025 году Филиалом государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» производственно-техническое подразделение Светлоградское в процессе подготовки к работе в осенне-зимний период 2024-2025 г. выполнено работ по капитальному и текущему ремонту на сумму 2 616,171 тыс. руб.

Проведены работы:

На очистных сооружениях водоснабжения выполнено:

- бетонирование стыков облицовочных плит плотины с башенным водоводом протяженностью 1500 м;

- замена блока питания электролизера ЭП-50 на электролизной установке — 1 шт;

- монтаж и подключение к коммуникационным сетям OCB установки КДР-500x2-2 — 1 IIIT; (Автоматический комплекс приготовления и дозирования реагентов)

г. Светлоград (500 м) выполнено:

- замена участка водопровода по 2-й пер. Николаенко — 80 м;

- замена участка водопровода по 2-й пер. Калинина - 420 м;

- замена пожарного гидранта по ул. Красногвардейская, ул. Сельскохозяйственная, ул. Калаусская — Зшт;

- замена задвижек на разводящих сетях н/с Кисличее, ул. Транспортной, ул. Подгорной, ул. Кисличанской, на хлораторной станции по ул. Садовой – 5 шт;

с. Сухая Буйвола (2020 м):

- выполнена замена участка водопровода на роднике «Круглый» -20 м (на ПНДбЗ).

- ведутся работы по замене водопровода от родника «Талы» (2000 м на ПНД225).

с. Донская Балка (70 м):

- выполнена замена участка водопровода на роднике «Хмыров» - 70 м (на ПНД110);

с. Просянка (75 м):

- выполнена замена участка водопровода на роднике «Бараник» 35 м (на ПНД160);

- выполнена замена участка водопровода на роднике «Чайный» - 40 м (на ПНД6З);

с. Кугуты (400 м):

- выполнена замена участка водопровода по ул. Железнодорожная — 400 м (на ПНД110).

с. Константиновское (2200 м):

- выполнена замена магистрального водовода на с. Константиновское — 2000 м (на ПНД225).

- в стадии завершения работы по замене участка водопровода по пер. Больничный (200 м на ПНД90).

с. Шведино (2000 м):

- в стадии завершения работы по замене водовода на с. Шведино (2000 м на ПНД225).

с. Гофицкое (200 м):

- в стадии завершения работы по замене участков водопровода по ул Ленина (350 м на ПНД110), ул. Гражданская (200 м на ПНД110);

с. Ореховка (600 м):

- в стадии завершения работы по замене участка водопровода по ул. Октябрьская - ул. Красная (600 м на ПНД110).

В соответствии с графиком выполняются промывки и обеззараживания РЧВ по филиалу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — «Северный» ПTП Светлоградское.

По канализационному участку:

- выполнена замена вентилятора радиального (вытяжка) — 1 шт;

- ремонт крыши здания очистных сооружений канализации выполнен частично.

По производственной программе ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» приобретено:

- блок-модульный узел дозирования гипохлорита натрия на н/с Леденев и н/с Алтухов с. Сухая Буйвола - 2 шт (подключен узел дозирования к резервуару чистой воды).

- узел дозирования гипохлорита натрия на н/с Дурнуша с. Сухая Буйвола 1 шт. (подключено и работает в штатном режиме).

- электролизная установка модульного типа «ЭльСоль-Модуль ЭМ-К1Н12.1» на н/с Талы с. Сухая Буйвола 1 шт. (подключено и работает в штатном режиме).

3. Теплоснабжение

Подготовка теплоэнергетического комплекса района к работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 года осуществлялась Петровским участком Ипатовского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго», Минераловодским территориальным участком Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО РЖД. К работе в осенне-зимний период 2024 - 2025 года предприятием подготовлено 29 котельных, 18,789 километров тепловых сетей.

В рамках подготовки котельных к работе в ОЗП 2024 - 2025 гг. Петровского участка Ипатовского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» проведены работы по капитальному ремонту по плану на общую сумму 400,00 тыс. руб.

Согласно плану проведения профилактического ремонта, выполнены следующие работы:

1. На котельной № 31 - 01, расположенной по ул. Пушкина, 2, в период с июня по август 2024 года выполнены работы по замене участка тепловой сети Д-89х3мм - 22 м.п. (х2) на трубу Д-89х4мм – 11 м.п. (х2) и Д-108х4мм – 11 м.п. (х2) между ТК-9 и жилым домом по ул. Бассейная № 82 (подземка);
клапана обратного Ду-150 мм, задвижки Ду-100 мм и затвора Ду-50мм внутри котельной. Произведен капитальный ремонт котла КВА - 2,0 Гн.

2. На котельной № 31-04, расположенной по ул. Калинина, 67 а, в выполнен монтаж затвора фланцевого Ду-80 мм с электроприводом внутри котельной. Произведена замена участка тепловой сети Ду-80мм-6 м.п. (х2) от ТУ-4 до ТК-10 (подземка).

3. На котельной № 31-06, расположенной по ул. Телеграфная, 81 а, в августе 2024 года выполнен капитальный ремонт котла Универсал-6.

4. На котельной № 31-10, расположенной по ул. Киевская, 10 а, в мае 2024 года выполнены работы по установке комплекса дозирования АКВАФЛОУ DC SP 61506 (для пропорционального ввода реагентов в воду).

5. На котельной № 31-11, расположенной по ул. Высотная, 32 а, 
в августе 2024 года выполнены работы по замене полиэтиленового участка сети ГВС Д-110 мм - 108 м.п. (х2) на полипропиленовую трубу PN20 Д-75 мм -108 м.п. (подача) на полипропиленовую трубу Д-63х8,6 мм – 108 м.п. и PN20 (обратка) от котельной до ТК-3.

6. На котельной № 31-14, расположенной по ул. Бассейная, 91, в мае 2024 года выполнены работы по установке комплекса дозирования Акваюнит ADS 61506.

7. На котельной № 31-17, расположенной по пр. Воробьева, 1а, в июне 2024 года выполнены работы по капитальному ремонту насоса IPL65/155-7,5/2 - 1шт. В августе 2024 года произведен ремонт трубопроводов тепловой сети внутри котельной, замена задвижек на тепловых сетях в ТУ-1.

8. На котельной № 31-25, расположенной в с. Шведино, в феврале 2024 года выполнены работы по установке комплекса ХВО.

Работы по текущему и капитальному ремонту выполнены в полном объеме.

Теплоснабжающей организацией Минераловодский территориальный участок ДТВу-3 Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по теплоснабжению – филиал ОАО «РЖД» при подготовке к ОЗП 2024-2025 годов выполнены следующие виды работ:

- проведена проверка сигнализатора загазованности;

- выполнена прочистка дымоходов, получение актов ВДПО;

- проведена проверка КИПиА;

- проведена ревизия насосов;

- проведена ревизия котлов.

4. Газоснабжение

План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2024-2025 года АО «Светлоградрайгаз» выполнен в полном объеме. Выполнены следующие виды работ:

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2024 – 2025 гг. были проведены работы по капитальному ремонту ГРПШ ул. Кирова, 65 и ГРПШ пер. Дорожный, 131. Стоимость работ составила 2 318 тыс. руб. В процессе подготовки к осенне-зимнему периоду был проведен текущий ремонт 385 единиц ГРП и ШРП. Проведено техническое обслуживание 1215 единиц запорной арматуры. Окрашено 20,65 км газопроводов, Аварийных ситуаций за осенне-зимний период 2024-2025гг не зарегистрировано. Аварийных ситуаций и инцидентов не зарегистрировано. По плану мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 года АО «Светлоградрайгаз» запланировано к подготовке 1213,30 километров газопроводов. Запланировано выполнение следующих видов работ: диагностирование подземных газопроводов (25,982 км), обследование приборным методом контроля плотности и качества изоляции подземных газопроводов (80,282 км), покраска газопроводов (53 км), техническое обслуживание газовых колодцев и запорной арматуры (1215 шт), текущий ремонт ГРП и ШРП (385 шт). Штат аварийно-диспетчерской службы укомплектован.

5. Электроснабжение

Подачу электроэнергии на Петровский район осуществляют два предприятия: на г. Светлоград – филиал ГУП СК «Ставэлектросеть» г. Светлоград; на села района – Петровские районные электрические сети публичного акционерного общества «МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго».

План мероприятий по обеспечению безаварийной работы электрического хозяйства в осенне-зимний период 2024-2025 года предприятиями выполнен на 100 %.

В соответствии с планом подготовки ОЗП в 2024 - 2025 году выполнена реконструкция электрических сетей (ВЛ-0,4 кВ ТП-69 ф-5, ВЛ-0,4 кВ ТП-69 ф-6, ВЛ-0,4 кВ ТП-7158 ф-1) по улицам (Калинина, Куйбышева, Крайняя).

В том числе заменены ветхие участки сетей с заменой неизолированных проводов на провод СИП, с заменой вводов, с заменой деревянных опор общей протяженностью 3,993 км.

Выполнен капитальный ремонт линий электропередач (ВЛ-0,4 кВ ТП-113 ф-7, ВЛ-О,4 кв тп-294 ф-5, ВЛ-О,4 кв тп-2153 ф-1, ВЛ-О,4 кв ТП-33153 ф-2) по улицам (Комсомольсая, Ленина, Тутиновая, Телеграфная, Брусничная, Пушкина, Кузнечная, Майская, Кленовая), общей протяженностью 1, 144 км

Восстановлено две кабельных линии 10 кВ., обеспечивающих надежное электроснабжение центральной части города и микрорайона Черемушки.

Произведен текущий ремонт трансформаторных подстанций кабельных и воздушных линий, в том числе проверено электроснабжения котельных и других социально значимых объектов.

Проведен спил аварийных деревьев расположенных в участках охранной зон линий электропередач общей протяженностью 22 км.

В целом при замене ветхих сетей в рамках ОЗП 2024-2025 освоено 2 миллиона 282 тысячи рублей.

На текущий момент предприятие обеспечено необходимыми средствами защиты и пожаротушения.

На складе филиала имеется аварийный запас материалов.

Филиал обеспечен исправной техникой, прошедшей технический осмотр, в том числе 3 автоподъемника, 1 автокран, 1 бур, 1 электротехническая лаборатория.

Аварийных ситуаций, затрагивающих социально значимые объекты, при прохождении ОЗП 2024 - 02025 не было.

6. Заключительные положения

Вопросы обеспечения устойчивой работы жилищно-коммунального комплекса в зимний период находятся на постоянном контроле в управлении муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края. Мы продолжаем практику, позволяющую улучшить взаимопонимание и взаимодействие всех топливно-энергетических и коммунальных служб между собой и органом местного самоуправления в период подготовки и проведения ОЗП 2025-2026 года.

Управление муниципального хозяйства Петровского муниципального округа Ставропольского края, подходит со всей серьёзностью и ответственностью к проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к предстоящему отопительному периоду. В комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2025-2026 года будут включены представители межрегионального отдела государственного энергетического надзора Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по согласованию.

Как правило, большинство нештатных ситуаций можно избежать, если профилактика проведена должным образом. Последние время мы входили в осенне-зимний период без срывов, и это общая заслуга – всех коммунальных предприятий округа, и муниципальной власти, и самих жителей. Только с таким подходом мы можем обеспечить население Петровского муниципального округа стабильным теплом, наладить бесперебойное энергоснабжение и водоснабжение.

| Временно исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края | А.А.Брянцев |
| --- | --- |