|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края 04 марта 2025 года Клочкова Н.А. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2024 году на реализацию основного мероприятия «Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета»  в рамках подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»».

Основание для проведения контрольного мероприятия

Пункт 11 плана работы Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края от 21.01.2025 г. № 1.

Цель контрольного мероприятия

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2024 году на реализацию основного мероприятия «Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета»  в рамках подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения».

Предмет контрольного мероприятия

Средства бюджета, выделенные на реализацию основного мероприятия «Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета»  в рамках подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения».

Объект контрольного мероприятия

Управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края.

Проверяемый период деятельности

2024 год.

Дата начала проведения контрольного мероприятия

24 января 2025 г.

Объем бюджетных средств, охваченных контрольным мероприятием, составил:

2024 г. – 7 103 552,38 руб.

Проверка производилась на основании представленных документов на бумажных носителях, а также размещенных на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее ЕИС).

Результаты контрольного мероприятия:

1. По результатам электронного аукциона № 0121600005624000151 размещенного 26.07.2024 г. объект закупки «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожная х. Вознесенский Петровского муниципального округа Ставропольского края» заключен муниципальный контракт № 0121600005624000151 от 16.08.2024 г. между управлением муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (Заказчик) и индивидуальным предпринимателем Бабоян Александром Шириновичем (Подрядчик). Цена контракта составила 2 999 785,39 руб.

В нарушении п. 4 порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 декабря 2022 г. N 1026/пр, общий журнал не пронумерован.

В актах освидетельствования скрытых работ не заполнялся п. 7 «Разрешается производство последующих работ».

Работы выполнены в полном объеме без нарушения сроков.

2. По результатам электронного аукциона № 0121600005624000158 размещенного 09.08.2024 г. объект закупки «Ремонт дороги по тупику Приветливый города Светлограда» заключен муниципальный контракт № 0121600005624000158 от 30.08.2024 г. между управлением муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-передвижная механизированная колонна»  (Подрядчик).  Цена контракта составила 979 516,99 руб.

Приложение № 1 к муниципальному контракту на ремонт дороги по тупику Приветливый города от  Светлограда от 30.08.2024 г. № 0121600005624000158 «Сметная документация. Локальный сметный расчет №1» изложено в новой редакции согласно дополнительного соглашения №1 от 23.10.2024г. к муниципальному контракту на ремонт дороги по тупику Приветливый города от  Светлограда № 0121600005624000158 от 30.08.2024 г. В ЕИС размещенный Локальный сметный расчет (смета) № 1.1 к данному дополнительному соглашению отличается от бумажного носителя.

В актах о приемке выполненных работ КС-2 № 1 и № 2 от 24.10.2024 г. в графе Заказчик не указано управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, только в графе Инвестор.

Работы выполнены без нарушения сроков.

3. В соответствии с извещением о проведении электронного аукциона для закупки № 0121600005624000148 от 26.07.2024 г. объект закупки – Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гражданская в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края заключен муниципальный контракт № 0121600005624000148 Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гражданская в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края от 16.08.2024 г. (далее - муниципальный контракт) между Управлением муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (Заказчик) и индивидуальным предпринимателем Бабоян Александром Шириновичем на сумму 1 000 000,00 руб. (Подрядчик). Начальная максимальная цена контракта составила 1 000 000,00 руб. Работы выполнены в полном объеме без нарушения сроков.

4. В соответствии с извещением о проведении электронного аукциона для закупки № 0121600005624000149 от 26.07.2024 г. объект закупки – Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гноевого в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края заключен муниципальный контракт № 0121600005624000149 Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гноевого в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края от 16.08.2024 г. (далее - муниципальный контракт) между Управлением муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (Заказчик) и индивидуальным предпринимателем Бабоян Александром Шириновичем на сумму 2 124 250,00 руб. (Подрядчик). Начальная максимальная цена контракта составила 2 124 250,000 руб. Работы выполнены в полном объеме без нарушения сроков.

По результатам проведенных аукционов цели закупок достигнуты. Бюджетные средства, выделенные на закупки, использованы по назначению. В ходе визуального осмотра автомобильных дорог объем выполненных работ соответствует объему работ по локально-сметным расчетам, а также объему работ, указанному в актах о приемке выполненных работ. Нарушений требований действующего законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не установлено.

Рекомендуем более внимательно относиться к приемке документов от Подрядчика.

Предложения

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия: «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2024 году на реализацию основного мероприятия «Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета»  в рамках подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»»:

- Председателю Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края - Лагунову В.О.;

2. Направить копию акта по результатам контрольного мероприятия: «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2024 году на реализацию основного мероприятия «Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета»  в рамках подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»»:

- В прокуратуру Петровского района.

| Инспектор Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края |  | Лихтина Г.А. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Инспектор Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края | Меркулова Ю.С. |
| --- | --- |