УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной

палаты Петровского городского

округа Ставропольского края

6 ноября 2020 года

Клочкова Н.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Экспертиза и проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды»».

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Пункт 11, 12 плана работы Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края на 2020 год, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края от 08.10.2020г. №7, ст. 8 Положения о Контрольно-счетной палате Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 08.12.2017г. №68.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

Средства бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды».

Объект экспертно-аналитического мероприятия:

Администрация Петровского городского округа Ставропольского края.

Цель экспертно-аналитического мероприятия:

- Анализ системы финансирования и ресурсного обеспечения программы;

- Анализ соответствия структуры и содержания муниципальной программы установленным требованиям;

- Анализ соответствия запланированных средств Программы с финансированием и исполнением;

- Определить законность, результативность (эффективность и экономность) использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Правовая основа финансово-экономической экспертизы включает в себя: Бюджетный кодекс РФ; Федеральный закон от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018.   № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края»; Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденные распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018.   № 206 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края»; решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 26.12.2017. №81 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 14.12.2018. №194 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»; распоряжение Контрольно-счетной палаты от 10.01.2019. №1 «Об утверждении Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Проведение экспертизы муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края».

Проверяемый период деятельности: 2018 – 2019 года.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 12 октября по 6 ноября 2020 года.

Метод проверки: выборочный.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия:

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» (далее – Программа) представлена на проведение экспертно-аналитического мероприятия с соответствующими приложениями.

Ответственный исполнитель Программы: отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Соисполнители Программы:

- управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края;

- отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Программа включает в себя две подпрограммы:

- «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» и общепрограммные мероприятия».

Целями Программы является:

- повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем.

В ходе реализации мероприятий Программы была дополнена цель программы:

- предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечение рационального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель городского округа.

Срок реализации Программы: 2018-2023 годы.

Объем финансового обеспечения Программы на 2018 год составляет 40332,90 тыс. руб., в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ставропольского края – 38316,25 тыс. руб., бюджет Петровского городского округа Ставропольского края – 2016,65 тыс. руб.

Объем финансового обеспечения на 2019 год составляет 162,09 тыс. руб. из бюджета Петровского городского округа Ставропольского края.

Программа утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 года №13.

Программа разработана на основании Стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края и показателей их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края, прогнозом социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период, основными направлениями стратегического развития Российской Федерации, основными направлениями социально-экономического развития Ставропольского края.

Разработка Программы осуществлялась на основании постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края».

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ предусматривается, что разработка программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением администрации округа. Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» включена в перечень муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 года № 01-р.

В нарушении п.13 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края срок, предусмотренный для утверждения перечня программ нарушен.

В нарушении п.15 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, проект Программы не прошел финансово-экономическую экспертизу в Контрольно-счетной палате Петровского городского округа Ставропольского края.

В нарушении статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и п.19 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, муниципальная программа утверждена позже установленного срока. (на 3 дня)

В ходе реализации Программы были внесены изменения объемов финансового обеспечения, добавлены соисполнители и участники Программы.

Годовой объем финансового обеспечения за проверяемый период, указанный в паспорте Программы, соответствует финансированию, отраженному в Приложении 4 к Годовому отчету о реализации муниципальной программы.

Анализ соотношения запланированных средств Программы с финансированием и исполнением приведен в таблице №1.

|  | Наименование Программы (подпрограммы) | Утверждено согласно паспорта Программы на 2018 год | Утверждено согласно изменений сводной бюджетной росписи на 2018 год | Исполнено согласно отчета об исполнении муниципальной программы за 2018 год | % Исполнения | Утверждено согласно паспорта Программы на 2019 год | Утверждено согласно изменений сводной бюджетной росписи на 2019 года | Исполнено согласно отчета об исполнении муниципальной программы за 2019 года | % Исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Охрана окружающей среды» | 40332,90 | 40332,98 | 39921,60 | 98,98 | 162,09 | 162,09 | 106,62 | 65,78 |
| 1.1 | «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды» | 40332,90 | 40332,98 | 39921,60 | 98,98 | 162,09 | 162,09 | 162,62 | 65,78 |
| 1.2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» и общепрограммные мероприятия» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица  тыс.руб.

Как видно из таблицы в ходе реализации Программы вносились изменения объемов финансового обеспечения. Так в 2018 году было запланировано 40332,90 тыс. руб., кассовое исполнение Программы – 39921,60 тыс. руб. или 98,98 % к уточненным плановым назначениям. В 2019 году наблюдается уменьшение финансового обеспечения программы, уточненные плановые назначения бюджетных средств составили 162,09 тыс. руб., кассовое исполнение средств бюджета городского округа составило 106,62 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы соответствует объемам бюджетных ассигнований предусмотренных бюджетом Петровского городского округа Ставропольского края на 2018 – 2019 года.

Статьей 179 БК РФ предусмотрено, что по муниципальной Программе ежегодно проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ, на основании порядка критериев, установленных Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» за проверяемый период проведена финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края в соответствии с требованиями Методики оценки эффективности  реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019 г. № 445 и на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.04.2018. № 528.

По данным Заключений об оценки эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» непосредственные результаты, запланированные к достижению целей Программы в 2018 - 2019 гг. достигнуты на 100%, все основные мероприятия выполнены в полном объеме.

Перечень основных мероприятий подпрограмм оформляется приложением №2 к Программе.

При этом для каждого мероприятия указывается его наименование, сроки исполнения, его связь с индикаторами достижения целей программы. Данные мероприятия увязаны по срокам и ресурсам, и обеспечивают решение задач Программы.

Для установления законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды», были предоставлены заверенные копии, а также оригиналы первичных бухгалтерских документов, подтверждающих обоснованность необходимых расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края для выполнения мероприятий Программы.

Выводы и рекомендации:

В результате проведенного анализа Контрольно-счетная палата Петровского городского округа Ставропольского края считает, что Программа эффективна, целесообразна. Соответствует положениям нормативных документов, регламентирующих порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, а также соответствует целям социально-экономического развития Петровского городского округа.

Рекомендуем осуществлять формирование и реализацию Программы в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и утвержденными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Предложения

По результатам мероприятия:

1. Направить Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края:

- Главе Петровского городского округа Ставропольского края - Захарченко А.А.

2. Направить копию Заключения о результатах экспертно-аналитического мероприятия: «Экспертиза и проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды»:

- Председателю Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края - Лагунову В.О.

- в прокуратуру Петровского района Ставропольского края.

| Инспектор Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края |  | Лихтина Г.А. |
| --- | --- | --- |
| Инспектор Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края |  | Шеина С.Н. |

Заместитель начальника

отдела сельского хозяйства

и охраны окружающей среды

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края					                       Лаптев Ю.А.

Один экземпляр получил «_______________________________________________________________________________________»