|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края 16 февраля 2024 года Клочкова Н.А. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию основного мероприятия «Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края» в рамках подпрограммы «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей округа услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края»»

Основание для проведения контрольного мероприятия

Пункт 11 плана работы Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края от 26.01.2024 г. № 2.

Цель контрольного мероприятия

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию основного мероприятия «Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края» в рамках подпрограммы «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей округа услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края».

Предмет контрольного мероприятия

Средства бюджета, выделенные на реализацию основного мероприятия «Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края» в рамках подпрограммы «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей округа услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края».

Объект контрольного мероприятия

Отдел культуры администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

Проверяемый период деятельности

2023 год.

Дата начала проведения контрольного мероприятия

01 февраля 2024 г.

Объем бюджетных средств, охваченных контрольным мероприятием, составил:

2023 г. – 4 794 710,00   руб.

Проверка производилась на основании представленных копий документов на бумажных носителях, а также размещенных в ЕИС.

Результаты контрольного мероприятия:

- По муниципальному контракту  № 0121600005622000210 на выполнение работ по благоустройству территории прилегающей к Дому культуры по ул. Курортная,7а, в хуторе Соленое Озеро Петровского городского округа Ставропольского края от 17.01.2023 г. заключенному между муниципальным казенным учреждением культуры «Центральный дом культуры города Светлограда» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Эталонстрой» (Подрядчик) на сумму 2 431 150, 00 руб. установлено:

- в нарушении п.6.1 Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ;

- выявлено несоответствие в количестве поставленного оборудования, а именно в соответствии с локально-сметным расчетом (Приложение № 2 Сметная документация Локальный сметный расчет № 1 Исполнительная 1 к контракту) предусмотрена установка качалки-балансир «Слоники» в количестве 1 штука. Однако в ходе контрольного мероприятия обнаружено, что по акту приемке выполненных работ № 4 от 24.10.23 г. исправление №2 от 15.12.23 г. указано 2 штуки. Следовательно, Заказчик не внес необходимые соответствующие изменения в единой информационной системе в сфере закупок.

- По муниципальному контракту № 0121600005622000211 на благоустройство территории, прилегающей к муниципальному казенному учреждению культуры «Дом культуры в поселке Рогатая Балка» Петровского городского округа Ставропольского края от 16.01.2023 г. между муниципальным казенным учреждением культуры «Дом культуры поселка Рогатая Балка» и ООО «ЭталонСтрой» на сумму 2 329 560,00 руб. установлено:

- согласно дополнительным соглашениям к муниципальному контракту не внесены изменения в системе ЕИС по объектам закупки и в Приложение № 1 «Спецификация» к муниципальному контракту. В связи, с чем в Акте о приемке выполненных работ № 2 от 21.09.2023 г. допущены технические ошибки по количеству и сумме в позиции № 2 «Светильник консольный светодиодный (43.99.90.190). Данная ошибка повлекла за собой: расхождение в документах акта о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 08.09.2023 г. и акта о приемке выполненных работ № 2 от 21.09.2023 г.;

нарушение в бухгалтерской отчетности, а именно поставлен на учет «Светильник консольный светодиодный» в количестве 6 штук, вместо 8 штук;

- в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 08.09.2023 г., размещенном в ЕИС, на 1 странице допущена ошибка, а именно сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) указана 2 332,96 тыс. руб., вместо 2 329,56 тыс. руб.;

- в нарушении п. 6.1 муниципального контракта начальный и конечный срок выполнения работ не соблюдены;

- в нарушении Приложения № 1 «Спецификация» к муниципальному контракту, был принят «Светильник консольный светодиодный», так как страна производства по документам Китай.

Предложения

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия: «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию основного мероприятия «Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края» в рамках подпрограммы «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей округа услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края»»:

- Председателю Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края - Лагунову В.О.

2. Направить копию акта по результатам контрольного мероприятия: «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию основного мероприятия «Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края» в рамках подпрограммы «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей округа услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края»»:

- В прокуратуру Петровского района.

| Инспектор Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края |  |  | Лихтина Г.А. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Инспектор Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края; Лихтина Г.А.. | Меркулова Ю.С. |
| --- | --- |