|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**  Председатель Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края  15 октября 2024 года  Клочкова Н.А. |

**ОТЧЕТ**

**о результатах контрольного мероприятия**

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию отдельных инициативных проектов в рамках муниципальной практики инициативного бюджетирования за счет местного бюджета: благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, ул. Ленина, 100б».

**Основание для проведения контрольного мероприятия**

П. 11 плана работы Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края от 11.09.2024 г. № 7.

**Цель контрольного мероприятия**

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию отдельных инициативных проектов в рамках муниципальной практики инициативного бюджетирования за счет местного бюджета **«**Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, ул. Ленина, 100б».

**Предмет контрольного мероприятия**

Средства бюджета, выделенные на реализацию отдельного инициативного проекта в рамках муниципальной практики инициативного бюджетирования за счет местного бюджета **«**Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, ул. Ленина, 100б».

**Объект контрольного мероприятия**

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Донская Балка».

**Проверяемый период деятельности**

2023 год.

**Дата начала проведения контрольного мероприятия**

16 сентября 2024 г.

**Объем бюджетных средств, охваченных контрольным мероприятием, составил:**

2023 г. – 1 621 086,00 руб.

Проверка производилась на основании представленных документов на бумажных носителях, а также размещенных на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее ЕИС).

**Результаты контрольного мероприятия:**

1. В соответствии с электронным аукционом № 0121600005623000005, размещенного 24.01.2023 г., объект закупки - "Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, ул. Ленина, 100 б" (начальная максимальная цена контракта - 1 621 086,00 руб.), заключен муниципальный контракт № 0121600005623000005 на "Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, ул. Ленина, 100б" от 15.02.2023 г. между муниципальным казенным учреждением культуры «Дом культуры села Донская Балка» и обществом с ограниченной ответственностью «ДОРСЕРВИС» на сумму 1 621 086,00 руб. В локальный сметный расчет вносились изменения согласно Дополнительного соглашения №1 к муниципальному контракту № 0121600005623000005 от 15.02.2023 г. на "Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, ул. Ленина, 100б" от 01.08.2023 г. и Дополнительного соглашения №2 к муниципальному контракту № 0121600005623000005 от 15.02.2023 г. на "Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, ул. Ленина, 100б" от 14.08.2023 г., копии данных дополнительных соглашения предоставлены на бумажных носителях. Следует отметить, что в ЕИС в действующей редакции размещено 4 дополнительных соглашения, 3 из которых отличаются от тех, что предоставлены на бумажных носителях. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) №1 составлен 01.08.2023 г., однако отчетный период по данному документу 15.02.2023 - 02.08.2023. Работы приняты в срок.

**Предложения**

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия: «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию отдельных инициативных проектов в рамках муниципальной практики инициативного бюджетирования за счет местного бюджета: благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, ул. Ленина, 100б»:

- Председателю Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края - Лагунову В.О.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |
| Инспектор Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края | | | Лихтина Г.А. |

|  |  |
| --- | --- |
| Инспектор Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края | Меркулова Ю.С. |