ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25 июня 2024 г. | г. Светлоград | № 18  |

О внесении изменений в приказ управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2023 г. № 55 Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2024 год»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. года № 528 (в редакции от 10 января 2024 г. № 03, от 07 мая 2024 г. № 778), [постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1567 «Об утверждении муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»](https://petrgosk.gosuslugi.ru/ofitsialno/ekonomika/ekonomicheskoe-razvitie/strategicheskoe-planirovanie/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-programmy-2021-2026-gg/formirovanie-sovremennoy-gorodskoy-sredy/dokumenty-omsu_6265.html%22%20%5Co%20%22%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202024%20%D0%B3.%E2%84%96%20528%20%5C%22%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202017%20%D0%B3.%20%E2%84%96%2028%20%5C%C2%AB%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%5C%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%5C%C2%BB) (в редакции от 01 февраля 2024 г. № 166, от 25 апреля 2024 г. № 729), принимая во внимание результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края за I квартал 2024 года

Приказываю:

1. Внести в приказ управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2023 г. № 55 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2024 год», следующие изменения:

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2024 год».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2024 год.».

1.3. Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2024 год изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий

обязанности начальника

управления муниципального

хозяйства администрации

Петровского муниципального

округа Ставропольского края А.А. Брянцев

|  |
| --- |
| Утвержден |
|  приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
|  от 07 декабря 2023 г. № 55(ред. от 18 июня 2024 г. № 18) |

**Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность Ф.И.О) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы,тыс. рублей |
| Всего, в том числе: | Бюджет округа | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |
| Бюджет округа | Межбюджетные трансферты из краевого бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»** | Врио начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Брянцев А.А. (далее – Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А..) |  | 643510,60 | 434999,40 | 208060,88 | 0,00 | 0,00 | 450,32 |
| I. | **Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»** | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. |  | 643510,60 | 434999,40 | 208060,88 | 0,00 | 0,00 | 450,32 |
| 1. | **Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети** | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. |  | 2364,21 | 2364,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Контрольное событие 1. Выполнение работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Контрольное событие 2.Поставка электрической энергии для светофорных объектов осуществлена | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 2. | **Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети** | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. |  | 270691,86 | 71630,98 | 199060,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Контрольное событие 3.Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского муниципального округа Ставропольского края осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Контрольное событие 4.Выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского муниципального округа Ставропольского края осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Контрольное событие 5.Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского муниципального округа Ставропольского края осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 2.4 | Контрольное событие 6.Предоставление субсидии МБУ «Коммунальное хозяйство» в целях выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 3. | **Организация деятельности комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения** | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Контрольное событие 7.Заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведены | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 29.03.2024, до 28.06.2024, до 30.09.2024, до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Контрольное событие 8.Перечень вопросов для рассмотрения на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сформирован | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 29.03.2024, до 28.06.2024, до 30.09.2024, до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 4. | **Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Петровского муниципального округа** | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 4.1 | Контрольное событие 9.Автобусное сообщение сельских населенных пунктов с административным центром Петровского муниципального округа обеспечено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Контрольное событие 10.Актуализация реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Петровского муниципального округа Ставропольского края | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5. | **Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края** | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. |  | 12937,32 | 3487,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 450,32 |
| 5.1 | Контрольное событие 11. Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт тротуара по ул. Шоссейная в селе Николина Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.2 | Контрольное событие 12. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Ремонт тротуара по ул. Шоссейная в селе Николина Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 01.07.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.3 | Контрольное событие 13. Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Устройство тротуара по ул. Советской в селе Ореховка Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.4 | Контрольное событие 14. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Устройство тротуара по ул. Советской в селе Ореховка Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 01.07.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.5 | Контрольное событие 15. Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт участков автомобильной дороги по улице Почтовая поселка Прикалаусский Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.6 | Контрольное событие 16. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Ремонт участков автомобильной дороги по улице Почтовая поселка Прикалаусский Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 01.07.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.7 | Контрольное событие 17. Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Благоустройство пешеходных зон по ул. Первомайской и ул. Садовой п. Рогатая Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.8 | Контрольное событие 18. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство пешеходных зон по ул. Первомайской и ул. Садовой п. Рогатая Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 01.07.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 6. | **Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета** | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. |  | 7103,55 | 7103,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Контрольное событие 19. Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гноевого в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 6.2 | Контрольное событие 20. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гноевого в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 01.07.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 6.3 | Контрольное событие 21. Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гражданской в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 6.4 | Контрольное событие 22. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гражданской в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 01.07.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 6.5 | Контрольное событие 23. Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожная х. Вознесенский Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 6.6 | Контрольное событие 24. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожная х. Вознесенский Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 01.07.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 6.7 | Контрольное событие 25. Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт дороги по тупику Приветливый города Светлограда» осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 6.8 | Контрольное событие 26. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Ремонт дороги по тупику Приветливый города Светлограда» выполнены | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 01.07.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 7. | **Реконструкция объектов, находящихся в муниципальной собственности** | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. |  | 2434,23 | 2434,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Контрольное событие 27. Разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Кавказская, ул. Калинина, ул. Сельскохозяйственная в городе Светлограде осуществлена | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 7.2 | Контрольное событие 28. Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция моста через реку Калаус на а/д «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в г. Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлена | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 8. | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения»** | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. |  | 309437,77 | 309437,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Контрольное событие 29. Муниципальный контракт на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» заключен | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 8.2. | Контрольное событие 30. Работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» выполнены | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 9. | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям, в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения»** | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. |  | 38541,66 | 38541,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | Контрольное событие 28. Работы по ремонту участка автомобильной дороги по пл. Выставочная (в районе МБОУ лицей № 3) в г. Светлограде выполнены | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 9.2 | Контрольное событие 28. Работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская в с. Высоцкое Петровского муниципального округа Ставропольского края выполнены | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 9.3 | Контрольное событие 28. Работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Октябрьская в с. Ореховка Петровского муниципального округа Ставропольского края выполнены | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |

Временно исполняющий

обязанности начальника

управления муниципального

хозяйства администрации

Петровского муниципального

округа Ставропольского края А.А. Брянцев