ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 01 сентября 2022 г. | г. Светлоград | № 39 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2020 г. № 9, от 08 августа 2020 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 г. № 1529), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 декабря 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1567 (в редакции от 10 марта 2021 г. № 383, от 18 августа 2021 г. № 1332, от 14 марта 2022 г. № 357, от 04 августа 2022 г.              № 1257)

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2022 год, утвержденный приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2021 г. № 48 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2022 год», изложив в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2022 год» вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель главы

администрации - начальник

управления муниципального

хозяйства администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                      А.И. Бабыкин

Утвержден

приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края

от 01 сентября 2022 г. № 39

Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | налоговые расходы бюджета округа | Внебюджетные средства (средства физических и юридических лиц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Заместитель начальника управления – начальник отдела дорожной деятельности и транспорта управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края Портянко Е.В. (далее – Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) |  | 402107,16 | 69896,25 | 331888,09 | 0,00 | 322,82 |
| I. | Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети Петровского городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения» | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 402107,16 | 69896,25 | 331888,09 | 0,00 | 322,82 |
| 1. | Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 2284,85 | 2284,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Контрольное событие 1. Выполнение работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Контрольное событие 2. Поставка электрической энергии для светофорных объектов осуществлена | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 2. | Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 234728,93 | 61270,47 | 173458,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Контрольное событие 3. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского городского округа Ставропольского края осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Контрольное событие 4. Выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского городского округа Ставропольского края осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.06.2022, до 30.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Контрольное событие 5. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского городского округа Ставропольского края осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 2.4 | Контрольное событие 6. Предоставление субсидии МБУ «Коммунальное хозяйство» в целях выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 3. | Организация деятельности комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Контрольное событие 7. Заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведены | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 31.03.2022, до 30.06.2022, до 30.09.2022, до 30.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Контрольное событие 8. Перечень вопросов для рассмотрения на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сформирован | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 31.03.2022, до 30.06.2022, до 30.09.2022, до 30.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 4. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Петровского городского округа | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Контрольное событие 9. Автобусное сообщение сельских населенных пунктов с административным центром Петровского городского округа обеспечено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Контрольное событие 10. Актуализация реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Петровского городского округа Ставропольского края | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 5. | Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 5795,67 | 2166,83 | 3312,72 | 0,00 | 316,02 |
| 5.1 | Контрольное событие 11. Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт дороги по улице Молодёжная в селе Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 5.2 | Контрольное событие 12. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Ремонт дороги по улице Молодёжная в селе Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края» выполнены | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 01.07.2022 | х | х | х | х | х |
| 5.3 | Контрольное событие 13. Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Обустройство остановочных павильонов по улице 9-е Января, улице Николаенко, переулок Пионерский, улице Шоссейная в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 5.4 | Контрольное событие 14. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Обустройство остановочных павильонов по улице 9-е Января, улице Николаенко, переулок Пионерский, улице Шоссейная в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» выполнены | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 01.07.2022 | х | х | х | х | х |
| 6. | Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 1849,41 | 1842,61 | 0,00 | 0,00 | 6,80 |
| 6.1 | Контрольное событие 15. Муниципальный контракт на реализация инициативного проекта «Асфальтирование дорог общего пользования местного значения по улице Солнечная и пер. Громова в г. Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» заключен | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 6.2 | Контрольное событие 16. Реализация инициативного проекта «Асфальтирование дорог общего пользования местного значения по улице Солнечная и пер. Громова в г. Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлена | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 6.3 | Контрольное событие 17. Выполнение работ по реализации проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 7. | Реализация проекта «Реконструкция мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д №5 «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 157448,30 | 2331,49 | 155116,81 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Контрольное событие 18. Соглашение о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету Петровского городского округа Ставропольского края Субсидии на реализацию проекта «Реконструкция мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д №5 «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» заключено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 01.07.2022 | х | х | х | х | х |
| 7.2. | Контрольное событие 19. Муниципальный контракт на реализацию проекта «Реконструкция мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д №5 «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» заключен | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 01.08.2022 | х | х | х | х | Х |
| 7.3. | Контрольное событие 20. Реализация проекта «Реконструкция мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д №5 «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлена | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х |

Первый заместитель главы администрации –

начальник управления муниципального

хозяйства администрации Петровского

##### городского округа Ставропольского края                                                                                                                       А.И. Бабыкин