ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 07 декабря 2024 г. | г. Светлоград | № 55 |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2024 год

В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2020 г. № 9, от 08 августа 2020 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 г. № 1529, от 06 октября 2022 г. № 1609), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 декабря 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1567 (в редакции от 10 марта 2021 г. № 383, от 18 августа 2021 г. № 1332, от 14 марта 2022 г. № 357, от 04 августа 2022 г. № 1257, от 15 марта 2023 г. № 345, от 20 июля 2023 г. № 1148, от 28 ноября 2023 г. № 1999)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2024 год.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2024 год» вступает в силу с 01 января 2024 года.

Временно исполняющий

обязанности начальника

управления муниципального

хозяйства администрации

Петровского муниципального

Округа Ставропольского края А.А. Брянцев

|  |
| --- |
| Утвержден |
| приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
| от 07 декабря 2024 г. № 55 |

**Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | |
| Всего, в том числе: | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | налоговые расходы бюджета округа | Внебюджетные средства (средства физических и юридических лиц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»** | Заместитель начальника управления – начальник отдела дорожной деятельности и транспорта управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Портянко Е.В. (далее – Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) |  | 54201,85 | 54201,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | **Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети Петровского городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения»** | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) |  | 54201,85 | 54201,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | **Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети** | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) |  | 2271,85 | 2271,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Контрольное событие 1. Выполнение работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Контрольное событие 2.  Поставка электрической энергии для светофорных объектов осуществлена | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х |
| 2. | **Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети** | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) |  | 51930,00 | 51930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Контрольное событие 3.  Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского городского округа Ставропольского края осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Контрольное событие 4.  Выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского городского округа Ставропольского края осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Контрольное событие 5.  Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского городского округа Ставропольского края осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х |
| 2.4 | Контрольное событие 6.  Предоставление субсидии МБУ «Коммунальное хозяйство» в целях выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х |
| 3. | **Организация деятельности комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения** | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Контрольное событие 7.  Заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведены | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 29.03.2024, до 28.06.2024, до 30.09.2024, до 28.12.2024 | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Контрольное событие 8.  Перечень вопросов для рассмотрения на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сформирован | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 29.03.2024, до 28.06.2024, до 30.09.2024, до 28.12.2024 | х | х | х | х | х |
| 4. | **Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Петровского городского округа** | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Контрольное событие 9.  Автобусное сообщение сельских населенных пунктов с административным центром Петровского городского округа обеспечено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 31.12.2024 | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Контрольное событие 10.  Актуализация реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Петровского городского округа Ставропольского края | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х |
| 5. | **Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края** | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Контрольное событие 11.  Выполнение работ по реализации инициативных проектов осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х |
| 5.2 | Контрольное событие 12.  Безвозмездные работы в рамках реализации инициативных проектов выполнены | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 01.07.2024 | х | х | х | х | х |
| 6. | **Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета** | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Контрольное событие 13.  Выполнение работ по реализации инициативных проектов осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х |
| 6.2 | Контрольное событие 14.  Безвозмездные работы в рамках реализации инициативных проектов выполнены | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 01.09.2024 | х | х | х | х | х |

Временно исполняющий

обязанности начальника

управления муниципального

хозяйства администрации

Петровского муниципального

округа Ставропольского края А.А. Брянцев