ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26 декабря 2023 г. | г. Светлоград | № 63 |

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 года   
№ 9, от 08 августа 2019 года № 1645, от 06 июля 2020года № 867,   
от 22 сентября 2021 года № 1529, от 06 октября 2022 года № 1609), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 года № 571-р, от 04 декабря 2018 года № 656-р, от 20 сентября 2019 года № 554-р, от 02 июля 2020 года № 370-р), в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1574 (в редакции от 10 марта 2021 года № 379, от 25 августа 2021 года № 1381, от 16 марта   
2022 г. № 376, от 03 августа 2022 г. № 1234, от 29 марта 2023 г. № 472,   
от 25 сентября 2023 г. № 1543, от 25 декабря 2023 г. № 2263)

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденный приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края   
от 02 декабря 2022 года № 59 (в редакции от 29 сентября 2023 г. № 41), изложив его в новой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Временно исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края | А.А.Брянцев |

|  |
| --- |
| Утвержден  приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2023 года № 63 |

**Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | |
| Всего, в том числе: | Бюджет округа | | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы | |
| бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |
| юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | Временно исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Брянцев А.А. (далее –  врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.) |  | 124 214,82 | 108 671,31 | 13 667,48 | 0,00 | 532,43 | 1 343,60 |
| І | **Подпрограмма «Благоустройство Петровского городского округа»** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 46 192,35 | 30 648,84 | 13 667,48 | 0,00 | 532,43 | 1 343,60 |
| 1. | **Уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории округа** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 1 396,51 | 1 396,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 1. Работы по сбору и вывозу мусора с общественных территорий округа выполнены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Контрольное событие 2. Работы по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территорий округа выполнены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 2. | **Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 6 941,81 | 6 941,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Контрольное событие 3. Предоставление субсидий за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения обеспечено | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Контрольное событие 4.Спил деревьев на территории округа осуществлен | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 3. | **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 802,55 | 802,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Контрольное событие 5. Содержание в надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии территории кладбищ осуществлено | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Контрольное событие 6. Уплата налога на землю осуществлена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 4. | **Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 185,11 | 0,00 | 185,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Контрольное событие 7. Контракт на отлов и содержание безнадзорных животных заключен | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 4.2. | Контрольное событие 8. Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных осуществлены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5. | **Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 24 248,59 | 8 890,19 | 13 482,37 | 0,00 | 532,43 | 1 343,60 |
| 5.1. | Контрольное событие 9. Работы по реализации проекта «Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16 а (четвертый этап) в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | Начальник управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края Пунев Е.И. (далее - начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И.) | до 01.09.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.2. | Контрольное событие 10. . Безвозмездные работы по проекту «Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16 а (четвертый этап) в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 01.09.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.3. | Контрольное событие 11. Работы по реализации проекта «Благоустройство части земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, село Константиновское, ул. Ледовского, земельный участок 2в» осуществлены | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 01.09.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.4. | Контрольное событие 12. Безвозмездные работы по проекту «Благоустройство части земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, село Константиновское, ул. Ледовского, земельный участок 2в» осуществлены | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 01.09.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.5. | Контрольное событие 13. Работы по реализации проекта «Благоустройство детской площадки по ул. Мира в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.6. | Контрольное событие 14. Безвозмездные работы по проекту «Благоустройство детской площадки по ул. Мира в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.7. | Контрольное событие 15. Работы по реализации проекта «Благоустройство общественной территории по ул. Красная в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.8. | Контрольное событие 16. . Безвозмездные работы по проекту «Благоустройство общественной территории по ул. Красная в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.9. | Контрольное событие 17. Работы по реализации проекта «Благоустройство городского кладбища № 1 на пересечении ул. Николаенко и ул. Шевченко (2 этап) в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.10. | Контрольное событие 18. . Безвозмездные работы по проекту «Благоустройство городского кладбища № 1 на пересечении ул. Николаенко и ул. Шевченко (2 этап) в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.11. | Контрольное событие 19. Работы по реализации проекта «Благоустройство общественной территории около ОУ ДПО «Светлоградская АШ ДОСААФ России» по улице Калинина в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.12. | Контрольное событие 20. Безвозмездные работы по проекту «Благоустройство общественной территории около ОУ ДПО «Светлоградская АШ ДОСААФ России» по улице Калинина в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.13. | Контрольное событие 21. Работы по реализации проекта «Обустройство общественной территории по ул. Ленина, 39а (второй этап) в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.14. | Контрольное событие 22. Безвозмездные работы по проекту «Обустройство общественной территории по ул. Ленина, 39а (второй этап) в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.15. | Контрольное событие 23. Работы по реализации проекта «Благоустройство пешеходной зоны улицы Ленина в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.16. | Контрольное событие 24. . Безвозмездные работы по проекту «Благоустройство пешеходной зоны улицы Ленина в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.17. | Контрольное событие 25. Работы по реализации проекта «Благоустройство земельного участка на пересечение улиц Ленина с улицей Советская в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.18. | Контрольное событие 26. Безвозмездные работы по проекту «Благоустройство земельного участка на пересечение улиц Ленина с улицей Советская в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6. | **Благоустройство общественных территорий Петровского городского округа Ставропольского края** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 6 144,00 | 6 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Контрольное событие 27. Направление документов о стоимости работ по проекту благоустройства общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по  ул. Николаенко осуществлено | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6.2. | Контрольное событие 28. Направление документов о стоимости работ по проекту благоустройства общественной территории аллея по улице 9-е Января города Светлограда осуществлено | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6.3. | Контрольное событие 29. Проведение конкурсных процедур для определения подрядчика для осуществления работ по обустройству детских площадок на территории округа осуществлено | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И.;  начальник отдела физической культуры и спорта администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Казанцев А.А. (далее - начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А.) | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6.4. | Контрольное событие 30. Приемка выполненных работ по обустройству детских площадок на территории округа осуществлена | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И.;  начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 7. | **Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Контрольное событие 31. Контракт на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов заключен | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 7.2. | Контрольное событие 32.  Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов осуществлена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 8. | **Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета** | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И.;  начальник отдела культуры администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Бут М.А. (далее - начальник отдела культуры Бут М.А.) |  | 6 473,78 | 6 473,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Контрольное событие 33. Работы по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, ул. Ленина, 100б осуществлены | начальник отдела культуры Бут М.А | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 8.2. | Контрольное событие 34.  Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, ул. Ленина, 100б» осуществлено | начальник отдела культуры Бут М.А | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 8.3. | Контрольное событие 35.  Работы по благоустройству сквера «В.О.Гофицкого» в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края осуществлены | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 8.4. | Контрольное событие 36.  Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство сквера «В.О.Гофицкого» в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 8.5. | Контрольное событие 37.  Работы по обустройству комплексной игровой детской площадки в поселке Маяк по улице Центральная Петровского городского округа Ставропольского края осуществлены | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 8.6. | Контрольное событие 38.  Безвозмездное выполнение работ по проекту «Обустройство комплексной игровой детской площадки в поселке Маяк по улице Центральная Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 8.7. | Контрольное событие 39.  Работы по устройству тротуара на земельном участке, расположенном по адресу: ул.Ледовского, 2А, в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края осуществлены | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 8.8. | Контрольное событие 40.  Безвозмездное выполнение работ по проекту «Устройство тротуара на земельном участке, расположенном по адресу: ул.Ледовского, 2А, в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| ІІ | **Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 21 552,31 | 21 552,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | **Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 76,50 | 76,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Контрольное событие 41. Проведение публичных слушаний по проекту актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлено | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 31.03.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 9.2. | Контрольное событие 42. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 10. | **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 21 475,81 | 21 475,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | Контрольное событие 43. Работы по содержанию и ремонту систем уличного освещения произведены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 31.03.2023 г.;  до 30.06.2023 г.;  до 29.09.2023 г.;  до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 10.2. | Контрольное событие 44. Оплата работ по содержанию и ремонту систем уличного освещения осуществлена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 31.03.2023 г.;  до 30.06.2023 г.;  до 29.09.2023 г.;  до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| ІІІ | **Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 2 290,86 | 2 290,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | **Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | Контрольное событие 45. Проведение контроля и приемки выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществлено | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 11.2. | Контрольное событие 46. Актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа осуществлена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 11.3. | Контрольное событие 47. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах жителями МКД произведена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 12. | **Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 2 019,09 | 2 019,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1. | Контрольное событие 48. Проведение осмотра свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на предмет необходимости проведения капитального ремонта осуществлено | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 12.2. | Контрольное событие 49. Проведение работ по капитальному ремонту помещений муниципального жилищного фонда осуществлено | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 13. | **Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 271,77 | 271,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1. | Контрольное событие 50. Актуализация реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 13.2. | Контрольное событие 51. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| IV | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 54 179,30 | 54 179,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | **Обеспечение реализации Программы** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 54 179,30 | 54 179,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1. | Контрольное событие 52. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства произведены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 20.01.2023 г.; до 03.02.2023 г.; до 20.02.2023 г.; до 03.03.2023 г.; до 20.03.2023 г.; до 05.04.2023 г.; до 20.04.2023 г.; до 05.05.2023 г.; до 19.05.2023 г.; до 05.06.2023 г.; до 20.06.2023 г.; до 05.07.2023 г.; до 20.07.2023 г.; до 04.08.2023 г.; до 18.08.2023 г.; до 05.09.2023 г.; до 20.09.2023 г.; до 05.10.2023 г.; до 20.10.2023 г.; до 03.11.2023 г.; до 20.11.2023 г.; до 05.12.2023 г.; до 20.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 14.2. | Контрольное событие 53. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд управления муниципального хозяйства произведена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 30.06.2023 г.;  до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 14.3. | Контрольное событие 54. Уплата налогов и прочих платежей управления муниципального хозяйства произведена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | в сроки, установленные законодательством  до 31.03.2023 г.; до 30.06.2023 г.; до 29.09.2023 г.; до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |
| 14.4. | Контрольное событие 55. Расходы на обеспечение деятельности МБУ «КХ» произведены | Директор муниципального бюджетного учреждения Петровского городского округа Ставропольского каря «Коммунальное хозяйство» | в сроки, установленные законодательством  до 31.03.2023 г.; до 30.06.2023 г.; до 29.09.2023 г.; до 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х |

Временно исполняющий обязанности начальника

управления муниципального хозяйства администрации

Петровского муниципального округа Ставропольского края А.А.Брянцев