ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 декабря 2020 г. | г. Светлоград | № 48 |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020г. № 867), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2019 г. № 1574

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2021 год.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

И.о. начальника управления муниципального

хозяйства администрации Петровского

городского округа Ставропольского края Е.В. Портянко

|  |
| --- |
| Утвержден  приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2020 №48 |

**Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | |
| Всего, в том числе: | Бюджет округа | | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы | |
| бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |
| юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | **Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** |  |  | 113754,74 | 97605,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 149,52 |
| І | **Подпрограмма «Благоустройство Петровского городского округа»** | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. (далее -  управление муниципального хозяйства) |  | 14944,70 | 14944,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | **Уборка территории округа, поддержание в надлежащем состоянии** | МБУ «Коммунальное хозяйство»  (далее - МБУ «КХ») |  | 4 392,23 | 4 392,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 1. Работы по ручной и механизированной уборке территории округа выполнены | МБУ «КХ» | до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Контрольное событие 2. Сбор и вывоз мусора со стихийных свалок осуществлен | МБУ «КХ» | до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 2. | **Озеленение территории округа** | управление муниципального хозяйства;  МБУ «КХ» |  | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Контрольное событие 3. Посадка зеленых насаждений осуществлена | МБУ «КХ» | до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Контрольное событие 4. Цветочное оформление округа осуществлено | МБУ «КХ» | до 30.06.2021 г.;  до 30.09.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 2.3. | Контрольное событие 5. Полив газонов, цветников, деревьев и кустарников осуществлен | МБУ «КХ» | до 30.06.2021 г.;  до 30.09.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 3. | **Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству** | управление муниципального хозяйства,  управление по делам территорий;  МБУ «КХ»,  МКУ «Петровский комбинат благоустройства и озеленения (далее - МКУ «ПКБО»)» |  | 2 303,08 | 2 303,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Контрольное событие 6. Приобретение материалов, организация и проведение работ, необходимых для улучшения санитарного состояния территории округа произведена | МБУ «КХ» | до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Контрольное событие 7. Спил и кронирование зеленых насаждений осуществлено | управление муниципального хозяйства;  управление по делам территорий | по мере поступления заявок  до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 3.3. | Контрольное событие 8. Акарицидная обработка территории парков и скверов осуществлена | управление муниципального хозяйства;  управление по делам территорий | до 30.06.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 4. | **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** | управление муниципального хозяйства;  МБУ «КХ»;  МКУ «ПКБО» |  | 8 049,39 | 8 049,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Контрольное событие 9. Содержание в надлежащем техническом состоянии территории кладбищ осуществлено | МБУ «КХ» | до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 4.2. | Контрольное событие 10. Захоронение безродных граждан осуществлено | МБУ «КХ» | по мере поступления заявок  до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5. | **Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных** | управление муниципального хозяйства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Контрольное событие 12. Заключение контракта на отлов и содержание безнадзорных животных осуществлено | управление муниципального хозяйства | до 31.03.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.2. | Контрольное событие 11. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных осуществлено | управление муниципального хозяйства | по мере поступления заявок  до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6. | **Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах** | управление муниципального хозяйства;  управление по делам территорий;  жители округа (по согласованию) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Контрольное событие 13. Работы по реализации проекта «Благоустройство кладбища в хуторе Соленое Озеро Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | управление муниципального хозяйства;  жители округа (по согласованию) | до 01.09.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6.2. | Контрольное событие 14. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство кладбища в хуторе Соленое Озеро Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | жители округа (по согласованию) | до 01.09.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6.3. | Контрольное событие 15. Работы по реализации проекта «Благоустройство территории сквера, прилегающего к МУП ПГО СК «Центральный рынок» по адресу: ул. Комсомольская, 58 в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | управление муниципального хозяйства;  жители округа (по согласованию) | до 01.09.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6.4. | Контрольное событие 16. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство территории сквера, прилегающего к МУП ПГО СК «Центральный рынок» по адресу: ул. Комсомольская, 58 в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | жители округа (по согласованию) | до 01.09.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6.5. | Контрольное событие 17. Работы по реализации проекта «Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16 «а» (второй этап) в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | управление по делам территорий;  жители округа (по согласованию) | до 01.09.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6.6. | Контрольное событие 18. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16 «а» (второй этап) в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | жители округа (по согласованию) | до 01.09.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6.7. | Контрольное событие 19. Работы по реализации проекта «Благоустройство территории зоны отдыха, расположенной по адресу: ул. Ледовского, 2 «а» в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | управление по делам территорий;  жители округа (по согласованию) | до 01.09.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6.8. | Контрольное событие 20. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство территории зоны отдыха, расположенной по адресу: ул. Ледовского, 2 «а» в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | жители округа (по согласованию) | до 01.09.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6.9. | Контрольное событие 21. Работы по реализации проекта «Благоустройство парка по улице Советская, 22 в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | управление по делам территорий;  жители округа (по согласованию) | до 01.09.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6.10. | Контрольное событие 22. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство парка по улице Советская, 22 в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | жители округа (по согласованию) | до 01.09.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6.11. | Контрольное событие 23. Работы по реализации проекта «Благоустройство сквера «Победа» по адресу: ул. Шоссейная, 13 с. Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | управление по делам территорий;  жители округа (по согласованию) | до 01.09.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6.12. | Контрольное событие 24. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство сквера «Победа» по адресу: ул. Шоссейная, 13 с. Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | жители округа (по согласованию) | до 01.09.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6.13. | Контрольное событие 25. Работы по реализации проекта «Ремонт центральной аллеи в сквере по ул. Почтовой поселка Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | управление по делам территорий;  жители округа (по согласованию) | до 01.09.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6.14. | Контрольное событие 26. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Ремонт центральной аллеи в сквере по ул. Почтовой поселка Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | жители округа (по согласованию) | до 01.09.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6.15. | Контрольное событие 27. Работы по реализации проекта «Обустройство общественной территории по улице Ленина, 39 «а» в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | управление по делам территорий;  жители округа (по согласованию) | до 01.09.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6.16. | Контрольное событие 28. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Обустройство общественной территории по улице Ленина, 39 «а» в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | жители округа (по согласованию) | до 01.09.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| ІІ | **Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |  |  | 18 515,87 | 18 515,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | **Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения** | управление муниципального хозяйства |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Контрольное событие 29. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлена | управление муниципального хозяйства | до 31.03.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 8. | **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | управление муниципального хозяйства;  управление по делам территорий |  | 18 215,87 | 18 215,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Контрольное событие 30. Установка энергосберегающих фонарей проведена | управление муниципального хозяйства;  управление по делам территорий | до 30.06.2021 г.;  до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 8.2. | Контрольное событие 31. Оплата работ по установке энергосберегающих фонарей осуществлена | управление муниципального хозяйства;  управление по делам территорий | до 30.06.2021 г.;  до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 8.3. | Контрольное событие 32. Работы по содержанию и ремонту систем уличного освещения произведены | управление муниципального хозяйства;  управление по делам территорий | до 31.03.2021 г.;  до 30.06.2021 г.;  до 30.09.2021 г.;  до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 8.4. | Контрольное событие 33. Оплата работ по содержанию и ремонту систем уличного освещения осуществлена | управление муниципального хозяйства;  управление по делам территорий | до 31.03.2021 г.;  до 30.06.2021 г.;  до 30.09.2021 г.;  до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 9. | **Реализация федерального проекта «Школа грамотного потребителя»** | управление муниципального хозяйства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Контрольное событие 34. Занятия в «Школе грамотного потребителя» проведены | управление муниципального хозяйства | до 28.01.2021 г.;  до 25.02.2021 г.;  до 25.03.2021 г.;  до 29.04.2021 г.;  до 27.05.2021 г.;  до 24.06.2021 г.;  до 29.07.2021 г.;  до 26.08.2021 г.;  до 30.09.2021 г.;  до 28.10.2021 г.;  до 25.11.2021 г.;  до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| ІІІ | **Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»** |  |  | 16 812,43 | 662,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 149,52 |
| 10. | **Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах** | управление муниципального хозяйства;  жители МКД (по согласованию) |  | 16 149,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 149,52 |
| 10.1. | Контрольное событие 35. Проведение контроля и приемки выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществлено | управление муниципального хозяйства;  жители МКД (по согласованию) | до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 10.2. | Контрольное событие 36. Актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа осуществлена | управление муниципального хозяйства;  жители МКД (по согласованию) | до 30.06.2021 г.; до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 10.3. | Контрольное событие 37. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах жителями МКД произведена | жители МКД | до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 11. | **Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда** | управление муниципального хозяйства |  | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | Контрольное событие 38. Принятие выполненных работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда осуществлено | управление муниципального хозяйства | до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 11.2. | Контрольное событие 39. Оплата выполненных работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда осуществлена | управление муниципального хозяйства | до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 12. | **Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности** | управление муниципального хозяйства;  МКУ «ПКБО» |  | 162,91 | 162,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1. | Контрольное событие 40. Актуализация реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена | управление муниципального хозяйства | до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 12.2. | Контрольное событие 41. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена | управление муниципального хозяйства | до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| IV | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»** |  |  | 63 481,74 | 63 481,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | **Обеспечение реализации Программы** | управление муниципального хозяйства;  МКУ «ПКБО»;  МБУ «КХ» |  | 63 481,74 | 63 481,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1. | Контрольное событие 42. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства произведены | управление муниципального хозяйства | до 20.01.2021 г.; до 05.02.2021 г.; до 20.02.2021 г.; до 05.03.2021 г.; до 19.03.2021 г.; до 05.04.2021 г.; до 20.04.2021 г.; до 05.05.2021 г.; до 20.05.2021 г.; до 04.06.2021 г.; до 18.06.2021 г.; до 05.07.2021 г.; до 20.07.2021 г.; до 05.08.2021 г.; до 20.08.2021 г.; до 03.09.2021 г.; до 20.09.2021 г.; до 05.10.2021 г.; до 20.10.2021 г.; до 03.11.2021 г.; до 19.11.2021 г.; до 03.12.2021 г.; до 20.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 13.2. | Контрольное событие 43. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МКУ «ПКБО» произведены | МКУ «ПКБО» | до 18.01.2021 г.; до 03.02.2021 г.; до 18.02.2021 г.; до 03.03.2021 г.; до 18.03.2021 г.; до 02.04.2021 г.; до 16.04.2021 г.; до 30.04.2021 г.; до 18.05.2021 г.; до 03.06.2021 г.; до 18.06.2021 г.; до 02.07.2021 г.; до 16.07.2021 г.; до 03.08.2021 г.; до 18.08.2021 г.; до 03.09.2021 г.; до 17.09.2021 г.; до 01.10.2021 г.; до 18.10.2021 г.; до 03.11.2021 г.; до 18.11.2021 г.; до 03.12.2021 г.; до 17.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 13.3. | Контрольное событие 44. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МБУ «КХ» произведены | МБУ «КХ» | до 20.01.2021 г.; до 05.02.2021 г.; до 20.02.2021 г.; до 05.03.2021 г.; до 19.03.2021 г.; до 05.04.2021 г.; до 20.04.2021 г.; до 05.05.2021 г.; до 20.05.2021 г.; до 04.06.2021 г.; до 18.06.2021 г.; до 05.07.2021 г.; до 20.07.2021 г.; до 05.08.2021 г.; до 20.08.2021 г.; до 03.09.2021 г.; до 20.09.2021 г.; до 05.10.2021 г.; до 20.10.2021 г.; до 03.11.2021 г.; до 19.11.2021 г.; до 03.12.2021 г.; до 20.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 13.4. | Контрольное событие 45. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд управления муниципального хозяйства произведена | управление муниципального хозяйства | до 30.06.2021 г.;  до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 13.5. | Контрольное событие 46. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд МКУ «ПКБО» осуществлена | МКУ «ПКБО» | до 30.06.2021 г.;  до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 13.6. | Контрольное событие 47. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд МБУ «КХ» осуществлена | МБУ «КХ» | до 30.06.2021 г.;  до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 13.7. | Контрольное событие 48. Уплата налогов и прочих платежей управления муниципального хозяйства произведена | управление муниципального хозяйства | в сроки, установленные законодательством  до 30.03.2021 г.; до 30.06.2021 г.; до 30.09.2021 г.; до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 13.8. | Контрольное событие 49. Уплата налогов и прочих платежей МКУ «ПКБО» произведена | МКУ «ПКБО» | в сроки, установленные законодательством  до 30.03.2021 г.; до 30.06.2021 г.; до 30.09.2021 г.; до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |
| 13.9. | Контрольное событие 50. Уплата налогов и прочих платежей МБУ «КХ» произведена | МБУ «КХ» | в сроки, установленные законодательством  до 30.03.2021 г.; до 30.06.2021 г.; до 30.09.2021 г.; до 30.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х |

И.о. начальника управления муниципального

хозяйства администрации Петровского

городского округа Ставропольского края Е.В. Портянко