ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18 декабря 2023 г. | г. Светлоград | № 59 |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год

В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 года   
№ 9, от 08 августа 2019 года № 1645, от 06 июля 2020года № 867,   
от 22 сентября 2021 года № 1529, от 06 октября 2022 года № 1609), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 года № 571-р, от 04 декабря 2018 года № 656-р, от 20 сентября 2019 года № 554-р, от 02 июля 2020 года № 370-р), в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1574 (в редакции от 10 марта 2021 года № 379, от 25 августа 2021 года № 1381, от 16 марта   
2022 г. № 376, от 03 августа 2022 г. № 1234, от 29 марта 2023 г. № 472,   
от 25 сентября 2023 г. № 1543)

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Временно исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края | А.А.Брянцев |

|  |
| --- |
| Утвержден  приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 18 декабря 2024 года № 59 |

**Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | |
| Всего, в том числе: | Бюджет округа | | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы | |
| бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |
| юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | Временно исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Брянцев А.А. (далее –  врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.) |  | 76 763,88 | 76 578,77 | 185,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| І | **Подпрограмма «Благоустройство Петровского городского округа»** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 6 270,92 | 6 085,81 | 185,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | **Уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории округа** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 1. Работы по сбору и вывозу мусора с общественных территорий округа выполнены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Контрольное событие 2. Работы по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территорий округа выполнены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| 2. | **Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 4 963,16 | 4 963,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Контрольное событие 3. Предоставление субсидий за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения обеспечено | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Контрольное событие 4.Спил деревьев на территории округа осуществлен | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| 3. | **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 802,65 | 802,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Контрольное событие 5. Содержание в надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии территории кладбищ осуществлено | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Контрольное событие 6. Уплата налога на землю осуществлена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| 4. | **Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 185,11 | 0,00 | 185,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Контрольное событие 7. Контракт на отлов и содержание безнадзорных животных заключен | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| 4.2. | Контрольное событие 8. Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных осуществлены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5. | **Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Контрольное событие 9. Работы по реализации инициативных проектов выполнены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 02.09.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.2. | Контрольное событие 10. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативных проектов выполнены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 02.09.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6. | **Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Контрольное событие 11. Контракт на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов заключен | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6.2. | Контрольное событие 12. Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов осуществлена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| ІІ | **Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 20 713,01 | 20 713,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | **Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Контрольное событие 13. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.03.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| 8. | **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 20 713,01 | 20 713,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Контрольное событие 14. Работы по содержанию и ремонту систем уличного освещения произведены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.03.2024 г.; до 28.06.2024 г.; до 30.09.2024 г.; до 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| 8.2. | Контрольное событие 15. Оплата работ по содержанию и ремонту систем уличного освещения осуществлена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.03.2024 г.; до 28.06.2024 г.; до 30.09.2024 г.; до 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| ІІІ | **Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 245,56 | 245,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | **Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Контрольное событие 16. Проведение контроля и приемки выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществлено | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| 9.2. | Контрольное событие 17. Актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа осуществлена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| 10. | **Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | Контрольное событие 18. Проведение осмотра свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на предмет необходимости проведения капитального ремонта осуществлено | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| 10.2. | Контрольное событие 19. Проведение работ по капитальному ремонту помещений муниципального жилищного фонда осуществлено | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| 11. | **Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 245,56 | 245,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | Контрольное событие 20. Актуализация реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| 11.2. | Контрольное событие 21. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| IV | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 49 534,39 | 49 534,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | **Обеспечение реализации Программы** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 49 534,39 | 49 534,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1. | Контрольное событие 22. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства произведены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 19.01.2024 г.; до 05.02.2024 г.; до 20.02.2024 г.; до 05.03.2024 г.; до 20.03.2024 г.; до 05.04.2024 г.; до 19.04.2024 г.; до 04.05.2024 г.; до 20.05.2024 г.; до 05.06.2024 г.; до 20.06.2024 г.; до 05.07.2024 г.; до 19.07.2024 г.; до 05.08.2024 г.; до 20.08.2024 г.; до 05.09.2024 г.; до 20.09.2024 г.; до 04.10.2024 г.; до 18.10.2024 г.; до 05.11.2024 г.; до 20.11.2024 г.; до 05.12.2024 г.; до 20.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| 12.2. | Контрольное событие 23. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд управления муниципального хозяйства произведена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.06.2024 г.;  до 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| 12.3. | Контрольное событие 24. Уплата налогов и прочих платежей управления муниципального хозяйства произведена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | в сроки, установленные законодательством  до 29.03.2024 г.; до 28.06.2024 г.; до 30.09.2024 г.; до 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| 12.4. | Контрольное событие 25. Расходы на обеспечение деятельности МБУ «КХ» произведены | Директор муниципального бюджетного учреждения Петровского муниципального округа Ставропольского каря «Коммунальное хозяйство» | в сроки, установленные законодательством  до 29.03.2024 г.; до 28.06.2024 г.; до 30.09.2024 г.; до 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х |

Временно исполняющий обязанности начальника

управления муниципального хозяйства администрации

Петровского муниципального округа Ставропольского края А.А.Брянцев