ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 декабря 2024 г. | г. Светлоград | № 52 |

О внесении изменений в приказ управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 18 декабря 2023 года № 59 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год»

В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края» (в редакции от 10 января 2024 г. № 03, от 07 мая 2024 г. № 778), принимая во внимание результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края за I полугодие и 9 месяцев 2024 года

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденный приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 18 декабря 2023 года № 59 (в редакции от 28.06.2024 № 22), изложив его в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу приказ управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 28 июня 2024 года № 22 «О внесении изменений в приказ управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 18 декабря 2023 года № 59 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год»

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Временно исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края | А.А.Брянцев |

|  |
| --- |
| Утвержден  приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 18 декабря 2023 года № 59  (в ред. от 12 декабря 2024 г. № 52) |

Детальный план-график

реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность Ф.И.О) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | |
| Всего, в том числе: | Бюджет округа | | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы | |
| бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |
| юридические лица | индивидуальные предприниматели, физичес-кие лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | Временно исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Брянцев А.А. (далее –  врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.) |  | 119 739,61 | 101 904,32 | 17 835,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| І | **Подпрограмма «Благоустройство Петровского муниципального округа»** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 41 859,28 | 24 023,99 | 17 835,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | **Уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории округа** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 1. Работы по сбору и вывозу мусора с общественных территорий округа выполнены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Контрольное событие 2. Работы по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории округа выполнены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 2. | **Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 4 963,16 | 4 963,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Контрольное событие 3. Предоставление субсидий за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения обеспечено | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Контрольное событие 4. Спил деревьев на территории округа осуществлен | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 3. | **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 802,74 | 802,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Контрольное событие 5. Содержание в надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии территории кладбищ осуществлено | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Контрольное событие 6. Уплата налога на землю осуществлена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 4. | **Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 372,29 | 0,00 | 272,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Контрольное событие 7. Контракт на отлов и содержание безнадзорных животных заключен | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 4.2. | Контрольное событие 8. Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных осуществлены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5. | **Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 25 028,03 | 7 565,03 | 17 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Контрольное событие 9. Работы по реализации проекта «Благоустройство кладбища в селе Благодатное Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 02.09.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.2. | Контрольное событие 10. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство кладбища в селе Благодатное Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 02.09.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.3. | Контрольное событие 11. Работы по реализации проекта «Обустройство общественной территории по ул. Советской в селе Высоцкое Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены | Начальника управления по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Е.И. Пунев (далее – начальник управления по делам территорий Е.И. Пунев) | до 02.09.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.4. | Контрольное событие 12. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Обустройство общественной территории по ул. Советской в селе Высоцкое Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | начальник управления по делам территорий Е.И. Пунев | до 02.09.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.5. | Контрольное событие 13. Работы по реализации проекта «Благоустройство территории по ул. Ленина в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены | начальник управления по делам территорий Е.И. Пунев | до 02.09.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.6. | Контрольное событие 14. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство территории по ул. Ленина в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | начальник управления по делам территорий Е.И. Пунев | до 02.09.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.7. | Контрольное событие 15. Работы по реализации проекта «Благоустройство территории по ул. Советская, 16 в селе Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены | начальник управления по делам территорий Е.И. Пунев | до 02.09.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.8. | Контрольное событие 16. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство территории по ул. Советская, 16 в селе Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | начальник управления по делам территорий Е.И. Пунев | до 02.09.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.9. | Контрольное событие 17. Работы по реализации проекта «Благоустройство общественной территории по ул. Мира, з/у 58а, в селе Просянка Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены | начальник управления по делам территорий Е.И. Пунев | до 02.09.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.10. | Контрольное событие 18. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство общественной территории по ул. Мира, з/у 58а, в селе Просянка Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | начальник управления по делам территорий Е.И. Пунев | до 02.09.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.11. | Контрольное событие 19. Работы по реализации проекта «Благоустройство общественной территории, прилегающей к Храму святителя Николая Чудотворца в селе Сухая Буйвола Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены | начальник управления по делам территорий Е.И. Пунев | до 02.09.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.12. | Контрольное событие 20. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство общественной территории, прилегающей к Храму святителя Николая Чудотворца в селе Сухая Буйвола Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | начальник управления по делам территорий Е.И. Пунев | до 02.09.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.13. | Контрольное событие 21. Работы по реализации проекта «Благоустройство общественной территории «Сад Победы» в селе Шангала Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены | начальник управления по делам территорий Е.И. Пунев | до 02.09.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.14. | Контрольное событие 22. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство общественной территории «Сад Победы» в селе Шангала Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | начальник управления по делам территорий Е.И. Пунев | до 02.09.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.15. | Контрольное событие 23. Работы по реализации проекта «Обустройство площадки с уличными тренажерами по ул. Ленина, 39а в селе Шведино Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены | начальник управления по делам территорий Е.И. Пунев | до 02.09.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.16. | Контрольное событие 24. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Обустройство площадки с уличными тренажерами по ул. Ленина, 39а в селе Шведино Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | начальник управления по делам территорий Е.И. Пунев | до 02.09.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 6. | **Благоустройство общественных территорий Петровского муниципального округа Ставропольского края** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Контрольное событие 25. Муниципальный контракт на выполнение работ по проекту благоустройства общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по ул. Николаенко заключен | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.06.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 6.2. | Контрольное событие 26. Работы по проекту по проекту благоустройства общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по ул. Николаенко выполнены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 7. | **Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Контрольное событие 27. Актуализация реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края осуществлена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 7.2. | Контрольное событие 28. Установка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов осуществлена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округ е Ставропольского края за счет средств местного бюджета** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 5 373,06 | 5 373,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Контрольное событие 29. Работы по реализации проекта «Благоустройство прилегающей территории к дому по улице Выставочная № 47 в г. Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 02.09.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 8.3. | Контрольное событие 30. Работы по реализации проекта «Устройство освещения на ул. Ленина з/у 79а села Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены | начальник управления по делам территорий Е.И. Пунев | до 02.09.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 8.5. | Контрольное событие 31. Работы по реализации проекта «Благоустройство территории филиала № 4  с. Константиновское муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Светлоградская районная детская музыкальная школа» в  с. Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены | начальник управления по делам территорий Е.И. Пунев | до 02.09.2024 | х | х | х | х | х | х |
| ІІ | **Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 21 167,76 | 21 167,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | **Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Контрольное событие 32. Контракт на разработку схемы водоснабжения и водоотведения заключен | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.06.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 9.2. | Контрольное событие 33. Схема водоснабжения и водоотведения разработана и утверждена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 10. | **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 21 167,76 | 21 167,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | Контрольное событие 34. Работы по содержанию и ремонту систем уличного освещения произведены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.03.2024;  до 28.06.2024;  до 30.09.2024;  до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 10.2. | Контрольное событие 35. Оплата работ по содержанию и ремонту систем уличного освещения осуществлена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 29.03.2024;  до 28.06.2024;  до 30.09.2024;  до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| ІІІ | **Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 263,86 | 263,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | **Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | Контрольное событие 36. Проведение контроля и приемки выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществлено | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 11.2. | Контрольное событие 37. Актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского муниципального округа осуществлена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 12. | **Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1. | Контрольное событие 38. Проведение осмотра свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на предмет необходимости проведения капитального ремонта осуществлено | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 12.2. | Контрольное событие 39. Проведение работ по капитальному ремонту помещений муниципального жилищного фонда осуществлено | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 13. | **Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 263,86 | 263,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1. | Контрольное событие 40. Актуализация реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского муниципального округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 13.2. | Контрольное событие 41. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского муниципального округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| IV | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 56 448,71 | 56 448,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | **Обеспечение реализации Программы** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 56 448,71 | 56 448,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1. | Контрольное событие 42. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства произведены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 19.01.2024; до 05.02.2024; до 20.02.2024; до 05.03.2024; до 20.03.2024; до 05.04.2024; до 19.04.2024; до 04.05.2024; до 20.05.2024; до 05.06.2024; до 20.06.2024; до 05.07.2024; до 19.07.2024; до 05.08.2024; до 20.08.2024; до 05.09.2024; до 20.09.2024; до 04.10.2024; до 18.10.2024; до 05.11.2024; до 20.11.2024; до 05.12.2024; до 20.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 14.2. | Контрольное событие 43. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд управления муниципального хозяйства произведена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.06.2024;  до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 14.3. | Контрольное событие 44. Уплата налогов и прочих платежей управления муниципального хозяйства произведена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | в сроки, установленные законодательством  до 29.03.2024;  до 28.06.2024;  до 30.09.2024;  до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 14.4. | Контрольное событие 45. Расходы на обеспечение деятельности МБУ «КХ» произведены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | в соответствии  с планом хозяйственной деятельности  до 29.03.2024;  до 28.06.2024;  до 30.09.2024;  до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |

|  |  |
| --- | --- |
| Временно исполняющий обязанности начальника  управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края | А.А.Брянцев |