ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,

предоставляемые с проектом муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

Раздел 1. Общая характеристика

текущего состояния сферы реализации муниципальной программы,

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере

Развитие градостроительства, строительства и архитектуры на территории Петровского городского округа Ставропольского края имеет большое социальное и экономическое значение.

Своевременная разработка градостроительной документации является важнейшим фактором обеспечения нормальной жизнедеятельности Петровского городского округа Ставропольского края, позволяющим исключить случаи возможных нарушений законодательных прав и интересов физических и юридических лиц.

Необходимость разработки генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края обусловлена требованиями законодательства Российской Федерации. Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В рамках реализации в округе отдельных функций в области градостроительства администрацией округа в первом полугодии 2021 года выдано:

- 11 разрешений на строительство;

- 52 уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;

- 8 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

- 56 уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

- принято 9 постановлений администрации округа о выдаче градостроительного плана земельного участка.

В 2021 году:

- за счет строительства и реконструкции введены в эксплуатацию:  торговый павильон на 7 торговых мест площадью 131 кв.м., здания спортивного коплекса и гаража площадью 326,9 кв.м, склад оборудования 413 кв.м, мастерская по ремонту электрооборудования автомобилей на 1 пост 23,5 кв.м., магазин 371,6 кв.м.;

- введены в эксплуатацию 5195 кв.м. жилья (доля ИЖС – 100%).

В целях ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края (далее – ИСОГД), отделом планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края в ИСОГД в полугодии 2021 года внесено 9 градостроительных планов земельных участков, 116 документов в отношении застроенных и подлежащих застройке земельных участков.

В целях выдачи сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края поступило 118 запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц по предоставлению сведений, содержащихся в ИСОГД.

В настоящее время осуществляется интеграция информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Ставропольского края (далее -  ГИСОГД СК), в связи с разработкой и внедрением ГИСОГД СК.

Существующие проблемы отсутствия земельных участков, обустроенных инженерной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиций и кредитных ресурсов в строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры, а также обременительные для застройщика условия присоединения к системам инженерной инфраструктуры, носят межотраслевой и межведомственный характер и не требуют решения программным методом.

В 2021 году улучшила жилищные условия 1 семья (2 человека), состоявших на учете нуждающихся в жилом помещении, что составляет 0,9% в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. Это молодые семьи, инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, граждане, являющиеся многодетными родителями, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет, малоимущие граждане.

Раздел 2. Обоснование

необходимых объемов бюджетных ассигнований бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края  «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (далее - Программа) предусматривает реализацию 5 основных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей. Финансовое обеспечение предусмотрено для реализации 2 основных мероприятий подпрограмм Программы.

2026 год - 0,00 тысяч рублей

Объем финансового обеспечения Программы составит 14879,96 тысяч рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

бюджет Ставропольского края – 1489,60 тысяч рублей, в том числе по годам:

2021 год – 281,82 тысяч рублей;

2022 год – 603,89 тысяч рублей;

2023 год –603,89 тысяч рублей;

2024 год - 0,00 тысяч рублей;

2025 год - 0,00 тысяч рублей;

2026 год - 0,00 тысяч рублей;

бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее - бюджет округа)        10478,39 тысяч рублей, в том числе по годам:

2021 год – 9614,83 тысяч рублей;

2022 год – 131,78 тысяч рублей,

2023 год –131,78 тысяч рублей;

2024 год - 200,00 тысяч рублей;

2025 год - 200,00 тысяч рублей;

2026 год - 200,00 тысяч рублей;

налоговые расходы бюджета округа - 0,00 тысяч рублей, в том числе по годам:

2021 год - 0,00 тысяч рублей;

2022 год - 0,00 тысяч рублей;

2023 год - 0,00 тысяч рублей;

2024 год - 0,00 тысяч рублей;

2025 год - 0,00 тысяч рублей;

2026 год - 0,00 тысяч рублей;

средства участников Программы 2911,97 тысяч  рублей, в том числе по годам:

2021 год – 550,91 тысяч рублей

2022 год – 1180,53 тысяч рублей;

2023 год – 1180,53 тысяч рублей;

2024 год - 0,00 тысяч рублей;

2025 год - 0,00 тысяч рублей;

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию Программы приведено в Приложении 1.

Поддержка инновационной деятельности за счет бюджета Петровского городского округа Ставропольского края в рамках реализации Программы не предусмотрена.

Раздел 3. Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

Основные меры правового регулирования в сфере градостроительства и землеустройства, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы, предусматривают разработку и принятие ряда нормативных правовых актов, в том числе распоряжений и постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края в таких сферах реализации Программы как:

- утверждение генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края;

- утверждение и актуализация правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края;

- утверждение проектов планировки территории на территории Петровского городского округа Ставропольского края;

- утверждение Схемы размещения рекламных конструкций на территории Петровского городского округа Ставропольского края;

- оказание государственных и муниципальных услуг в области градостроительства и землеустройства (своевременная актуализация регламентов муниципальных услуг).

Основной мерой правового регулирования Программы станет формирование нормативной правовой базы Петровского городского округа Ставропольского края, состоящей, в том числе из документов, разрабатываемых во исполнение федеральных законов, законов Ставропольского края, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, Правительства Ставропольского края. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края приведены в приложении № 2 к Программе.

Раздел 4. Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей муниципальной программы и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета) | Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие градостроительства, строительства и архитектуры |  |  |  |  |  |
| Регулирование градостроительной деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в течение 3 лет | кв.м. | Информация отдела планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Не требует расчета. | в срок до 01 марта года, следующего за отчетным |
| 2. |  | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства в течение 5 лет | кв.м. | Информация отдела планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Не требует расчета. | в срок до 01 марта года, следующего за отчетным |
| 3. |  | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | Информация отдела планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Рассчитывается по формуле: Sзу / Lнас x 10000, где Sзу – площадь земельных участков, предоставленных для строительства (в соответствии с действующим земельным и градостроительным законодательством), га; Lнас – численность населения округа | в срок до 01 марта года, следующего за отчетным |
| 4. |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м. | Росстат (форма федерального статистического наблюдения № 1- жилфонд). Не требует расчета. | в срок до 01 марта года, следующего за отчетным |
| Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» |  |  |  |  |  |
| Реализация документов территориального планирования Петровского городского округа Ставропольского края, проведение в Петровском городском округе Ставропольского края единой градостроительной политики |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество сведений, документов и материалов, размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования |  | единица | Информация отдела планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Не требует расчета | ежеквартально |
| 6. | Доля рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществляется на основании выданных разрешений на территории Петровского городского округа Ставропольского края |  | процентов | Информация отдела планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Рассчитывается по формуле: Lраз х 100% / Lобщ, где Lобщ – общее количество рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории Петровского городского округа Ставропольского края; Lраз – количество рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществляется на основании выданных разрешений на территории Петровского городского округа Ставропольского края | ежеквартально |
| 7. | Доля подготовленных градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского городского округа Ставропольского края, в общем количестве градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского городского округа Ставропольского края, предусмотренных договорами на выполнение кадастровых работ |  | процентов | Информация отдела планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Lисп х 100% / Lдог, где Lдог –общее количество градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского городского округа Ставропольского края, предусмотренных договорами на выполнение кадастровых работ; Lисп – количество подготовленных градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского городского округа Ставропольского края | в срок до 01 марта года, следующего за отчетным |
| 8. | Количество установленных границ населенных пунктов |  | единица | Информация отдела планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Не требует расчета | ежеквартально |
| 9. | Доля территориальных зон, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки |  | процентов | Информация отдела планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края. LЕГРН х 100% / LПЗЗ, где LПЗЗ –общее количество территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки; LЕГРН – количество территориальных зон, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | ежеквартально |
|  | наличие в Петровском городском округе Ставропольского края утвержденного генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края |  | да/нет | Информация отдела планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Не требует расчета | ежегодно |
| Создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы жителей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество молодых семей, получивших свидетельство (извещение) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения |  | единица | Информация отдела жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Не требует расчета | ежеквартально |
| 11. | Доля молодых семей, получивших социальную выплату и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  | процентов | Информация отдела жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Lполуч х 100% / Lобщ, где Lполуч –общее количество молодых семей, получивших социальную выплату и улучшивших жилищные условия в отчетном году; Lобщ – количество молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | в срок до 01 марта года, следующего за отчетным |
| 12. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |  | процентов | Информация отдела жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Lполуч х 100% / Lобщ, где Lполуч –общее количество человек, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году; Lобщ – количество человек, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | в срок до 01 марта года, следующего за отчетным |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |
| Организация работы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Доля оплаченных свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве этих свидетельств (извещений), выданных молодым семьям | процентов | Информация отдела жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Lоплач х 100% / Lобщ, где Lоплач –общее количество оплаченных свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения; Lобщ – общее количество свидетельств (извещений), о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, выданных молодым семьям | ежеквартально |
| 14. |  | Количество граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом) | единица | Информация отдела жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Не требует расчета | ежеквартально |
| 15 |  | объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | рублей на 1 рубль | Информация отдела жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края Vпривл =Vтрансф/ Vместн, где Vпривл - объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»; Vтрансф - объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов; Vместн - средства бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | ежегодно |

Раздел 5. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах для реализации муниципальной программы

Для реализации Программы достаточно штатной численности ответственного исполнителя.

Необходимость в привлечении специалистов инженерно-технических специальностей для реализации Программы отсутствует.

Начальник отдела планирования

территорий и землеустройства –

главный архитектор администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                           Г.П.Русанова

Приложение 1

ОБОСНОВАНИЕ

планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы

Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы | Обоснование планируемых ресурсов с учетом прогнозируемого уровня инфляции и иных факторов | Объемы средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма 1 «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» |  |  |  |
| 1. | Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства | В ходе реализации данного основного мероприятия будет осуществляться: - разработка и утверждение генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края; - разработка и утверждение правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края; - установление границ населенных пунктов и территориальных зон; - подготовка местных нормативов градостроительного проектирования Петровского городского округа Ставропольского края; - подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков; - подготовка и выдача разрешений на строительство объектов; - подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов; - подготовка документации по планировке территории; - принятие решений о сносе самовольных построек; - ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Для выполнения данного мероприятия за счет средств бюджета округа в 2021 - 2026 годах необходимо 0 тыс. рублей, финансовые объемы могут быть уточнены в ходе реализации Программы. | 2021 г. – 9500,00 тыс. рублей; 2022 г. – 0,00 тыс. рублей; 2023 г. – 0,00 тыс. рублей; 2024 г. – 0,00 тыс. рублей; 2025 г. – 0,00 тыс. рублей; 2026 г. – 0,00 тыс. рублей |
| 2. | Подготовка документов в целях реализации функций округа в сфере рекламы | В ходе реализации мероприятия будет осуществляться: - разработка и актуализация Схемы размещения рекламных конструкций на территории Петровского городского округа Ставропольского края; - заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; - демонтаж рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществлялась без разрешения. Для выполнения данного мероприятия за счет средств бюджета округа в 2021 - 2026 годах необходимо 0 тыс. рублей, финансовые объемы могут быть уточнены в ходе реализации Программы. | 2021 г. – 0,00 тыс. рублей; 2022 г. – 0,00 тыс. рублей; 2023 г. – 0,00 тыс. рублей; 2024 г. – 0,00 тыс. рублей; 2025 г. – 0,00 тыс. рублей; 2026 г. – 0,00 тыс. рублей |
| 3. | Проведение комплексных кадастровых работ на территории округа | В ходе реализации мероприятия будет осуществляться: - подготовка градостроительных планов земельных участков; - выполнение комплекса кадастровых работ по подготовке межевых планов земельных участков; - выполнение комплекса кадастровых работ по подготовке технических планов объектов капитального строительства; - проведение топографической съемки земельных участков; - проведение мероприятий по оценке земельных участков в целях проведения аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, в том числе для размещения объектов нестационарной торговли; - подготовка и утверждение проектов межевания территории для территорий кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ на территории Петровского городского округа Ставропольского края; - заключение муниципальных контрактов на проведение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - информирование граждан и юридических лиц о начале проведения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О кадастровой деятельности»; - формирование согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О кадастровой деятельности»; - обеспечение проведения комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями муниципальных контрактов и подготовки карт-планов территории, подготовленных по результатам проведения комплексных кадастровых работ; - согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате проведения комплексных кадастровых работ, на заседаниях согласительной комиссии; - утверждение карт-планов территории, подготовленных по результатам проведенных комплексных кадастровых работ. Мероприятие предполагает решение задачи по более качественному управлению имеющимися земельными ресурсами и увеличению поступлений в консолидированный бюджет, получаемых от сбора земельного налога, налога на имущество. Для выполнения данного мероприятия за счет средств бюджета округа в 2021 - 2026 годах необходимо 10700,00 тыс. рублей, финансовые объемы могут быть уточнены в ходе реализации Программы. | 2021 г. – 200,00 тыс. рублей; 2022 г. – 200,00 тыс. рублей; 2023 г. – 200,00 тыс. рублей; 2024 г. – 200,00 тыс. рублей; 2025 г. – 200,00 тыс. рублей; 2026 г. – 200,00 тыс. рублей |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |
| 4. | Организация деятельности по улучшению жилищных условий жителей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий | Реализация мероприятия предусматривает проведение работы по: - постановке на учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе: - молодых семей, не имеющих детей или имеющих одного или двух детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, возраст каждого из супругов либо одного родителя в молодой семье не превышает 35 лет на день принятия решения о включении молодой семьи в состав участников мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (по согласованию); - молодых семей, имеющих трех и более детей, а также неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и трех и более детей нуждающихся в улучшении жилищных условий, возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье не превышает 35 лет на день принятия решения о включении молодой семьи в состав участников мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (по согласованию); - постановке на учет инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий; - постановке на учет инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; - постановке на учет граждан, являющихся многодетными родителями, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет; - постановке на учет малоимущих граждан; - формированию учетных дел молодых семей, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, являющихся многодетными родителями, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет, малоимущих граждан; - актуализации списков молодых семей, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, являющихся многодетными родителями, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет, малоимущих граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий; - разработке нормативных правовых актов по обеспечению жильем молодых семей. Выполнение мероприятия не требует финансирования. | не требует финансирования |
| 5. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения | Реализация мероприятия предполагает: - формирование списков молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, в том числе: - молодых семей, не имеющих детей или имеющих одного или двух детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, возраст каждого из супругов либо одного родителя в молодой семье не превышает 35 лет на день принятия решения о включении молодой семьи в состав участников мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (по согласованию); - молодых семей, имеющих трех и более детей, а также неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и трех и более детей нуждающихся в улучшении жилищных условий, возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье не превышает 35 лет на день принятия решения о включении молодой семьи в состав участников мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (по согласованию); - заключение соглашения о предоставлении бюджету Петровского городского округа Ставропольского края социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения ; - оформление свидетельств (извещений) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и выдачу их молодым семьям; - предоставление владельцу свидетельства (извещения) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств. Для выполнения данного мероприятия за счет средств бюджета округа в 2021 - 2026 годах необходимо 11042,83 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 10472,55 тыс. рублей. | 2021 г. – 12108,00 тыс. рублей; 2022 г. – 12139,09 тыс. рублей; 2023 г. – 0 тыс. рублей; 2024 г. – 0 тыс. рублей; 2025 г. – 0 тыс. рублей; 2026 г. – 0 тыс. рублей |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы, подпрограммы Программы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» |  |  |  |
|  | Решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края | Утверждение генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | IV квартал 2021 г. |
|  | Решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края | Утверждение правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | III квартал 2022 г. |
|  |  | Внесение изменений в правила землепользования и застройки поселений Петровского муниципального района Ставропольского края | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 2022-2026г. |
|  | постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края | Утверждение проекта планировки территории | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 2021 - 2026 годы |
|  | постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края | Утверждение Схемы размещения рекламных конструкций на территории Петровского городского округа Ставропольского края | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | I квартал 2022 г. |
|  |  | Внесение изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории Петровского городского округа Ставропольского края | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 2022-2026 г. |