ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 07 декабря 2023 г. | г. Светлоград | № 56 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2024 год

В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2020 г. № 9, от 08 августа 2020 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 г. № 1529, от 06 октября 2022 г. № 1609), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 декабря 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 28 (в редакции  от 26 марта 2020 г. № 439, от 05 октября 2020 г. № 1342, от 10 марта 2021 г. № 382, от 02 июля 2021 г. № 1088, от 16 декабря 2021 г. № 2006, от 14 февраля 2022 г. № 173, от 06 июля 2022 г. № 1073, от 02 декабря 2022 г.  № 1962, от 15 марта 2023 г. № 344, от 06 июля 2023 г.          № 1039)

Приказываю:

- Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2024 год.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ» Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2024 год» вступает в силу с 01 января 2024 года.

Временно исполняющий

обязанности начальника

управления муниципального

хозяйства администрации

Петровского муниципального

округа Ставропольского края                                                         А.А. Брянцев

Утвержден

приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

от 07 декабря 2023 г. № 56

Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | налоговые расходы бюджета округа | Внебюджетные средства (средства физических и юридических лиц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Программа «Формирование современной городской среды» | Заместитель начальника управления – начальник отдела дорожной деятельности и транспорта управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Портянко Е.В. (далее – Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Подпрограмма «Современная городская среда» | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Контрольное событие 1. Разработка дизайн-проекта и сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа осуществлена | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Контрольное событие 2. Заключение о правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа получено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х |
| 2. | Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Контрольное событие 3. Актуализация адресного перечня всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Контрольное событие 4. Обследование детского игрового и спортивного оборудования, установленного в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х |
| 3. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Контрольное событие 5. Подача заявки на участие в конкурсном отборе с целью получения субсидии из бюджета Ставропольского края на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлена | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Контрольное событие 6. Работы по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2024 | х | х | х | х | х |
| 4. | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Петровском городском округе | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Контрольное событие 7. Оповещение граждан и организаций о проведении субботника по уборке дворовых и общественных территорий осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 01.11.2024 | х | х | х |  | х |
| 4.2 | Контрольное событие 8. Субботник по уборке дворовых и общественных территорий проведен | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 01.11.2024 | х | х | х | х | х |
| 4.3 | Контрольное событие 9. Проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 01.07.2024 | х | х | х | х | х |

Временно исполняющий

обязанности начальника

управления муниципального

хозяйства администрации

Петровского муниципального

округа Ставропольского края                                                                                                                                   А.А. Брянцев