ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» за 2021 год

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 28 (в редакции от 26 марта 2020 г. № 439, от 05 октября 2020 г. № 1342 от 10 марта 2021 г. № 382, от 02 июля 2021 г. № 1088, от 16 декабря 2021 г. № 2006) (далее – Программа). Программа включает 1 подпрограмму.

1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы

Реализация Программы обеспечивает вклад в развитие сферы благоустройства и повышения качества жизни в Петровском городском округе Ставропольского края.

Программа содержит 1 подпрограмму, направленную на достижение цели Программы.

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству составила 65,62%.

В 2021 году в рамках муниципального контракта № 0121600005620000093 от 10.07.2020 с ООО «Арт-Строй» на благоустройство пешеходной зоны ул. Ленина города Светлограда для обеспечения муниципальных нужд выполнены работы по укладке брусчатки– 4478 кв.м и асфальта – 3898 кв.м, установке аллейных бордюров – 998 шт., дорожных бордюров – 704 шт., лотков водоотводных – 606 шт. и бетонных ограждений – 65 шт., установке уличных светильников – 62 шт., урн – 42 шт., скамеек – 18 шт., велопарковок – 4 шт., арт – объекта – 1 шт. В рамках муниципального контракта № 0121600005621000050 от 13.04.2021 с ООО «СМУ-7» на благоустройство пешеходной зоны по ул. Тургенева города Светлограда (от ул. Красная до ул. Комсомольская) для обеспечения муниципальных нужд выполнены работы по укладке брусчатки - 4478 кв.м и асфальта – 1820 кв.м, установке аллейных бордюров – 429 шт., дорожных бордюров – 347 шт., полусфер бетонных – 30 шт., уличных светильников – 54 шт., светильников грунтовых – 240 шт., урн – 24 шт., скамеек – 24 шт., велопарковок – 4 шт.

2. В 2021 году целевой индикатор «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий» составил 999,00 рублей на рубль.

3. В отчетном периоде целевой индикатор «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству» составил - 6,48 %.

4. Доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями от общего количества индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) с собственниками (пользователями) которых заключены соглашения о благоустройстве - 100,00 %.

5. Доля дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы, составила 100 ,00 %.

06 августа 2021 года проведен субботник в рамках реализации мероприятий по благоустройству пешеходной зоны по ул. Ленина г. Светлоград.

10 декабря 2021 года проведен субботник в рамках реализации мероприятий по благоустройству пешеходной зоны по ул. Тургенева г. Светлоград.

Также в 2021 году проведено рейтинговое голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году. По результатам данного рейтингового голосования победителем признан сквер им. Ю.А. Гагарина по улице Николаенко города Светлограда.

2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.

Подпрограммой «Современная городская среда» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в 2021 году предусмотрена реализация 4-х взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих развитие сферы благоустройства и повышения качества жизни в Петровском городском округе Ставропольского края. Степень выполнения основных мероприятий отражают 11 контрольных событий, из которых 2 выполнены не в полном объеме:

- «Принятие выполненных работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа осуществлено»;

- «Оплата выполненных работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа произведена».

По причине того, что в 2021 году в связи с не выполнением оказания услуг по разработке дизайн-проекта благоустройства общественной территории аллея по улице 9-е Января города Светлограда и сметной документации на благоустройство общественной территории аллея по улице 9-е Января города Светлограда в рамках муниципального контракта № 038-21 от 02 декабря 2021 года в установленные контрактом сроки не осуществлены принятие и оплата услуг.

Сведения о степени выполнения мероприятий, контрольных событий подпрограмм Программы приведены в Приложении 2.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)

В связи с недобросовестным исполнением подрядной организацией условий муниципального контракта № 038-21 от 02 декабря 2021 года на оказание услуг по разработке дизайн-проекта благоустройства общественной территории аллея по улице 9-е Января города Светлограда и сметной документации на благоустройство общественной территории аллея по улице 9-е Января города Светлограда 2 контрольных события выполнены не в полном объеме:

- Принятие выполненных работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа осуществлено;

- Оплата выполненных работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа произведена.

4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы

Для успешной реализации Программы, достижения поставленных целей и решения задач предусмотрено финансирование основных мероприятий за счет средств, привлекаемых из бюджета Российской Федерации (далее – федеральный бюджет), из бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) и средств бюджета Петровского городского округа (далее – бюджет округа).

Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы на 2021 год составил 53157,13 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по итогам отчетного года составило 52535,33 тыс. рублей или 98,83 % к уточненным плановым назначениям. На сайте электронной торговой системы «ОТС-market» был размещен проект договора на оказание услуг по разработке проекта по благоустройству дворовых территорий в г. Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края. Заявок от подрядных организаций на заключение договора на оказание указанных услуг не поступило, в связи с чем было принято решение о заключении прямого муниципального контракта на оказание указанных выше услуг со стоимостью 390,00 тыс. рублей. В связи с недобросовестным исполнением подрядной организацией условий муниципального контракта № 038-21 от 02 декабря 2021 года на оказание услуг по разработке дизайн-проекта благоустройства общественной территории аллея по улице 9-е Января города Светлограда и сметной документации на благоустройство общественной территории аллея по улице 9-е Января города Светлограда не были использованы средства, предусмотренные на разработку проектной документации по благоустройству общественных территорий.

Отчет об использовании средств бюджета округа на реализацию Программы приведен в Приложении 3.

Отчет о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы приведен в Приложении 4.

5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов по основным направления стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в 2021 году проведены работы по благоустройству:

- пешеходной зоны по ул. Ленина г. Светлоград;

- пешеходной зоны по ул. Тургенева г. Светлоград.

Использовано средств из краевого бюджета 52005068,27 рублей.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проекта по благоустройству общественных территорий в 2021 году составил 999,00 рублей на рубль, в 2020 году этот объем составлял 264,00 рублей на рубль. Это в 3,78 раз выше показателя 2020 года.

6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм

В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» запланировано достижения значений 5 индикаторов достижения цели Программы и 5 показателей решения задач подпрограммы.

Задача 2 «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Петровского городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории» выполнена в 2020 году. Значение индикатора достижения цели «Доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями от общего количества индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) с собственниками (пользователями) которых заключены соглашения о благоустройстве» в 2021 году сохранено на уровне 2020 года и составляет - 100 %. Показатель решения задачи «Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями» в 2021 году сохранен на уровне 2020 года и составляет 270 ед.

Все индикаторы достижения целей Программы и показатели решения задач подпрограммы Программы достигнуты.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм приведены в Приложении 1.

7. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2021 году в Программу вносились изменения 3 раза. В рамках принятия мер правового регулирования в сфере реализации Программы приняты следующие правовые акты:

- Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 495 «О проведении голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году». (утверждено в соответствии с п. 5 постановления Правительства Ставропольского края от 31 января 2019 г. № 37-п. «Порядок проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающими мероприятия по формированию современной городской среды в Ставропольском крае».

- Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 марта 2021 г. № 382 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 28 (в редакции от 26 марта 2020 г. № 439, от 05 октября 2020 г. № 1342)». Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 г. № 104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», а так же добавлен перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году;

- Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 02 июля 2021 г. № 1088 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 28 (в редакции от 26 марта 2020 г. № 439, от 05 октября 2020 г. № 1342, от 10 марта 2021 г. № 382)» В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 апреля 2021 года № 683 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год» уточнен индикатор достижения цели Программы, в соответствии с результатом рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году внесены изменения в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году;

- Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 г. № 2006 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 28 (в редакции от 26 марта 2020 г. № 439, от 05 октября 2020 г. № 1342, от 10 марта 2021 г. № 382)». Внесены изменения:

1. В «Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству», «Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству»;

2. В приложение 2 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и показателях решения задач подпрограммы «Современная городская среда» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и их значениях»).

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)

В 2022 году в рамках реализации Программы запланировано выполнение работ по благоустройству сквера им. Ю.А. Гагарина по улице Николаенко города Светлограда.

Заместитель начальника управления –

начальник отдела дорожной

деятельности и транспорта управления

муниципального хозяйства

администрации Петровского

городского округа Ставропольского края                                     Е.В. Портянко

Приложение 1 к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | фактическое значение на конец года |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Программы. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | процентов |  |  | 6,48 |  | 6,48 |  | 6,48 |  | индикатор достигнут |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | процентов |  |  | 39,06 |  | 65,62 |  | 65,62 |  | индикатор достигнут |
| 3 | Доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями от общего количества индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) с собственниками (пользователями) которых заключены соглашения о благоустройстве | процентов |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | индикатор достигнут |
| 4 | Доля дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы | процентов |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | индикатор достигнут |
| 5 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий | рублей на рубль |  |  | 264,0 |  | 999,00 |  | 999,00 |  | индикатор достигнут. |
| - Подпрограмма «Современная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 1. Формирование единого облика Петровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий |  | ед. | 7 |  | 7 |  | 7 |  | показатель достигнут |  |
| 2 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий |  | ед. | 25 |  | 42 |  | 42 |  | показатель достигнут |  |
| Задача 2 Подпрограммы 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Петровского городского Ставропольского края округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями (нарастающим итогом) |  | ед. | 270 |  | 270 |  | 270 |  | показатель достигнут |  |
| Задача 3 Подпрограммы 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Петровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций |  | ед. | 32 |  | 49 |  | 49 |  | показатель достигнут |  |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Светлограде Петровского городского округа ставропольского края |  | процентов | 15,19 |  | 15 |  | 21,16 |  | показатель достигнут. В рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий приняло участие 12560 граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Петровском городском округе ставропольского края |  |

Приложение 2 к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цель 1. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Современная городская среда» |  |  |  |
|  | Задача 1. Формирование единого облика Петровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
|  | Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа |  | В рамках муниципального контракта № 321 от 19.02.2021 оказана услуга по разработке предпроектной документации – визуализации концепции благоустройства общественной территории: «Аллея по ул. 9-е Января в городе Светлограде». В рамках договора № 1 от 08.02.2021 с ОАО «Петровская типография», договора № 09/04/01 от 09.04.2021 и договора № 09/04/02 от 09.04.2021 с ООО «Типография Город26» приобретена печатная продукция для проведения рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году. Заключен муниципального контракта № 038-21 от 02 декабря 2021 года на оказание услуг по разработке дизайн-проекта благоустройства общественной территории аллея по улице 9-е Января города Светлограда и сметной документации на благоустройство общественной территории аллея по улице 9-е Января города Светлограда. | Мероприятие выполнено не в полном объеме. По итогам 2021 года доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству составляет 65,62 процента, реализовано 42 мероприятия по благоустройству общественных территорий. |
| 1.1 | Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа осуществлено | до 30.12.2021 / 08.02.2021, 26.02.2021, 08.04.2021, 19.04.2021. | Контрольное событие выполнено не в полном объеме. В 2021 году приняты работы по разработке предпроектной документации – визуализации концепции благоустройства общественной территории: «Аллея по ул. 9-е Января в городе Светлограде», изготовлению печатной продукции для проведения рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году. Принятие выполненных работ по муниципальному контракту № 038-21 от 02 декабря 2021 года на оказание услуг по разработке дизайн-проекта благоустройства общественной территории аллея по улице 9-е Января города Светлограда и сметной документации на благоустройство общественной территории аллея по улице 9-е Января города Светлограда не осуществлено по причине не оказания подрядной организацией указанных услуг в установленные муниципальным контрактом сроки. |  |
| 1.2 | Контрольное событие 2. Оплата выполненных работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа произведена | до 30.12.2021 / 17.02.2021, 04.03.2021, 27.04.2021, 05.05.2021, 16.04.2021. | Контрольное событие выполнено не в полном объеме. В 2021 году произведена оплата работ по разработке предпроектной документации – визуализации концепции благоустройства общественной территории: «Аллея по ул. 9-е Января в городе Светлограде», изготовлению печатной продукции для проведения рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году. Стоимость оказанных услуг и выполненных работ составила 88,20 тыс. рублей. Оплата выполненных работ по муниципальному контракту № 038-21 от 02 декабря 2021 года на оказание услуг по разработке дизайн-проекта благоустройства общественной территории аллея по улице 9-е Января города Светлограда и сметной документации на благоустройство общественной территории аллея по улице 9-е Января города Светлограда не осуществлено по причине не оказания подрядной организацией указанных услуг в установленные муниципальным контрактом сроки. |  |
| 2. | Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа |  | В 2021 году в рамках муниципального контракта № 039-21 от 03 декабря 2021 года разработан проект по благоустройству дворовых территорий в г. Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды, необходимый для подачи заявки на получение субсидии. | Мероприятие выполнено. По итогам 2021 года доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству составляет 6,48 процентов, количество благоустроенных дворовых территорий составляет 7 единиц. |
| 2.1 | Контрольное событие 3. Принятие выполненных работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа осуществлено | до 30.12.2021 / 27.12.2021. | Контрольное событие выполнено. В 2021 году принятие выполненных работ по разработке проекта по благоустройству дворовых территорий в г. Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды осуществлено согласно акта № 39-21 от 27.12.2021. |  |
| 2.2 | Контрольное событие 4. Оплата выполненных работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа произведена | до 30.12.2021 / 30.12.2021. | Контрольное событие выполнено. В 2021 году оплата выполненных работ по разработке проекта по благоустройству дворовых территорий в г. Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды произведена. Стоимость выполненных работ составила 390,00 тыс. рублей. |  |
| 3. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Петровского городского округа на реализацию программ формирования современной городской среды от 21.01.2020 № 07731000-1-2020-001. В 2021 году в рамках муниципального контракта № 0121600005620000093 от 10.07.2020 на благоустройство пешеходной зоны по улице Ленина города Светлограда (от ул. Почтовая до ул. Калинина) для обеспечения муниципальных нужд выполнены работы по укладке брусчатки и асфальта, установке бордюров и бетонных ограждений, обустройству освещения, установке лотков водоотводных, арт – объекта, урн и скамеек. В рамках муниципального контракта № 0121600005621000050 от 13.04.2021 на благоустройство пешеходной зоны по ул. Тургенева города Светлограда (от ул. Красная до ул. Комсомольская) для обеспечения муниципальных нужд выполнены работы: по укладке брусчатки и асфальта, установке бордюров и полусфер бетонных, обустройству освещения, установке урн, скамеек и велопарковок. | Мероприятие выполнено. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2021 году составил 999,0 рублей на рубль. По состоянию на конец 2021 года благоустроено 7 дворовых территорий. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству по итогам 2021 года составляет 6,48 процента. Реализовано 17 мероприятий по благоустройству общественных территорий. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству по итогам 2021 года составляет 65,62 процента |
| 3.1 | Контрольное событие 5. Принятие выполненных работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Ленина г. Светлоград | до 30.12.2021 / 15.03.2021, 05.04.2021, 18.05.2021, 16.06.2021, 21.07.2021, 19.08.2021, 13.09.2021, 19.11.2021. | Контрольное событие выполнено. В 2021 году приняты работы по укладке брусчатки– 4478 кв.м и асфальта – 3898 кв.м, установке аллейных бордюров – 998 шт., дорожных бордюров – 704 шт., лотков водоотводных – 606 шт. и бетонных ограждений – 65 шт., установке уличных светильников – 62 шт., урн – 42 шт., скамеек – 18 шт., велопарковок – 4 шт., арт – объекта – 1 шт. по муниципальному контракту № 0121600005620000093 от 10.07.2020 с ООО «Арт-Строй» на благоустройство пешеходной зоны ул. Ленина города Светлограда для обеспечения муниципальных нужд. |  |
| 3.2 | Контрольное событие 6. Оплата выполненных работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Ленина г. Светлоград | до 30.12.2021 / 24.03.2021, 27.04.2021, 27.05.2021, 25.06.2021, 29.07.2021, 30.08.2021, 28.09.2021. 29.11.2021. | Контрольное событие выполнено. В 2021 году оплата выполненных работ по укладке брусчатки– 4478 кв.м и асфальта – 3898 кв.м, установке аллейных бордюров – 998 шт., дорожных бордюров – 704 шт., лотков водоотводных – 606 шт. и бетонных ограждений – 65 шт., установке уличных светильников – 62 шт., урн – 42 шт., скамеек – 18 шт., велопарковок – 4 шт., арт – объекта – 1 шт. по муниципальному контракту № 0121600005620000093 от 10.07.2020 с ООО «Арт-Строй» на благоустройство пешеходной зоны ул. Ленина города Светлограда для обеспечения муниципальных нужд произведена. Стоимость выполненных работ составила 35020,37 тыс. рублей. |  |
| 3.3 | Контрольное событие 7. Принятие выполненных работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Тургенева г. Светлоград | до 30.12.2021 / 21.06.2021, 05.07.2021, 19.07.2021, 09.08.2021, 24.09.2021, 14.10.2021, 08.11.2021, 22.11.2021, 23.11.2021, 25.11.2021, 14.12.2021, 16.12.2021. | Контрольное событие выполнено. В 2021 году приняты работы по укладке брусчатки - 4478 кв.м и асфальта – 1820 кв.м, установке аллейных бордюров – 429 шт., дорожных бордюров – 347 шт., полусфер бетонных – 30 шт., уличных светильников – 54 шт., светильников грунтовых – 240 шт., урн – 24 шт., скамеек – 24 шт., велопарковок – 4 шт. по муниципальному контракту № 0121600005621000050 от 13.04.2021 с ООО «СМУ-7» на благоустройство пешеходной зоны по ул. Тургенева города Светлограда (от ул. Красная до ул. Комсомольская) для обеспечения муниципальных нужд осуществлено. |  |
| 3.4 | Контрольное событие 8. Оплата выполненных работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Тургенева г. Светлоград | до 30.12.2021 / 28.06.2021, 27.07.2021, 28.07.2021, 25.08.2021, 12.10.2021, 27.10.2021, 16.11.2021, 30.11.2021, 20.12.2021, 23.12.2021. | Контрольное событие выполнено. В 2021 году оплата выполненных работ по укладке брусчатки - 4478 кв.м и асфальта – 1820 кв.м, установке аллейных бордюров – 429 шт., дорожных бордюров – 347 шт., полусфер бетонных – 30 шт., уличных светильников – 54 шт., светильников грунтовых – 240 шт., урн – 24 шт., скамеек – 24 шт., велопарковок – 4 шт. по муниципальному контракту № 0121600005621000050 от 13.04.2021 с ООО «СМУ-7» на благоустройство пешеходной зоны по ул. Тургенева города Светлограда (от ул. Красная до ул. Комсомольская) для обеспечения муниципальных нужд произведена. Стоимость выполненных работ составила 17036,76 тыс. рублей. |  |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Петровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |
| 4. | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Петровском городском округе |  | 06 августа 2021 года проведен субботник в рамках реализации мероприятий по благоустройству пешеходной зоны по улице Ленина города Светлоград. 10 декабря 2021 года проведен субботник в рамках реализации мероприятий по благоустройству пешеходной зоны по ул. Тургенева г. Светлоград. | Мероприятие выполнено. Доля дворовых территорий и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий 100 процентов; Количество дворовых территорий и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций – 49 ед.; Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края – 21,16 процента |
| 4.1 | Контрольное событие 9. Оповещение граждан и организаций о проведении субботника по уборке дворовых и общественных территорий осуществлено | до 01.09.2021 / 05.08.2021, 9.12.2021. | Контрольное событие выполнено. Оповещение граждан и организаций о проведении субботника осуществлено 05 августа 2021 года. Сверх плана осуществлено оповещение граждан и организаций о проведении субботника 09 декабря 2021 года. |  |
| 4.2 | Контрольное событие 10. Субботник по уборке дворовых и общественных территорий проведен | до 01.09.2021 / 06.08.2021, 10.12.2021. | Контрольное событие выполнено. Субботник в рамках реализации мероприятий по благоустройству пешеходной зоны по улице Ленина города Светлоград проведен 06 августа 2021 года. Осуществлена уборка мусора с благоустроенной территории. Сверх плана 10 декабря 2021 года был проведен субботник по уборке пешеходной зоны по ул. Тургенева г. Светлоград. |  |
| 4.3 | Контрольное событие 11. Проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке | до 01.06.2021 / 30.05.2021. | с 24 апреля 2021 года по 30 мая 2021 проведено рейтинговое голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году. По результатам данного рейтингового голосования победителем признан сквер им. Ю.А. Гагарина по улице Николаенко города Светлограда. |  |

Приложение 3 к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» за 2021 год

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Программа «Формирование современной городской среды», всего | управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление муниципального хозяйства) | 12 | 0 | 00 | 00000 | 35320,37 | 53157,13 | 52535,33 |
| II. | Подпрограмма «Современная городская среда» | управление муниципального хозяйства | 12 | 1 | 00 | 00000 | 35320,37 | 53157,13 | 52535,33 |
|  | Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа | управление муниципального хозяйства | 12 | 1 | 01 | 00000 | 300,00 | 700,00 | 88,20 |
|  | Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа | управление муниципального хозяйства | 12 | 1 | 02 | 00000 | 0,00 | 400,00 | 390,00 |
|  | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | управление муниципального хозяйства | 12 | 1 | F2 | 00000 | 35020,37 | 52057,13 | 52057,13 |

Приложение 4 к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» за 2021 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Программа «Формирование современной городской среды», всего |  | 53157,13 | 52535,33 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 53157,13 | 52535,33 |
|  |  | средства краевого бюджета | 52005,07 | 52005,07 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 52005,07 | 52005,07 |
|  |  | отдел культуры | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета округа, | 1152,06 | 530,26 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 1152,06 | 530,26 |
|  |  | отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма «Современная городская среда», всего |  | 53157,13 | 52535,33 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 53157,13 | 52535,33 |
|  |  | средства краевого бюджета | 52005,07 | 52005,07 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 52005,07 | 52005,07 |
|  |  | отдел культуры | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета округа, | 1152,06 | 530,26 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 1152,06 | 530,26 |
|  |  | отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа |  | 300,00 | 88,20 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 700,00 | 88,20 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 700,00 | 88,20 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 700,00 | 88,20 |
|  |  | отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа |  | 400,00 | 390,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 400,00 | 390,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 400,00 | 390,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 400,00 | 390,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | 52057,13 | 52057,13 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 52057,13 | 52057,13 |
|  |  | средства краевого бюджета | 52005,07 | 52005,07 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 52005,07 | 52005,07 |
|  |  | средства бюджета округа, | 52,06 | 52,06 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 52,06 | 52,06 |
|  |  | средства участников Программы | 0 | 0 |
|  |  | средства юридических лиц | 0 | 0 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0 | 0 |
|  | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Петровском городском округе |  | 0 | 0 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0 | 0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0 | 0 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0 | 0 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0 | 0 |
|  |  | средства участников Программы | 0 | 0 |
|  |  | средства юридических лиц | 0 | 0 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0 | 0 |