ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2021 год

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1567 (в редакции от 10 марта 2021 г. № 383, от 18 августа 2021 г. № 1332) (далее – Программа).

1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы

Реализация Программы обеспечивает вклад в развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Петровском городском округе Ставропольского края.

Цель 1. Комплексное развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры, отвечающей интересам граждан и общества.

На достижение цели направлена 1 задача:

- Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами округа.

На достижение цели Программы направлены 2 подпрограммы:

- Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения;

- Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия.

Результаты реализации Программы в 2021 году:

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа, отвечающих нормативным требованиям составила 472,3 км.

Общая протяженность отремонтированных в 2021 году автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 23,25 км, в т.ч. асфальтобетон – 17,25 км, щебеночное покрытие – 6,0 км., также отремонтировано 4,36 км тротуаров. Обеспечено зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Были отремонтированы автомобильные дороги и тротуары в г. Светлоград – ул. Горная, ул. Горького, ул. Шевченко, ул. Ботаническая, ул. Кисличанская, пер. Украинский, ул. Матросова, ул. Калинина, ул. Высотная, ул. Мира, ул. Партизанская, 2-й пер. Калинина, ул. Садовая, ул. Ленина, ул. Почтовая, ул. Комсомольская, ул. Тургенева, ул. 1-я Фабричная; с. Шведино – ул. Подгорная, ул. Мостовая, ул. Ленина, ул. Советская; с. Николина Балка – пер. Почтовый, пер. Тургеневский, ул. Подгорная, пер. Центральный; с. Сухая Буйвола - ул. Выездная, ул. Подлесная, ул. Зелёная; с. Благодатное – ул. Чкалова, ул. 2-я Северная; с. Кугуты – ул. Железнодорожная; пос. Маяк ул. Красная, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Центральная; автомобильная дорога «Подъезд к поселку Пшеничный»; с. Шангала – ул. Молодежная, ул. Заречная.

В 2021 году выполнено обустройство опасных участков автомобильных дорог искусственными дорожными неровностями – 27 шт., обустроено 14 пешеходных переходов, установлены 158 знака, 332 метра пешеходного ограждения, выполнена установка светофорного объекта в городе Светлограде (пересечение улиц Комсомольская – Шевченко), обеспечено содержание всех светофорных объектов.

В отчетном периоде перевозки пассажиров и багажа на территории  округа осуществлялись по 28 муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

2. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах составил 1,58 рублей на рубль.

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах» в 2021 году реализовано 3 проекта (устройство и ремонт тротуара по улице Красная в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края; обустройство остановочных павильонов по ул. 60 лет Октября, ул. Садовая, ул. Бассейная, ул. Правды в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края; ремонт дорог общего пользования по улице Заречная, улице Молодёжная села Шангала Петровского городского округа Ставропольского края), в результате чего обустроено 8 остановочных павильонов, общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог составила 1,18 км., тротуаров составила 1,15 км.

3. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов составил 19 рублей на рубль.

В рамках реализации основного мероприятия «Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» с привлечением из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов осуществлен ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения: с. Кугуты, ул. Железнодорожная; пос. Маяк ул. Красная, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Центральная; г. Светлоград, ул. Калинина, ул. Почтовая, ул. Садовая, ул. 1-я Фабричная; с. Шведино, ул. Ленина, ул. Советская; автомобильная дорога «Подъезд к поселку Пшеничный».

2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» включает в себя 6 взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Петровском городском округе Ставропольского края, из которых не в полном объеме выполнено 1 мероприятие:

- Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети.

Степень выполнения основных мероприятий отражают 19 контрольных событий, из которых не в полном объеме выполнено 2 контрольных события:

- Принятие выполненных работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети осуществлено;

- Оплата выполненных работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети произведена.

Причиной не исполнения явилось:

- ПСК «Георгиевскдорстрой» не выполнены работы в полном объеме в рамках муниципального контракта № 0121600005621000019 от 09.03.2021 года на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, для обеспечения муниципальных нужд;

- муниципальный контракт № 0121600005621000190 от 23.11.2021 на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского краяв полном объёме не выполнен, так как конечный срок выполнения работ – 30 июня 2022 года.

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм Программы приведены в Приложении 2.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)

В 2021 году в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» Программы неисполнение подрядчиком ПСК «Георгиевскдорстрой» обязательств в сроки, установленные муниципальным контрактом № 0121600005621000019 от 09.03.2021 года на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, для обеспечения муниципальных нужд и заключение с ООО «ДПМК» муниципального контракта № 0121600005621000190 от 23.11.2021 на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, конечный срок выполнения работ – 30 июня 2022 года привело к неполному освоению средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия.

4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы

Для успешной реализации Программы, достижения поставленных целей и решения задач предусмотрено финансирование основных мероприятий за счет средств, привлекаемых из бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), средств бюджета Петровского городского округа (далее – бюджет округа) и внебюджетные источники.

Запланированный объем финансирования на реализацию мероприятий Программы на 2021 год составлял 144821,26 тыс. рублей. С учетом изменений, внесенных в бюджет в течение отчетного года, объем финансовых назначений на 31 декабря 2021 года составил 258868,71 тыс. рублей. Были увеличены объемы финансирования по подпрограмме «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» за счет предоставления из краевого бюджета субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Кассовое исполнение по итогам отчетного года составило 162599,68 тыс. рублей или 62,81 % к уточненным плановым назначениям. Не были использованы средства субсидии, предоставленные из краевого бюджета на сумму 89995,01 тыс. рублей, в связи с тем, что ПСК «Георгиевскдорстрой» не выполнены работы в полном объеме в рамках муниципального контракта № 0121600005621000019 от 09.03.2021 года на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, для обеспечения муниципальных нужд. ПСК «Георгиевскдорстрой» обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением о расторжении Контракта. Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 18 октября 2021 г. по делу № А63-11917/2021 в удовлетворении вышеуказанного искового заявления было отказано, претензионно – исковая работа продолжается. Окончательное решение не принято.

С ООО «ДПМК» был заключен муниципальный контракт № 0121600005621000190 от 23.11.2021 на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края. Цена контракта (цена работ) составляет: 42268,11 тыс. руб. В 2021 году произведена оплата выполненых работ по данному муниципальному контракту на сумму 5381,68 тыс. руб. Работы продолжаются. Конечный срок выполнения работ – 30 июня 2022 года.

За счет проведения электронных аукционов произошла экономия средств, предусмотренных на реализацию следующих основных мероприятий:

- Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети;

- Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах.

Отчет об использовании средств бюджета округа на реализацию Программы приведен в Приложении 3.

Отчет о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы приведен в Приложении 4.

5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов по основным направления стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом

В рамках государственной программы Ставропольского края «Управление финансами» реализованы проекты, основанные на местных инициативах:

- устройство и ремонт тротуара по улице Красная в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края;

- обустройство остановочных павильонов по ул. 60 лет Октября, ул. Садовая, ул. Бассейная, ул. Правды в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края;

- ремонт дорог общего пользования по улице Заречная, улице Молодёжная села Шангала Петровского городского округа Ставропольского края.

Использовано средств краевого бюджета 5200,60 тыс. рублей.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах составил 1,58 рублей на рубль. Это ниже плановых показателей на 0,11 рублей на рубль и выше показателей 2020 года на 0,09 рублей на рубль. Фактическое значение показателей ниже плановых показателей по причине уменьшения стоимости работ проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах за счет проведения электронного аукциона.

В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» и основного мероприятия «Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» Программы осуществлен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

с. Кугуты, ул. Железнодорожная; пос. Маяк ул. Красная, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Центральная; г. Светлоград, ул. Калинина, ул. Почтовая, ул. Садовая, ул. 1-я Фабричная; с. Шведино, ул. Ленина, ул. Советская; автомобильная дорога «Подъезд к поселку Пшеничный».

Использовано средств краевого бюджета 101047,22 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края (переименовано из основного мероприятия «Реализация уличных и квартальных инициатив» решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16.12.2021 г. № 140)» осуществлен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул. Куйбышева, ул. Колхозная, пер. 2-й Крайний, ул. Грушовая, пер. 2-й Калаусский.

Средства краевого бюджета на реализацию данного мероприятия не предусмотрены.

6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм

В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» запланировано достижения значений 3 индикаторов достижения цели Программы и 7 показателей решения задач подпрограммы, из которых не достигнуты 1 индикатор.

- Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (по причине уменьшения стоимости работ проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах за счет проведения электронного аукциона).

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм приведены в Приложении 1.

7. Результаты реализации мер правового регулирования

В целях актуализации состава комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского городского округа Ставропольского края было принято постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 августа 2021 г. № 1249 «О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 17 мая 2018 г.  № 745 (в редакции от 24 января 2019 г. № 90, 27 января 2020 г. № 85, от 18 декабря 2020 г. № 1828)».

В 2021 году в Программу вносились изменения 2 раза. В рамках принятия мер правового регулирования в сфере реализации Программы приняты следующие правовые акты:

- Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 марта 2021 г. № 383 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1567. Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 г. № 104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 августа 2021 г. № 1332 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1567 (в редакции от 10 марта 2021 г. № 383). Программа приведена в соответствие с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 апреля 2021 г. № 683 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год»;

- Приказ управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 09 апреля 2021 г. № 14 «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020 год, утвержденный приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2020 г. № 49».

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)

В 2022 году будут реализовываться мероприятия муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1567, направленные на развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории Петровского городского округа Ставропольского края.

Заместитель начальника управления –

начальник отдела дорожной

деятельности и транспорта управления

муниципального хозяйства

администрации Петровского

городского округа Ставропольского края                                     Е.В. Портянко

Приложение 1 к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | фактическое значение на конец года |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Программы. Комплексное развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры, отвечающей интересам граждан и общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа, отвечающих нормативным требованиям | км. |  |  | 461,9 |  | 472,3 |  | 472,3 |  | индикатор достигнут |
| 2 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | рублей на рубль |  |  | 1,49 |  | 1,69 |  | 1,58 |  | Значение индикатора не достигнуто, в связи с уменьшением объемов привлеченных средств субсидии из краевого бюджета по причине образовавшейся экономии по результатам конкурсных процедур. |
| 3 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов | рублей на рубль |  |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | индикатор достигнут |
| - Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 1. Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (нарастающим итогом) |  | ед. | 11 |  | 15 |  | 15 |  | Показатель достигнут |  |
| 5 | Доля исполненных предписаний ОГИБДД отдела МВД России по Петровскому городскому округу по установке (замене) ТСОДД в сроки, установленные действующим законодательством |  | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель достигнут |  |
| 6 | Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории округа |  | тыс.чел | 657,50 |  | 660,00 |  | 660,00 |  | Показатель достигнут |  |
| 7 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа |  | процентов | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Показатель достигнут |  |
| 8 | Количество реализованных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (нарастающим итогом) |  | ед. | 8 |  | 11 |  | 11 |  | Показатель достигнут |  |
| 9 | Количество проектов по ремонту улично-дорожной сети, реализованных с использованием средств внебюджетных источников (нарастающим итогом) |  | ед. | 12 |  | 17 |  | 17 |  | Показатель достигнут |  |
| 10 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | процентов | 38,87 |  | 37,49 |  | 37,49 |  | Показатель достигнут |  |

Приложение 2 к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цель 1. Комплексное развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры, отвечающей интересам граждан и общества |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»» |  |  |  |
|  | Задача 1 Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами округа |  |  |  |
|  | Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети |  | В 2021 году выполнено обустройство опасных участков автомобильных дорог искусственными дорожными неровностями – 27 шт., обустроено 14 пешеходных переходов, установлено 158 знаков, 332 метра пешеходного ограждения, выполнена установка светофорного объекта в городе Светлограде (пересечение улиц Комсомольская – Шевченко), обеспечено содержание всех светофорных объектов. За счет проведения электронных аукционов произошла экономия средств предусмотренных на реализацию данного мероприятия. | Мероприятие выполнено. Доля исполненных предписаний ОГИБДД отдела МВД России по Петровскому городскому округу по установке (замене) ТСОДД в сроки, установленные действующим законодательством 100 процентов. |
| 1.1 | Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети осуществлено | до 30.12.2021 / 31.01.2021, 28.02.2021, 21.06.2021, 12.07.2021, 21.07.2021, 03.12.2021. | Контрольное событие выполнено. В 2021 году поставка электроэнергии на светофорные объекты, в рамках муниципального контракта № 1 от 19.01.2021 года с ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» и контракта № 572780 от 14.01.2020 года с ПАО «Ставропольэнергосбыт» осуществлена согласно актов № 448 от 31.01.2021, № 896 от 28.02.2021, № 22/42 от 31.01.2021, № 448/42 от 28.02.2021, принятие выполненных работ по установке дорожных знаков по муниципальному контракту № 0121600005621000078 от 01.06.2021 на выполнение работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и дорожной сети на территории Петровского городского округа Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд, согласно акт № 24 от 21.06.2021, акт № 25 от 12.07.2021, принятие выполненных работ по установке дорожных знаков по муниципальному контракту № 0121600005621000079 от 01.06.2021 на выполнение работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и дорожной сети на территории Петровского городского округа Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд, согласно акт № 34 от 21.07.2021, акт № 37 от 03.12.2021. |  |
| 1.2 | Контрольное событие 2. Оплата выполненных работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети произведена | до 30.12.2021 / 19.02.2021, 18.03.2021, 22.03.2021, 28.06.2021, 20.07.2021, 27.07.2021, 30.12.2021. | Контрольное событие выполнено. В 2021 года произведена оплата поставки электроэнергии на светофорные объекты, в рамках муниципального контракта № 1 от 19.01.2021 года с ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» и контракта № 572780 от 14.01.2020 года с ПАО «Ставропольэнергосбыт, произведена оплата выполненных работ по установке дорожных знаков по муниципальному контракту № 0121600005621000078 от 01.06.2021 на выполнение работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и дорожной сети на территории Петровского городского округа Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд, произведена оплата выполненных работ по установке дорожных знаков по муниципальному контракту № 0121600005621000079 от 01.06.2021 на выполнение работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и дорожной сети на территории Петровского городского округа Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд на сумму 3182,28 тыс. рублей. |  |
|  | Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети |  | Общая протяженность отремонтированных в 2021 году автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 23,25 км, в т.ч. асфальтобетон – 173,25 км, щебеночное покрытие – 6,0 км., также отремонтировано 4,36 км тротуаров. Обеспечено зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. В связи с тем, что ПСК «Георгиевскдорстрой» не выполнены работы в полном объеме в рамках муниципального контракта № 0121600005621000019 от 09.03.2021 года на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, для обеспечения муниципальных нужд на сумму 55774717,59 руб. ПСК «Георгиевскдорстрой» обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением о расторжении Контракта. Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 18 октября 2021 г. по делу № А63-11917/2021 в удовлетворении вышеуказанного искового заявления было отказано, претензионно – исковая работа продолжается. Окончательное решение не принято. С ООО «ДПМК» заключен муниципальный контракт № 0121600005621000190 от 23.11.2021 на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края. Цена контракта (цена работ) составляет: 42 268 111,24 руб. Конечный срок выполнения работ – 30 июня 2022 года. | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Доля исполненных предписаний ОГИБДД отдела МВД России по Петровскому городскому округу по установке (замене) ТСОДД в сроки, установленные действующим законодательством 100 процентов. |
| 2.1 | Контрольное событие 3. Принятие выполненных работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети осуществлено | до 30.12.2021 / 26.01.2021, 12.02.2021, 24.02.2021, 26.02.2021, 17.03.2021, 06.04.2021, 26.04.2021, 13.05.2021, 17.05.2021, 18.05.2021, 19.05.2021, 20.05.2021, 24.05.2021, 31.05.2021, 07.06.2021, 08.06.2021, 15.06.2021, 17.06.2021, 18.06.2021, 23.06.2021, 28.06.2021, 30.06.2021, 05.07.2021, 07.07.2021, 08.07.2021, 09.07.2021, 15.07.2021, 22.07.2021, 30.07.2021, 10.08.2021, 16.08.2021, 24.08.2021, 30.08.2021, 31.08.2021, 03.09.2021, 10.09.2021, 15.09.2021, 21.09.2021, 30.09.2021, 01.10.2021, 07.10.2021, 21.10.2021, 22.10.2021, 02.11.2021, 08.11.2021, 10.11.2021, 15.11.2021, 22.11.2021, 23.11.2021, 25.11.2021, 30.11.2021, 03.12.2021, 14.12.2021, 16.12.2021, 17.12.2021, 22.12.2021, 23.12.2021, 24.12.2021. | Контрольное событие выполнено не в полном объеме, в связи с тем, что ПСК «Георгиевскдорстрой» не выполнены работы в полном объеме в рамках муниципального контракта № 0121600005621000019 от 09.03.2021 года на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, для обеспечения муниципальных нужд на сумму 55774717,59 руб. ПСК «Георгиевскдорстрой» обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением о расторжении Контракта. Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 18 октября 2021 г. по делу № А63-11917/2021 в удовлетворении вышеуказанного искового заявления было отказано, претензионно – исковая работа продолжается. Окончательное решение не принято. С ООО «ДПМК» заключен муниципальный контракт № 0121600005621000190 от 23.11.2021 на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края. Цена контракта (цена работ) составляет: 42268111,24 руб. В 2021 году принятие выполненых работ по данному муниципальному контракту согласно акт № 1 от 17.12.2021 г., акт № 2 от 22.12.2021 г. осуществлено. Работы продолжаются Конечный срок выполнения работ – 30 июня 2022 года. В 2021 году принятие выполненных работ по зимнему содержанию автомобильных дорог, ремонту дорог и тротуаров в г. Светлоград – ул. Горная , ул. Горького, ул. Шевченко, ул. Ботаническая, ул. Кисличанская, пер. Украинский, ул. Матросова, ул. Калинина, ул. Высотная, ул. Мира, ул. Партизанская, 2-й пер. Калинина, ул. Садовая, ул. Ленина, ул. Почтовая, ул. Комсомольская, ул. Тургенева, ул. 1-я Фабричная; с. Шведино – ул. Подгорная, ул. Мостовая, ул. Ленина, ул. Советская; с. Николина Балка – пер. Почтовый, пер. Тургеневский, ул. Подгорная, пер. Центральный; с. Сухая Буйвола - ул. Выездная, ул. Подлесная, ул. Зелёная; с. Благодатное – ул. Чкалова, ул. 2-я Северная; с. Кугуты – ул. Железнодорожная; пос. Маяк ул. Красная, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Центральная; автомобильная дорога «Подъезд к поселку Пшеничный»; с. Шангала – ул. Молодежная, ул. Заречная в рамках договоров и муниципальных контрактов № 0121600005620000154 от 21.12.2020, № 0121600005620000153 от 21.12.2020, № 564229 от 26.02.2021, № 571537 от 17.03.2021, № 0121600005620000164 от 09.03.2021, № 594365 от 18.05.2021, № 601451 от 04.06.2021, № 0121600005620000068 от 08.05.2021, № 0121600005621000028 от 15.03.2021, № 588578 от 22.04.2021. № 588579 от 23.04.2021, № 599973 от 02.06.2021, № 0121600005621000019 от 09.03.2021, № 0121600005621000086 от 15.06.2021, № 0121600005621000134 от13.09.2021, № 648321 от 03.11.2021, № 521882 от 03.12.2021, 0121600005621000160 от 25.10.2021, № 665154 от 16.12.2021, № 826385 – 21STV от 17.12.2021, № 0121600005621000151 от 05.10.2021, № 0121600005621000104 от 19.07.2021, № 657720 от 30.11.2021, 0121600005621000190 от 23.11.2021, № 630676 от 07.09.2021 осуществлено |  |
| 2.2 | Контрольное событие 4. Оплата выполненных работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети произведена | до 30.12.2021 / 02.02.2021, 18.02.2021, 26.02.2021, 02.02.2021, 18.02.2021, 26.02.2021, 02.03.2021, 09.03.2021, 22.03.2021, 06.05.2021, 18.05.2021, 24.05.2021, 27.05.2021, 09.06.2021, 23.06.2021, 26.05.2021, 21.06.2021, 13.04.2021, 16.06.2021, 16.06.2021, 20.05.2021, 20.05.2021, 24.05.2021, 18.06.2021, 17.06.2021, 29.06.2021, 23.06.2021, 28.06.2021, 29.06.2021, 01.07.2021, 05.07.2021, 07.07.2021, 13.07.2021, 14.07.2021, 16.07.2021, 19.07.2021, 21.07.2021, 26.07.2021, 28.07.2021, 13.08.2021, 16.08.2021, 19.08.2021, 24.08.2021, 02.09.2021, 09.09.2021, 13.09.2021, 22.09.2021, 29.09.2021, 12.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 29.10.2021, 08.11.2021, 10.11.2021, 12.11.2021, 17.11.2021, 18.11.2021, 22.11.2021, 29.11.2021, 30.11.2021, 02.12.2021, 09.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021, 24.12.2021, 29.12.2021, 30.12.2021. | Контрольное событие выполнено не в полном объеме, в связи с тем, что ПСК «Георгиевскдорстрой» не выполнены работы в полном объеме в рамках муниципального контракта № 0121600005621000019 от 09.03.2021 года на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, для обеспечения муниципальных нужд на сумму 55774717,59 руб. ПСК «Георгиевскдорстрой» обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением о расторжении Контракта. Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 18 октября 2021 г. по делу № А63-11917/2021 в удовлетворении вышеуказанного искового заявления было отказано, претензионно – исковая работа продолжается. Окончательное решение не принято. С ООО «ДПМК» заключен муниципальный контракт № 0121600005621000190 от 23.11.2021 на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края. Цена контракта (цена работ) составляет: 42268111,24 руб. В 2021 году произведена оплата выполненых работ по данному муниципальному контракту на сумму 5381,68 тыс. руб. Работы продолжаются Конечный срок выполнения работ – 30 июня 2022 года. В 2021 году оплата выполненных работ по зимнему содержанию автомобильных дорог, ремонту дорог и тротуаров в г. Светлоград – ул. Горная , ул. Горького, ул. Шевченко, ул. Ботаническая, ул. Кисличанская, пер. Украинский, ул. Матросова, ул. Калинина, ул. Высотная, ул. Мира, ул. Партизанская, 2-й пер. Калинина, ул. Садовая, ул. Ленина, ул. Почтовая, ул. Комсомольская, ул. Тургенева, ул. 1-я Фабричная; с. Шведино – ул. Подгорная, ул. Мостовая, ул. Ленина, ул. Советская; с. Николина Балка – пер. Почтовый, пер. Тургеневский, ул. Подгорная, пер. Центральный; с. Сухая Буйвола - ул. Выездная, ул. Подлесная, ул. Зелёная; с. Благодатное – ул. Чкалова, ул. 2-я Северная; с. Кугуты – ул. Железнодорожная; пос. Маяк ул. Красная, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Центральная; автомобильная дорога «Подъезд к поселку Пшеничный»; с. Шангала – ул. Молодежная, ул. Заречная в рамках договоров и муниципальных контрактов № 0121600005620000154 от 21.12.2020, № 0121600005620000153 от 21.12.2020, № 564229 от 26.02.2021, № 571537 от 17.03.2021, № 0121600005620000164 от 09.03.2021, № 594365 от 18.05.2021, № 601451 от 04.06.2021, № 0121600005620000068 от 08.05.2021, № 0121600005621000028 от 15.03.2021, № 588578 от 22.04.2021. № 588579 от 23.04.2021, № 599973 от 02.06.2021, № 0121600005621000019 от 09.03.2021, № 0121600005621000086 от 15.06.2021, № 0121600005621000134 от13.09.2021, № 648321 от 03.11.2021, № 521882 от 03.12.2021, 0121600005621000160 от 25.10.2021, № 665154 от 16.12.2021, № 826385 – 21STV от 17.12.2021, № 0121600005621000151 от 05.10.2021, № 0121600005621000104 от 19.07.2021, № 657720 от 30.11.2021, 0121600005621000190 от 23.11.2021, № 630676 от 07.09.2021 произведена на сумму 144852,66 тыс. рублей. |  |
|  | Организация деятельности комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения |  | Проведено 4 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского городского округа Ставропольского края. | Мероприятие выполнено. Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (нарастающим итогом) 15 ед. |
| 3.1 | Контрольное событие 5. Заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведены | до 31.03.2021 / 10.03.2021, до 30.06.2021 / 04.05.2021, до 30.09.2021 / 26.08.2021, до 30.12.2021 / 02.12.2021. | Контрольное событие выполнено. Проведены 4 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского городского округа 10.03.2021, 04.05.2021, 26.08.2021, 02.12.2021. |  |
| 3.2 | Контрольное событие 6. Перечень вопросов для рассмотрения на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сформирован | до 31.03.2021 / 10.03.2021, до 30.06.2021 / 04.05.2021, до 30.09.2021 / 26.08.2021, до 30.12.2021 / 02.12.2021. | Контрольное событие выполнено. На заседаниях комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения рассмотрены вопросы: 1) О состоянии аварийности на территории Петровского городского округа за 2020 год; 2) Об итогах реализации в 2020 году мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории Петровского городского округа и планах на 2021 год; 3) О согласовании проведения аварийно-восстановительных работ, работ по наведению чистоты и порядка в придорожной полосе автомобильных дорог Петровского городского округа; 4) О проработке мер направленных на исключение аварийности на дорогах и обеспечение соблюдения правил организованной перевозки несовершеннолетних. 5) О распространении тематической социальной продукции «дорхенгеры» по профилактике правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 6) О принятии мер по обеспечению круглогодичной различимости дорожной разметки и своевременности её восстановления. 7) О проведении проверок соответствия технического состояния транспортных средств перевозчиков требованиям нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения. 8) Повышение эффективности работы по профилактике детского дорожного травматизма. 9) Об обеспечении учащихся световозвращающими элементами в преддверии осенне-зимнего периода. 10) Обустройство пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения, а также безопасного бесперебойного движения транспорта и пешеходов в преддверии осенне-зимнего периода 2021-2022 г. 11) Проезд через город большегрузного транспорта по ул. Октябрьская и ул. Тургенева в г. Светлограде. 12) Осенний-зимний период 2021-2022 года. |  |
| 4. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Петровского городского округа |  | В 2021 году перевозки пассажиров и багажа на территории Петровского городского округа Ставропольского края осуществлялись по 28 муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Мероприятие выполнено. Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории округа составил 660 тыс. человек. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа 0 процентов |
| 4.1 | Контрольное событие 7. Автобусное сообщение сельских населенных пунктов с административным центром Петровского городского округа обеспечено | до 31.12.2021 / с 01.01.2021 по 31.12.2021 | Контрольное событие выполнено. В 2021 году автобусное сообщение по 10 муниципальным маршрутам сельских населенных пунктов с городом Светлоград обеспечено |  |
| 4.2 | Контрольное событие 8. Актуализация реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Петровского городского округа Ставропольского края | до 31.12.2021 / с 01.01.2021 по 31.12.2021 | Контрольное событие выполнено. На официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края размещена актуальная по состоянию на 30.12.2021 версия реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Петровского городского округа |  |
| 5. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |  | В 2021 году реализовано 3 проекта, обустроено 9 остановочных павильонов, общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог 1,18 км. и тротуаров 1,15 км. В рамках муниципального контракта № 0121600005621000011 от 12.02.2021 с ООО «ДРСУ-175» и муниципального контракта № 0121600005621000151 от 05.10.2021 с ООО «ТехСтрой» выполнены работы по устройству и ремонту тротуара по улице Красная в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края. В рамках муниципального контракта № 0121600005621000010 от 12.02.2021 с ООО «ДПМК» выполнен ремонт дорог общего пользования по улице Заречная, улице Молодёжная села Шангала Петровского городского округа Ставропольского края. В рамках муниципального контракта № 0121600005621000014 от 26.02.2021 с ИП Мелесевич Павел Александрович выполнено обустройство остановочных павильонов по улице 60 лет Октября, улице Садовая, улице Бассейная, улице Правды в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд. За счет проведения электронных аукционов произошла экономия средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия. | Мероприятие выполнено. Количество реализованных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (нарастающим итогом) на конец 2021 года 11 ед. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец 2021 года 37,49 процентов; |
| 5.1 | Контрольное событие 9. Принятие выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициатива (Устройство и ремонт тротуара по улице Красная в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края) осуществлено | до 30.12.2021 / 24.05.2021, 30.11.2021. | Контрольное событие выполнено. За 2021 год приняты выполненные работы по установке бордюров в рамках муниципального контракта № 0121600005621000011 от 12.02.2021 с ООО «ДРСУ-175» на устройство и ремонт тротуара по улице Красная в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд, согласно акт № 1 от 24.05.2021, по установке бордюров и укладке асфальта в рамках муниципального контракта № 0121600005621000151 от 05.10.2021 с ООО «ТехСтрой» на устройство и ремонт тротуара по улице Красная в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд, согласно акт № 3 от 30.11.2021 |  |
| 5.2 | Контрольное событие 10. Оплата выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (Устройство и ремонт тротуара по улице Красная в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края) произведена | до 30.12.2021 / 10.06.2021, 20.12.2021. | Контрольное событие выполнено. Произведена оплата выполненных работ по установке бордюров в рамках муниципального контракта № 0121600005621000011 от 12.02.2021 с ООО «ДРСУ-175» на устройство и ремонт тротуара по улице Красная в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд, по установке бордюров и укладке асфальта в рамках муниципального контракта № 0121600005621000151 от 05.10.2021 с ООО «ТехСтрой» на устройство и ремонт тротуара по улице Красная в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд |  |
| 5.3 | Контрольное событие 11. Принятие выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (Ремонт дорог общего пользования по улице Заречная, улице Молодежная села Шангала Петровского городского округа Ставропольского края) осуществлено | до 30.12.2021 / 26.04.2021, 14.05.2021 | Контрольное событие выполнено. Приняты выполненные работы по ремонту участка дороги по улице Заречная протяженностью 709 метров и по улице Молодёжная протяженностью 467 метров в рамках муниципального контракта № 0121600005621000010 от 12.02.2021 с ООО «ДПМК» на ремонт дорог общего пользования по улице Заречная, улице Молодёжная села Шангала Петровского городского округа Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд, согласно акт № 40 от 26.04.2021, акт № 56 от 14.05.2021 |  |
| 5.4 | Контрольное событие 12. Оплата выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (Ремонт дорог общего пользования по улице Заречная, улице Молодежная села Шангала Петровского городского округа Ставропольского края) произведена | до 30.12.2021 / 26.05.2021, 12.07.2021 | Контрольное событие выполнено. Произведена оплата выполненных работ по ремонту участка дороги по улице Заречная протяженностью 709 метров и по улице Молодёжная протяженностью 467 метров в рамках муниципального контракта № 0121600005621000010 от 12.02.2021 с ООО «ДПМК» на ремонт дорог общего пользования по улице Заречная, улице Молодёжная села Шангала Петровского городского округа Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд. |  |
| 5.5 | Контрольное событие 13. Принятие выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (Обустройство остановочных павильонов по улице 60 лет Октября, улице Садовая, улице Бассейная, улице Правды в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края) осуществлено | до 30.12.2021 / 02.04.2021, 30.04.2021. 19.07.2021. | Контрольное событие выполнено. Приняты выполненные работы по обустройству остановочных площадок, установке остановочных павильонов и урн в рамках муниципального контракта № 0121600005621000014 от 26.02.2021 с ИП Мелесевич Павел Александрович на обустройство остановочных павильонов по улице 60 лет Октября, улице Садовая, улице Бассейная, улице Правды в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд, согласно акт № 33 от 02.04.2021, акт № 45 от 30.04.2021 , акт № 84 от 19.07.2021. |  |
| 5.6 | Контрольное событие 14. Оплата выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (Обустройство остановочных павильонов по улице 60 лет Октября, улице Садовая, улице Бассейная, улице Правды в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края) произведена | до 30.12.2021 / 16.04.2021, 24.05.2021, 24.09.2021. | Контрольное событие выполнено. Произведена оплата выполненных работ по обустройству остановочных площадок, установке остановочных павильонов и урн в рамках муниципального контракта № 0121600005621000014 от 26.02.2021 с ИП Мелесевич Павел Александрович на обустройство остановочных павильонов по улице 60 лет Октября, улице Садовая, улице Бассейная, улице Правды в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд. |  |
|  | Контрольное событие 15. Безвозмездные работы в рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах выполнены | до 01.07.2021 / с 15.04.2021 по 30.05.2021 | Контрольное событие выполнено. Выполнены работы по демонтажу старых остановочных павильонов, спилу деревьев, разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3 по проекту «Обустройство остановочных павильонов по ул. 60 лет Октября, ул. Садовая, ул. Бассейная, ул. Правды в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края». Выполнены работы по спилу деревьев, разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3 по проекту «Ремонт дорог общего пользования по улице Заречная, улице Молодежная села Шангала Петровского городского округа Ставропольского края». Выполнены работы по спилу деревьев, разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3 по проекту «Устройство и ремонт тротуара по улице Красная в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края». |  |
| 6. | Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края (переименовано из основного мероприятия «Реализация уличных и квартальных инициатив» решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16.12.2021 г. № 140) |  | В период с11 января 2021 года по 28 января 2021 года организован и проведён сбор заявлений на участие в конкурсном отборе проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей в 2021 году на основании распоряжение управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 года № 52 «Об организации конкурсного отбора проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края». Между управлением муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края и обществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-передвижная механизированная колонна» заключен муниципальный контракт № 0121600005621000103 от 19.07.21 по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Светлограде в рамках реализации уличных и квартальных инициатив. Реализовано 5 проектов, общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог 1,25 км. | Мероприятие выполнено. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец 2021 года 37,49 процентов. Количество проектов по ремонту улично-дорожной сети, реализованных с использованием средств внебюджетных источников (нарастающим итогом) составляет 17 ед. |
| 6.1 | Контрольное событие 16. Сбор заявлений на участие в конкурсном отборе проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей осуществлен | до 01.07.2021 / 28.01.2021 | Контрольное событие выполнено. Сбор заявлений на участие в конкурсном отборе проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей в 2021 году проведен в период с 11 января 2021 года по 28 января 2021 года. |  |
| 6.2 | Контрольное событие 17. Конкурсный отбор проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края проведен | до 02.08.2021 / 02.02.2021 | Контрольное событие выполнено. Конкурсный отбор проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края проведен 02.02.2021 года. По результатам конкурсного отбора были определены следующие победители: улица Куйбышева, улица Нагорная и улица Южная, улица Колхозная, переулок 2-й Крайний, улица Грушовая, переулок 2-й Калаусский. |  |
| 6.3 | Контрольное событие 18. Принятие выполненных работ по реализации проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края осуществлено | до 01.12.2021 / 08.10.2021, 02.11.2021, 29.11.2021, 30.11.2021. | Контрольное событие выполнено. Приняты выполненные работы по ремонту дорог по ул. Куйбышева, ул. Колхозная, пер. 2-й Крайний, ул. Грушовая, пер. 2-й Калаусский в рамках муниципального контракта № 0121600005621000103 от 19.07.2021 по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Светлограде в рамках реализации уличных и квартальных инициатив, согласно акт № 196 от 08.10.2021, акт № 210 от 02.11.2021, акт № 246 от 29.11.2021, акт № 261 от 30.11.2021. |  |
| 6.4 | Контрольное событие 19. Оплата выполненных работ по реализации проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края произведена | до 30.12.2021 / 15.10.2021, 12.11.2021, 02.12.2021, 14.12.2021. | Контрольное событие выполнено. Произведена оплата выполненных работ по ремонту дорог по ул. Куйбышева, ул. Колхозная, пер. 2-й Крайний, ул. Грушовая, пер. 2-й Калаусский в рамках муниципального контракта № 0121600005621000103 от 19.07.2021 по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Светлограде в рамках реализации уличных и квартальных инициатив. |  |

Приложение 3 к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2021 год

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», всего | управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление муниципального хозяйства) | 10 | 0 | 00 | 00000 | 144821,26 | 258868,71 | 162599,68 |
| II. | Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 00 | 00000 | 144821,26 | 258868,71 | 162599,68 |
|  | Основное мероприятие «Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети» | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 01 | 00000 | 3002,79 | 3208,34 | 3182,28 |
|  | Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 01 | 20580 | 3002,79 | 3208,34 | 3182,28 |
|  | Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 03 | 00000 | 132058,60 | 241055,63 | 144852,66 |
|  | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 03 | 20570 | 32186,39 | 38372,80 | 37666,07 |
|  | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 1-м км автомобильной дороги «Светлоград – Благодарный – Буденновск» | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 03 | 21010 | 0,00 | 1585,75 | 821,10 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 03 | S8660 | 99872,21 | 201097,08 | 106365,49 |
|  | Основное мероприятие «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах» | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 02 | 00000 | 9759,87 | 9277,02 | 9237,02 |
|  | Расходы на ремонт и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 02 | 20440 | 204,49 | 780,32 | 740,32 |
|  | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (Обустройство остановочных павильонов по улице 60 лет Октября, улице Садовая, улице Бассейная, улице Правды в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края) | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 02 | G8412 | 301,00 | 301,00 | 301,00 |
|  | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (Устройство и ремонт тротуара по улице Красная в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края) | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 02 | G8415 | 502,00 | 502,00 | 502,00 |
|  | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (Ремонт дорог общего пользования по улице Заречная, улице Молодежная села Шангала Петровского городского округа Ставропольского края) | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 02 | G8416 | 352,39 | 352,39 | 352,39 |
|  | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (Обустройство остановочных павильонов по улице 60 лет Октября, улице Садовая, улице Бассейная, улице Правды в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края) | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 02 | S8412 | 3350,00 | 3149,20 | 3149,20 |
|  | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (Устройство и ремонт тротуара по улице Красная в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края) | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 02 | S8415 | 2525,00 | 2113,11 | 2113,11 |
|  | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (Ремонт дорог общего пользования по улице Заречная, улице Молодежная села Шангала Петровского городского округа Ставропольского края) | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 02 | S8416 | 2525,00 | 2079,00 | 2079,00 |
|  | Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края (переименовано из основного мероприятия «Реализация уличных и квартальных инициатив» решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16.12.2021 г. № 140) | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 04 | 00000 | 0,00 | 5327,72 | 5327,72 |
|  | Ремонт улично-дорожной сети (конкурсный отбор 2020 года | управление муниципального хозяйства | 10 | 1 | 04 | 20670 | 0,00 | 5327,72 | 5327,72 |

Приложение 4 к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2021 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», всего |  | 144821,26 | 163160,93 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 144821,26 | 162599,68 |
|  |  | средства краевого бюджета | 100878,6 | 106247,82 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 100878,60 | 106247,82 |
|  |  | управление по делам территорий | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета округа, | 43942,66 | 56351,86 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 39942,66 | 52351,86 |
|  |  | МБУ «Коммунальное хозяйство» | 4000,00 | 4000,00 |
|  |  | управление по делам территорий | 0 | 0 |
|  |  | средства участников Программы | 0 | 561,25 |
|  |  | средства юридических лиц | 0 | 510,53 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0 | 50,72 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения», всего |  | 144821,26 | 163160,93 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 144821,26 | 162599,68 |
|  |  | средства краевого бюджета | 100878,6 | 106247,82 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 100878,60 | 106247,82 |
|  |  | управление по делам территорий | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета округа, | 43942,66 | 56351,86 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 39942,66 | 52351,86 |
|  |  | МБУ «Коммунальное хозяйство» | 4000,00 | 4000,00 |
|  |  | управление по делам территорий | 0 | 0 |
|  |  | средства участников Программы | 0 | 561,25 |
|  |  | средства юридических лиц | 0 | 510,53 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0 | 50,72 |
|  | Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети |  | 3002,79 | 3182,28 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 3002,79 | 3182,28 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0 | 0 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0 | 0 |
|  |  | управление по делам территорий | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета округа, | 3002,79 | 3182,28 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 3002,79 | 3182,28 |
|  |  | управление по делам территорий | 0 | 0 |
|  |  | средства участников Программы | 0 | 0 |
|  |  | средства юридических лиц | 0 | 0 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0 | 0 |
|  | Организация деятельности комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения |  | 0 | 0 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0 | 0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0 | 0 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0 | 0 |
|  |  | управление по делам территорий | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0 | 0 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0 | 0 |
|  |  | управление по делам территорий | 0 | 0 |
|  |  | средства участников Программы | 0 | 0 |
|  |  | средства юридических лиц | 0 | 0 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0 | 0 |
|  | Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети |  | 132058,60 | 144852,66 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 132058,60 | 144852,66 |
|  |  | средства краевого бюджета | 94878,60 | 101047,22 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 94878,60 | 101047,22 |
|  |  | управление по делам территорий | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета округа, | 37180,00 | 43805,44 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 33180,00 | 39805,44 |
|  |  | МБУ «Коммунальное хозяйство» | 4000,00 | 4000,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0 | 0 |
|  |  | средства юридических лиц | 0 | 0 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0 | 0 |
|  | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Петровского городского округа |  | 0 | 0 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0 | 0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0 | 0 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0 | 0 |
|  |  | управление по делам территорий | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0 | 0 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0 | 0 |
|  |  | управление по делам территорий | 0 | 0 |
|  |  | средства участников Программы | 0 | 0 |
|  |  | средства юридических лиц | 0 | 0 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0 | 0 |
|  | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |  | 9759,87 | 9798,27 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 9759,87 | 9237,02 |
|  |  | средства краевого бюджета | 6000,00 | 5200,60 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 6000,00 | 5200,60 |
|  |  | управление по делам территорий | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета округа, | 3759,87 | 4036,42 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 3759,87 | 4036,42 |
|  |  | управление по делам территорий | 0 | 0 |
|  |  | средства участников Программы | 0 | 561,25 |
|  |  | средства юридических лиц | 0 | 510,53 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0 | 50,72 |
|  | Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края (переименовано из основного мероприятия «Реализация уличных и квартальных инициатив» решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16.12.2021 г. № 140) |  | 0 | 5327,72 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0 | 5327,72 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0 | 0 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0 | 0 |
|  |  | управление по делам территорий | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0 | 5327,72 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0 | 5327,72 |
|  |  | управление по делам территорий | 0 | 0 |
|  |  | средства участников Программы | 0 | 0 |
|  |  | средства юридических лиц | 0 | 0 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0 | 0 |