**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» в 2021 году

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1571 (в редакции от 10 марта 2021 г. № 377, от 10 июня 2021 г. № 952, от 25 августа 2021 г. № 1386) (далее – Программа).

Программа включает в себя три подпрограммы:

- Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры;

- Обеспечение жильем молодых семей;

- Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия.

**1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы**

Реализация Программы обеспечивает устойчивое развитие территории Петровского городского округа Ставропольского края и улучшение условий для жизнедеятельности населения.

**Цель 1.** Регулирование градостроительной деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края в 2021 году достигнута.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в течение 3 лет и площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства в течение 5 лет, составила 0 кв.м.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2021 году составила 5,73 га и соответствует плановым показателям.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составила 25,53 кв.м., что превысило плановые показатели в связи с увеличением площади жилых помещений при вводе в эксплуатацию в течение 2021 года, а также уменьшением количества жителей Петровского городского округа Ставропольского края в 2021 году.

В соответствии с муниципальным контрактом № 0121200004720001026 от 27.10.2020 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка системы градостроительной документации Петровского городского округа Ставропольского края (местных нормативов градостроительного проектирования, генерального плана, правил землепользования и застройки)» в 2021 году разработаны генеральный план и правила землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края. Кассовое исполнение на 31.12.2021 составило 100% от общей суммы контракта (10000,00 тыс. рублей)

В связи с устранением замечаний по итогам работы согласительной комиссии, утверждение генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края запланировано на 2022 год (до 01.07.2022).

На достижение цели Программы направлена задача «*Реализация документов территориального планирования Петровского городского округа Ставропольского края, проведение в Петровском городском округе Ставропольского края единой градостроительной политики»,* в рамках выполнения которой в 2021 году проведены следующие работы:

- выдано 22 разрешения на строительство;

- выдано 71 уведомление о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

- выдано 23 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;

- выдано 74 уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

- выдано 26 градостроительных планов земельного участка;

- выдано 4 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

- разработаны генеральный план и правила землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края, акты подписаны на общую сумму 9500 тыс. рублей

- по результатам исполнения 3 муниципальных контрактов для муниципальных нужд подготовлены 22 межевых плана, акты подписаны на общую сумму 100 тыс. рублей.

По итогам 2021 года:

- в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и федеральную государственную информационную систему территориального планирования внесено 1670 сведений, документов и материалов;

- доля рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществляется на основании выданных разрешений на территории Петровского городского округа Ставропольского края обеспечена на уровне 100%;

- в ходе исполнения муниципальных контрактов для муниципальных нужд подготовлено 22 межевых плана. Таким образом, доля подготовленных градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского городского округа Ставропольского края, в общем количестве градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского городского округа Ставропольского края, предусмотренных договорами на выполнение кадастровых работ составила 100%;

- в связи с тем, что утверждение генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края запланировано на первую половину 2022 года, в 2021 году установление границ населенных пунктов Петровского городского округа Ставропольского края не производилось;

- сведения о территориальных зонах в Единый государственный реестр недвижимости не вносились. Доля территориальных зон, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки осталась на плановом уровне и составляет 0,54%.

**Цель 2.** Создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы жителей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В 2021 году свидетельство (извещение) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения получила 1молодая семья. Из запланированных Программой 9 семей, в соответствии с Постановлением Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 № 625-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», из бюджета Ставропольского края было выделено средств на обеспечение социальной выплатой только одной семьи.

Таким образом, доля молодых семей, получивших социальную выплату и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях составила 2% из запланированных 85% в 2021 году.

Из граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, за счет средств местного бюджета обеспечиваются только малоимущие граждане. Малоимущие граждане не состояли на учете нуждающихся в жилых помещениях. Иные категории граждан самостоятельно могут улучшить жилищные условия или быть обеспечены жильем за счет средств краевого и (или) федерального бюджетов. Самостоятельно улучшили свои жилищные условия, а также за счет средств краевого и федерального бюджетов только 33 человека. Таким образом, доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2021 году составила 10,2 % из запланированных 34,5%.

На достижение цели Программы направлена задача «*Организация работы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края»,* в рамках выполнения которой в 2021 году проведены следующие работы:

- осуществлена постановка на учет 25молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- до 01.04.2021 произведена актуализация списков молодых семей, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, являющихся многодетными родителями, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет, малоимущих граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- оформление свидетельства (извещения) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и выдача его осуществлена одной молодой семье;

- социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения произведена одной молодой семье.

По итогам 2021 года:

- в размере 100 % обеспечено достижение доли оплаченных свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве этих свидетельств (извещений), выданных молодым семьям;

- достигнуто значение планового показателя по количеству граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края, улучшивших жилищные условия, который составил 191 человек;

- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» в 2021 году составил 19 рублей на 1 рубль.

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

Программой запланировано выполнение 5 мероприятий и 15 контрольных событий.

В 2021 году выполнены все мероприятия Программы. Не выполнено 2 контрольных события подпрограммы 1 «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры».

Не выполнено *контрольное событие 7 «Разработка и утверждение генерального плана и правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края осуществлены»* основного мероприятия 1. «Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства».

Срок реализации данного мероприятия перенесен на 2022 год по следующим обстоятельствам.

В соответствии с муниципальным контрактом № 0121200004720001026 от 27.10.2020 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка системы градостроительной документации Петровского городского округа Ставропольского края (местных нормативов градостроительного проектирования, генерального плана, правил землепользования и застройки)», кассовое исполнение на 31.12.2021 составило 100% от общей суммы контракта (10000,00 тыс. рублей)

В соответствии с пп. 8.5 п. 8 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 июня 2018 г. № 80 (с изменениями), учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 23 ноября 2021 г., принято распоряжение главы Петровского городского округа Ставропольского края от 25 ноября 2021 г. № 64-р «Об отклонении проекта генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края и направлении его на доработку».

27 декабря 2021 г. проект генерального плана размещен в ФГИС ТП и направлено уведомление об обеспечении доступа к доработанным материалам проекта генерального плана в министерство экономического развития Российской Федерации, государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», Федеральное агентство лесного хозяйства Российской Федерации.

Утверждение генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края запланировано на 2022 год в срок до 01.07.2022, правил землепользования и застройки до 31.12.2022.

Не выполнено *контрольное событие 8 «Схема размещения рекламных конструкций актуализирована»* основного мероприятия 2. «Подготовка документов в целях реализации функций округа в сфере рекламы».

В течение 2021 года отсутствовали заявления от заинтересованных лиц на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, по результатам рассмотрения которых возникла бы необходимость актуализации Схемы размещения рекламных конструкций. Данное обстоятельство не оказало влияния на ход исполнения мероприятия.

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограммы Программы приведены в приложении 4.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)**

К рискам реализации Программы следует отнести риски, связанные с финансированием Программы. В соответствии с Постановлением Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 № 625-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», из бюджета Ставропольского края было выделено средств на обеспечение социальной выплатой только одной семьи (при плане 9 семей). Это отрицательно повлияло на достижение показателей:

- доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2021 году составила 10,2 % из запланированных 34,5%;

- доля молодых семей, получивших социальную выплату и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях составила 2% из запланированных 85% в 2021 году.

Согласно муниципального контракта № 0121200004720001026 от 27.10.2020 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка системы градостроительной документации Петровского городского округа Ставропольского края (местных нормативов градостроительного проектирования, генерального плана, правил землепользования и застройки)» в 2021 году разработаны генеральный план и правила землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края. В связи с устранением замечаний по итогам работы согласительной комиссии, утверждение генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края запланировано на 2022 год (до 01.07.2022). Данное обстоятельство повлияло на достижение показателя «Количество установленных границ населенных пунктов». Так как установление границ населенных пунктов производится в соответствии с утвержденным генеральным планом Петровского городского округа Ставропольского края, не выполнен запланированный показатель по установлению границ 26 населенных пунктов Петровского городского округа Ставропольского края.

**4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы**

В 2021 году Программой было предусмотрено 10447,56 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа 9614,83 тыс. рублей, средств краевого бюджета 281,81 тыс. рублей, средств индивидуальных предпринимателей, физических лиц 550,91 тыс. рублей. Уточненный план бюджетных ассигнований по состоянию на 31.12.2021 составил 9896,65 тыс. рублей, из них на основное мероприятие 1 «Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства» - 9500,00 тыс. рублей, основное мероприятие 3 «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Петровского городского округа» - 100,00 тыс. рублей, основное мероприятие 5 «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения» - 296,65 тыс. рублей. Кассовое исполнение по итогам отчетного года составило 100 % к уточненным плановым показателям.

Отчет за использованием средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы приведен в приложении 1. Информация о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы представлена в приложении 2.

**5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом**

В течение 2020-2021 г.г., при исполнении мероприятий Программы принималось участие в реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно – коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 N 625-п.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» в 2021 году составил 19 рублей на 1 рубль. В 2020 году данный показатель не применялся.

**6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм**

На 2021 год программой предусмотрено достижение 8 индикаторов цели и 8 показателей решения задач.

В отчетном периоде не достигнуты 3 индикатора достижений цели и 1 показатель решения задач Программы.

В связи с тем, что из запланированного обеспечения социальной выплатой 9 семей, в соответствии с Постановлением Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 № 625-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», из бюджета Ставропольского края было выделено средств на обеспечение социальной выплатой только одной семьи, не достигнуты следующие индикаторы:

- «Количество молодых семей, получивших свидетельство (извещение) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» составило – 1 единицу при плане 9 единиц;

- «Доля молодых семей, получивших социальную выплату и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» составила 2% из запланированных 85%;

- «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» - 10,2% при плане 34,5%.

Не достигнут показатель решения задачи «Количество установленных границ населенных пунктов», так как установление границ населенных пунктов производится в соответствии с утвержденным генеральным планом Петровского городского округа Ставропольского края. Утверждение генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края запланировано на первую половину 2022 года.

Сведения о достижении значений индикаторов о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм приведены в приложении 3.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования**

Результатом реализации мер правового регулирования в сфере градостроительства и землеустройства, а также обеспечения жильем молодых семей, направленных на достижение целей и (или) конечных результатов Программы, разработаны и приняты ряд нормативных правовых актов, в том числе распоряжений и постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

В течение 2021 года вносились изменения в Программу 3 раза - постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края:

- от 10 марта 2021 г. № 377 (Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 года № 104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»),

- от 10 июня 2021 г. № 952 (Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 18 февраля 2021 года № 8 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 года № 104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»),

- от 25 августа 2021 г. № 1386 (Программа приведена в соответствие с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 апреля 2021 года № 683 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год»).

Распоряжениями администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 01 апреля 2021 г. № 198-р, от 30 сентября 2021 г. № 611-р, от 21 декабря 2021 г. № 852-р были внесены изменения в детальный план-график реализации Программы.

В рамках реализации Программы принято:

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 01 марта 2021 г. № 303 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации Петровского городского округа Ставропольского края, Порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории, Правил внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей и признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», а также утверждено 13 следующих административных регламентов оказания муниципальных услуг в области градостроительства и землеустройства:

- «О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24 июня 2019 г. № 1334», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 01 марта 2021 г. № 298;

- «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 июня 2018 г. № 1049 (в ред. от 06 ноября 2018 г. № 1965, от 21 февраля 2020 г. № 227)», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 01 марта 2021 г. № 299;

- «О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 февраля 2019 г. № 223», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 01 марта 2021 г. № 300;

- «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 июня 2018 г. № 1050 (в редакции от 21 февраля 2020 г. № 228)», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 01 марта 2021 г. № 301;

- «О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 февраля 2019 г. № 338», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 01 марта 2021 г. № 302;

- «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 01 марта 2021 г. № 304;

- «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 01 марта 2021 г. № 305;

- «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 01 марта 2021 г. № 306;

- «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 июня 2018 г. № 1050», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 мая 2021 г. № 806;

- «О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 февраля 2019 г. № 223», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 мая 2021 г. № 807;

- «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 июня 2018 г. № 1049», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 мая 2021 г. № 808;

- «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории»», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 июля 2021 г. № 1140;

- «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории»», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 июля 2021 г. № 1141.

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)**

В 2022 году реализация Программы будет осуществляться в соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1571 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»» и распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2021 г. № 852-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» на 2022 год».

В 2022 году планируется утверждение генерального плана и правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края и, как следствие, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон, что обеспечит устойчивое развитие территории Петровского городского округа Ставропольского края и улучшение условий для жизнедеятельности населения.

Первый заместитель главы администрации –

начальник управления муниципального

хозяйства администрации Петровского

городского округа Ставропольского края А.И.Бабыкин

Приложение 1

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Програм-ма | Подпрограмма | | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на  1 января 2021 года | сводная бюджетная роспись на  31 декабря 2021 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»**, всего | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края,  отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 11 | 0 | | 00 | 00000 | 9600,00 | 9896,65 | 9896,65 |
|  | **Подпрограмма 1 «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»**, всего | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 11 | 1 | 00 | | 00000 | 9600,00 | 9600,00 | 9600,00 |
| 1 | Основное мероприятие 1. «Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства» | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 11 | 1 | 01 | | 00000 | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 |
| 2 | Основное мероприятие 3.  «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Петровского городского округа» | отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 11 | 1 | 02 | | 00000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **Подпрограмма 2** Подпрограмма 2.  **«Обеспечение жильем молодых семей»**, всего | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 11 | 2 | 00 | | 00000 | 0,00 | 296,65 | 296,65 |
| 3 | Основное мероприятие 5.  «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения» | отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 11 | 2 | 01 | | 00000 | 0,00 | 296,65 | 296,65 |

Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»**, всего |  | 10447,56 | 10447,56 |
|  | бюджет округа, в т.ч. | 9896,65 | 9896,65 |
| средства краевого бюджета | 281,82 | 281,81 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 281,82 | 281,81 |
| средства бюджета округа,  в т.ч. предусмотренные: | 9614,83 | 9614,83 |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 9600,00 | 9600,00 |
| отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 14,83 | 14,83 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 550,91 | 550,91 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 550,91 | 550,91 |
| 2. | **Подпрограмма 1 «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»**, всего |  | 9600,00 | 9600,00 |
|  | бюджет округа, в т.ч. | 9600,00 | 9600,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 9600,00 | 9600,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 9600,00 | 9600,00 |
| отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | **Основное мероприятие 1**  **«Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства», всего** |  | 9500,00 | 9500,00 |
|  | бюджет округа, в т.ч. | 9500,00 | 9500,00 |
| средства краевого бюджета,  в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 9500,00 | 9500,00 |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 9500,00 | 9500,00 |
| отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2 «Подготовка документов в целях реализации функций округа в сфере рекламы»**, всего |  | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | **Основное мероприятие 3 «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Петровского городского округа»**,всего |  | 100,00 | 100,00 |
|  | бюджет округа, в т.ч. | 100,00 | 100,00 |
| средства краевого бюджета в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 100,00 | 100,00 |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 100,00 | 100,00 |
| отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3. | **Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»,** всего |  | 847,56 | 847,56 |
|  | бюджет округа, в т.ч. | 296,65 | 296,65 |
| средства краевого бюджета в т.ч. предусмотренные: | 281,82 | 281,82 |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 281,82 | 281,82 |
| средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 14,83 | 14,83 |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 14,83 | 14,83 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 550,91 | 550,91 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 550,91 | 550,91 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
| 3.1 | **Основное мероприятие 4 «Организация деятельности по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий»**, всего | не требует финансирования | - | - |
| 3.2 | **Основное мероприятие 5 «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения»**, всего |  | 847,56 | 847,56 |
|  | бюджет округа, в т.ч. | 296,65 | 296,65 |
| средства краевого бюджета в т.ч. предусмотренные: | 281,82 | 281,82 |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 281,82 | 281,82 |
| средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 14,83 | 14,83 |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 14,83 | 14,83 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 550,91 | 550,91 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 550,91 | 550,91 |
| 3.2.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также не имеющим детей, всего |  | 847,56 | 847,56 |
|  | бюджет округа, в т.ч. | 296,65 | 296,65 |
| средства краевого бюджета в т.ч. предусмотренные: | 281,82 | 281,82 |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 281,82 | 281,82 |
| средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 14,83 | 14,83 |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 14,83 | 14,83 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 550,91 | 550,91 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 550,91 | 550,91 |
| 3.2.2 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, а также неполным молодым семьям, состоящим из одного молодого родителя и трех и более детей, всего |  | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<1> средства физических и юридических лиц на реализацию Программы

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и показателей решения задач Подпрограммы 1 «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры», Подпрограммы 2. «Обеспечение жильем молодых семей» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2020 год | | 2021 год | | | |
| план | фактическое значение на конец года | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | | 7 |
|  | **Цель 1 Программы: Регулирование градостроительной деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края** | | | | | | | | | |
| 1. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в течение 3 лет | кв.м. | | 0 | 0 | | | 0 | | Индикатор достигнут. |
| 2. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства в течение 5 лет | кв.м. | | 0 | 0 | | | 0 | | Индикатор достигнут. |
| 3. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | | 10,71 | 5,03 | | | 5,73 | | Индикатор достигнут.  Увеличение общей площади земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения от плановых показателей, обусловлено увеличением площади земельных участков, предоставленных для строительства в течение 2021 года, а также уменьшением количества жителей Петровского городского округа Ставропольского края в 2021 году. |
| 4. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м. | | 25,07 | 25,00 | | | 25,53 | | Индикатор достигнут.  Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя от плановых показателей, обусловлено увеличением площади жилых помещений при вводе в эксплуатацию в течение 2021 года, а также уменьшением количества жителей Петровского городского округа Ставропольского края в 2021 году. |
| 5. | Наличие в Петровском городском округе Ставропольского края утвержденного генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края | да/нет | | нет | нет | | | нет | | Индикатор достигнут.  Согласно муниципального контракта № 0121200004720001026 от 27.10.2020 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка системы градостроительной документации Петровского городского округа Ставропольского края (местных нормативов градостроительного проектирования, генерального плана, правил землепользования и застройки)» в 2021 году разработаны генеральный план и правила землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края. В связи с устранением замечаний по итогам работы согласительной комиссии, утверждение генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края запланировано на 2022 год (до 01.07.2022). |
|  | **Подпрограмма 1 «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»** | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1 «Реализация документов территориального планирования Петровского городского округа Ставропольского края, проведение в Петровском городском округе Ставропольского края единой градостроительной политики»** | | | | | | | | | |
| 6. | Количество сведений, документов и материалов, размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования | единица | | 1200 | 1560 | | | | 1670 | Показатель достигнут.  Увеличение количества сведений, документов и материалов, размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования обусловлено увеличением количества принятых администрацией Петровского городского округа Ставропольского края правовых актов. |
| 7. | Доля рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществляется на основании выданных разрешений на территории Петровского городского округа Ставропольского края | процентов | | 100,0 | 100,0 | | | | 100,0 | Показатель достигнут. |
| 8. | Доля подготовленных градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского городского округа Ставропольского края, в общем количестве градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского городского округа Ставропольского края, предусмотренных договорами на выполнение кадастровых работ | процентов | | 100,0 | 100,0 | | | | 100,0 | Показатель достигнут. |
| 9. | Количество установленных границ населенных пунктов | единица | | 1 | 26 | | | | 1 | Показатель не достигнут.  Установление границ населенных пунктов производится в соответствии с утвержденным генеральным планом Петровского городского округа Ставропольского края. Утверждение генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края запланировано на первую половину 2022 года. |
| 10. | Доля территориальных зон, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки | процентов | | 0,54 | 0,54 | | | | 0,54 | Показатель достигнут. |
| **Цель 2 Программы: Создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы жителей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий** | | | | | | | | | | |
| 11. | Количество молодых семей, получивших свидетельство (извещение) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | единиц | | 16 | 9 | | | | 1 | Индикатор не достигнут.  В соответствии с Постановлением Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 № 625-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», из бюджета Ставропольского края было выделено средств на обеспечение социальной выплатой только одной семье. |
| 12. | Доля молодых семей, получивших социальную выплату и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | процентов | | 84 | 85 | | | | 2 | Индикатор не достигнут.  В соответствии с Постановлением Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 № 625-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», из бюджета Ставропольского края было выделено средств на обеспечение социальной выплатой только одной семьи. |
| 13. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов | | 34,3 | 34,5 | | | | 10,2 | Индикатор не достигнут.  Из граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, за счет средств местного бюджета обеспечиваются только малоимущие граждане. Малоимущие граждане не состояли на учете нуждающихся в жилых помещениях. Иные категории граждан самостоятельно могут улучшить жилищные условия или быть обеспечены жильем за счет средств краевого и(или) федерального бюджетов. Самостоятельно улучшили свои жилищные условия, а также за счет средств краевого и федерального бюджетов только 33 человека. |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 «Организация работы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | |
| 14. | Доля оплаченных свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве этих свидетельств (извещений), выданных молодым семьям | | % | 100 | 100 | | | | 100 | Показатель достигнут. |
| 15. | Количество граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом) | | человек | 158 | 191 | | | | 191 | Показатель достигнут. |
| 16. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | | рублей на 1 рубль | 0 | 19 | | | | 19 | Показатель достигнут. |

Приложение 4

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации [<15>](#P2513) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| **Цель 1 Программы: Регулирование градостроительной деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края** | | | | | |
| **Подпрограмма 1. «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»** | | | | | |
| **Задача 1 подпрограммы 1. «Реализация документов территориального планирования Петровского городского округа Ставропольского края, проведение в Петровском городском округе Ставропольского края единой градостроительной политики»** | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие 1. «Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства»** | х | | В рамках реализации в округе отдельных функций в области градостроительства, администрацией Петровского городского округа Ставропольского края осуществлялась выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, принятие постановлений о выдаче градостроительного плана земельного участка, интеграция информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Ставропольского края (далее - ГИСОГД СК), в связи с разработкой и внедрением ГИСОГД СК (ГИСОГД СК введена в эксплуатацию с 01.02.2022 в соответствии с приказом министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 10 декабря 2021 г. № 467).  Количество документов территориального планирования и градостроительного зонирования, внесенных в ГИСОГД СК и федеральную государственную информационную систему территориального планирования за 2021 год составило 1670 единиц. | Мероприятие выполнено.  - количество сведений, документов и материалов, размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования составило 1670 единиц;  - количество установленных границ населенных пунктов не изменилось и составляет 1 единицу;  - доля территориальных зон, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки не изменилась и составляет 0,54%;  - наличие в Петровском городском округе Ставропольского края утвержденного генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края - нет. |
| 1.1. | Контрольное событие 1.  Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства осуществлена | до 31.12.2021 (по мере обращения заявителей)/  26.01.2021, 09.03.2021, 10.03.2021,  14.04.2021,  31.05.2021,  03.06.2021,  16.06.2021,  22.06.2021,  25.06.2021,  28.06.2021,  29.06.2021,  29.07.2021,  06.08.2021,  11.08.2021,  06.09.2021,  09.09.2021,  10.09.2021,  16.09.2021,  07.12.2021,  14.12.2021,  22.12.2021,  23.12.2021. | | Контрольное событие выполнено.  Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края за 2021 год выдано 22 разрешения на строительство. | х |
| 1.2. | Контрольное событие 2.  Выдача уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома осуществлена | до 31.12.2021 (по мере обращения заявителей)/ 11.01.2021 – 27.12.2021 | | Контрольное событие выполнено.  Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края за 2021 год выдано 71 уведомление о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. | х |
| 1.3. | Контрольное событие 3.  Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществлена | до 31.12.2021 (по мере обращения заявителей)/ 01.03.2021, 23.03.2021,  22.04.2021,  08.06.2021,  11.06.2021,  16.06.2021,  16.06.2021,  29.06.2021,  20.07.2021,  22.07.2021,  06.08.2021,  11.08.2021,  11.08.2021,  01.09.2021,  24.09.2021,  12.10.2021,  16.11.2021,  29.11.2021,  02.12.2021,  23.12.2021,  23.12.2021,  22.12.2021,  22.12.2021 | | Контрольное событие выполнено.  Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края за 2021 год выдано 23 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. | х |
| 1.4. | Контрольное событие 4.  Выдача уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома осуществлена | до 31.12.2021 (по мере обращения заявителей)/ 11.01.2021-28.12.2021 | | Контрольное событие выполнено.  Выдано 74 уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. | х |
| 1.5. | Контрольное событие 5.  Выдача градостроительного плана земельного участка осуществлена | до 31.12.2021 (по мере обращения заявителей)/ 13.01.2021,  13.01.2021,  01.04.2021,  07.04.2021,  29.04.2021,  28.05.2021,  03.06.2021,  09.06.2021,  09.06.2021,  23.06.2021,  16.07.2021,  16.07.2021,  05.08.2021,  26.08.2021,  01.09.2021,  08.09.2021,  08.09.2021,  12.10.2021,  21.10.2021,  20.10.2021,  26.10.2021,  10.11.2021,  10.11.2021,  16.11.2021,  16.11.2021,  16.12.2021 | | Контрольное событие выполнено.  Выдано 26 градостроительных планов земельного участка. | х |
| 1.6. | Контрольное событие 6.  Размещение сведений, документов и материалов в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и федеральную государственную информационную систему территориального планирования  осуществлено | до 31.12.2021 (по мере обращения заявителей)/ 29.01.2021 – 28.12.2020 | | Контрольное событие выполнено.  В 2021 году создана информационная система обеспечения градостроительной деятельности Ставропольского края (далее – ГИСОГД СК) и (ГИСОГД СК введена в эксплуатацию с 01.02.2022 в соответствии с приказом министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 10 декабря 2021 г. № 467). Администрация Петровского городского округа Ставропольского края является сегментом ГИСОГД СК с 29 сентября 2021 года. В целях ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ставропольского края, отделом планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края в ГИСОГД СК в 2021 году внесено 1670 документов в отношении застроенных и подлежащих застройке земельных участков. В целях выдачи сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края поступило 120 запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц по предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края. Запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц по предоставлению сведений, содержащихся в ГИСОГД СК не поступало. | х |
| 1.7. | Контрольное событие 7.  Разработка и утверждение генерального плана и правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края осуществлены | до 31.12.2021 года/29.11.2021 | | Контрольное событие не выполнено.  В соответствии с муниципальным контрактом № 0121200004720001026 от 27.10.2020 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка системы градостроительной документации Петровского городского округа Ставропольского края (местных нормативов градостроительного проектирования, генерального плана, правил землепользования и застройки)», разработаны генеральный план и правила землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края. Кассовое исполнение на 31.12.2021 составило 100% от общей суммы контракта (10000,00 тыс. рублей)  В соответствии с пп. 8.5 п. 8 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 июня 2018 г. № 80 (с изменениями), учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 23 ноября 2021 г., в рамках устранения замечаний, принято распоряжение главы Петровского городского округа Ставропольского края от 25 ноября 2021 г. № 64-р «Об отклонении проекта генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края и направлении его на доработку».  27 декабря 2021 г. проект генерального плана размещен в ФГИС ТП и направлено уведомление об обеспечении доступа к доработанным материалам проекта генерального плана в министерство экономического развития Российской Федерации, государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», Федеральное агентство лесного хозяйства Российской Федерации.  Утверждение генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края запланировано на 2022 год в срок до 01.07.2022, правил землепользования и застройки до 31.12.2022. | х |
| 2 | Основное мероприятие 2. «**Подготовка документов в целях реализации функций округа в сфере рекламы»** | х | | Отделом планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края осуществляется реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. Количество подготовленных документов в целях реализации функций Петровского городского округа Ставропольского края в сфере рекламы составляет 4 единицы. | Мероприятие выполнено.  Доля рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществляется на основании выданных разрешений на территории Петровского городского округа Ставропольского края составляет 100%. |
| 2.1. | Контрольное событие 8.  Схема размещения рекламных конструкций актуализирована | до 31.12.2021 (по мере обращения заявителей)/ - | | Контрольное событие не выполнено. В течение 2021 года отсутствовали заявления на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, по результатам рассмотрения которых возникла бы необходимость актуализации Схемы размещения рекламных конструкций.  Данное обстоятельство не оказало влияния на ход исполнения мероприятия. | х |
| 2.2. | Контрольное событие 9.  Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций осуществлена | до 31.12.2021 (по мере обращения заявителей)/  30.07.2021,  05.08.2021,  05.08.2021,  05.08.2021 | | Контрольное событие выполнено.  За 2021 год выдано 4 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. | х |
| 3 | Основное мероприятие 3. «**Проведение комплексных кадастровых работ на территории Петровского городского округа»** | х | | В ходе проведения мероприятия для муниципальных нужд подготовлено 22 межевых плана в рамках муниципальных контрактов. | Мероприятие выполнено.  Доля подготовленных градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского городского округа Ставропольского края, в общем количестве градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах Петровского городского округа Ставропольского края, предусмотренных договорами на выполнение кадастровых работ составила 100%. |
| 3.1. | Контрольное событие 10.  Кадастровые работы (подготовка межевых планов земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков, подготовка технических планов объектов капитального строительства, проведение топографической съемки земельных участков, проведение мероприятий по оценке земельных участков в целях проведения аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, в том числе для размещения объектов нестационарной торговли, рекламных конструкций, проведение комплексных кадастровых работ) (далее – кадастровые работы) выполнены | до 31.12.2021/ 05.10.2021, 10.12.2021, 10.12.2021 | | Контрольное событие выполнено.  В рамках выполнения контрольного события исполнены:  - муниципальный контракт № 0121600005621000070 от 13.05.2021 на оказание услуг по подготовке межевых планов для обеспечения муниципальных нужд;  - муниципальный контракт № 0121600005621000173 от 09.11.2021 на оказание услуг по подготовке межевых планов для обеспечения муниципальных нужд;  - муниципальный контракт № ПЗ-23/11 от 23.11.2021 на оказание услуг по подготовке межевых планов для обеспечения муниципальных нужд;  По результатам оказания услуги подготовлены 22 межевых плана. Акты оказанных услуг подписаны 05.10.2021, 10.12.2021, 10.12.2021 соответственно. | х |
| 3.2. | Контрольное событие 11.  Оплата выполненных кадастровых работ проведена | до 31.12.2021/ 05.10.2021, 10.12.2021, 10.12.2021 | | Контрольное событие выполнено.  Оплата выполненных кадастровых работ произведена в полном объеме по следующим муниципальным контрактам:  - муниципальный контракт № 0121600005621000070 от 13.05.2021 на оказание услуг по подготовке межевых планов для обеспечения муниципальных нужд (цена контракта 53500,00 рублей);  - муниципальный контракт № 0121600005621000173 от 09.11.2021 на оказание услуг по подготовке межевых планов для обеспечения муниципальных нужд (цена контракта 41790,00 рублей);  - муниципальный контракт № ПЗ-23/11 от 23.11.2021 на оказание услуг по подготовке межевых планов для обеспечения муниципальных нужд (цена контракта 4710,00 рублей).  По результатам оказания услуги подготовлены 22 межевых плана. Акты оказанных услуг подписаны 05.10.2021, 10.12.2021, 10.12.2021 соответственно. | х |
| **Цель 2 Программы: Создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы жителей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий** | | | | | |
| **Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | |
| **Задача 1 подпрограммы 2. «Организация работы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края»** | | | | | |
| 4 | **Основное мероприятие 4.** «**Организация деятельности по улучшению жилищных условий молодых семей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий»** | |  | В рамках реализации в округе организации деятельности по улучшению жилищных условий жителей, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, администрацией Петровского городского округа Ставропольского края осуществляется постановка на учет и актуализация списков молодых семей, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, являющихся многодетными родителями, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет, малоимущих граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. За 2021 год осуществлена постановка на учет 25 молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. | Мероприятие выполнено.  Количество граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края, улучшивших жилищные условия составляет 191 человек (нарастающим итогом). |
| 4.1. | Контрольное событие 12.  Постановка на учет нуждающихся в жилом помещении граждан в соответствии с жилищным законодательством произведена | | до 31.12.2021 (по мере обращения заявителей)/  до 31.12.2021 (по мере обращения заявителей)/  20.01.2021, 25.01.2021, 18.03.2021, 22.04.2021, 23.04.2021, 23.04.2021, 27.04.2021, 27.04.2021, 28.05.2021, 28.05.2021, 07.06.2021, 15.06.2021, 16.06.2021,  12.08.2021,  26.08.2021,  30.08.2021,  02.09.2021,  02.09.2021,  13.10.2021,  02.11.2021,  02.11.2021,  24.11.2021,  09.12.2021,  09.12.2021,  16.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Осуществлена постановка на учет 25молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. | х |
| 4.2. | Контрольное событие 13.  Актуализация списков молодых семей, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, являющихся многодетными родителями, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет, малоимущих граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществлена | | до 01.04.2021/01.04.2021 | Контрольное событие выполнено.  До 01.04.2021 произведена актуализация списков молодых семей, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, являющихся многодетными родителями, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет, малоимущих граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. | х |
| 5 | **Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения** | |  | В рамках реализации в округе предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения, администрацией Петровского городского округа Ставропольского края осуществляется оформление и выдача свидетельств (извещений) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям. За 2021 года социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения произведена одной молодой семье. | Мероприятие выполнено.  - доля оплаченных свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве этих свидетельств (извещений), выданных молодым семьям составляет 100%.  - объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры составил 19 рублей на 1 рубль. |
| 5.1. | Контрольное событие 14.  Оформление свидетельств (извещений) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и выдачу их молодым семьям осуществлено | | до 01.06.2021/17.03.2021 | Контрольное событие выполнено. Оформление свидетельства (извещения) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и выдача его осуществлено одной молодой семье 17.03.2021. | х |
| 5.2. | Контрольное событие 15.  Предоставление владельцу свидетельства (извещения) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств осуществлено | | до 01.07.2021/23.06.2021 | Контрольное событие выполнено. За 2021 год социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения произведена одной молодой семье. | х |

--------------------------------

<15> В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы.