Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Развитие транспортной системы и обеспечение

безопасности дорожного движения» за 2022 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее – муниципальная программа) за 2022 год проведена финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края в соответствии с требованиями Методики оценки эффективности  реализации муниципальных программ  Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019 г. № 445  (в редакции от 21.04.2021 г. № 632) и на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.04.2018 г. № 528 (в редакции от 22.09.2021 г. № 1529).

Оценка эффективности муниципальной программы основана на план- фактном анализе результатов её реализации и затраченных ресурсов на их реализацию, что полностью соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, как определено статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

I. По итогам анализа степени достижения целей муниципальной программы и решения задач подпрограмм Программы (прил. 1: Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы), степень достижения целей муниципальной программы составила 100,00% (все 3 запланированных индикаторов достижения целей выполнены), средняя степень решения задач подпрограмм Программы – 112,50% (из 8 запланированных показателей достигнуты 7).

II. При сопоставлении результатов полноты и своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы (прил. 2: Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы) можно судить о результативности качественных характеристик муниципальной программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий. Непосредственные результаты, запланированные к достижению в 2022 году, представлены 7 основными мероприятиями, из которых в полном объеме выполнены 6,5.

При проведении анализа качества управления муниципальной программой рассматривалось соответствие фактических сроков наступления контрольных событий с их запланированными сроками. В результате установлено: из запланированных к исполнению в 2022 году 20 контрольных событий выполнено 19,5, степень качества управления муниципальной программой составила 91,67%.

III. Степень соответствия фактических расходов местного бюджета их запланированному уровню (прил. 3: Отчет об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы) достигла 58,90%. Не в полном объеме израсходованы бюджетные ассигнования за счет субсидий на ремонт автомобильных дорог, на реконструкцию мостового перехода и софинансирование данных субсидий за счет средств местного бюджета ввиду заключения долгосрочных муниципальных контрактов.

В результате проведенного анализа, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2022 год составило 104,17%, что соответствует оценке «выше плановой». По сравнению с прошлым годом показатель улучшен (в 2021 году оценка эффективности составила 82,08% – «ниже плановой»). Данная муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию на очередной финансовый год и плановый период.

Первый заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края                                                      В.П. Сухомлинова