|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация**  **о реализации инвестиционных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края**  **по состоянию на 01.07.2024 года** | | | | |
|  | | | | | |
| № п/п | Инвестиционный проект | | Инициатор инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации | | |
| **Сельскохозяйственное производство** | | | | | | |
|  | Оросительная система на землях ООО "Агропромышленная корпорация" Петровского муниципального округа Ставропольского края 1 этап.  **Стоимость проекта 416,40 млн. рублей.** | ООО «Агропромышленная корпорация» | | Завершены проектно-изыскательские работы, заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Завершен выбор поставщиков дождевальных машин и оборудования. Проектная документация направлена на проверку в государственную экспертизу в Автономное учреждение Ставропольского края «Государственная экспертиза проектов в сфере строительства» | | |
|  | Создание овощного комплекса по производству, переработке и хранению картофеля (Строительство 4,5 корпусов овощехранилища навального типа) с. Гофицкое.  **Стоимость проекта 662,51 млн.руб.** | | ООО «Иррико-Холдинг» | Построены 3 корпуса из 5 (2 корпуса картофелехранилищ мощностью хранения 300 тонн, 1 технологический корпус), закуплена вся необходимая техника, оборудование для оснащения корпусов закуплено для 1-3 корпусов. | | |
| **Перерабатывающая промышленность** | | | | | | |
|  | Модернизация производства ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод»  **Стоимость проекта 28,0 млн. рублей.** | | ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод» | Сделана предоплата за оборудование, ведутся подготовительные работы. Основные работы запланированы на август 2024 года. Планируется к созданию 15 новых рабочих мест. Инициатор инвестиционного проекта произвел корректировку стоимости проекта в сторону уменьшения. | | |
|  | Строительство цеха по убою животных.  г. Светлоград  **Стоимость проекта 21 млн. рублей.** | | ИП Глоба А.Н. | Изготовлена проектно-сметная документация по проекту. Подведена вода, электроэнергия, ведутся внутренние отделочные работы цеха, по всему периметру установлено ограждение. Ведутся работы по благоустройству территории. Введены в эксплуатацию: котельная, пожарный резервуар и базы для карантинного отделения и изолятор, предубойный изолятор. Приобретены автотранспортные средства для перевозки животных. Запланирована установка нового оборудования для безотходного убоя и переработки сельскохозяйственных животных. Ведутся сварочные работы по газификации здания бойни, щебеночному ремонту дороги примыкающей к предприятию. Прорабатывается вопрос получения дополнительного финансирования для завершения проекта. Инвестиционный проект реализован на 90%. Завершение проекта планируется в 3 квартале 2024 года. Планируется к созданию 20 рабочих мест, создано 1 рабочее место. | | |
|  | Приобретение производственного оборудования в цех по производству мясных консервов.  **Стоимость проекта 0,988 млн. рублей** | | ИП Ткаченко Е.В. | Приобретено производственное оборудование:  - устройство закаточное настольное;  - весы;  -каплеструйный маркератор автоматический;  - конвейер для маркировки.  Создано 3 рабочих места. | | |
| **Производство электроэнергии, сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья** | | | | | | |
| **Торговля** | | | | | | |
| **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом** | | | | | | |
| **Образование** | | | | | | |
|  | «Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно – образовательный (профильный) центр «Родничок» в с. Гофицкое, ул. Виноградная, 1А, 1Б» и сопровождение при проведении государственной экспертизы»  **Стоимость проекта 3,00 млн. руб.** | | МБУ ДО ДООЦ «Родничок» | Разработана проектно-сметная документация для проведения реконструкции МБУ ДО ДООЦ «Родничок», В настоящее время ведется подготовка документации для заключения нового контракта по данному объекту на корректировку проектно-сметной документации, после чего документация будет направлена для проведения государственной экспертизы. | | |
|  | «Разработка проектно – сметной документации по объекту: «Строительство школы на 250 мест по адресу: г. Светлоград, ул. Кисличанская, 90» и сопровождение при проведении государственной экспертизы»  **Стоимость проекта 255,54 млн. руб.** | | Отдел образования администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, МКОУ СОШ №7 | Из бюджета округа выделено 7,0 млн. рублей для мероприятий по разработке проектно-сметной документации на снос и строительство нового здания МКОУ СОШ №7 г. Светлограда. Ведется подготовка конкурсной документации. | | |
| **Спорт** | | | | | | |
|  | «Реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края», расположенного по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60»  **Стоимость проекта 237,91 млн. рублей** | | Отдел физической культуры и спорта администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края | В январе 2024 года с министерством физической культуры и спорта Ставропольского края заключено соглашение о предоставлении бюджету округа субсидии из бюджета Ставропольского края, включая субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджету Ставропольского края в целях софинансирования мероприятий государственной программ РФ «Развитие физической культуры и спорта» для реализации проекта «Реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края».  26 марта 2024 года по данному объекту заключен муниципальный контракт с ООО «АльянсСтрой» на сумму 237,9 млн. рублей. Работы выполняются в соответствии с установленным графиком.  На первом этапе графика выполнены следующие работы: демонтирована старая трибуна и подтрибунные помещения, произведен демонтаж слаботочной сети. Окончен вывоз строительного мусора, образовавшегося в результате демонтажа в объеме 1694,09 тонн. Произведена срезка грунта, в объеме 433 куб. метров. Произведена разбивка осей.  На втором этапе графика выполнены следующие работы: произведено рытье котлована, обесточивание силового кабеля электросети, выравнивание днища котлована и откосов, вывоз грунта в объеме 1855 куб. метров, замена части днища котлована скальной породой, устройство грунтовой подушки путём уплотнения грунта. Ведутся работы по обустройству фундаментных монолитных плит. Работы второго этапа продолжаются. | | |
| **Благоустройство** | | | | | | |
|  | «Благоустройство сквера им. Ю.А. Гагарина по улице Николаенко города Светлограда»  **Стоимость проекта 77,51 млн. рублей** | | Управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края | Произведена планировка земельного участка, идет устройство бортовых камней, кабельных линий электроосвещения, укладка тротуарной плитки. | | |
|  | «Благоустройство парка по улице Советская села Благодатное»  **Стоимость проекта 24,40 млн. рублей** | | Управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края | Управлением по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края временно передан данный участок в управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, контракт с подрядчиком ООО «Технотрейд С» заключен 22 ноября 2023 года.  Выполнено: 100% демонтаж, 100 % установка бордюров, 100 % подготовка под брусчатку, подготовка под асфальт 100 %, укладка кабеля 100 %, установка ограждения 100 %, установка закладных 100 %, укладка брусчатки 90 %, установлены лавочки и урны, малые архитектурные формы, укладка асфальта 25 %. | | |
| **Деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания** | | | | | | |
|  | «Строительство комплекса объектов по обеспечению дорожного сервиса»  **Стоимость проекта 192,64 млн. рублей.** | | ИП Таранушенко Сергей Анатольевич | Работы по переводу земель завершены. Изменена категория земель. Начата подготовка градостроительного плана и получения разрешения на строительство. Получение разрешение на реконструкцию нежилого здания под здание мастерской для ремонта и обслуживания автомобилей и под производственное здание. | | |