П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 07 сентября 2018 г. | г. Светлоград | № 1586 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» администрация Петровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения.

1.2. Методику оценки эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения.

1.3. Порядок ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 08 августа 2016 года № 482 «Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Петровского муниципального района Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Петровского муниципального района Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сухомлинову В.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                    А.А.Захарченко

Проект постановления вносит первый заместитель главы администрации – начальник финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края

В.П.Сухомлинова

Визируют:

Первый заместитель

главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края					                             А.И.Бабыкин

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                     В.Д.Барыленко

Начальник отдела имущественных

и земельных отношений администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края 						                    Н.А.Мишура

Начальник правового отдела администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края					                            О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края					                  С.Н.Кулькина

Проект постановления подготовлен отделом стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края                                                                                                        И.А.Редькина

|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 07 сентября 2018 г. № 1586 |

ПОРЯДОК

проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет случаи и порядок проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), на предмет эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка инвестиционных проектов, инвестиционный проект).

2. Целью проведения проверки инвестиционных проектов является оценка соответствия инвестиционного проекта качественным и количественным критериям оценки эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения, и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения, в целях реализации такого инвестиционного проекта (далее - качественные критерии, количественные критерии, интегральная оценка).

3. Проверка инвестиционных проектов проводится на стадии формирования и (или) реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - муниципальная программа) для принятия в установленном порядке решения о предоставлении за счет средств бюджета округа бюджетных ассигнований на:

1) осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края (далее - объекты капитального строительства муниципальной собственности);

2) осуществление бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Петровского городского округа Ставропольского края (далее - приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, муниципальная собственность);

3) предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Петровского городского округа Ставропольского края и муниципальным унитарным предприятиям Петровского городского округа Ставропольского края (далее - муниципальные учреждения, муниципальные предприятия) на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

4) осуществление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями (далее - юридические лица), в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества.

4. Проверка инвестиционных проектов проводится отделом стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел стратегического планирования) в соответствии с методикой оценки эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения (далее - Методика).

Проверка инвестиционных проектов проводится на основании документов, установленных настоящими Порядком, и расчета интегральной оценки в отношении объектов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, проведенной в соответствии с Методикой:

ответственными исполнителями муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края (далее - ответственные исполнители муниципальных программ) - в отношении инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках муниципальных программ;

главными распорядителями средств бюджета округа - в отношении инвестиционных проектов, не планируемых к реализации в рамках муниципальных программ (далее - заявители).

5. Расчет интегральной оценки в отношении инвестиционных проектов, в рамках реализации которых планируется строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах «3», «4» пункта 3 настоящего Порядка, проводится заявителями в порядке, установленном пунктом 13 настоящих Порядка.

6. Плата за проведение проверки инвестиционных проектов не взимается.

- II. Критерии оценки эффективности использования средств

бюджета округа, направляемых на капитальные вложения

7. Проверка инвестиционных проектов осуществляется на основе следующих качественных критериев:

1) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественных показателей (количественного показателя) результатов его реализации;

2) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетным направлениям социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края, определенным стратегией социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края и соответствующей муниципальной программой;

3) комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках реализации инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных программ;

4) необходимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства и (или) необходимость приобретения объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта, в связи с осуществлением администрацией Петровского городского округа Ставропольского края полномочий в установленных сферах ведения. В отношении объектов недвижимого имущества проверка инвестиционного проекта осуществляется путем обоснования необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и невозможности строительства объекта капитального строительства.

В случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность проверка инвестиционного проекта осуществляется с учетом информации отдела имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края об отсутствии в муниципальной собственности объектов недвижимого имущества, пригодных для использования его в целях, для которых он приобретается, и обоснования нецелесообразности или невозможности получения заявителем такого объекта во владение и пользование по договору аренды;

5) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг) в сфере, в которой планируется реализовать инвестиционный проект;

6) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета округа;

7) целесообразность использования (приобретения) при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования;

8) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, в отношении объектов капитального строительства, указанных в подпунктах «1», «3», «4» пункта 3 настоящего Порядка, в случае если проведение такой государственной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным;

9) обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования на объект капитального строительства, аналогичный по назначению и проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство.

8. Проверка инвестиционных проектов по качественному критерию, указанному в подпункте «7» пункта 7 настоящих Правил, в отношении объектов капитального строительства осуществляется путем сравнения инвестиционных проектов с аналогичными инвестиционными проектами (далее - проекты-аналоги).

Для проведения проверки инвестиционного проекта необходимо представить документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (реализованных) на территории Ставропольского края или Российской Федерации.

При выборе проекта-аналога должно обеспечиваться максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению, проектной мощности и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.

Проверка инвестиционных проектов по качественному критерию, указанному в подпункте «7» пункта 7 настоящих Правил, в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем оценки обоснования необходимости предполагаемого приобретения объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования в соответствии с Методикой.

9. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе следующих количественных критериев:

1) значения количественных показателей (значение количественного показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

2) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) предполагаемой (предельной) стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (значению количественного показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

3) наличие потребителей продукции (услуг), производимой (оказываемых) в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества;

4) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в рамках реализации инвестиционного проекта к мощности, необходимой для производства продукции (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд;

5) обеспечение создаваемого объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

10. Проверка инвестиционных проектов по количественному критерию, указанному в подпункте «2» пункта 9 настоящего Порядка, в отношении объектов капитального строительства осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с проектами-аналогами, выбор которых осуществляется в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 8 настоящего Порядка.

Проверка инвестиционных проектов по количественному критерию, указанному в подпункте «2» пункта 9 настоящего Порядка, в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем определения рыночной стоимости аналогичных объектов недвижимого имущества (далее - объекты-аналоги). В качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимого имущества, которые относятся к одному с планируемым к приобретению сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам.

При выборе объекта-аналога должно обеспечиваться максимальное совпадение характеристик планируемого к приобретению объекта недвижимого имущества и объектов-аналогов по следующим элементам сравнения:

передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;

условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия кредитования и иные условия);

условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и сравнения, скидки к ценам предложений и иные условия);

вид использования и (или) зонирование;

местоположение объекта-аналога;

физические характеристики объекта-аналога, в том числе свойства земельного участка, состояние объектов-аналогов, соотношение площади земельного участка и площади его застройки.

11. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки в соответствии с Методикой.

- III. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

12. Для проведения проверки инвестиционных проектов заявители представляют в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края следующие документы:

1) заявление на проведение проверки инвестиционного проекта по форме, согласно приложения 1 к настоящему Порядку;

2) паспорт инвестиционного проекта по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

3) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, содержащее информацию, указанную в пункте 14 настоящего Порядка;

4) задание на проектирование объекта капитального строительства, содержащее информацию, указанную в пункте 15 настоящего Порядка;

5) заверенные в установленном порядке копии следующих документов:

правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором будет располагаться (располагается) объект капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) в рамках реализации инвестиционного проекта;

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на объект капитального строительства и положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации в случае, если проведение государственной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным;

положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

документально подтвержденные сведения об объектах-аналогах (в отношении объектов недвижимого имущества);

6) документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого инвестиционного проекта и планируемом размере его финансирования (софинансирования);

7) расчет интегральной оценки инвестиционного проекта, проведенный заявителем в соответствии с Методикой;

8) обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования на объект капитального строительства, аналогичный по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, выданное заявителем;

9) документально подтвержденные сведения о проекте-аналоге (реализуемом (реализованном) на территории Ставропольского края или Российской Федерации (в отношении объектов капитального строительства);

10) заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства (в случае если проведение такого аудита предусмотрено законодательством Российской Федерации).

Документы, указанные в абзацах втором - четвертом подпункта «5» настоящего пункта, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым подготавливается решение о предоставлении средств бюджета округа на подготовку проектной документации на объекты капитального строительства (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации).

Документы, указанные в подпункте «4», абзацах втором - четвертом подпункта «5», подпунктах «8» - «10» настоящего пункта, не представляются в отношении инвестиционных проектов, в рамках реализации которых планируется приобретение объектов недвижимого имущества.

13. Для расчета интегральной оценки в отношении инвестиционных проектов, в рамках реализации которых планируется строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества, указанных в «3», «4» пункта 3 настоящего Порядка, заявителю представляются:

юридическими лицами - документы, указанные в подпунктах «1» - «3», абзацах втором - четвертом подпункта «5», подпунктах «6», «8» и «9» пункта 12 настоящих Правил, - в отношении объектов капитального строительства и документы, указанные в подпунктах «1» - «3», и подпункте «6» пункта 12 настоящего Порядка, - в отношении объектов недвижимого имущества;

муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями - документы, указанные в подпунктах «1» - «3», абзацах втором - четвертом подпункта «5», подпунктах «6», «8» - «10» пункта 12 настоящего Порядка;

Основаниями для отказа заявителем в принятии документов для проведения расчета интегральной оценки в отношении инвестиционных проектов, в рамках реализации которых планируется строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах «3», «4» пункта 3 настоящего Порядка, являются:

1) непредставление юридическими лицами, муниципальными учреждениями, муниципальными предприятиями полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком;

2) несоответствие представленных юридическими лицами, муниципальными учреждениями, муниципальными предприятиями документов, предусмотренных настоящим Порядком, требованиям к их содержанию и заполнению.

В случае выявленных недостатков в представленных документах, предусмотренных настоящим пунктом, заявитель в течение 5 рабочих дней со дня их поступления устанавливает юридическому лицу, муниципальному учреждению, муниципальному предприятию срок, не превышающий 10 рабочих дней, для устранения таких недостатков.

Расчет интегральной оценки в отношении инвестиционных проектов, в рамках реализации которых планируется строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах «3», «4» пункта 3 настоящего Порядка, проводится заявителем в срок, не превышающий 14 календарных дней со дня представления юридическим лицом, муниципальным учреждением, муниципальным предприятием заявителю полного комплекта документов, предусмотренных настоящим пунктом.

В случае несоответствия числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям Методики, заявитель в течение 3 рабочих дней со дня проведения расчета интегральной оценки возвращает документы, полученные для проведения расчета интегральной оценки, юридическому лицу, муниципальному учреждению, муниципальному предприятию с замечаниями и расчетом интегральной оценки.

Юридические лица, муниципальные учреждения, муниципальные предприятия вправе повторно представить заявителю документы, предусмотренные настоящими Правилами, для проведения расчета интегральной оценки в отношении инвестиционных проектов, в рамках реализации которых планируется строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах «3», «4» пункта 3 настоящего Порядка, при условии доработки инвестиционных проектов с учетом замечаний заявителя.

14. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений содержит следующую информацию:

1) наименование и тип инвестиционного проекта (инфраструктурный, инновационный и другие);

2) цель и задачи инвестиционного проекта;

3) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений, а также обоснование выбора на вариантной основе основных технико-экономических характеристик объекта капитального строительства, определенных с учетом планируемых к применению технологий строительства, производственных технологий и эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе его жизненного цикла;

4) источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации;

5) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;

6) обоснование необходимости привлечения средств бюджета округа для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации на объекты капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

7) обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую (оказываемые) в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества;

8) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;

9) обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования в случае их использования (приобретения);

10) сведения о мощности, необходимой для производства продукции (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд.

15. Задание на проектирование объекта капитального строительства содержит следующую информацию:

1) общие данные об объекте капитального строительства (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства согласно паспорту инвестиционного проекта, направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение);

2) основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе предполагаемую (предельную) стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства;

3) возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства;

4) срок и этапы строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства;

5) технические условия для подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;

6) перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);

7) перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других данных - по укрупненной номенклатуре.

16. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки инвестиционного проекта являются:

1) непредставление заявителем полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком;

2) несоответствие представленных заявителем документов требованиям к их содержанию и заполнению;

3) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям Методики.

В случае выявления недостатков в представленных документах, предусмотренных настоящим Порядком, отдел стратегического планирования в течение 5 рабочих дней со дня их поступления устанавливает заявителю срок, не превышающий 10 рабочих дней, для устранения таких недостатков.

17. Проведение проверки инвестиционного проекта осуществляется отделом стратегического планирования в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня представления заявителем полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком.

- IV. Выдача заключения об эффективности использования средств

краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения

18. По результатам проверки инвестиционного проекта отдел стратегического планирования готовит заключение, которое утверждается правовым актом администрации Петровского городского округа Ставропольского края, о проведении проверки инвестиционного проекта, содержащее выводы о соответствии или несоответствии инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения (далее - заключение, критерии), согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

В случае если отделом стратегического планирования сделан вывод о соответствии инвестиционного проекта установленным критериям, то подготавливается заключение об эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта (далее - положительное заключение), которое направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия правового акта администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

В случае если отделом стратегического планирования сделан вывод о несоответствии инвестиционного проекта установленным критериям, то подготавливается заключение, в котором указываются мотивированные выводы о неэффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или с указанием конкретных замечаний (далее - отрицательное заключение), которое направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия правового акта администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

19. Положительное заключение является обязательным документом для принятия решения администрацией Петровского городского округа Ставропольского края о предоставлении средств бюджета округа на реализацию этого инвестиционного проекта и дальнейшего включения объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества в муниципальную программу.

В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость или предполагаемая (предельная) сметная стоимость объекта капитального строительства, и (или) предполагаемая (предельная) стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества, и (или) изменились показатели количественных критериев, указанных в подпунктах «1» - «4» пункта 9 настоящего Порядка, то в отношении такого инвестиционного проекта проводится проверка в соответствии с настоящим Порядком повторно.

20. Отрицательное заключение, полученное по результатам проведения проверки инвестиционного проекта в соответствии с абзацем вторым пункта 19 настоящего Порядка, является основанием для подготовки в установленном муниципальными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края порядке предложения об отмене ранее принятого решения о дальнейшем предоставлении средств из бюджета округа на реализацию инвестиционного проекта.

21. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы, предусмотренные настоящим Порядком, для проведения повторной проверки инвестиционного проекта при условии их доработки с учетом замечаний, указанных в отрицательном заключении.

- V. Ведение реестра инвестиционных проектов,

получивших положительное заключение

22. Отдел стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края ведет реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение, в соответствии с Порядком ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                     В.Д.Барыленко

- Приложение 1

- к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

- ФОРМА

Главе Петровского городского округа Ставропольского края

ЗАЯВЛЕНИЕ

на проведение проверки инвестиционного проекта, финансирование которого планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Петровского городского Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Петровского городского Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

Прошу провести проверку инвестиционного проекта: _______________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

(титульное название объекта)

на предмет соответствия установленным критериям оценки эффективности.

Перечень прилагаемых документов<1>:

1.

2.

и т.д.

<1>Согласно пункту 12 Порядка проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств  бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

Заявитель _________________ ______________ _________________________

(должность)      (подпись)      (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель: _______________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Контактный номер телефона: ____________

"___" ______________ 20__ г.

- Приложение 2

- к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

- ФОРМА

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта, финансирование которого планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, представляемого для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

1. Наименование инвестиционного проекта _____________________________

2. Цель инвестиционного проекта ___________________________________

3. Срок реализации инвестиционного проекта __________________________

4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества) __________________________________

__________________________________________________________________

5. Главный распорядитель средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края _______________________________________________

__________________________________________________________________

6. Сведения о предполагаемом застройщике:

полное и сокращенное наименование юридического лица ______________

__________________________________________________________________

организационно-правовая форма юридического лица __________________

__________________________________________________________________

юридический адрес юридического лица ______________________________

__________________________________________________________________

должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________________________

7. Участники инвестиционного проекта: _______________________________

__________________________________________________________________

8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту <1>_____

_________________________________________________________________

(ссылка на подтверждающий документ)

9. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства <1>:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на документ, копия заключения прилагается)

10. Сметная стоимость объекта капитального строительства <1>:

в соответствии с положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального  строительства в ценах года его получения (в отношении объектов капитального строительства, по которым проектная документация подготовлена) или предполагаемая (предельная)стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (в отношении объектов капитального строительства по которым планируется подготовка проектной документации)(нужное подчеркнуть), с указанием года ее определения:______г._______________________________________________ тыс. рублей,

(включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть)

рассчитанная в ценах соответствующих лет _________________ тыс. рублей,

в том числе затраты на подготовку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) (в соответствии с положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства в ценах года его получения - в отношении объектов капитального строительства, по которым проектная документация подготовлена, или в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта - в отношении объектов капитального строительства, по которым планируется подготовка проектной документации, а также рассчитанная в ценах соответствующих лет)_______________________________ тыс. рублей

11. Технологическая структура капитальных вложений <1>:

| Наименование показателя | Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах <2> / в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего |  |
| в том числе: |  |
| затраты на проектные и инженерные изыскательские работы |  |
| строительно-монтажные работы, всего |  |
| из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада |  |
| приобретение машин и оборудования, всего |  |
| из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование |  |
| прочие затраты |  |

12. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, тыс. рублей:

| Год реализации инвестиционного проекта | Стоимость инвестиционного проекта (в текущих ценах <2> / в ценах соответствующих лет) | Источник финансирования инвестиционного проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства федерального бюджета (в текущих ценах <2> / в ценах соответствующих лет) | средства краевого бюджета (в текущих ценах <2> / в ценах соответствующих лет) | средства бюджета округа (в текущих ценах <2> / в ценах соответствующих лет) | внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах <2> / в ценах соответствующих лет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Инвестиционный проект, всего в том числе; 20____ год 20____ год 20____ год и т.д. |  |  |  |  |  |
| из них: этап I (пусковой комплекс) - всего, в том числе: 20____ год 20____ год 20____ год и т.д. |  |  |  |  |  |
| этап II (пусковой комплекс) - всего, в том числе: 20____ год 20____ год 20____ год и т.д. |  |  |  |  |  |
| этап __ (пусковой комплекс) - всего, в том числе: 20____ год 20____ год 20____ год и т.д. |  |  |  |  |  |

13.Количественные показатели (количественный показатель) прямых(непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта (мощность объекта) _________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Количественные показатели (количественный показатель) конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

15. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (количественному показателю) прямых(непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс.рублей/на единицу результата в текущих ценах __________________________

Заявитель_____________________________________________________

М.П.     (должность)      (подпись)     (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель: _________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Контактный номер телефона: ____________

«_____» ___________ 20___ г.

--------------------------------

<1> В отношении объектов капитального строительства.

<2> В  ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 10 настоящего паспорта инвестиционного проекта (по положительному заключению о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, предполагаемой (предельной) стоимости строительства объекта капитального строительства, предполагаемой (предельной) стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества в ценах года предоставления настоящего паспорта инвестиционного проекта).

- Приложение 3

- к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

- ФОРМА

- УТВЕРЖДЕНО

- распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края

- от ____________№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ _______ от « ___» _______________ 20____ г.

о результатах проверки инвестиционного проекта, финансирование которого планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на предмет эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

1. Сведения об инвестиционном проекте, финансирование которого планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения (далее – инвестиционный проект, капитальные вложения), согласно паспорту инвестиционного проекта:

Наименование инвестиционного проекта: ______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование организации-заявителя: ________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата поступления комплекта документов в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края ______________________________

Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:

дата ________________ регистрационный номер _________________________

фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заявление __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок реализации инвестиционного проекта: ____________________________

Значение количественных показателей (количественного показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя):____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Стоимость инвестиционного проекта, всего в ценах соответствующих лет (в тыс. рублей, с одним знаком после запятой): ____________________________

2. Оценка эффективности использования капитальных вложений по инвестиционному проекту:

на основе качественных критериев, %: ___________________________

на основе количественных критериев, %: _________________________

значение интегральной оценки эффективности, %: _________________

3. Заключение (положительное либо отрицательное) о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования капитальных вложений:_____________________________________________

|  | Утверждена |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 07 сентября 2018 г. № 1586 |

МЕТОДИКА

оценки эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

- I. Общие положения

1. В Методике оценки эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения (далее - Методика) и приложениях к Методике используются следующие термины и сокращения:

1) округ – Петровский городской округ Ставропольского края;

2) бюджет округа – бюджет Петровского городского округа Ставропольского края;

3) муниципальная собственность - муниципальная собственность Петровского городского округа Ставропольского края;

4) ОМС – администрация Петровского городского округа Ставропольского края;

5) оценка эффективности - оценка эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения;

6) капитальные вложения – средства бюджета округа, направляемые на капитальные вложения;

7) интегральная оценка - интегральная оценка эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения;

8) качественные критерии, количественные критерии - качественные и количественные критерии оценки эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения;

9) инвестиционные проекты - инвестиционные проекты, предусматривающие строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета округа;

10) реконструкция - реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение;

11) муниципальные программы - муниципальные программы Петровского городского округа Ставропольского края;

12) Таблица 1 - Таблица 1. Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям, предусмотренная формой «Расчет интегральной оценки» приложения 1 к настоящей Методике;

13) Таблица 2 - Таблица 2. Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям, предусмотренная формой «Расчет интегральной оценки» приложения 1 к настоящей Методике;

14) Таблица 3 - Таблица 3. «Расчет интегральной оценки», предусмотренная формой Расчет интегральной оценки приложения 1 к настоящей Методике;

15) муниципальное предприятие – муниципальное унитарное предприятие Петровского городского округа Ставропольского края;

16) муниципальное учреждение – муниципальное учреждение Петровского городского округа Ставропольского края;

17) юридическое лицо - юридическое лицо, не являющееся муниципальным учреждением и муниципальным предприятием;

18) МЧП - муниципальное-частное партнерство;

19) проекты-аналоги - аналогичные инвестиционные проекты;

20) объекты-аналоги - аналогичные объекты недвижимого имущества;

21) Порядок - Порядок проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения, утвержденные постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края

22) заключение государственной экспертизы ПД - заключение государственной экспертизы проектной документации;

23) заключение государственной экспертизы инженерных изысканий - заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

24) ПД - проектная документация на объект капитального строительства;

25) экономически эффективная проектная документация повторного использования - экономически эффективная проектная документация повторного использования на объект капитального строительства, аналогичный по назначению и проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство;

26) муниципальные нужды - муниципальные нужды Петровского городского округа Ставропольского края.

2. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования капитальных вложений в целях реализации инвестиционных проектов на стадии формирования и (или) реализации муниципальных программ на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) осуществления иных инвестиций в основной капитал.

3. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки, а также качественных и количественных критериев, путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев.

4. Настоящая Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки, а также расчету оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев.

- II. Оценка эффективности на основе качественных критериев

и определение баллов оценки качественных критериев

5. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

, где:

Ч1 - оценка эффективности на основе качественных критериев;

- знак суммирования;

К1 - общее количество качественных критериев;

б1i - балл оценки i-го качественного критерия;

К1НП - количество качественных критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.

6. Перечень качественных критериев и требования к определению баллов их оценки:

6.1. Критерий - наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественных показателей (количественного показателя) результатов его реализации.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений указаны:

1) четкая формулировка цели инвестиционного проекта;

2) наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта;

3) наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта;

Для обоснования балла оценки качественного критерия в Таблице 1 указываются вышеуказанные показатели.

Прямые (непосредственные) результаты реализации инвестиционного проекта - мощность объекта капитального строительства, общая и полезная площадь и общий строительный объем объекта капитального строительства, мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества.

Конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг, производимых (или предоставляемых) после реализации инвестиционного проекта. Например, обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (далее - региональные автомобильные дороги) и автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - местные автомобильные дороги), увеличение протяженности региональных автомобильных дорог и местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; снижение уровня загрязнения окружающей среды; повышение уровня обеспеченности населения услугами образования и другие.

Рекомендуемые показатели, характеризующие прямые (непосредственные) результаты реализации инвестиционного проекта и конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта в зависимости от вида деятельности и типа инвестиционных проектов, приведены в приложении 3 к настоящей Методике.

Перечень количественных показателей, приведенный в приложении 3 к настоящей Методике, не является исчерпывающим. С учетом специфики инвестиционного проекта могут быть определены иные количественные показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта.

6.2. Критерий - соответствие цели инвестиционного проекта приоритетным направлениям социально-экономического развития округа, определенным стратегией социально-экономического развития округа и соответствующей муниципальной программой.

В отношении инвестиционных проектов, реализация которых планируется в рамках муниципальных программ, балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одному из приоритетов и целей стратегии социально-экономического развития округа и соответствующей муниципальной программы.

В отношении инвестиционных проектов, реализация которых не планируется в рамках муниципальных программ, балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одному из приоритетов и целей стратегии социально-экономического развития округа.

Для обоснования балла оценки качественного критерия в Таблице 1 указываются формулировки приоритета и цели вышеуказанных документов, со ссылкой на соответствующие документы.

6.3. Критерий - комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках реализации инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями соответствующей муниципальной программы и соответствующей муниципальной программы.

В отношении инвестиционных проектов, реализация которых планируется в рамках муниципальных программ:

балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если:

1) цель инвестиционного проекта соответствует задаче программного мероприятия соответствующей муниципальной программы, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта (за исключением инвестиционных проектов, в рамках реализации которых планируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность);

2) в отношении инвестиционных проектов, в рамках реализации которых планируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, цель инвестиционного проекта соответствует задаче программного мероприятия соответствующей муниципальной программы (муниципального нормативного правового акта), решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта.

Для обоснования балла оценки качественного критерия в Таблице 1 указываются вышеуказанные показатели.

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, реализация которых планируется вне рамок муниципальных программ.

6.4. Критерий - необходимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства и (или) необходимость приобретения объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта, в связи с осуществлением ОМС полномочий в установленных сферах ведения.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту в случае обоснования невозможности надлежащего осуществления ОМС полномочий в установленных сферах ведения, без:

1) строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;

2) реконструкции объекта капитального строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и (или) приобретения нового оборудования);

3) приобретения объекта недвижимого имущества (в том числе с обоснованием необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и невозможности строительства (реконструкции) объекта капитального строительства).

В случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность проверка инвестиционного проекта осуществляется с учетом информации отдела имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края об отсутствии в муниципальной собственности объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается, и обоснования нецелесообразности или невозможности получения ОМС, такого объекта во владение и пользование по договору аренды.

Для обоснования балла оценки качественного критерия в Таблице 1 указывается обоснование необходимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства или необходимости приобретения объекта недвижимого имущества в связи с осуществлением ОМС полномочий в установленных сферах ведения.

Например, в зависимости от специфики инвестиционного проекта, указывается несоответствие качества окружающей среды, социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, производимых (предоставляемых) потребителям товаров, работ, услуг нормативам (стандартам) или статистическим показателям в округе, в случае отсутствия соответствующих нормативов (стандартов), до реализации инвестиционного проекта.

6.5. Критерий - отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг) в сфере, в которой планируется реализовать инвестиционный проект.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту в случае, если:

1) в рамках инвестиционного проекта предполагается выполнение одного из условий:

производство продукции (работ и услуг), не имеющих мировых и отечественных аналогов;

производство импортозамещающей продукции (работ и услуг);

производство продукции (работ и услуг), спрос на которую (которые) с учетом производства замещающей продукции (работ и услуг) удовлетворяется не в полном объеме;

2) качество окружающей среды не соответствует нормативам (стандартам) (в отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения);

3) техническое состояние социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры не соответствует нормативам (стандартам) (в отношении объектов капитального строительства, подлежащих реконструкции);

4) осуществление полномочий ОМС невозможно (нецелесообразно) без реализации инвестиционного проекта.

Для обоснования балла оценки качественного критерия в Таблице 1 в зависимости от специфики инвестиционного проекта указываются объемы производства, основные характеристики аналогичной продукции (работ и услуг) (в том числе мощность и загруженность существующей социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры), наименование и месторасположение производителя замещающей продукции (работ и услуг) или состояние окружающей среды, техническое состояние соответствующей инфраструктуры до реализации инвестиционного проекта и сравнение указанных показателей с нормативами (стандартами) или обоснование невозможности (нецелесообразности) надлежащего осуществления полномочий ОМС без реализации инвестиционного проекта.

6.6. Критерий - обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета округа.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если обоснована невозможность реализации инвестиционного проекта с использованием альтернативных форм его реализации (за счет средств местного бюджета, средств муниципальных предприятий, средств юридического лица и (или) применением механизма МЧП, заключением концессионных соглашений) (за исключением объектов капитального строительства муниципальной собственности природоохранного назначения) или бюджетные средства на реализацию инвестиционного проекта предусмотрены (будут предусмотрены) муниципальными программам.

В отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если указаны:

1) возможные варианты выполнения природоохранных мероприятий в целях защиты населения и территории, в том числе от негативного воздействия вод и обоснование выбора способа их реализации (например, сравнивается соотношение стоимости разных вариантов выполнения природоохранных мероприятий, сроки и затраты выполнения природоохранных мероприятий и сроки и затраты переселения населения с территорий, подверженных негативному воздействию вод и т.п.) (при наличии ПД на объект капитального строительства природоохранного назначения);

2) обоснование о невозможности выбора способа выполнения природоохранных мероприятий без привлечения сторонних организаций на договорной основе и дополнительных затрат на эти цели (при проектировании объекта капитального строительства природоохранного назначения).

6.7. Критерий - наличие государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ, государственных программ Ставропольского края, реализуемых с привлечением средств бюджета округа, предусматривающих строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае наличия:

1) наличие государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ, государственных программ Ставропольского края;

2) программного мероприятия в государственной программе Российской Федерации и федеральной целевой программе, государственной программе Ставропольского края;

3) документального подтверждения обязательства ОМС по финансированию инвестиционного проекта в объеме и в сроки, предусмотренные паспортом инвестиционного проекта.

Для обоснования балла оценки качественного критерия в Таблице 1 указываются наименование муниципальной программы (муниципального нормативного правового акта), в рамках которой (в соответствии с которым) планируется реализация инвестиционного проекта, соответствующее наименование программного мероприятия муниципальной программы, выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта, а также обязательство ОМС по финансированию инвестиционного проекта в объеме и в сроки, предусмотренные паспортом инвестиционного проекта.

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, в рамках реализации которых планируется:

1) строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;

2) осуществление бюджетных инвестиций юридическим лицам в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества.

6.8. Критерий - целесообразность использования (приобретения) при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования.

В отношении объектов капитального строительства проверка инвестиционных проектов по указанному качественному критерию осуществляется путем сравнения инвестиционных проектов не менее чем с двумя проектами-аналогами.

В качестве проекта-аналога должен использоваться инвестиционный проект, реализуемый (или реализованный) без использования (приобретения) дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования (в случае необходимости их использования), или проект-аналог, доля дорогостоящих материалов в общей стоимости строительно-монтажных работ и (или) доля дорогостоящих машин и оборудования в общей стоимости машин и оборудования которого не превышает значения соответствующих показателей по рассматриваемому инвестиционному проекту.

При выборе проекта-аналога должно обеспечиваться максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению, проектной мощности и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.

1) обоснована необходимость использования (приобретения) дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования;

2) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к проектируемой мощности объекта капитального строительства не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проектам-аналогам;

3) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к общей площади объекта капитального строительства (кв. м) или строительному объему (куб. м) не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проектам-аналогам.

Для обоснования балла оценки качественного критерия в Таблице 1 указывается краткое вышеуказанное обоснование, а также сравнение соответствующих показателей по инвестиционному проекту и проектам-аналогам.

В отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если обоснована необходимость предполагаемого приобретения объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования (для обоснования балла оценки качественного критерия в Таблице 1 приводится указанное обоснование).

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым строительство (реконструкция) объектов капитального строительства планируется без использования (приобретения) дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования, а также не предполагается приобретение объектов недвижимого имущества, строительство которых было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

6.9. Критерий - наличие положительного заключения государственной экспертизы ПД и положительного заключения государственной экспертизы инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, указанных в подпунктах «1», «3» - «4» пункта 3 Порядка, в случае если проведение такой государственной экспертизы в соответствии с законодательством РФ является обязательным.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту в случае, если:

1) представлены копии положительного заключения государственной экспертизы ПД и положительного заключения государственной экспертизы инженерных изысканий на объекты капитального строительства, в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством РФ является обязательным (в отношении инвестиционных проектов, по которым ПД разработана и утверждена застройщиком (заказчиком);

2) представлены копии положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, если проведение государственной экспертизы на объекты капитального строительства, в соответствии с законодательством РФ не является обязательным.

3) обосновано отсутствие рисков удорожания сметной стоимости инвестиционного проекта или обоснованы причины их возникновения и предпринятые инициатором реализации инвестиционного проекта меры по недопущению их возникновения.

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, в рамках реализации которых:

1) подготавливается решение о предоставлении средств бюджета округа на подготовку ПД на объекты капитального строительства, задание на проектирование объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;

2) планируется приобретение объектов недвижимого имущества.

Для обоснования балла оценки качественного критерия в Таблице 1 расчета интегральной оценки указываются:

1) реквизиты положительного заключения государственной экспертизы ПД и положительного заключения государственной экспертизы инженерных изысканий на объекты капитального строительства;

2) номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с которым государственные экспертизы на объекты капитального строительства не проводятся, а также реквизиты положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

3) информация об оценке рисков удорожания сметной стоимости инвестиционного проекта и предпринятые инициатором реализации инвестиционного проекта меры по недопущению их возникновения.

6.10. Критерий - обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если обоснована невозможность или нецелесообразность применения экономически эффективной проектной документации повторного использования (в том числе если отсутствует экономически эффективная проектная документация повторного использования, соответствующая характеристикам предлагаемого к реализации инвестиционного проекта).

Для обоснования балла оценки качественного критерия в Таблице 1 приводятся вышеуказанные обоснования.

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов в рамках реализации которых планируется:

1) приобретение объектов недвижимого имущества;

2) реконструкция объектов капитального строительства;

3) строительство объектов капитального строительства, по которым ПД подготовлена на основании экономически эффективной проектной документации повторного использования или будет подготовлена на основании экономически эффективной проектной документации повторного использования;

4) строительство объектов капитального строительства, по которым ПД подготовлена, или подготовка которой будет осуществляться до начала применения соответствующего укрупненного норматива цены строительства, утвержденного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Для обоснования балла оценки качественного критерия «критерий не применим» в Таблице 1 отражается вышеуказанная информация по инвестиционному проекту.

7. Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в Таблице 1.

8. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям (оценка эффективности на основе качественных критериев Ч1, рассчитанная в соответствии с пунктом 5 настоящей Методики, составляет не менее 60 процентов), подлежат дальнейшей проверке на соответствие количественным критериям.

- III. Оценка эффективности на основе количественных критериев

и определение баллов оценки и весовых коэффициентов

количественных критериев

9. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

, где:

Ч2 - оценка эффективности на основе количественных критериев;

К2 - общее число количественных критериев;

- знак суммирования;

б2i - балл оценки i-го количественного критерия;

Рi - весовой коэффициент i-го количественного критерия, в процентах.

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.

10. Перечень количественных критериев и требования к определению баллов их оценки:

10.1. Критерий - значения количественных показателей (значение количественного показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений указаны:

1) наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта (мощность объекта капитального строительства, общая и полезная площадь и общий строительный объем объекта капитального строительства, мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества);

2) наименование и значение не менее одного количественного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта.

Для обоснования балла оценки количественного критерия в Таблице 2 указываются вышеуказанные показатели.

Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений отсутствуют вышеуказанные показатели.

10.2. Критерий - отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) предполагаемой (предельной) стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (значению количественного показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

В отношении объектов капитального строительства проверка инвестиционных проектов по указанному количественному критерию осуществляется путем сравнения сметной стоимости инвестиционного проекта с проектами-аналогами, выбор которых осуществляется в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 8 Порядка.

В отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества проверка инвестиционных проектов по указанному количественному критерию осуществляется путем определения рыночной стоимости объектов-аналогов, выбор которых осуществляется в соответствии с абзацами третьим - девятым пункта 10 Порядка.

Приведение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) стоимости объекта недвижимого имущества по проектам-аналогам к единому уровню цен должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных Минэкономразвития РФ в составе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития РФ и доведенных до субъектов РФ, после одобрения Правительством РФ.

Для обоснования балла оценки количественного критерия в Таблице 2 указывается сравнение показателей отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) предполагаемой (предельной) стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (значению количественного показателя) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта, по подготавливаемому инвестиционному проекту и проектам-аналогам, объектам-аналогам.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, если:

1) значение отношения, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, по инвестиционному проекту превышает аналогичные значения (аналогичное значение) показателей (показателя) по проектам-аналогам, объектам-аналогам не более чем на 2 процента;

2) имеется обоснование о необходимости привлечения средств бюджета округа для определения расчетной стоимости, предлагаемых к проектированию объектов капитального строительства муниципальной собственности, по которым не имеется проектов-аналогов (в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности природоохранного назначения, транспортной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры);

3) имеется обоснование отсутствия проектов-аналогов (в отношении объектов капитального строительства, по которым не имеется проектов-аналогов).

Балл, равный 0,5, присваивается инвестиционному проекту, в случае если значение отношения, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, по инвестиционному проекту превышает значения соответствующих показателей по проектам-аналогам, объектам-аналогам более чем на 2 процента, но не более чем на 7 процентов.

Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если значение отношения, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, по инвестиционному проекту превышает значения соответствующих показателей по проектам-аналогам, объектам-аналогам более чем на 7 процентов, хотя бы по одному количественному показателю, а также не отражены обоснования, указанные в абзацах восьмом и девятом настоящего пункта.

В отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения, по которым имеется ПД, осуществляется сравнение стоимости инвестиционного проекта с получаемыми в результате его реализации экологического, общего социально-экономического результатов природоохранных мероприятий. Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если достигается общая (абсолютная) экономическая эффективность природоохранных затрат в рамках реализации инвестиционного проекта.

В отношении объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры (в случае отсутствия проектов-аналогов) осуществляется сравнение стоимости инвестиционного проекта с получаемым в результате его реализации экономическим эффектом от осуществления капитальных вложений, который обусловлен влиянием конкретных изменений в состоянии дорожной сети на уровень затрат по перевозкам, на величину затрат вне транспортного процесса, на величину потерь в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, связанных с недостаточным удовлетворением потребностей в перевозках, оказывающих в конечном итоге влияние на величину произведенного дохода.

Сметная стоимость объекта капитального строительства в рамках реализации инвестиционного проекта указывается в ценах года получения положительного заключения государственной экспертизы ПД, предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства и предполагаемая (предельная) стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества указывается в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (с указанием года ее определения).

10.3. Критерий - наличие потребителей продукции (услуг), производимой (оказываемых) в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества.

Для обоснования балла оценки качественного критерия в Таблице 2 приводится обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), производимую (оказываемые) в результате реализации инвестиционного проекта и сравнение спроса (потребности) на продукцию (услуги) с проектной мощностью создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта. Кроме того, приводится численность населения округа (в зависимости от масштаба инвестиционного проекта), а также численность населения - потребителей продукции (услуг), производимой (оказываемых) в результате реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, если:

1) проектная мощность (планируемый объем производства продукции или оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта соответствует (или менее) спросу (потребности) в данной продукции (услугах);

2) позволит соблюсти нормативные требования к качеству окружающей среды, приведет к положительным демографическим сдвигам, получению максимального социального эффекта от улучшения состояния окружающей среды, существующей или вновь создаваемой инфраструктуры (в отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения, транспортной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры).

Балл, равный 0,5, присваивается инвестиционному проекту, если:

1) спрос (потребность) в данной продукции (услугах, мероприятиях) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности;

2) состояние окружающей среды, инфраструктуры менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов нормативных значений (в отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения, транспортной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры).

Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, если:

1) спрос (потребность) в данной продукции (услугах, мероприятиях) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта в размере менее 75 процентов проектной мощности;

2) состояние окружающей среды, инфраструктуры менее 75 процентов нормативных значений (в отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения, транспортной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры).

Спрос (потребность) в продукции (услугах) определяется на момент ввода в эксплуатацию создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства или приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.

10.4. Критерий - отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в рамках реализации инвестиционного проекта к мощности, необходимой для производства продукции (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд.

Для обоснования балла оценки количественного критерия в Таблице 2 в зависимости от специфики инвестиционного проекта приводится обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги, мероприятия), производимую (оказываемые) в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества, состояния окружающей среды или существующей инфраструктуры. Указывается сравнение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества и мощности, необходимой для производства продукции (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд (нормативной потребности в продукции (услугах)).

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, если:

1) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества к мощности, необходимой для производства продукции (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд, не превышает 100 процентов;

2) реализация инвестиционного проекта приведет к росту производства продукции (оказания услуг), получению максимального экономического эффекта от улучшения состояния окружающей среды, состояния существующей или вновь создаваемой инфраструктуры (в отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения, транспортной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры).

Балл, равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, если:

1) вышеуказанный показатель превышает 100 процентов;

2) реализация инвестиционного проекта приведет к перепроизводству продукции (оказанию услуг), снижению количества потребителей существующей или вновь создаваемой инфраструктуры, получению экономического эффекта ниже максимального от улучшения состояния окружающей среды.

10.5. Критерий - обеспечение создаваемого объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

Для обоснования балла оценки количественного критерия в Таблице 2 приводится обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой, приводится расчет средневзвешенного уровня обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой.

Балл, равный 1,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если:

1) на площадке, отводимой под предлагаемое строительство объекта капитального строительства (для функционирования приобретаемого объекта недвижимого имущества), уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;

2) в силу функционального назначения (например, берегоукрепительные работы) предполагаемого объекта капитального строительства инженерная и транспортная инфраструктура не требуется.

Балл, равный 0,5, присваивается инвестиционному проекту, в случае если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой, составляет не менее 75 процентов от требуемого объема, и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Балл равный 0,0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если вышеуказанный показатель менее 75 процентов от требуемого объема, и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение создаваемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается по формуле:

, где:

И - средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой;

- знак суммирования;

ui - уровень обеспеченности i-м видом инженерной и транспортной инфраструктуры (энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, телефонная связь, объекты транспортной инфраструктуры) в процентах;

n - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа инвестиционного проекта приведены в Приложении 2 к настоящей Методике.

Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе«Допустимый балл оценки» Таблицы 2.

11. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки.

- IV. Расчет интегральной оценки

12. Интегральная оценка определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле:

ЭИНТ = Ч1 x 0,2 + Ч2 x 0,8, где:

ЭИНТ - интегральная оценка;

Ч1 - оценка эффективности на основе качественных критериев;

Ч2 - оценка эффективности на основе количественных критериев;

0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев соответственно.

Расчет интегральной оценки приведен в Таблице 3 расчета интегральной оценки.

13. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 70 процентам. Соответствие или превышение значения интегральной оценки установленному предельному (минимальному) числовому значению интегральной оценки свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств бюджета округа.

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                     В.Д.Барыленко

- Приложение 1

к Методике оценки эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

РАСЧЕТ

интегральной оценки

Наименование инвестиционного проекта _______________________________________________________________

Форма реализации инвестиционного проекта (строительство (реконструкция) объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества) ____________________________________________________________

Заявитель ___________________________________________________________________________________________

Тип инвестиционного проекта _________________________________________________________________________

- Таблица 1. Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям

| - № п/п | - Наименование качественного критерия | - Допустимый балл оценки | - Балл оценки (bli) (или «критерий неприменим») | - Обоснование балла оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| 1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественных показателей (количественного показателя) результатов его реализации | 1,0; - 0,0 |  | цель инвестиционного проекта согласно паспорту инвестиционного проекта и обоснованию экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений; наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта согласно паспорту инвестиционного проекта; наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта; |
| 2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетным направлениям социально-экономического развития округа, определенным стратегией социально-экономического развития округа и соответствующей муниципальной программой | 1,0; 0,0 |  | в отношении инвестиционных проектов, реализация которых планируется в рамках муниципальных программ: - формулировки приоритета и цели социально-экономического развития округа, определенные стратегией социально-экономического развития округа, на решение которых направлена реализация инвестиционного проекта, со ссылкой на указанный документ; - формулировка приоритета и цели муниципальной программы, в рамках которой планируется реализация инвестиционного проекта, со ссылкой на указанный документ; в отношении инвестиционных проектов, реализация которых не планируется в рамках муниципальных программ: - формулировки приоритета и цели социально-экономического развития округа, определенные стратегией социально-экономического развития округа, направленных на реализацию инвестиционного проекта, со ссылкой на указанный документ |
| 3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках реализации инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями соответствующей муниципальной программы | 1,0; 0,0 |  | в отношении инвестиционных проектов, реализация которых планируется в рамках муниципальных программ (за исключением инвестиционных проектов, в рамках реализации которых планируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность): - наименование соответствующей муниципальной программы, дата и номер документа об ее утверждении; - наименование программного мероприятия муниципальной программы, выполнение которого обеспечит реализация предлагаемого инвестиционного проекта; в отношении инвестиционных проектов, в рамках реализации которых планируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность: - наименование соответствующей муниципальной программы, дата и номер документа об ее утверждении; - наименование программного мероприятия муниципальной программы, выполнение которого обеспечит реализация предлагаемого инвестиционного проекта; - наименование соответствующей муниципальной программы (муниципального нормативного правового акта), дата и номер документа об ее (его) утверждении; - наименование программного мероприятия муниципальной программы (муниципального нормативного правового акта), выполнение которого обеспечит реализация предлагаемого инвестиционного проекта; |
|  |  | «критерий не применим» |  | критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, реализация которых планируется вне рамок муниципальных программ |
| 4. | Необходимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства и (или) необходимость приобретения объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта, в связи с осуществлением ОМС полномочий в установленных сферах ведения | 1,0; 0,0 |  | обоснование необходимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства или необходимости приобретения объекта недвижимого имущества в связи с осуществлением ОМС полномочий в установленных сферах ведения; |
| 5. | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг) в сфере, в которой планируется реализовать инвестиционный проект | 1,0; 0,0 |  | обоснование отсутствия в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг) в сфере, в которой планируется реализовать инвестиционный проект, в том числе: - объемы производства, основные характеристики аналогичной продукции (работ и услуг) (в том числе мощность и загруженность существующей социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры), наименование и месторасположение производителя замещающей продукции (работ и услуг) до реализации инвестиционного проекта и сравнение указанных показателей с нормативами (стандартами) (в зависимости от специфики инвестиционного проекта); - состояние окружающей среды до реализации инвестиционного проекта и сравнение указанных показателей с нормативами (стандартами) (в зависимости от специфики инвестиционного проекта); - техническое состояние социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры до реализации инвестиционного проекта и сравнение показателей с нормативами (стандартами) (в зависимости от специфики инвестиционного проекта); - обоснование невозможности (нецелесообразности) надлежащего осуществления полномочий ОМС без реализации инвестиционного проекта |
| 6. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета округа | 1,0; 0,0 |  | альтернативные формы реализации инвестиционного проекта и обоснование невозможности их применения или сведения о наличии (планируемом включении) бюджетных средств на реализацию инвестиционного проекта в муниципальных программах |
| 7. | Наличие муниципальных программ, реализуемых за счет средств бюджета округа, источником финансового обеспечения которых являются, в том числе средства краевого бюджета, предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках реализации инвестиционного проекта | 1,0; 0,0; |  | наименование государственной программы Российской Федерации и федеральной целевой программы, государственной программы Ставропольского края, в рамках которой (в соответствии с которым) планируется реализация инвестиционного проекта; соответствующее наименование программного мероприятия программного мероприятия в государственной программе Российской Федерации и федеральной целевой программе, государственной программе Ставропольского края, выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта; обязательство ОМС по финансированию инвестиционного проекта в объеме и в сроки, предусмотренные паспортом инвестиционного проекта; |
|  |  | «критерий не применим» |  | критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, в рамках реализации которых планируется: - строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность; - осуществление бюджетных инвестиций юридическим лицам в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества |
| 8. | Целесообразность использования (приобретения) при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования | 1,0; 0,0 |  | в отношении объектов капитального строительства в случае наличия проектов-аналогов: - краткое обоснование необходимости использования (приобретения) дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования; сравнение показателей по инвестиционному проекту и проектам-аналогам: - отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к проектируемой мощности объекта капитального строительства; - отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к общей площади объекта капитального строительства (кв. м) или строительному объему (куб. м); |
|  |  | 1,0; 0,0 |  | в случае отсутствия проекта-аналога - обоснование необходимости использования (приобретения) дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования; |
|  |  | 1,0; 0,0 |  | в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества - обоснование необходимости предполагаемого приобретения объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования; |
|  |  | «критерий не применим» |  | критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым строительство (реконструкция) объектов капитального строительства планируется без использования (приобретения) дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования, а также не предполагается приобретение объектов недвижимого имущества, строительство которых было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования |
| 9. | Наличие положительного заключения государственной экспертизы ПД и положительного заключения государственной экспертизы инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, указанных в подпунктах «1», «3» - «4» пункта 3 Правил, в случае если проведение такой государственной экспертизы в соответствии с законодательством РФ является обязательным | 1,0; 0,0 |  | реквизиты положительного заключения государственной экспертизы ПД и положительного заключения государственной экспертизы инженерных изысканий на объекты капитального строительства (в случае если проведение такой государственной экспертизы в соответствии с законодательством РФ является обязательным); номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с которым государственные экспертизы ПД на объекты капитального строительства не проводятся, а также реквизиты положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства; информация об оценке рисков удорожания сметной стоимости инвестиционного проекта и предпринятые инициатором реализации инвестиционного проекта меры по недопущению их возникновения; |
|  |  | «критерий не применим» |  | критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, в рамках реализации которых: - подготавливается решение о предоставлении средств бюджета округа на подготовку ПД на объекты капитального строительства (в отношении объектов капитального строительства, указанных в пункте 15 Правил КАИП); - планируется приобретение объектов недвижимого имущества |
| 10. | Обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования | 1,0; 0,0 |  | обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования (в том числе если отсутствует экономически эффективная проектная документация повторного использования, соответствующая характеристикам предлагаемого к реализации инвестиционного проекта) |
|  |  | «критерий не применим» |  | критерий не применим в отношении инвестиционных проектов в рамках реализации которых планируется: - приобретение объектов недвижимого имущества; - реконструкция объектов капитального строительства; - строительство объектов капитального строительства, по которым ПД подготовлена на основании экономически эффективной проектной документации повторного использования или будет подготовлена на основании экономически эффективной проектной документации повторного использования; - строительство объектов капитального строительства, по которым ПД подготовлена, или подготовка которой будет осуществляться до начала применения соответствующего укрупненного норматива цены строительства, утвержденного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации |
|  | K1 = 10 | К1НП = |  |  |
|  | Оценка эффективности на основе качественных критериев - Ч1 |  |  |  |

- Таблица 2. Оценка соответствия инвестиционного проекта

количественным критериям

| № п/п | Наименование количественного критерия | Допустимые баллы оценки | Балл оценки b2i | Весовой коэф-фициент критерия Pi | Средне-взвешенный балл b2i x Pi, % | Обоснование балла оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Значения количественных показателей (значение количественного показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1,0; 0,0 |  |  |  | наименования и значения количественных показателей (количественного показателя) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта (мощность объекта капитального строительства, общая и полезная площадь и общий строительный объем объекта капитального строительства, мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества); полезная площадь и общий строительный объем объекта капитального строительства, мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества); наименование и значение не менее одного количественного показателя, характеризующего конечны социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта |
| 2. | Отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) предполагаемой (предельной) стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (значению количественного показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1,0; 0,5; 0,0 |  |  |  | сравнение показателей отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) предполагаемой (предельной) стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (значению количественного показателя) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта, по подготавливаемому инвестиционному проекту и проектам-аналогам, объектам-аналогам; в отношении объектов капитального строительства природоохранного назначения, по которым имеется ПД - сравнение стоимости инвестиционного проекта с получаемыми в результате его реализации экологического, общего социально-экономического результатов природоохранных мероприятий; в отношении объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры (в случае отсутствия проектов-аналогов) - сравнение стоимости инвестиционного проекта с получаемым в результате его реализации экономическим эффектом от осуществления капитальных вложений, который обусловлен влиянием конкретных изменений в состоянии дорожной сети на уровень затрат по перевозкам, на величину затрат вне транспортного процесса, на величину потерь в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, связанных с недостаточным удовлетворением потребностей в перевозках, оказывающих в конечном итоге влияние на величину произведенного дохода; обоснование о необходимости привлечения средств бюджета округа для определения расчетной стоимости, предлагаемых к проектированию объектов капитального строительства муниципальной собственности, по которым не имеется проектов-аналогов (в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности природоохранного назначения, транспортной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры); обоснование отсутствия проектов-аналогов (в отношении объектов капитального строительства, по которым не имеется) |
| 3. | Наличие потребителей продукции (услуг), производимой (оказываемых) в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества | 1,0; 0,5; 0,0 |  |  |  | обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), производимую (оказываемые) в результате реализации инвестиционного проекта; сравнение спроса (потребности) на продукцию (услуги) с проектной мощностью создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта; численность населения округа (в зависимости от масштаба инвестиционного проекта), а также численность населения - потребителей продукции (услуг), производимой (оказываемых) в результате реализации инвестиционного проекта |
| 4. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в рамках реализации инвестиционного проекта к мощности, необходимой для производства продукции (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд | 1,0; 0,0 |  |  |  | обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги, мероприятия), производимую (оказываемые) в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества, состояния окружающей среды или существующей инфраструктуры (в зависимости от специфики инвестиционного проекта); сравнение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества и мощности, необходимой для производства продукции (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд округа (нормативной потребности в продукции (услугах) |
| 5. | Обеспечение создаваемого объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта | 1,0; 0,5; 0,0 |  |  |  | обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой; расчет средневзвешенного уровня обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой по формуле, указанной в пункте 10.5 Методики |
|  | Оценка эффективности на основе количественных критериев - Ч2 |  |  |  |  |  |

- Таблица 3. Расчет интегральной оценки

| Показатель | Оценка эффективности | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- |
| Оценка эффективности на основе качественных критериев - Ч1 |  | 0,2 |
| Оценка эффективности на основе количественных критериев - Ч2 |  | 0,8 |
| Интегральная оценка - Эинт | Эинт = Ч1 x 0,2 + Ч2 x 0,8 | 1,0 |

Заявитель _________________ _______________ ________________________

(должность)           (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель: ______________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Контактный номер телефона: ____________

«______» _____________ 20__ г.

- Приложение 2

к Методике оценки эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

Значение весовых коэффициентов количественных критериев, %

| № п/п | Наименование количественного критерия | Строительство объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества |  |  |  |  | Реконструкция объектов капитального строительства | Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества в целях выполнения ОМС полномочий в установленных сферах ведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | образования, культуры, физической культуры и спорта | производственного назначения, инфраструктуры, к объектам производственного назначения, других | природоохранного назначения | транспортной инфраструктуры | коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Значения количественных показателей (значение количественного показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) предполагаемой (предельной) стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (значению количественного показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 20 | 5 | 49 | 30 | 30 | 1 | 40 |
| 3. | Наличие потребителей продукции (услуг), производимой (создаваемых) в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства и (или) мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества | 30 | 35 | 40 | 20 | 20 | 50 | 10 |
| 4. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в рамках реализации инвестиционного проекта к мощности, необходимой для производства продукции (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд | 25 | 35 | 5 | 35 | 35 | 43 | 15 |
| 5. | Обеспечение создаваемого объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта | 20 | 20 | 1 | 10 | 10 | 1 | 30 |
|  | Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Приложение 3

к Методике оценки эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

Рекомендуемые

количественные показатели, характеризующие цель и результаты

реализации инвестиционного проекта

| № п/п | Объект капитального строительства, объект недвижимого имущества (далее - объекты) | Количественный показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | характеризующий прямые (непосредственные) результаты реализации инвестиционного проекта | характеризующий конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |
| 1.1. | Образовательные организации |  |  |
| 1.1.1. | Общеобразовательные организации | мощность объекта - количество мест; общая площадь здания, м2; строительный объем, м3 | количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест (единицы); увеличение количества обучающихся, занимающихся в I смену в образовательных организациях после реализации инвестиционного проекта (человек); увеличение удельного веса обучающихся, занимающихся в I смену в образовательных организациях в общем количестве обучающихся в образовательных организациях, после реализации инвестиционного проекта (процентов); обеспечение односменного режима обучения; снижение доли зданий образовательных организаций с износом 50 процентов и выше в общем количестве образовательных организаций после реализации инвестиционного проекта (процентов); увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, во внеурочное время, после реализации инвестиционного проекта (процентов); увеличение доли зданий общеобразовательных организаций, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), после реализации инвестиционного проекта (процентов) |
| 1.1.2. | Дошкольные образовательные организации | мощность объекта - количество мест; общая площадь здания, м2; строительный объем, м3 | количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест (единицы); увеличение обеспеченности детей (в расчете на 100 детей) местами в дошкольных образовательных организациях после реализации инвестиционного проекта (процентов); увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста, после реализации инвестиционного проекта (процентов); увеличение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций после реализации инвестиционного проекта (человек и процентов); увеличение количества мест в дошкольных образовательных организациях (в расчете на 1 тыс. детей в возрасте от 0 до 7 лет после реализации инвестиционного проекта (единиц и процентов); увеличение доступности дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 лет до 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях) после реализации инвестиционного проекта (процентов); увеличение доли зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), после реализации инвестиционного проекта (процентов) |
| 1.1.3. | Центры детского творчества | мощность объекта - количество мест; общая площадь здания, м2; строительный объем, м3 | количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест (единицы); увеличение обеспеченности детей (в расчете на 100 детей) местами в центрах детского творчества, после реализации инвестиционного проекта (процентов); увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, после реализации инвестиционного проекта (человек и процентов); увеличение доли зданий центров детского творчества, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), после реализации инвестиционного проекта (процентов) |
| 1.2. | Учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки и другое) |  |  |
| 1.2.1. | Клубы или учреждения клубного типа с помещениями для досуга (далее - учреждения культуры) | мощность объекта - количество мест, количество посетителей в день; общая площадь здания, м2; строительный объем, м3 | количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест (единицы); увеличение обеспеченности населения (в расчете на 1 тыс. человек населения) местами в учреждениях культуры после реализации инвестиционного проекта (процентов); повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в области культуры; увеличение количества участников культурно-досуговых формирований в учреждениях культуры после реализации инвестиционного проекта (человек и процентов); увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общей численности детей, после реализации инвестиционного проекта (процентов); увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры (в расчете на 1 тыс. человек населения в год), после реализации инвестиционного проекта (процентов); увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), после реализации инвестиционного проекта (процентов); увеличение количества культурно-досуговых мероприятий на одно учреждение культуры, после реализации инвестиционного проекта (единиц и процентов); увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, адаптированных для лиц с ограниченными возможностями, после реализации инвестиционного проекта (единицы и процентов) |
| 1.2.2. | Библиотеки | мощность объекта - количество единиц библиотечного фонда; общая площадь здания, м2; строительный объем, м3 | количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест (единицы); увеличение количества экземпляров библиотечного фонда библиотек (на 1 пользователя) после реализации инвестиционного проекта (единицы, процентов); увеличение доли библиографических записей в электронных каталогах библиотек после реализации инвестиционного проекта (процентов); увеличение доли населения, являющихся пользователями общедоступных библиотек, по отношению к общей численности населения, после реализации инвестиционного проекта (процентов); увеличение доли зданий библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), после реализации инвестиционного проекта (процентов) |
| 1.2.3. | Музеи | мощность объекта - количество мест, количество посетителей в день; общая площадь здания, м2; строительный объем, м3 | количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест (единицы); увеличение обеспеченности населения (в расчете на 100 тыс. человек населения) музеями, после реализации инвестиционного проекта (процентов); увеличение количества экспозиций (выставок), в том числе научно-просветительских и краеведческих мероприятий, массовых общественно значимых акций, после реализации инвестиционного проекта (единицы и процентов); увеличение посещаемости экспозиций (выставок), проводимых музеями (в расчете на 1 тыс. человек населения в год), после реализации инвестиционного проекта (процентов); увеличение доли зданий музеев, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), после реализации инвестиционного проекта (процентов) увеличение средней численности зрителей на мероприятиях театров (в расчете на 1 тыс. человек населения) после реализации инвестиционного проекта (единицы и процентов) |
| 1.3. | Объекты физической культуры и спорта (стадионы, спортивные центры, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения) | мощность объекта - пропускная способность спортивных сооружений, количество мест; общая площадь здания, м2; строительный объем, м3; иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, (единицы); увеличение обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта после реализации инвестиционного проекта (процентов); увеличение доли населения, занимающихся физической культурой и спортом, после реализации инвестиционного проекта (процентов); увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, после реализации инвестиционного проекта (процентов); увеличение доли объектов физической культуры и спорта, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), в общей их численности, после реализации инвестиционного проекта (процентов); увеличение численности населения, занимающихся спортом, после реализации инвестиционного проекта (человек и процентов); увеличение численности детей, занимающихся спортом, после реализации инвестиционного проекта (человек и процентов) |
| 1.4. | Объекты туризма | строительный объем, м3 | увеличение доли объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), от общего количества объектов культурного наследия, после реализации инвестиционного проекта (процентов) |
| 2. | Общественные здания и жилые помещения |  |  |
| 2.1 | Жилые дома | мощность - количество квартир; общая площадь здания, м2; полезная жилая площадь объекта, м2; строительный объем, м3 | сокращение количества очередников, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий в округе, к количеству очередников в округе до реализации инвестиционного проекта (в том числе в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) (единицы, процентов) |
| 2.2. | Административные здания | мощность - общая площадь здания, м2; полезная и служебная площадь объекта, м2; строительный объем, м3 | обеспечение комфортных условий труда работников (м2 площади здания (общей, полезной, служебной) на 1 работника);увеличение количества государственных и муниципальных услуг, по которым организован процесс их предоставления по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах (единицы) |
| 3. | Объекты коммунальной инфраструктуры и объекты природоохранного назначения |  |  |
| 3.1. | Очистные сооружения (для защиты водных ресурсов и воздушного бассейна от бытовых техногенных загрязнений) | мощность объекта - объем переработки очищаемого ресурса, м3 (тонн) в сутки (год) | количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест (единицы); сокращение концентрации вредных веществ в сбросах (выбросах), к их концентрации до реализации инвестиционного проекта (процентов); соответствие концентрации вредных веществ в сбросах (выбросах) предельно допустимой концентрации (процентов); уменьшение количества технологического оборудования с превышенным сроком эксплуатации (единицы и процентов); увеличение коэффициента полезного действия используемого оборудования к его уровню до начала реализации инвестиционного проекта (процентов); увеличение доли оборудования, соответствующего присоединенной нагрузке к его уровню до начала реализации инвестиционного проекта (процентов); сравнение мощности существующей коммунальной инфраструктуры с требуемой мощностью |
| 3.2. | Объекты водоснабжения, водоотведения, тепло, газо- и электроснабжения | мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения | количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест (единицы); увеличение количества населенных пунктов, имеющих водопровод и канализацию, после реализации инвестиционного проекта (единицы); увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, в общей численности населения, после реализации инвестиционного проекта (процентов); увеличение протяженности сетей и мощности объектов водоснабжения после реализации инвестиционного проекта (км и процентов); увеличение протяженности сетей и мощности объектов коммунальной инфраструктуры после реализации инвестиционного проекта (км и процентов); увеличение уровня газификации к уровню газификации до начала реализации инвестиционного проекта (процентов); увеличение доли населения, обеспеченного соответствующими коммунальными ресурсами, соответствующими нормативному уровню качества, по отношению к уровню до начала реализации инвестиционного проекта (процентов); снижение количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов по отношению к уровню аварийности до начала реализации инвестиционного проекта (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера) (единицы и процентов); доведение до нормативного уровня технологических потерь, возникающих при транспортировке по сетям коммунальных ресурсов, по отношению к уровню технологических потерь до начала реализации инвестиционного проекта (процентов); уровень физического износа основных фондов к уровню до начала и после реализации инвестиционного проекта (процентов); доля проб воды, соответствующих санитарным нормам и правилам, по отношению к их уровню до начала и после реализации инвестиционного проекта (процентов); уменьшение количества технологического оборудования с превышенным сроком эксплуатации по отношению к их уровню до начала реализации инвестиционного проекта (процентов); увеличение коэффициента полезного действия используемого оборудования к его уровню до начала реализации инвестиционного проекта (процентов); увеличение доли оборудования, соответствующего присоединенной нагрузке, к его уровню до начала реализации инвестиционного проекта (процентов) |
| 3.3. | Береговые сооружения для защиты от наводнений, противооползневые сооружения | мощность объекта - протяженность, км; иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | общая площадь защищаемой от наводнения (оползня) береговой зоны (тыс. м2); численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищаемых в результате реализации инвестиционного проекта (человек); предотвращенный в результате реализации инвестиционного проекта экономический ущерб (по данным экономического ущерба от планируемого наводнения, оползня и т.п.) и (или) социальный эффект (млн рублей); доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищаемого в результате реализации инвестиционного проекта, предусматривающего повышение защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения края, проживающего на таких территориях (процентов); доля протяженности участков русел рек в крае, на которых в результате реализации инвестиционного проекта будут осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, в общей протяженности участков русел рек в крае, нуждающихся в увеличении их пропускной способности (процентов); доля планируемых к строительству (реконструкции) сооружений инженерной защиты и берегоукрепления в общей потребности в таких сооружениях (процентов) |
| 3.4. | Объекты по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов (далее - ТПО) | мощность объекта - объем переработки очищаемого ресурса, м3 (тонн) в сутки (год) | количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест (единицы); закрытие существующих свалок ТБО, общая площадь рекультивированных земель (гектары); доля ТБО, перерабатываемых с соблюдением требований, установленных законодательством РФ, к общему количеству (объему) ТБО, производимых на территории округа (процентов); количество ликвидированных мест несанкционированного размещения ТБО в сравнении с существующей потребностью и нормативными требованиями (единицы); описание получаемого в результате реализации инвестиционного проекта экономического и (или) социального эффекта |
| 3.5. | Сортировка, переработка и утилизация твердых бытовых отходов (далее - ТБО) | мощность объекта - объем переработки твердых бытовых отходов, м3 (тонн) в сутки (год) | количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест (единицы); закрытие существующих свалок ТБО, общая площадь рекультивированных земель (гектары); доля ТБО, перерабатываемых с соблюдением требований, установленных законодательством РФ, к общему количеству (объему) ТБО, производимых на территории округа (процентов); количество ликвидированных мест несанкционированного размещения ТБО в сравнении с существующей потребностью и нормативными требованиями (единицы); описание получаемого в результате реализации инвестиционного проекта экономического и (или) социального эффекта |
| 4. | Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры |  |  |
| 4.1. | Пути сообщения общего пользования |  |  |
| 4.1.1 | Автомобильные дороги с твердым покрытием | мощность объекта - эксплуатационная длина автомобильной дороги, км; иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест (единицы); увеличение объема грузооборота транспорта общего пользования после реализации инвестиционного проекта (тонно-км в год и процентов); увеличение объема пассажирооборота, автобусного и другого транспорта после реализации инвестиционного проекта (пассажиро-км в год и процентов); сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути после реализации инвестиционного проекта (процентов); увеличение доли населенных пунктов края, связанных дорогами с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования, после реализации инвестиционного проекта (процентов); увеличение протяженности реконструированных и построенных на территории края участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, после реализации инвестиционного проекта (км и процентов); сокращение протяженности участков автомобильных дорог с показателем качества меньше нормативного после реализации инвестиционного проекта (км и процентов); сокращение протяженности участков автомобильных дорог с показателем качества меньше предельно допустимого после реализации инвестиционного проекта (км и процентов); увеличение пропускной способности автомобильной дороги после реализации инвестиционного проекта (процентов); снижение аварийности и сокращение социально-экономических потерь от дорожно-транспортных происшествий после реализации инвестиционного проекта (процентов) |
| 4.2. | Мосты, тоннели | общая площадь объекта, м2; эксплуатационная длина объекта, км, пог. м; иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | увеличение объема грузооборота транспорта общего пользования после реализации инвестиционного проекта (тонно-км в год и процентов); увеличение объема пассажирооборота, автобусного и другого транспорта после реализации инвестиционного проекта (пассажиро-км в год и процентов); сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути после реализации инвестиционного проекта (процентов) |

Приложение 4

к Методике оценки эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

ФОРМА

СВЕДЕНИЯ

и количественные показатели результатов реализации

инвестиционного проекта-аналога

Наименование инвестиционного проекта-аналога ______________________

Срок реализации инвестиционного проекта-аналога ____________________

Месторасположение объекта ______________________________________

Форма реализации инвестиционного проекта-аналога (строительство (реконструкция) объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

- Сметная стоимость и количественные показатели

результатов реализации инвестиционного проекта-аналога

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по инвестиционному проекту-аналогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сметная стоимость проекта-аналога по заключению государственной экспертизы ПД (с указанием года ее получения) и в ценах года расчета сметной стоимости планируемого объекта капитального строительства, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, представляемого для проведения оценки эффективности (с указанием года ее определения), всего | тыс. рублей |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1. | Строительно-монтажные работы, всего | тыс. рублей |  |
| 1.1.1. | из них дорогостоящие работы и строительные материалы | тыс. рублей |  |
| 1.2. | Приобретение машин и оборудования | тыс. рублей |  |
| 1.2.1. | из них дорогостоящие машины и оборудование | тыс. рублей |  |
| 1.3. | Прочие затраты | тыс. рублей |  |
| 2. | Количественные показатели, характеризующие прямые (непосредственные) результаты реализации проекта-аналога |  |  |
| 2.1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Заявитель _________________ ________________ ______________________

(должность)       (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель: ______________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Контактный номер телефона: ____________

"___" ________ 20__ г.

|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 07 сентября 2018 г. № 1586 |

ПОРЯДОК

ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру ведения отделом стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел стратегического планирования) реестра инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Петровского городского округа (далее - инвестиционные проекты), получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа, направляемых на капитальные вложения (далее - положительное заключение об эффективности, средства бюджета округа, Реестр) по форме согласно приложению к настоящему Порядку, в том числе требования к ведению и содержанию Реестра.

2. Реестр является информационной базой, содержащей зафиксированные на электронном носителе в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края об информации, информационных технологиях и о защите информации сведения об инвестиционных проектах, получивших положительное заключение об эффективности.

3. Реестр ведется на электронном носителе путем внесения в него соответствующих записей.

4. Сведения об инвестиционном проекте, получившем положительное заключение об эффективности, вносятся в Реестр в течение десяти рабочих дней со дня утверждения правовым актом администрации Петровского городского округа Ставропольского края положительного заключения об эффективности.

5. Реестровая запись содержит следующие сведения:

1) порядковый номер записи;

2) наименование инвестиционного проекта, получившего положительное заключение об эффективности, согласно паспорту инвестиционного проекта;

3) реквизиты положительного заключения об эффективности по инвестиционному проекту (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего положительное заключение об эффективности);

4) реквизиты повторного положительного заключения об эффективности по инвестиционному проекту (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего положительное заключение об эффективности).

6. Изменения в отношении сведений об инвестиционном проекте, прошедшем повторно проверку на предмет эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения, и получившем положительное заключение об эффективности, вносятся в Реестр в срок, установленный в пункте 4 настоящего Порядка.

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                    В.Д.Барыленко

|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | к порядку ведения реестра инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения |

ФОРМА

Реестр инвестиционных проектов,

получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Петровского городского

округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Значение количественных показателей реализации инвестиционного проекта | Стоимость инвестиционного проекта | Наименование организации заявителя | Реквизиты комплекта документов | Реквизиты положительного заключения по инвестиционному проекту | Реквизиты повторного заключения по инвестиционному проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |