**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22 мая 2024 г. | г. Светлоград | № 234-р |

Об утверждении документов, необходимых для формирования и реализации адресной инвестиционной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края и проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на предмет эффективности использования средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

В соответствии с Правилами формирования и реализации адресной инвестиционной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 24 апреля 2024 г. № 706, и Порядком проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на предмет эффективности использования средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения, утвержденным постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 23 апреля 2024 г. № 698

1. Утвердить:

1.1. Документы, необходимые для формирования и реализации адресной инвестиционной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края согласно приложению 1.

1.2. Методические рекомендации по заполнению форм, необходимых для для формирования и реализации адресной инвестиционной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края согласно приложению 2.

1.3. Документы, необходимые для проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края согласно приложению 3.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение «Об утверждении документов, необходимых для формирования и реализации адресной инвестиционной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края и проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на предмет эффективности использования средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения» вступает в силу со дня его подписания.

Глава Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Н.В.Конкина

Проект распоряжения вносит первый заместитель главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

 А.И.Бабыкин

Визируют:

Начальник финансового

управления администрации

Петровского муниципального

округа Ставропольского края Е.С.Меркулова

Начальник отдела имущественных

и земельных отношений администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Н.А.Мишура

Начальник правового отдела

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края О.А.Нехаенко

Начальника отдела по организационно –

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края С.Н.Кулькина

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич

Проект распоряжения подготовлен отделом стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

 Л.В.Кириленко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 |
|  | к распоряжению администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
|  | от 22 мая 2024 г. № 234-р |

Таблица 1

ФОРМА

Адресная инвестиционная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края

на 20\_\_\_ - 20\_\_\_ годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта капитального строительства, укрупненного мероприятия, и (или) объекта недвижимости | Наименование главного распорядителя средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского округа (далее – бюджет округа) и его код главы по КБК | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая (подлежащей) вводу в эксплуатацию, или мощность приобретаемого объекта | Срок ввода в эксплуатацию |
| 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год |
| всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
| бюджет Ставропольского края(далее – краевой бюджет) | бюджет округа | краевой бюджет | бюджет округа | краевой бюджет | бюджет округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПРОГРАММНАЯ  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края, муниципального проекта Петровского муниципального округа Ставропольского края) |
|  | Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НЕПРОГРАММНАЯ |
|  | Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

ФОРМА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты капитального строительстваи (или) объекты недвижимого имущества, по реализации укрупненных мероприятийдля включения в адресную инвестиционную программу Петровского муниципального округа Ставропольского края

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ответственного исполнителя муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края, главного распорядителя средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно – ответственные исполнители муниципальных программ, главные распорядители средств бюджета округа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта капитального строительства, укрупненного мероприятия, и (или) объекта недвижимости | Наименование главного распорядителя средств бюджета округа и его код главы по КБК  | Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая (подлежащей) вводу в эксплуатацию, или мощность приобретаемого объекта | Год начала и планируемый год окончания  | Направление инвести-рования | Степень технической готовности объекта капитального строительства по состоянию на 01.01.20\_\_ (%) | Сметная стоимость объекта по состоянию на 01.01.20\_\_ по проектной документации (расчету), предполагаемой стоимости или начальной (максимальной) стоимости) объекта | Остаток сметной стоимости объекта по состоянию на 01.01.20\_\_ (в действующих ценах или в ценах соответствующих лет) (тыс. рублей) | Объем финансирования (тыс. рублей) | Примечание (приоритеты включения объекта, мероприятия в адресную программу) |
| 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год |
| бюджетные ассигнования | внебюджетные источники | бюджетные ассигнования | внебюджетные источники | бюджетные ассигнования | внебюджетные источники |
| краевой бюджет | бюджет округа | краевой бюджет | бюджет округа | краевой бюджет | бюджет округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПРОГРАММНАЯ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края, муниципального проекта Петровского муниципального округа Ставропольского края) |
|  | Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НЕПРОГРАММНАЯ |
|  | Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела (органа) администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края

 (подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

М.П.

СОГЛАСОВАНО

Отдел имущественных и земельных отношений

администрации Петровского муниципального округа

Ставропольского края \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Расшифровка подписи)

Исполнитель (Фамилия, Имя, Отчество)

контактный телефон

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Таблица 3

ФОРМА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

о внесении изменений в адресную инвестиционную программу Петровского муниципального округа Ставропольского края

на 20\_\_\_ - 20\_\_\_ годы

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ответственного исполнителя муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края, главного распорядителя средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № укрупненного мероприятия, объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества (далее - объекты) по адресной программе | Изменения вносятся в графы № | Наименование укрупненного мероприятия, объекта | Наименование главного распорядителя средств краевого бюджета и его код главы по КБК  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая (подлежащей) вводу в эксплуатацию, или мощность приобретаемого объекта | Срок ввода в эксплуатацию (подготовки проектной документации, срок подготовки обоснования инвестиций для объектов капитального строительства муниципальной собственности Петровского муниципального округа Ставропольского края и проведение его технологического и ценового аудита) или приобретения объекта, реализации укрупненного мероприятия | Примечание (приоритеты включения объекта, укрупненного мероприятия в адресную программу) |
| 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год |
| всего | в т.ч. | всего | в т.ч. | всего | в т.ч. |
| краевой бюджет | бюджет округа | краевой бюджет | бюджет округа | краевой бюджет | бюджет округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПРОГРАММНАЯ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края, муниципального проекта Петровского муниципального округа Ставропольского края) |
|  | Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НЕПРОГРАММНАЯ |
|  | Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела (органа) администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края

(ответственный исполнитель муниципальной программы

Петровского муниципального округа Ставропольского края) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Расшифровка подписи)

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела (органа) администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края

(главный распорядитель средств бюджета

Петровского муниципального округа Ставропольского края) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Финансовое управление администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Отдел имущественных и земельных отношений

администрации Петровского муниципального округа

Ставропольского края \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия, Имя, Отчество)

контактный телефон

Таблица 4

ФОРМА

ИНФОРМАЦИЯ

о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 20\_\_\_ год и плановый период 20\_\_ и 20\_\_ годов»

по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ответственного исполнителя муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края, главного распорядителя средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование:направления расходов, укрупненного мероприятия в соответствии с решением о бюджете;объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества(далее - объект) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края и его код главы по КБК  | Раздел(далее - РЗ) | Подраздел(далее - ПД) | Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) (далее - ЦСР) | Вид расходов(далее - ВР) | Объем бюджетных ассигнований на 20\_\_ год (очередной (текущий) финансовый год)(тыс. рублей) | Объем бюджетных ассигнований на плановый период (тыс. рублей) | Дата планируемого включения объекта в краевую адресную инвестиционную программу |
| РЗ | ПД | ЦСР | ВР | на 20\_\_ год (первый год планового периода) | на 20\_\_ год (второй год планового периода) |
| краевой бюджет | бюджет округа | внебюджетные источники (средства юридических лиц) | краевой бюджет | бюджет округа | внебюджетные источники (средства юридических лиц) | краевой бюджет | бюджет округа | внебюджетные источники (средства юридических лиц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПРОГРАММНАЯ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края, муниципального проекта Петровского муниципального округа Ставропольского края) |
|  | Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НЕПРОГРАММНАЯ |
|  | Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

ФОРМА

ОТЧЕТ

(сводный отчет)

о ходе реализации адресной инвестиционной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края

на на 20\_\_\_ - 20\_\_\_ годы

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

по\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование ответственного исполнителя муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края, главного распорядителя средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № п/п в адресной программе  | Наименование объекта капитального строительства, укрупненного мероприятия, и (или) объекта недвижимости | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Информация о результатах выполненных работ, оказанных услуг, приобретённых объектах недвижимого имущества на отчётную дату |
| предусмотрено решением о бюджете  | кассовое исполнение, ты. рублей | освоено, % |
| всего | в т.ч. | всего | в т.ч. | всего | в т.ч. |
| краевой бюджет | бюджет округа | краевой бюджет | бюджет округа | краевой бюджет | бюджет округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПРОГРАММНАЯ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края, муниципального проекта Петровского муниципального округа Ставропольского края) |
|  |  | Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НЕПРОГРАММНАЯ |
|  |  | Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела (органа) администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края

 (подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

М.П.

Исполнитель (Фамилия, Имя, Отчество)

контактный телефон

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 |
|  | к распоряжению администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
|  | от 22 мая 2024 г. № 234-р |

МЕТОДИЧЕСКИЕ [РЕКОМЕНДАЦИИ](#P5686)

по заполнению форм, необходимых для для формирования и реализации адресной инвестиционной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края

1. Настоящие Методические рекомендации по заполнению форм, необходимых для для формирования и реализации адресной инвестиционной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – Методические рекомендации) разработаны в целях обеспечения единообразия представления ответственными исполнителями муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, главными распорядителями средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно - ответственные исполнители муниципальных программ, муниципальные программы, главные распорядители средств бюджета округа, бюджет округа) сведений об объектах капитального строительства и (или) объектах недвижимого имущества (далее - объекты) и укрупненных мероприятий, которые включают в различном сочетании строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, или техническое перевооружение, приобретение объектов, в том числе:

объектов капитального строительства муниципальной собственности Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - объекты капитального строительства муниципальной собственности);

объектов капитального строительства, находящихся в собственности юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями Петровского муниципального округа Ставропольского края и муниципальными унитарными предприятиями Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно – муниципальные учреждения, муниципальные предприятия, юридические лица);

объектов капитального строительства муниципальной собственности, по которым подготовка обоснования инвестиций в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной и проведение его технологического и ценового аудита, а также подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства муниципальной собственности Петровского муниципального округа Ставропольского края, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности Петровского муниципального округа Ставропольского края, по которому подготовка таких обоснований инвестиций в инвестиционный проект в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, и проведение его технологического и ценового аудита (далее - обоснование инвестиций);

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - объекты недвижимого имущества муниципальной собственности);

объектов недвижимого имущества в собственность юридических лиц.

2. В соответствии с Правилами формирования и реализации адресной инвестиционной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 24 апреля 2024 г. № 706 (далее - Правила), формирование проекта адресной инвестиционной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – МАИП) и внесение изменений в нее осуществляется отделом стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел стратегического планирования и инвестиций) по форме, утвержденной настоящим распоряжением (Таблица 1).

3. Формирование проекта МАИП осуществляется отделом стратегического планирования и инвестиций на основании предложений по осуществлению капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества, по реализации укрупненных мероприятий для включения в МАИП (далее - Предложения в МАИП), предусматривающих пообъектное распределение бюджетных ассигнований.

4. Внесение изменений в МАИП в части уточнения сведений об объектах, укрупненных мероприятиях, пообъектной детализации укрупненных мероприятий, включенных и (или) предполагаемых к включению в МАИП, осуществляется отделом стратегического планирования и инвестиций на основании Предложений о внесении изменений в адресную инвестиционную программу (далее - Предложения о внесении изменений в МАИП).

5. Предложения в МАИП и Предложения о внесении изменений в МАИП (далее - Предложения) представляются ответственными исполнителями муниципальных программ, главными распорядителями средств бюджета округа по формам, утвержденным настоящим распоряжением ( Таблицы 2,3).

6. Предложения, а также документы, предусмотренные пунктом 6 Правил, формируются и представляются в отдел стратегического планирования и инвестиций соответственно:

ответственными исполнителями муниципальных программ - в части объектов, укрупненных мероприятий, региональных проектов, бюджетные ассигнования на которые планируется предоставлять в рамках реализации мероприятий муниципальных программ;

главными распорядителями средств бюджета округа - в части объектов, укрупненных мероприятий, включаемых в непрограммную часть МАИП.

7. В Предложениях в МАИП (Таблица 2) указываются следующие сведения:

в графе 1 - порядковый номер;

в графе 2 - наименование объекта капитального строительства муниципальной собственности, укрупненного мероприятия, объекта недвижимости.

Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимости в соответствии с:

положительным заключением государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (далее - положительное заключение государственной экспертизы проектной документации) - в отношении объектов капитального строительства, по которым имеется в установленном порядке утвержденная проектная документация;

утвержденным заданием на проектирование объекта капитального строительства - в отношении объектов капитального строительства, по которым отсутствует в установленном порядке утвержденная проектная документация;

проектом технического задания на приобретение объекта недвижимого имущества, в котором наименование приобретаемого объекта должно содержать информацию о направлении инвестирования и функциональном назначении в соответствии с его отраслевой принадлежностью.

В случае выделения средств из бюджета округа на текущий (очередной) финансовый год и плановый период только на разработку (корректировку) проектной документации наименование объекта капитального строительства в Предложениях в МАИП дополняется словами «(проектно-изыскательские работы)».

В случае выделения средств из бюджета округа на текущий (очередной) финансовый год и плановый период на строительство объекта капитального строительства и в том числе на разработку (корректировку) проектной документации наименование объекта капитального строительства в Предложениях в МАИП дополняется словами «(в том числе проектно-изыскательские работы)».

Слова «(проектно-изыскательские работы)» и «(в том числе проектно-изыскательские работы)» не входят в состав наименования объекта капитального строительства и, следовательно, не обосабливаются знаками препинания - кавычки.

В случае отсутствия разработанной проектной документации слова «(проектно-изыскательские работы)» или «(в том числе проектно-изыскательские работы)» дополняются сноской, в соответствии с которой наименование объекта капитального строительства является условным и в случае необходимости будет уточнено после разработки (корректировки) проектной документации.

в графе 3 - наименование главного распорядителя средств бюджета округа и код главы главного распорядителя средств бюджета округа в ведомственной структуре расходов бюджета округа, определяемой решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края о бюджете округа на соответствующий финансовый год и плановый период;

в графе 4 - мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая (подлежащей) вводу в эксплуатацию, или мощность приобретаемого объекта в соответствии с:

положительным заключением государственной экспертизы проектной документации на объект;

утвержденным заданием на проектирование объекта капитального строительства;

проектом технического задания на приобретение объекта недвижимого имущества;

в графе 5 - год начала и планируемый год окончания строительства объекта капитального строительства (подготовки проектной документации, подготовки обоснования инвестиций), приобретения объекта недвижимого имущества, реализации укрупненного мероприятия.

По объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества годом начала строительства (подготовки проектной документации, подготовки обоснования инвестиций) или приобретения - считать год начала финансирования такого объекта за счет средств бюджета округа.

В случае разработки проектной документации год окончания работ по ее разработке, включающий в себя в том числе получение положительных заключений государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации на объект капитального строительства, включающей проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) (далее - положительные заключения государственной экспертизы), и дополняется соответствующей сноской.

В случае реализации укрупненного мероприятия год начала и планируемый год окончания финансирования.

в графе 6 - направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение, проектирование, подготовка обоснования инвестиций, приобретение);

в графе 7 - степень технической готовности объекта капитального строительства по состоянию на 01 января текущего (очередного) финансового года и рассчитывается в пределах сметной (предполагаемой) стоимости объекта капитального строительства путем деления общего объема выполненных работ на общую сметную (предполагаемую) стоимость объекта капитального строительства (в одном уровне цен) умноженное на 100 процентов.

В случае приобретения объекта знак «-».

При подготовке Предложений в МАИП на очередной финансовый год степень технической готовности объекта капитального строительства указывается по состоянию на начало очередного финансового года (с учетом финансирования объекта капитального строительства в текущем финансовом году) и отражает плановые значения.

При подготовке Предложений в МАИП на текущий финансовый год степень технической готовности объекта капитального строительства указывается по состоянию на начало текущего финансового года.

в графе 8 - сметная стоимость объекта по состоянию на 01 января текущего (очередного) финансового года по проектной документации (расчету), предполагаемой стоимости или начальной (максимальной) стоимости приобретаемого объекта, объем финансирования подготовки обоснования инвестиций, укрупненного мероприятия (в действующих ценах или в ценах соответствующих лет):

сметная стоимость объекта капитального строительства в ценах утверждения (действующих ценах), в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы, или с учетом применения индекса-дефлятора (ценах соответствующих лет);

предполагаемая стоимость объекта капитального строительства, в соответствии с правовым актом администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края об утверждении предполагаемой стоимости вновь начинаемого объекта капитального строительства;

начальная (максимальная) стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества, в соответствии с расчетом и обоснованием начальной (максимальной) цены приобретаемого объекта недвижимого имущества;

объем финансирования подготовки обоснования инвестиций;

объем финансирования укрупненного мероприятия.

При подготовке Предложений в МАИП на очередной финансовый год сметная стоимость объекта капитального строительства указывается по состоянию на начало очередного финансового года (с учетом финансирования объекта капитального строительства в текущем финансовом году) и отражает плановые значения.

При подготовке Предложений в МАИП на текущий финансовый год сметная стоимость объекта капитального строительства указывается по состоянию на начало текущего финансового года;

в графе 9 - остаток сметной стоимости объекта капитального строительства по состоянию на 01 января текущего (очередного) финансового года в действующих ценах или в ценах соответствующих лет, заполняется только по объектам капитального строительства и рассчитывается в пределах сметной (предполагаемой) стоимости объекта капитального строительства путем вычитания от общей сметной (предполагаемой) стоимости объекта капитального строительства общего объема выполненных работ (в одном уровне цен).

В случае приобретения объекта недвижимого имущества указывается знак «-».

При подготовке Предложений в МАИП на очередной финансовый год остаток сметной стоимости объекта капитального строительства указывается по состоянию на начало очередного финансового года (с учетом финансирования объекта капитального строительства в текущем финансовом году) и отражает плановые значения.

При подготовке Предложений в МАИП на текущий финансовый год остаток сметной стоимости объекта капитального строительства указывается по состоянию на начало текущего финансового года;

в графах 10 - 18 - объем ассигнований по источникам финансирования с точностью в два числовых знака после запятой, без использования опции округления числа с большим количеством числовых знаков после запятой;

в графе 19 - примечание (приоритеты включения объекта, укрупненного мероприятия в адресную программу) в соответствии с пунктом 12 Правил.

Например: реквизиты и наименование: Указа Президента Российской Федерации, решения Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края о внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края о бюджете округа на текущий финансовый год и плановый период, правового акта Правительства Ставропольского края, органов местного самоуправления Петровского муниципального округа Ставропольского края, соглашения о предоставлении средств краевого бюджета и т.д.

В графах 7 - 9 данные по объекту рассчитываются в одном уровне цен (в действующих ценах или в ценах соответствующих лет) и с точностью в два числовых знака после запятой, без использования опции округления числа с большим количеством числовых знаков после запятой.

В графах 8 - 18 - стоимостные показатели указываются в тысячах рублей, с точностью в два числовых знака после запятой, без использования опции округления числа с большим количеством числовых знаков после запятой.

8. В Предложениях о внесении изменений в МАИП (Таблица 3) указываются следующие сведения:

в графе 1 - порядковый номер;

в графе 2 - порядковый номер по МАИП объекта капитального строительства муниципальной собственности, укрупненного мероприятия, объекта недвижимости.

в графе 3 - номера граф МАИП, в которые вносятся изменения;

в графе 4 - наименование укрупненного мероприятия, объекта. Наименование объекта приводится в соответствии с:

положительным заключением государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (далее - положительное заключение государственной экспертизы проектной документации) - в отношении объектов капитального строительства, по которым имеется в установленном порядке утвержденная проектная документация;

утвержденным заданием на проектирование объекта капитального строительства - в отношении объектов капитального строительства, по которым отсутствует в установленном порядке утвержденная проектная документация;

проектом технического задания на приобретение объекта недвижимого имущества, в котором наименование приобретаемого объекта должно содержать информацию о направлении инвестирования и функциональном назначении в соответствии с его отраслевой принадлежностью.

В случае выделения средств из бюджета округа на текущий (очередной) финансовый год и плановый период только на разработку (корректировку) проектной документации наименование объекта капитального строительства в Предложениях дополняется словами «(проектно-изыскательские работы)».

В случае выделения средств из бюджета округа на текущий (очередной) финансовый год и плановый период на строительство объекта капитального строительства и в том числе на разработку (корректировку) проектной документации наименование объекта капитального строительства в Предложениях дополняется словами «(в том числе проектно-изыскательские работы)».

Слова «(проектно-изыскательские работы)» и «(в том числе проектно-изыскательские работы)» не входят в состав наименования объекта капитального строительства и, следовательно, не обосабливаются знаками препинания - кавычки.

В случае отсутствия разработанной проектной документации слова «(проектно-изыскательские работы)» или «(в том числе проектно-изыскательские работы)» дополняются сноской, в соответствии с которой наименование объекта капитального строительства является условным и в случае необходимости будет уточнено после разработки (корректировки) проектной документации.

в графах 4 - 16 - актуальные сведения об объектах, укрупненных мероприятиях, изменяемые и не подлежащие изменению в соответствии с представленными документами;

в графе 5 - наименование главного распорядителя средств бюджета округа и код главы главного распорядителя средств бюджета округа в ведомственной структуре расходов бюджета округа, определяемой решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края о бюджете округа на соответствующий финансовый год и плановый период;

в графах 6 - 14 - объем бюджетных ассигнований - стоимостные показатели с точностью в два числовых знака после запятой, без использования опции округления с большим количеством числовых знаков после запятой;

в графе 15 - мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая (подлежащей) вводу в эксплуатацию, или мощность приобретаемого объекта в соответствии с:

положительным заключением государственной экспертизы проектной документации на объект;

утвержденным заданием на проектирование объекта капитального строительства;

проектом технического задания на приобретение объекта недвижимого имущества;

в графе 16 - срок ввода в эксплуатацию (подготовки проектной документации, срок подготовки обоснования инвестиций) или приобретения объекта, реализации укрупненного мероприятия.

Срок подготовки проектной документации в соответствии с годом завершения работ по подготовке проектной документации, в том числе с получением положительных заключений государственной экспертизы, дополняется соответствующей сноской.

Срок подготовки обоснования инвестиций в соответствии с годом получения заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций (далее - заключение обоснования инвестиций), дополняется соответствующей сноской;

Срок реализации укрупненного мероприятия соответствует году его финансирования;

в графе 17 - примечание (приоритеты включения объекта, укрупненного мероприятия в МАИП) в соответствии с пунктом 12 Правил.

Например: реквизиты и наименование: Указа Президента Российской Федерации, решения Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края о внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края о бюджете округа на текущий финансовый год и плановый период, правового акта Правительства Ставропольского края, органов местного самоуправления Петровского муниципального округа Ставропольского края, соглашения о предоставлении средств краевого бюджета и т.д.

9. По объектам, ранее не включенным в МАИП, сведения представляются по форме Предложений о внесении изменений в МАИП и форме Предложений в МАИП, которые должны содержать достоверные сведения.

10. Предложения подписываются руководителем (уполномоченным должностным лицом) ответственного исполнителя муниципальной программы, главным распорядителем средств бюджета округа и представляются в отдел стратегического планирования и инвестиций с сопроводительным письмом на бумажном носителе (оригинал) и в электронной форме.

11. В случае, если ответственный исполнитель муниципальной программы не является главным распорядителем средств бюджета округа в отношении объектов, финансируемых в рамках реализации мероприятий муниципальных программ, Предложения согласовываются с соисполнителем муниципальной программы, главным распорядителем средств бюджета округа.

12. Предложения о внесении изменений в МАИП согласовываются с финансовым управлением на соответствие их бюджетному законодательству.

13. В случае предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям, в том числе на подготовку обоснования инвестиций, Предложения согласовываются с отделом имущественных и земельных отношений.

14. Отчет (сводный отчет) о ходе реализации МАИП (далее – Отчет) представляется главным распорядителем средств бюджета округа в отдел стратегического планирования и инвестиций по форме, [утвержденной](#P55) настоящим распоряжением (Таблица 4), в сроки, установленные п. 20 Правил.

15. В Отчете указываются следующие сведения:

в графе 1 - порядковый номер укрупненного мероприятия, объекта капитального строительства муниципальной собственности и объекта недвижимого имущества.

в графе 2 - порядковый номер укрупненного мероприятия, объекта капитального строительства и объекта недвижимого имущества, соответствующий их порядковому номеру в МАИП;

в графе 3 - наименование объекта капитального строительства муниципальной собственности, укрупненного мероприятия и объекта недвижимости в соответствии с МАИП;

в графах 4-6 – годовой объем бюджетных ассигнований, в т.ч. по источникам финансирования, предусмотренный решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края на текущий финансовый год и плановый период;

в графах 7-9 – объем средств, перечисленных главными распорядителями средств бюджета округа в отчетном периоде на счета подрядных организаций в пределах бюджетных ассигнований, в т.ч. по источникам финансирования;

в графах 10-12 – кассовый расход в процентах к годовому объему бюджетных ассигнований, в т.ч. по источникам финансирования;

в графах 4-12 - стоимостные показатели указываются с точностью в два числовых знака после запятой, без использования опции округления числа с большим количеством числовых знаков после запятой;

в графе 13 - информация о результатах выполненных работ, оказанных услугах, приобретенных объектах недвижимого имущества на отчетную дату.

16. Отчет подписывается руководителем (уполномоченным должностным лицом) ответственного исполнителя муниципальной программы, главным распорядителем средств бюджета округа и представляются в отдел стратегического планирования и инвестиций с пояснительной запиской и сопроводительным письмом на бумажном носителе (оригинал) и в электронной форме.

17. В пояснительной записке отражается следующая информация в разрезе муниципальной программы (в отношении программной части МАИП) или главного распорядителя средств бюджета округа (в отношении непрограммной части МАИП), в том числе в разрезе укрупненного мероприятия, объекта капитального строительства, включенных в МАИП:

1). По муниципальной программе и укрупненному мероприятию указывается:

предусмотренный в рамках МАИП лимит бюджетных ассигнований, в т.ч по источникам финансирования;

общее количество включенных объектов, в том числе подлежащих строительству, реконструкции, приобретению, проектированию, подготовки обоснования инвестиций;

общее количество объектов, планируемых к завершению в текущем финансовом году, в разрезе строительства, реконструкции, приобретения, проектирования, подготовки обоснования инвестиций;

общий объем выполненных работ за отчетный период, в т.ч по источникам финансирования и в процентах к утвержденному годовому объему бюджетных ассигнований;

общий объем кассового исполнения за отчетный период, в т.ч по источникам финансирования и в процентах к утвержденному годовому объему бюджетных ассигнований;

общий объем остатков пообъектно нераспределенных средств бюджета округа и(или) краевого бюджета, а также причины, по которым они не были распределены;

планируемые к пообъектной детализации объекты со сроками их включения в МАИП, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МАИП;

общее количество объектов, по которым работы осуществлялись и по которым не осуществлялись.

2). По каждому объекту капитального строительства указывается:

предусмотренный в рамках МАИП лимит бюджетных ассигнований, в т.ч по источникам финансирования;

объем выполненных работ за отчетный период, в т.ч по источникам финансирования и в процентах к утвержденному годовому объему бюджетных ассигнований;

кассовое исполнение за отчетный период, в т.ч по источникам финансирования и в процентах к утвержденному годовому объему бюджетных ассигнований;

степень технической готовности на отчетный период; дата проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на основе контрактной системы (далее - закупка) (в случае если процедура проведения закупок не состоялась, указывается причина);

объем принятых обязательств, в том числе:

дата, номер заключения контракта (договора) (число, месяц, год) с указанием предмета контракта (договора), наименования подрядной организации (исполнителя), объема принятых обязательств и срока исполнения принятых обязательств по контракту (договору) (в случае если контракт (договор) не заключен, указывается причина);

дата (предполагаемая дата) завершения строительных (проектных) работ на объекте, дата ввода и мощность объекта капитального строительства, введенная в эксплуатацию (в случае завершения проектных работ дата и номер акта приема-передачи выполненных работ или дата и номер государственной экспертизы), дата и номер заключения обоснования инвестиций, или дата и номер выписки из единого государственного реестра недвижимого имущества, подтверждающей права на объект недвижимого имущества;

остаток сметной стоимости объекта капитального строительства по состоянию на 01 января текущего финансового года (в действующих ценах или в ценах соответствующих лет), в случае его изменения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, указывается причина таких изменений;

сведения о наличии кредиторской (дебиторской) задолженности (объем, причины и сроки возникновения, сроки оплаты, сроки выполнения работ, в том числе за счет авансов, перечисленных подрядной организации);

причины несоблюдения установленных сроков ввода в эксплуатацию (завершения проектных работ, подготовки обоснования инвестиций, приобретения) объектов, а также предполагаемые сроки ввода в эксплуатацию (завершения проектных работ, завершения подготовки обоснования инвестиций приобретения) указанных объектов;

причины, по которым на объекте не выполнялись строительные работы либо объем выполненных работ на таком объекте составил менее 50 процентов - по итогам отчетного периода за III квартал текущего финансового года, и менее 100 процентов - по итогам отчетного периода за текущий финансовый год (в том числе дата внесения предложений по включению объекта в МАИП, дата (планируемая дата) заключения соглашений с органами исполнительной власти Ставропольского края, дата (планируемая дата) проведения процедуры закупки (в случае приостановки проведения процедуры закупки или ее отмены указываются реквизиты предписания УФАС), дата (планируемая дата) заключения муниципальных контрактов, причины несоблюдения подрядной организацией графика выполнения подрядных работ, претензионная работа муниципального заказчика с недобросовестной подрядной организацией и т.д.);

причины отсутствия финансирования (недофинансирования) и кассового исполнения;

причины перераспределения средств бюджета округа и (или) краевого бюджета с одних объектов на другие объекты.

При подготовке сводного отчета о ходе реализации МАИП и уточненного сводного отчета о ходе реализации МАИП в пояснительной записке по каждой муниципальной программе указывается:

лимит бюджетных ассигнований, предусмотренный в рамках адресной программы, в т.ч по источникам финансирования;

общее количество включенных объектов, в том числе подлежащих строительству, реконструкции, приобретению, проектированию, подготовки обоснования инвестиций;

общее количество объектов, планируемых к завершению в текущем финансовом году, в разрезе строительства, реконструкции, приобретения, проектирования, подготовки обоснования инвестиций;

общий объем выполненных работ за отчетный период, в т.ч по источникам финансирования и в процентах к утвержденному годовому объему бюджетных ассигнований;

общий объем кассового исполнения за отчетный период, в т.ч по источникам финансирования и в процентах к утвержденному годовому объему бюджетных ассигнований;

общий объем остатков пообъектно нераспределенных средств бюджета округа и (или) краевого бюджета, а также причины, по которым они не были распределены.

18. При предоставлении отчета о ходе реализации МАИП за III квартал текущего финансового года, годового отчета о ходе реализации МАИП пояснительная записка дополняется информацией по объектам, по которым не выполнялись работы либо объем выполненных работ составил менее 50 процентов - по итогам отчетного периода, за III квартал текущего финансового года и менее 100 процентов - по итогам отчетного периода за текущий финансовый год, по каждому такому объекту указывается:

предусмотренный в рамках МАИП лимит бюджетных ассигнований, в т.ч по источникам финансирования;

объем выполненных работ за отчетный период, в т.ч по источникам финансирования и в процентах к утвержденному годовому объему бюджетных ассигнований;

кассовое исполнение за отчетный период, в т.ч по источникам финансирования и в процентах к утвержденному годовому объему бюджетных ассигнований;

степень технической готовности на отчетный период;

дата (предполагаемая дата) завершения строительных (проектных) работ на объекте, дата ввода и мощность объекта капитального строительства, введенная в эксплуатацию (в случае завершения проектных работ дата и номер акта приема-передачи выполненных работ или дата и номер государственной экспертизы), дата и номер заключения обоснования инвестиций, дата и номер выписки из единого государственного реестра недвижимого имущества, подтверждающей права на объект недвижимого имущества;

сведения о наличии кредиторской (дебиторской) задолженности (объем, причины и сроки возникновения, сроки оплаты, сроки выполнения работ, в том числе за счет авансов, перечисленных подрядной или иной организации);

причины низкого освоения средств, предусмотренных на объект в рамках МАИП (в том числе принятые меры);

причины срыва, установленных сроков реализации (в том числе принятые меры);

причины несоблюдения установленных сроков ввода в эксплуатацию (завершения проектных работ, подготовки обоснования инвестиций, приобретения) объектов, а также предполагаемые сроки ввода в эксплуатацию (завершения проектных работ, завершения подготовки обоснования инвестиций приобретения) указанных объектов;

причины отсутствия финансирования (недофинансирования) и кассового исполнения;

причины перераспределения средств бюджета округа и (или) краевого бюджета с одних объектов на другие объекты.

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 |
|  | к распоряжению администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
|  | от 222 мая 2024 г. № 234-р |

ФОРМА

|  |  |
| --- | --- |
|  | Главе Петровского муниципального округа Ставропольского края  |
|  |  |
|  |  |

ЗАЯВЛЕНИЕ

на проведение проверки инвестиционного проекта, финансирование которого планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

Прошу провести проверку инвестиционного проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(титульное название объекта)

на предмет соответствия установленным критериям оценки эффективности.

Перечень прилагаемых документов [<1>](#P356):

1.

2.

и т.д.

--------------------------------

<1> Согласно [пункту 14](#P176) Порядка проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения.

Заявитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Фамилия, Имя, Отчество)

Контактный номер телефона: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФОРМА

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта, финансирование которого планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, представляемого для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

1. Наименование инвестиционного проекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Цель инвестиционного проекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Срок реализации инвестиционного проекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Главный распорядитель средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Сведения о предполагаемом застройщике:

полное и сокращенное наименование юридического лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

организационно-правовая форма юридического лица (ОКПФ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

юридический адрес юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

7. Участники инвестиционного проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту[<1>](#P553)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(ссылка на подтверждающий документ)

9. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства [<1>](#P553): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ссылка на документ, копия заключения прилагается)

10. Сметная предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства [<1>](#P553):

в соответствии с положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства в ценах года его получения (в отношении объектов капитального строительства, по которым проектная документация подготовлена) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (в отношении объектов капитального строительства по которым планируется подготовка проектной документации) (нужное подчеркнуть), с указанием квартала и года ее определения: \_\_\_\_\_\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей,

 (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть)

рассчитанная в ценах соответствующих лет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей,

в том числе затраты на подготовку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) (в соответствии с положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства в ценах года его получения - в отношении объектов капитального строительства, по которым проектная документация подготовлена, или в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта - в отношении объектов капитального строительства, по которым планируется подготовка проектной документации, а также рассчитанная в ценах соответствующих лет) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей.

11. Технологическая структура капитальных вложений:

11.1. По объекту капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах [<2>](#P554) /в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |
| 1 | 2 |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего |  |
| в том числе: |  |
| затраты на проектные и инженерные изыскательские работы |  |
| из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада |  |
| приобретение машин и оборудования, всего  |  |
| из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование |  |
| прочие затраты |  |

11.2. По приобретению объектов недвижимого имущества

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Предельная (предполагаемая) стоимость<3> (тыс. рублей) |
| 1 | 2 |
| Предельная (предполагаемая) стоимость инвестиционного проекта, всего |  |
| из них дорогостоящие строительные материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящие машины и оборудование |  |

12. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, тыс. рублей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год реализации инвестиционного проекта | Стоимость инвестиционного проекта (в текущих ценах [<2>](#P554) /в ценах соответствующих лет) | Источник финансирования инвестиционного проекта |
| средства федерального бюджета (в текущих ценах [<2>](#P554) /в ценах соответствующих лет) | средства краевого бюджета (в текущих ценах [<2>](#P554) /в ценах соответствующих лет) | средства бюджета округа (в текущих ценах [<2>](#P554) /в ценах соответствующих лет) | внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах [<2>](#P554) /в ценах соответствующих лет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Инвестиционный проект, всего в том числе:20\_\_ год20\_\_ год20\_\_ годи т.д. |  |  |  |  |  |
| из них:этап I (пусковой комплекс) - всего, в том числе:20\_\_ год20\_\_ год20\_\_ годи т.д. |  |  |  |  |  |
| этап II(пусковой комплекс) - всего, в том числе:20\_\_ год20\_\_ год20\_\_ годи т.д. |  |  |  |  |  |
| этап \_\_\_\_(пусковой комплекс) - всего, в том числе:20\_\_ год20\_\_ год20\_\_ годи т.д. |  |  |  |  |  |

13. Количественные показатели (количественный показатель) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта (мощность объекта) <5> \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

14. Количественные показатели (количественный показатель) конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта<6> \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

15. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (количественному показателю) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей/на единицу результата в текущих ценах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Заявитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (Фамилия, имя, отчество)

М.П.

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Фамилия, Имя, Отчество)

Контактный номер телефона: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

--------------------------------

<1> В отношении объектов капитального строительства.

<2> В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 10 настоящего паспорта инвестиционного проекта (по положительному заключению проектной документации, в том числе положительном заключении о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, предполагаемой (предельной) стоимости строительства объекта капитального строительства).

<3> Предельная (предполагаемая) стоимость строительства объекта капитального строительства) приобретаемого объекта недвижимого имущества в ценах года предоставления настоящего паспорта инвестиционного проекта.

<4> Объем средств по видам работ должен соответствовать сметной (предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства.

<5> В соответствии с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации, техническим заданием на проектирование объекта капитального строительства, на приобретение недвижимого имущества.

<6> В соответствии с рекомендуемым ими количественными показателями, характеризующими цель и результаты реализации инвестиционного проекта в соответствии с Приложением 3 к Методике оценки эффективности использования средств средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения.

ФОРМА

Сведения

и количественные показатели результатов реализации

инвестиционного проекта-аналога

Наименование инвестиционного проекта-аналога \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Срок реализации инвестиционного проекта-аналога \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Месторасположение объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Форма реализации инвестиционного проекта-аналога (строительство (реконструкция) объекта капитального строительства) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Сметная стоимость и количественные показатели результатов

реализации инвестиционного проекта-аналога

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по инвестиционному проекту-аналогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сметная стоимость проекта-аналога по заключению государственной экспертизы ПД (с указанием года ее получения) и в ценах года расчета сметной стоимости планируемого объекта капитального строительства, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, представляемого для проведения оценки эффективности (с указанием года ее определения), всего | тыс. рублей |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1. | Строительно-монтажные работы, всего | тыс. рублей |  |
|  | из них дорогостоящие работы и строительные материалы | тыс. рублей |  |
| 1.2. | Приобретение машин и оборудования | тыс. рублей |  |
|  | из них дорогостоящие машины и оборудование | тыс. рублей |  |
| 1.3. | Прочие затраты | тыс. рублей |  |
| 2. | Количественные показатели, характеризующие прямые (непосредственные) результаты реализации проекта-аналога |
| 2.1. | в том числе: |  |  |

Заявитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Фамилия, Имя, Отчество)

Контактный номер телефона: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФОРМА

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено |
|  | распоряжением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
|  | от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

о результатах проверки инвестиционного проекта, финансирование которого планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на предмет эффективности использования средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения

1. Сведения об инвестиционном проекте, финансирование которого планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, направляемых на капитальные вложения (далее - инвестиционный проект, капитальные вложения), согласно паспорту инвестиционного проекта:

Наименование инвестиционного проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Наименование организации-заявителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Дата поступления комплекта документов в администрацию Петровского муниципального округа Ставропольского края \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:

дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заявление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Срок реализации инвестиционного проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Значение количественных показателей (количественного показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Стоимость инвестиционного проекта, всего в ценах соответствующих лет (в тыс. рублей, с двумя знаками после запятой): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Оценка эффективности использования капитальных вложений по инвестиционному проекту:

на основе качественных критериев, %: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

на основе количественных критериев, %: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

значение интегральной оценки эффективности, %: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Заключение (положительное либо отрицательное) о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования капитальных вложений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич