ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛА БЛАГОДАТНОЕ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 октября 2016г.                            Благодатное                                            №136

«Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края на 2016 – 2019 годы и с перспективой до 2029 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 30.12. 2012 года №289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края, администрация муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края на 2016 – 2019 годы и с перспективой до 2029 года».

2. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края  Пунева Е.И.

3. Настоящее  постановление вступает  в силу со дня обнародования.

Глава муниципального образования

села Благодатное

Петровского района

Ставропольского края                                                        В.И.СЫРОВАТКО

Исп. Пунев Е.И.

(86547)69236

Утверждено

постановлением администрации

муниципального образования

села Благодатное

Петровского района

Ставропольского края

от  «31» октября 2016 г.  №136

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края на 2016 – 2019 годы и с перспективой до 2029 года

с.Благодатное, 2016г.

Содержание

Введение.

1. Паспорт программы.

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края.

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Поселения.

Введение.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края на 2016 – 2019 годы и с перспективой до 2029 года (далее – Программа), разработана на основании следующих документов;

- Федерального закона от 30.12.2012г. №289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701; - - постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края, в том числе, социально-экономического и градостроительного развития, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально-экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- Паспорт программы

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края на 2016 – 2019 годы и с перспективой до 2029 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края – администрация поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края – администрация поселения |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития, - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2016 по 2029 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств дорожного фонда муниципального образования села Благодатное, предусмотренного в бюджете муниципального образования, в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма, экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании села Благодатное Петровского района Ставропольского края», подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения». Объем финансирования Программы составляет: на 2016 год – 2786,45 тыс.руб. - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; - устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светильников для уличного дорожного освещения. Объем финансирования Программы составляет на 2017 год - 1882,45 тыс.руб. - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; - устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светильников для уличного дорожного освещения. Объем финансирования Программы составляет на 2018 год - 1882,45 тыс.руб. - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; - устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светильников для уличного дорожного освещения. Объем финансирования Программы составляет на 2019 год - 1882,45 тыс.руб. - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; - устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светильников для уличного дорожного освещения. Объем финансирования Программы составляет на 2020-2024 года - 9412,25 тыс.руб. - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; - устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светильников для уличного дорожного освещения. Объем финансирования Программы составляет на 2025-2029 года - 9412,25 тыс.руб. - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; - устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светильников для уличного дорожного освещения. Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2029 году предполагается достичь: 1. Развитие транспортной инфраструктуры. 2. Развитие транспорта общего пользования. 3. Развитие сети дорог поселения. 4.Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. 5.Повышение безопасности дорожного движения. |

2.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края.

Территория поселения входит в состав Петровского муниципального района Ставропольского края. Территория села Благодатное занимает 1777га в существующих границах.

Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенного пункта села Благодатное Петровского района Ставропольского края, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Село Благодатное основано в 1848 году и входило в Ставропольскую губернию. Село Благодатное расположено в балке, окружённой со всех сторон холмами в северо-западной части Ставропольской возвышенности.

Население села Благодатное составляет 4955 человек (по данным на 01.01.2016 года), трудоспособного населения около 2500 человек. Личных подсобных хозяйств - 1695.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются дома с количеством две квартиры одноэтажные. Количество жилых домов 1695.

На территории МО села Благодатное расположено общественное здание администрации, детский сад, школа, почта, филиал сбербанка, сотовая связь, аптека, участковая больница с амбулаторией и стационаром, газовый участок, баня, пожарная часть, спортивный зал со стадионом и комплексной спортивной площадкой.

На территории поселения действуют объекты торговли, объекты общественного питания, предприятие по выпечке хлебобулочных изделий, объекта по оказанию бытовых услуг населению. 27 индивидуальных предпринимателей, 15 индивидуальных предпринимателей, ведущих крестьянские фермерские хозяйства.

К услугам граждан: МКУК «Дом культуры села Благодатное», библиотека, детские спортивные площадки по месту жительства, комплексная спортивная площадка.

К предприятиям относится ООО им.С.М.Кирова и ИП Глава К(Ф)Х Беда В.С. Основным потенциалом поселения являются земельные ресурсы. Преобладающие типы почв черноземы.

Железнодорожный транспорт.

На территории муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края железнодорожные пути и магистрали отсетствуют. До ближайшей железной дороги, станции г.Светлоград, 23 км.

Автомобильный транспорт.

Внешние связи муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние до краевого центра около 100 км. Расстояние до районного центра 18 км. Связь с районным центром осуществляется по автомобильной дороге краевого значения Светлоград-Благодатное-Кугульта.

По территории муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края проходит автодорога краевого значения Светлоград-Благодатное-Кугульта. Данная автодорога обеспечивает населенный пункт с.Благодатное связью с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Одной из основных проблем автодорожной сети муниципального образования села Благодатное, является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта, а так же трубопроводы, в муниципальном образовании села Благодатное отсутствуют.

3.Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края входит 1 населенный пункт: с.Благодатное Петровского района Ставропольского края.

Указанный населенный пункт сформирован застройкой усадебного типа, с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в с.Благодатное, являются главные асфальтобетонные улицы. Такими улицами являются: пер.Мельничный, ул. Ленина, Маяковского, Первомайская, Молодежная, Петровская, Апанасенко, Таманская, Бассейная, Романенко, Козлова, от стадиона до выезда на МТФ №4. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с второстепенными улицами с щебеночным покрытием, по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых потоков в с.Благодатное, на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта через  населенный пункт в с.Благодатное, отсутствует.

Таблица 1. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края.

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяжен-ность, (км) | Тип покрытия | Идентификацион-ный номер автодороги* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Автодорога с тротуарами по ул.Ленина | 2,7 | асфальтобетон | 07-246 ОП МП 001 |
| 2 | Автодорога с тротуарами от стадиона до выезда на МТФ №4 | 2,6 | асфальтобетон | 07-246 ОП МП 002 |
| 3 | Автодорога с тротуарами по ул.Первомайская | 3,2 | асфальтобетон | 07-246 ОП МП 003 |
| 4 | Автодорога с тротуарами по ул.Козлова | 0,811 | асфальтобетон | 07-246 ОП МП 004 |
| 5 | Автодорога по ул.Апанасенко | 1,28 | асфальтобетон | 07-246 ОП МП 005 |
| 6 | Автомобильная дорога по ул.Гагарина | 0,354 | асфальтобетон | 07-246 ОП МП 006 |
| 7 | Автомобильная дорога по ул.Маяковского | 1,615 | асфальтобетон | 07-246 ОП МП 007 |
| 8 | Автомобильная дорога по ул.Таманская | 2,24 | асфальтобетон | 07-246 ОП МП 008 |
| 9 | Автомобильная дорога по ул.Бассейная | 0,76 | асфальтобетон | 07-246 ОП МП 009 |
| 10 | Автомобильная дорога по ул.3-я Восточная | 0,37 | асфальтобетон | 07-246 ОП МП 010 |
| 11 | Автомобильная дорога по ул.Советская | 1,635 | асфальтобетон | 07-246 ОП МП 011 |
| 12 | Автодорога от ул. Таманская до МТФ № 4 | 2,184 | асфальтобетон | 07-246 ОП МП 012 |
| 13 | Автодорога по ул. Б.Хмельницкого | 0,378 | асфальтобетон | 07-246 ОП МП 013 |
| 14 | Автодорога по ул. Молодежная | 0,225 | асфальтобетон | 07-246 ОП МП 014 |
| 15 | Автодорога по ул. Романенко | 0,338 | асфальтобетон | 07-246 ОП МП 015 |
| 16 | Автодорога от ул. Красных Партизан до производственного участка № 3 | 1,56 | асфальтобетон | 07-246 ОП МП 016 |
| 17 | Автодорога по ул.Пушкина | 0,246 | асфальтобетон | 07-246 ОП МП 017 |
| 18 | Автодорога с тротуарами по ул.8 Марта | 0,77 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 018 |
| 19 | Автодорога с тротуарами по ул.1-я Северная | 0,75 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 019 |
| 20 | Автодорога с тротуарами по ул.2-я Северная | 0,2 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 020 |
| 21 | Автодорога с тротуарами по ул.1-я Форштадская | 1,96 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 021 |
| 22 | Автодорога с тротуарами по ул.2-я Форштадская | 1,1 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 022 |
| 23 | Автодорога с тротуарами по ул.Б.Хмельницкого | 1,26 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 023 |
| 24 | Автодорога с тротуарами по ул.Больничная | 0,5 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 024 |
| 25 | Автодорога с тротуарами по ул.Горького | 0,25 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 025 |
| 26 | Автодорога с тротуарами по ул.Кирова | 1,85 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 026 |
| 27 | Автодорога с тротуарами по ул.Красных Партизан | 1,7 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 027 |
| 28 | Автодорога с тротуарами по ул.Лермонтова | 0,84 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 028 |
| 29 | Автодорога с тротуарами по ул.Подгорная | 0,25 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 029 |
| 30 | Автодорога с тротуарами по ул.Подлесная | 0,93 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 030 |
| 31 | Автодорога с тротуарами по ул.Тургенева | 0,58 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 031 |
| 32 | Автодорога с тротуарами по ул.Чкалова | 1,34 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 032 |
| 33 | Автодорога с тротуарами по ул.Базарная площадь | 0,15 | грунтовое покрытие | 07-246 ОП МП 033 |
| 34 | Автодорога с тротуарами по ул.Выгонная | 0,3 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 034 |
| 35 | Автодорога с тротуарами по ул.1-я Восточная | 0,35 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 035 |
| 36 | Автодорога с тротуарами по ул.2-я Восточная | 0,75 | грунтовое покрытие | 07-246 ОП МП 036 |
| 37 | Автодорога с тротуарами по ул.Крупская | 1,07 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 037 |
| 38 | Автодорога с тротуарами по ул.Л.Толстого | 0,41 | грунтовое покрытие | 07-246 ОП МП 038 |
| 39 | Автодорога с тротуарами по ул.Матросова | 0,86 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 039 |
| 40 | Автодорога с тротуарами по ул.Побережная | 0,75 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 040 |
| 41 | Автодорога с тротуарами по ул.Петровская | 0,58 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 041 |
| 42 | Автодорога с тротуарами по ул.Романенко | 1,46 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 042 |
| 43 | Автодорога с тротуарами по ул.Чапаева | 0,21 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 043 |
| 44 | Автодорога с тротуарами по ул.Т.Шевченко | 0,7 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 044 |
| 45 | Автодорога с тротуарами по ул.Островского | 0,2 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 045 |
| 46 | Автодорога с тротуарами по ул.Российская | 0,5 | грунтовое покрытие | 07-246 ОП МП 046 |
| 47 | пер.Глухой | 0,3 | грунтовое покрытие | 07-246 ОП МП 047 |
| 48 | пер. от ул. Первомайская 32 до ул. Красных Партизан 31 | 0,31 | грунтовое покрытие | 07-246 ОП МП 048 |
| 49 | пер. от ул. Красных Партизан 57 до ул. Первомайская 60 | 0,31 | грунтовое покрытие | 07-246 ОП МП 049 |
| 50 | пер. от ул. Первомайская 72 до ул. Красных Партизан 73 | 0,31 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 050 |
| 51 | пер. от ул. Красных Партизан 105 до ул. Первомайская 98 | 0,31 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 051 |
| 52 | пер. от ул. Первомайская 98 до ул. Маяковского 76 | 0,3 | грунтовое покрытие | 07-246 ОП МП 052 |
| 53 | Автодорога от ул. Маяковского 76 до ГТС в виде дамбы и водовыпуска | 0,8 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 053 |
| 54 | пер. от ул. Ленина 160 до ул. Маяковского 86 | 0,22 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 054 |
| 55 | Автодорога по ул. Козлова от № 24 до № 150 | 1,74 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 055 |
| 56 | Автодорога от ул. 3-я Восточная № 2 до кладбища | 0,24 | грунтовое покрытие | 07-246 ОП МП 056 |
| 57 | Автодорога от ул. 3-я Восточная до стенда на выезде из села | 0,58 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 057 |
| 58 | Автодорога по ул. Ленина от № 1 до № 11 | 0,25 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 058 |
| 59 | Автодорога по ул. Пушкина от № 16 до № 46 | 0,41 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 059 |
| 60 | Автодорога по ул. Первомайская от № 4 до № 14 | 0,12 | щебеночное покрытие | 07-246 ОП МП 060 |
| 61 | Автодорога по ул. Красных Партизан от № 9 до № 19 | 0,14 | грунтовое покрытие | 07-246 ОП МП 061 |

Таблица 2. Общие данные по улично-дорожной сети в пределах МО.

| № | Показатели | Единица измерения | Данные на 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 57,4 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м. | 344400 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | - |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 | - |

В результате анализа улично-дорожной сети муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6м);

- значительная протяженность автодорог с щебеночным и грунтовым покрытием (25,5км и 9,4км соответственно);

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- непродолжительность работы искусственного дорожного освещения;

На территории муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края, объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры.

Уровень автомобилизации в с.Благодатное на 2016г составляет около 160 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет около 800 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью четыре поста;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приусадебные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В последние годы, транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть, только увеличивается.

Проектные решения по развитию сети автомобильных дорог, заключаются в проведении ремонтных мероприятий автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих устойчивые внутренние и внешние транспортные связи.

В соответствии со Схемой территориального планирования Петровского муниципального района Ставропольского края, проектными предложениями по развитию транспорта в районе являются мероприятия, указанные в п.2.8 «Мероприятия по развитию транспорта и связи. Транспорт».

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры.

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края.

Таблица 3. Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние.

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м | 48000 | 49000 | 50000 | 51000 | 54200 | 57400 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 83,6 | 85,3 | 87,1 | 88,8 | 94,4 | 100 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,2 | 3,2 |

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных дорог и улиц, обеспечивающих необходимые транспортные связи, с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенном пункте с.Благодатное, Генеральным планом предусмотрена реконструкция автодорог и асфальтирование улиц с щебёночным покрытием внутри населенного пункта.

Категории автодорог и улиц, следует присваивать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1–1,2м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с возникшей в последние годы острой потребностью жителей второстепенных улиц поселения в круглогодичном транспортном сообщении с главными улицами, предлагается проведение мероприятий по улучшению условий движения (в т.ч. мероприятия по ремонту, созданию щебеночного покрытия автодорог) и включение их в состав улично-дорожной сети.

Таблица 4.

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Реконструкция на 1 оч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Благодатное | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 57,4 | 57,4 |
|  | главных улиц | км | 15,5 | 15,5 |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 9,4 | 9,4 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенный пункт, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 160 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 4,95 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 792 единицы.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 4 поста. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенного пункта, предлагается размещение юго-западнее границы с.Благодатное:

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект;

- СТО - мощностью четыре поста - 1 объект.

Так как в населенном пункте с.Благодатное дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

6.Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры

Программа инвестиционных проектов,

обеспечивающих достижение целевых показателей

Таблица 5. Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализа-ции | Сроки реализации |  | Общая смет-ная стои-мость, тыс. руб. | Едини-ца измере-ния | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | оконча-ние |  |  | на весь период 2016-2029гг. | по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт автодорог дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков | Повыше-ние качества улично- дорож-ной сети | 2016 | 2029 | 27258,3 | 57,4 км | 27258,3 | 2786,45 | 1882,45 | 1882,45 | 1882,45 | 9412,25 | 9412,25 |
| 2 | Уличное освещение | Безопас-ность движе-ния | 2016 | 2029 | 267,5 | 55 шт | 267,5 | 7,5 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 |

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично–дорожной сети муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края на 2016-2029 годы, составляет 27525,8 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт автомобильных дорог.

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично - дорожной сети, а также их приоритетности, потребности в финансовых вложениях, распределены на 2016–2029 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таблице 6.

Таблица 6. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 2786,45 | 1882,45 | 1882,45 | 1882,45 | 9412,25 | 9412,25 | 27258,3 |
| 2 | Освещение | 7,5 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 267,5 |

В результате анализа состояния улично-дорожной сети муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края показано, что экономика муниципального образования является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На сегодняшний день, на трерритории муниципального образования села Благодатное объекты транспортоной инфраструктуры отсутствуют, как и предприятия, обслуживающие такие объекты. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2016 года) приведено в таб.7.

Таблица 7. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федераль-ный бюджет | В т.ч. краевой бюджет | В т.ч. местный бюджет | В т.ч. внебюджет-ные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 27258,3 | 0 | 0 | 27258,3 | 0 |
| 2 | Освещение | 267,5 | 0 | 0 | 267,5 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2029 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая;

- транспортная доступность населенного пункта низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности поселения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда приемлемое;

- доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения;

- формирование условий для социально-экономического развития;

- повышение безопасности дорожного движения;

- качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края.

Администрация муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы, с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 13 лет.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета муниципального образования, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

- периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры.

- вверификация данных.

- анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры, базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов, качества предоставления транспортных услуг, при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.