П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 25 октября 2022 г. | г. Светлоград № 1735 |
| --- | --- |

О ходе выполнения постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24 мая 2022 г. № 786 «Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2021-2022 года и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года»

Рассмотрев информацию управления муниципального хозяйства  администрации Петровского городского округа Ставропольского края о ходе выполнения постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24 мая 2022 г. № 786 «Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2021-2022 года и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года» администрация Петровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края о ходе выполнения постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края 24 мая 2022 г. № 786 «Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2021-2022 года и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года».

2. Управлению муниципального хозяйства администрации  Петровского городского округа Ставропольского края:

2.1. Принять меры по созданию запасов противогололёдных материалов для работы в осенне-зимний период 2022 - 2023 года;

2.2. Завершить работы по ямочному ремонту дорожного покрытия и ремонту тротуаров;

2.3. Взять на постоянный контроль вопросы качественного обеспечения населения теплом, холодной и горячей водой, газом и электроэнергией;

2.4. Обеспечить контроль за своевременной оплатой потребленных энергоресурсов организациями, финансируемыми из бюджета Петровского городского округа Ставропольского края;

2.5. Усилить профилактическую и разъяснительную работу среди населения с привлечением средств массовой информации:

2.5.1. По обеспечению безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования;

2.5.2. О необходимости своевременной оплаты жилья и коммунальных услуг;

2.5.3. О необходимости в целях энергосбережения экономии потребляемых энергетических ресурсов, а также утепления оконных и дверных проемов в квартирах, входных дверей в подъездах.

3. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства округа:

3.1. Обеспечить бесперебойную поставку воды, природного газа, электрической и тепловой энергии населению, промышленным потребителям, объектам социальной сферы в необходимых количествах и надлежащего качества;

3.2. Принять меры к снижению дебиторской и кредиторской задолженности;

3.3. Организовать в осенне-зимний период 2022-2023 года круглосуточную работу диспетчерских служб жилищно-коммунального хозяйства;

3.4. Создать резерв материально-технических средств и сформировать аварийно-восстановительные бригады для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

3.5. Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию и проведение противоаварийных и противопожарных тренировок эксплуатационного персонала;

3.6. Информацию о происшествиях, чрезвычайных ситуациях, технологических и природных отклонениях на объектах и системах жилищно – коммунального хозяйства представлять незамедлительно руководителю и членам рабочей группы по оперативному руководству и контролю за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года, а так же по многоканальному телефону «112» в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петровского городского округа Ставропольского края.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление «О ходе выполнения постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от                24 мая 2022 г. № 786 «Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2021-2022 года и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года» вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Петровского городского округа

Ставропольского края, первый заместитель

главы администрации - начальник управления

муниципального хозяйства администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края					                             А.И.Бабыкин

ИНФОРМАЦИЯ

О ходе выполнения постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24 мая 2022 г. № 786 «Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2021-2022 года и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023-2023 года»

В целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов было принято постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24 мая 2022 года № 786. Данным постановлением определены основные мероприятия, установлены сроки выполнения работ и назначены ответственные за исполнение лица. Создана рабочая группа, систематически занимающаяся вопросами подготовки жилищно-коммунального комплекса округа к осенне-зимнему периоду.

На подготовку жилищно-коммунального хозяйства округа к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов из всех источников финансирования израсходовано 5 727,20 тыс. рублей. В настоящее время обстановка по подготовке к осенне-зимнему периоду в Петровском городском округе имеет следующие показатели:

1. Жилищное хозяйство

На обслуживании управляющих компаний осуществляющих свою деятельность в г. Светлограде находится 77 жилых многоквартирных дома, общей площадью 120,97 тыс. м2. Готовность жилого фонда, находящегося на обслуживание управляющих компаний, к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года составляет 100%. Всеми многоквартирными домами получены паспорта готовности к отопительному периоду.

В многоквартирных домах выполнены следующие работы: ремонт системы отопления с заменой труб, ремонт запорной арматуры на сетях горячего и холодного водоснабжения, замена задвижек на системе теплоснабжения многоквартирных домов, ремонт кровли, изоляция труб в местах ее повреждения, ремонт и утепление дверей в подвалах, на чердаках, в многоквартирных домах проведены гидравлические испытания системы отопления. Дополнительно проведены ремонты отмосток фундаментов многоквартирных домов и утепление температурных швов.

2. Водоснабжение и канализация

Филиалом государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - «Северный»  производственно-техническое подразделение Светлоградское по плану капитального и текущего ремонтов выполнено работ на сумму 2 702,7 тыс.руб. Подготовлены к работе в зимних условиях 952,127 км разводящих водопроводных сетей, 29,055 км канализационных сетей, 15 водопроводных насосных станций, 4 канализационные насосные станции, заменено 2,018 км ветхих водопроводных сетей в т.ч.:

- замена сборного водовода, проходящего от родников «Лушников-1», «Лушников-2», «Лушников-3» на х. Соленое Озеро и пос. Рогатая Балка протяженностью 500 м на сумму 484,103 тыс. руб;

- замена участка водопровода от каптажа «Большой Камень» в 
с. Гофицкое протяженностью 830 м на сумму 815,116 тыс. руб;

- замена участка водопровода по ул. Советской в с. Гофицкое протяженностью 48 м на сумму 23,780 тыс.руб;

- замена участка водопровода по ул. Пролетарской в г. Светлограде протяженностью 140 м на сумму 55,582 тыс.руб;

- замена участка водопровода по ул. Красноармейской в с. Сухая Буйвола протяженностью 500 м на сумму 256,832 тыс.руб.

3. Теплоснабжение

Подготовка теплоэнергетического комплекса района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года осуществлялась Петровским филиалом ГУП СК «Крайтеплоэнерго» и Минераловодским территориальным участком Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО РЖД, также филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» ПТП Светлоградское.

К работе в осенне-зимний период 2022-2023 года предприятия готовы.

Подготовлено к работе в осенне-зимний период 23 котельные, подготовлено к работе 18,789 километров тепловых сетей, произведена замена 3х котлов, проведен ремонт тепловой изоляции, участков тепловой сети, монтаж запорной арматуры. Работы по капитальному ремонту произведены на общую сумму 236,771 тыс. руб.

В настоящее время все объекты социальной сферы, а так же жилой фонд отапливаются.

4. Газоснабжение

План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года АО «Светлоградрайгаз» выполнен (подготовлено 935,10 километров газопроводов). Выполнены следующие виды работ:

1. Обследование приборным методом контроля плотности и качества изоляции подземных газопроводов - 104,107 км газопроводов.

2.Текущий ремонт газовых колодцев и запорной арматуры - 1209 шт.

3.Окрашено надземных газопроводов - 23,81 км газопроводов.

4.Текущий ремонт ГРП - 77 шт, ШРП - 316 шт.

5.Диагностирование подземных газопроводов - 6,419 км.

Подготовлены к работе в осенне - зимний период 935,10 км сетей газораспределения и газопотребления.

5. Электроснабжение

Подачу электроэнергии на Петровский район осуществляют два предприятия: на г. Светлоград – филиал ГУП СК «Ставэлектросеть»                г. Светлоград; на села района – Петровские районные электрические сети публичного акционерного общества «МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго».

План мероприятий по обеспечению безаварийной работы электрического хозяйства в осенне-зимний период 2022-2023 года предприятиями выполнен на 100%.

Филиалом ГУП СК «Ставэлектросеть» г. Светлоград в соответствии с планом подготовки к ОЗП в 2022-2022 г.г., заменено 2,550 км. ветхих сетей электроснабжения, подготовлено 157 трансформаторных подстанций, 503,06 км. электрических сетей, в том числе 457,04 км воздушных и 46,02 км. кабельных. Произведен капитальный ремонт воздушных линий электропередач по ул. Калинина - 0,234 км, по ул. Лесная - 0,88 км, по ул. Садовая - 0,290 км, по ул. Кузнечная - 0,543 км, по ул. Набережная и ул. Красногвардейская - 0,603 км, на сумму 788,439 тыс. руб.

Как правило, большинство нештатных ситуаций можно избежать, если профилактика проведена должным образом. И этого я требую от всех руководителей предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа. Последнее время мы входили в осенне - зимний без срывов, и это общая заслуга – и энергетиков, и газовиков, и муниципальной власти, и самих жителей. Только с таким подходом мы можем обеспечить население округа стабильным теплом, наладить бесперебойное энергоснабжение и водоснабжение.

Заместитель начальника управления –

начальник отдела дорожной деятельности

и транспорта управления

муниципального хозяйства

администрации Петровского

городского округа Ставропольского края                                       Е.В.Портянко