П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 24 мая 2022 г. | г. Светлоград | № 786 |
| --- | --- | --- |

Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2021-2022 года и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года

Рассмотрев информацию управления муниципального хозяйства  администрации Петровского городского округа Ставропольского края об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2021-2022 года и в целях обеспечения скоординированной работы и контроля подготовки жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Петровского городского округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2022-2023 года администрация Петровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2021-2022 года и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года.

2. Отметить своевременную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края и стабильное обеспечение работы систем жизнеобеспечения населения в осенне-зимний период 2021-2022 года.

3. Довести до сведения предприятий жилищно-коммунального хозяйства задания по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года согласно приложению 1.

4. Управлению муниципального хозяйства администрации  Петровского городского округа Ставропольского края:

4.1. Организовать работу по своевременной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года;

4.2. Начиная с 01 июня 2022 года по 01 ноября 2022 года, ежемесячно предоставлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края к работе в зимних условиях по форме №1-ЖКХ (зима) срочная, утверждённой постановлением Федеральной службы государственной статистики от                   27 февраля 2006 года № 7;

4.3. Организовать проверку готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;

4.4. Не позднее 15 дней со дня выдачи паспорта проверки готовности к отопительному сезону (периоду) Петровского городского округа Ставропольского края разместить в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства паспорта готовности к отопительному сезону (периоду) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, многоквартирных домов.

5. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края:

5.1. Принять к исполнению задания по подготовке жилищно – коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края к работе в осенне – зимний период 2022-2023 года и завершить намеченные работы к началу отопительного сезона 2022-2023 года;

5.2. Начиная с 01 июня 2022 года по 01 ноября 2022 года, ежемесячно предоставлять в управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края отчёт о выполнении задания по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года;

5.3. Включить в производственные и инвестиционные программы мероприятия по замене и реконструкции объектов с наибольшими показателями износа и аварийности;

5.4. Разработать планы организационно – технических мероприятий по повышению надежности снабжения потребителей коммунальными услугами и снижению аварийности на объектах и сетях коммунального назначения.

6. Отделу образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края, отделу культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края, отделу физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края обеспечить своевременную:

6.1. Подготовку муниципальных учреждений культуры, образования, физической культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов;

6.2. Оплату текущих платежей и ликвидацию имеющихся задолженностей за потребленные коммунальные услуги, предоставленные муниципальным организациям бюджетной сферы;

6.3. Готовность потребителей тепловой энергии из числа муниципальных учреждений к проведению проверки оценки готовности к отопительному периоду.

7. Образовать рабочую группу по оперативному руководству и контролю за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года в составе согласно приложению 2.

8. Признать утратившим силу постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 22 июня 2021 года № 1025 «Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2020-2021 года и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкина А.И.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Петровского городского округа

Ставропольского края, первый

заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края					                              А.В.Рябикин

|  | Приложение 1 |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 24 мая 2022 г. № 786 |

ЗАДАНИЯ

по подготовке жилищно - коммунального хозяйства

Петровского городского округа Ставропольского края

к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года

I.Жилищное хозяйство

| Наименование района, города | Подготовка жилых домов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | с централизованным отоплением |  | с индивидуальным отоплением |  |
|  | единиц | тыс. кв.м | единиц | тыс. кв.м | единиц | тыс. кв.м |
| Петровский городской округ | 77 | 120,97 | 63 | 107,87 | 14 | 13,10 |

II.Теплоэнергетическое хозяйство

| Наименова ние района, города | Подготовка котельных (единиц) |  | Подготовка тепловых сетей (км) |  | Ремонт котельных (единиц) |  | Ветхих тепловых сетей (км) |  | Замена ветхих тепловых сетей (км) |  | Подготовка центральных тепловых пунктов (единиц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Петровский городской округ | Всего | в том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | в том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | в том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | в том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | в том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | в том числе ЖКХ муниципальных образований |
|  | 23 | 0 | 18,789 | 0 | 17 | 0 | 7,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

III. Водопроводно-канализационное хозяйство

| Наименование района, города | Подготовка очистных сооружений водопровода |  | Подготовка водопровод ных сетей (км.) | Замена ветхих водопроводных сетей (км.) | Подготовка очистных сооружений канализации |  | Подготовка канализационных сетей (км) | Замена канализационных сетей (км) | Подготовка насосных станций водопровода (ед.) | Подготовка насосных станций канализации (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Петровский городской округ | Ед. | Тыс. куб.м. в сутки | Всего | Всего | Ед. | Тыс. куб.м. в сутки | Всего | Всего | Всего | Всего |
|  | 1 | 32 | 952,127 | 7,855 | 1 | 10 | 29,055 | 0,01 | 15 | 4 |

IV. Электрохозяйство

| Наименование района, города | Подготовка электролинии (км.) |  | Подготовка трансформаторных подстанций |  | Ветхие электрические сети (км.) |  | Замена ветхих электрических сетей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Петровский городской округ | Всего | В том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | В том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | В том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | В том числе ЖКХ муниципальных образований |
|  | 680,17 | - | 212 | - | 3,005 | - | 3,005 | - |

V. Прочие объекты

| Наименова ние района, города | Специальные машины для механизированной уборки, ед. |  | Улично-дорожная сеть (тыс.кв.м) |  | Подготовка мостовых сооружений, ед. |  | Подготовка гидротехнических сооружений, ед. |  | Подготовка газопроводов, км |  | Подготовка транспортных и пешеходных тон нелей, ед. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Петровский городской округ | Всего | В том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | В том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | В том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | В том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | В том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | В том числе ЖКХ муниципальных образований |
|  | 11 | 11 | 4220 | 4220 | 48 | 46 | 56 | 13 | 935,1 | - | - | - |

VI. Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ,

для подготовки к осеннее зимнему периоду 2022-2023 года

| Наименование района, города | Финансовые средства муниципальных образований (тыс. руб.) |  |  |  | Финансовые средства предприятий (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Петровский городской округ | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  | для формирования аварийного запаса материально - технических ресурсов | на строительство объектов ЖКХ | на капитальный ремонт, текущий ремонт, модернизацию объектов ЖКХ |  | для формирования аварийного запаса материально -технических ресурсов | на строительство объектов ЖКХ | на капитальный ремонт, текущий ремонт, модернизацию объектов ЖКХ |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5727,2 | 305 | 0 | 5422,2 |

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края	                                                                                                                                              Ю.В.Петрич

|  | Приложение 2 |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 24 мая 2022 г. № 786 |

СОСТАВ

рабочей группы по оперативному руководству и контролю

за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства

Петровского городского округа Ставропольского края к работе

в осенне-зимний период 2022-2023 года

| Бабыкин Александр Иванович | первый заместитель главы администрации - начальник управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края, руководитель рабочей группы |  |
| --- | --- | --- |
| Портянко Евгений Викторович | заместитель начальника управления - начальник отдела дорожной деятельности и транспорта управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края, заместитель руководителя рабочей группы |  |
| Дружбина Марина Викторовна | ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края, секретарь рабочей группы |  |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Берест Александр Николаевич |  | директор филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставэлектросеть» (по согласованию) |
| Бут Марина Алексеевна |  | начальник отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Зубцов Анатолий Николаевич |  | начальник Светлоградских электрических сетей филиала публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» |
| Казанцев Алексей Александрович |  | начальник отдела физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Калашников Владимир Михайлович |  | начальник участка Общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская управляющая компания» в городе Светлограде (по согласованию) |
| Михайлюк Алексей Николаевич |  | исполнительный директор акционерного общества «Светлоградрайгаз» (по согласованию) |
| ### Писаренко Геннадий Николаевич |  | государственный инспектор отдела энергетического надзора и энергоэффективности по Ставропольскому краю Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |
| ### Попов Андрей ### Павлович |  | главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Петровская районная больница» (по согласованию) |
| Разуваев Алексей Владимирович |  | технический директор филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» производственно-техническое подразделение Светлоградское (по согласованию) |
| Савченко Александр Григорьевич |  | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Степаненко Александр Андреевич |  | директор Петровского филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Крайтеплоэнерго» (по согласованию) |
| Чирков Евгений Иванович |  | начальник Петровских районных электрических сетей Светлоградских электрических сетей филиала публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» «Ставропольэнерго» |
| Шамухин Александр Валентинович |  | управляющая организация индивидуальный предприниматель Шамухин А.В. (по согласованию) |
| Шевченко Наталья Анатольевна |  | начальник отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Щербаков Виктор Владимирович |  | исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения Петровского городского округа Ставропольского края «Коммунальное хозяйство» |

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края	                                                                       Ю.В.Петрич

ИНФОРМАЦИЯ

Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2021-2022 года и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года

В целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов было принято постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 22 июня 2021 года № 1025. Данным постановлением были определены основные мероприятия, установлены сроки выполнения работ и назначены ответственные за исполнение лица. Создана рабочая группа, систематически занимающаяся вопросами подготовки жилищно-коммунального комплекса округа к осенне-зимнему периоду.

На подготовку жилищно-коммунального хозяйства района к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов из всех источников финансирования израсходовано 6,039 тыс. рублей, в свою очередь на подготовку к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов запланировано израсходовать 5,422 тыс. рублей.

В настоящее время обстановка по подготовке к осенне-зимнему периоду в Петровском городском округе имеет следующие показатели:

1. Жилищное хозяйство

На обслуживании управляющих компаний и организаций, осуществляющих текущее содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа, находится 77 жилых многоквартирных домов, общей площадью 120,97 тыс. м2. В настоящее время ведется активная подготовка к предстоящему отопительному периоду: ремонт системы отопления с заменой труб, ремонт запорной арматуры на сетях горячего и холодного водоснабжения, замена задвижек на системе теплоснабжения многоквартирных домов, ремонт кровли, изоляция труб в местах ее повреждения, ремонт и утепление дверей в подвалах, на чердаках, в многоквартирных домах проведены гидравлические испытания системы отопления, ремонты отмосток фундаментов и утепление температурных швов.

Особое внимание управляющих компаний нацелено на своевременное получение паспортов готовности к отопительному периоду 2022-2023 года, в настоящее время активно проводятся  гидравлические испытания и промывка общедомовых систем теплоснабжения.

2. Водоснабжение и канализация

К осенне-зимнему периоду 2022 - 2023 года филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» производственно-техническое подразделение Светлоградское готовится 952,127 километра сетей водоснабжения (запланирована смазка и ремонт задвижек, ремонт колодцев, замена уплотнительных соединений на арматуре и т.д.), 29,6 километра сетей канализации. Запланирована замена 7,85 км. ветхих водопроводных сетей, готовятся насосные станции водопровода (15 шт., запланирована замена насосных агрегатов, смазка и ремонт насосов, задвижек, замена уплотнительных соединений на насосах и арматуре), готовятся станции очистных сооружений канализации производительностью 10 тыс./м3 (проводится ревизия запорной арматуры и насосов). Запланирован ремонт водопроводных колодцев, канализационных колодцев, ревизия пожарных гидрантов, ревизия и ремонт запорной арматуры. Проводится ревизия ограждений санитарных зон источников водоснабжения, приобретаются запасы необходимых реагентов и обеззараживающих средств, для соблюдения технологии в водоподготовке и водоочистке. Запланировано проведение очистки каптажных водозаборов, канализационных колодцев, промывка и дезинфекция резервуаров чистой воды и разводящих сетей.

3. Теплоснабжение

Подготовка теплоэнергетического комплекса к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года осуществляется Петровским филиалом ГУП СК «Крайтеплоэнерго» и Минераловодским территориальным участком Северо - Кавказской дирекции по тепловодоснабжению.

К работе в осенне-зимний период 2022-2023 года указанными предприятиями готовится 24 котельные, 20,6 километра тепловых сетей.

В настоящее время все объекты социальной сферы, а так же жилой фонд, находящиеся на обслуживании Петровского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» и  Минераловодским территориальным участком Северо - Кавказской дирекции по тепловодоснабжению, проводят работы для получения паспортов готовности к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103.

4. Газоснабжение

В план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года АО «Светлоградрайгаз» запланировано подготовить 935,1 километров газопроводов. Планируется проведение следующих видов работ: диагностирование подземных газопроводов, приборное обследование газопроводов на герметичность и сплошность изоляции, покраска газопроводов, техническое обслуживание газовых колодцев и запорной арматуры, текущий ремонт ГРП и ШРП, укомплектован штат аварийно-диспетчерской службы.

5. Электроснабжение

Подачу электроэнергии на Петровский район осуществляют два предприятия: на г. Светлоград – филиал ГУП СК «Ставэлектросеть»  г. Светлоград; на села района – Петровские районные электрические сети публичного акционерного общества «МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго».

Указанными предприятиями запланирована подготовка 680,17 км. электрических сетей, 212 трансформаторных подстанций, запланирована замена 3,005 км. ветхих электрических сетей.

Как правило, большинство нештатных ситуаций можно избежать, если профилактика проведена должным образом. И этого я требую от всех руководителей предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа. Последние время мы входили в осенне-зимний период без срывов, и это общая заслуга – всех коммунальных предприятий округа, и муниципальной власти, и самих жителей. Только с таким подходом мы можем обеспечить население Петровского городского округа стабильным теплом, наладить бесперебойное энергоснабжение и водоснабжение.

6. Заключительные положения

Вопросы обеспечения устойчивой работы жилищно-коммунального комплекса в зимний период находятся на постоянном контроле в управлении муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Мы продолжаем практику, позволяющую улучшить взаимопонимание и взаимодействие всех топливно - энергетических и коммунальных служб между собой и органом местного самоуправления в период подготовки и проведения ОЗП 2022-2023 года.

Управление муниципального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края, подходит со всей серьёзностью и ответственностью к проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к предстоящему отопительному периоду. В комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2022-2023 года включены представители отдела энергетического надзора и энергоэффективности по Ставропольскому краю Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, по согласованию.

Первый заместитель главы администрации –

начальник управления муниципального хозяйства

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края                                                           А.И.Бабыкин