Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 05 апреля 2022 г. | г. Светлоград | № 186-р |
| --- | --- | --- |

О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года               № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 18 ноября 2021 г.    № 132 «О согласовании проекта концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,             пл. Выставочная, 60», постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 апреля 2019 г. № 858 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона                           от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории Петровского городского округа Ставропольского края»

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Конкурсную документацию на проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60.

2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,             пл. Выставочная, 60.

2.3. Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,             пл. Выставочная, 60.

2.4. Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60.

3. Считать организатором проведения открытого конкурса отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

4. Отделу физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края опубликовать в газете «Вестник Петровского городского округа» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах www.torgi.gov.ru, www.petrgosk.ru информацию и протоколы конкурсной комиссии, предусмотренные статьями 24-26, 28, 29, 31, 33-35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель главы администрации –

начальник управления муниципального

хозяйства администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края					                             А.И.Бабыкин

\\\\\\\\\\\\\

|  | Утверждена |
| --- | --- |
|  | распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 05 апреля 2022 г. № 186-р |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60

Для целей настоящей конкурсной документации используются следующие термины:

Задаток – денежные средства, вносимые заявителем в срок, размере и порядке, установленном конкурсной документацией, в качестве обеспечения исполнения обязательства заявителя по заключению концессионного соглашения.

Закон о концессионных соглашениях – Федеральный закон                      от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Заявитель – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо, либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

Заявка – комплект документов, представленный заявителем для участия в конкурсе в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

Конкурс – открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60.

Конкурсная документация – комплект документов, определяющих условия и критерии конкурса, требования к заявителям и участникам конкурса, порядок проведения конкурса, а также другие положения и условия в соответствии с законом о концессионных соглашениях.

Конкурсная комиссия – конкурсная комиссия по проведению конкурса.

Конкурсное предложение – комплект документов, представленный на рассмотрение конкурсной комиссии участником конкурса, в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Концедент – Петровский городской округ Ставропольского края, от имени которого выступает администрация Петровского городского округа Ставропольского края.

Уполномоченный представитель - отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо, либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, признанное победителем конкурса или иным лицом, заключающим концессионное соглашение, и подписавшее концессионное соглашение.

Концессионное соглашение – соглашение, согласно которому концессионер обязуется за свой счет создать и реконструировать объект концессионного соглашения, обеспечив его соответствие параметрам, указанным в приложении к конкурсной документации с целью осуществления концессионной деятельности с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный концессионным соглашением, прав владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

Критерии конкурса – установленные в конкурсной документации в соответствии с законом о концессионных соглашениях показатели и их значения, используемые для оценки конкурсных предложений участников конкурса.

Объектом соглашения являются: трибуна (поз.1) и трибуна (поз.2), подлежащие созданию по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60 (далее – объекты строительства); нежилое здание площадью 1,6 кв.м. с кадастровым номером 26:08:041001:95; нежилое здание площадью 7,7 кв.м. с кадастровым номером 26:08:041001:96, расположенные по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60, подлежащие реконструкции (далее - объекты реконструкции) (далее – объект соглашения).

Объекты реконструкции, входящие в состав объекта соглашения, принадлежат концеденту на праве собственности, что подтверждается записью о государственной регистрации от 12.01.2017                                        № 26:08:041001:95-26/017/2017-1, №26:08:041001:96-26/017/2017-1.

Официальное издание Петровского городского округа Ставропольского края – газета «Вестник Петровского городского округа».

Официальные сайты – официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и официальный сайт Концедента – http://petrgosk.ru.

Победитель конкурса – участник конкурса, определенный решением конкурсной комиссии, как представивший в своем конкурсном предложении наилучшие условия в соответствии с критериями конкурса.

В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса, представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

Участник конкурса – заявитель, в отношении которого конкурсной комиссией по результатам проведения предварительного отбора принято решение о его допуске к дальнейшему участию в конкурсе и который вправе направить в конкурсную комиссию свое конкурсное предложение в сроки, установленные конкурсной документацией.

Термины, используемые в конкурсной документации и неопределенные в настоящем разделе, применяются в значениях, определённых законодательством Российской Федерации.

Организатором конкурса является администрация Петровского городского округа Ставропольского края в лице отдела физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса: 356500 Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград,                     пл. 50 лет Октября, 8.

Адрес электронной почты организатора конкурса: fizkult@petrgosk.ru, номер контактного телефона 886547 4-20-93.

Проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия, утвержденная распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

1. Условия конкурса

Обязательства концессионера по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания: Концессионер обязан создать объекты строительства, входящие в состав объекта соглашения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60 (далее – объект соглашения) и реконструировать объекты реконструкции, входящие в состав объекта соглашения, в соответствии с проектной документацией «Реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края», разработанной обществом с ограниченной ответственностью «СветСтройТехЭкспертиза», на которую имеется положительное заключение государственной экспертизы, выданное Автономным учреждением Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства».

Срок создания и реконструкции объекта соглашения – 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания концессионного соглашения.

Срок ввода в эксплуатацию объекта соглашения – в течение 3 (трех) месяцев с момента завершения создания и реконструкции объекта соглашения.

Обязательства концессионера и концедента по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением:

концессионер обязан осуществлять исполнение положений предмета соглашения  в соответствии с разделом 1 концессионного соглашения по содержанию, созданию, эксплуатации объектов, входящих в состав соглашения;

концессионер обязан предоставлять концеденту объект соглашения и объекты недвижимого имущества, входящих в состав иного имущества, предназначенных для занятий физической культурой и спортом, на безвозмездной основе, согласно приложению 8 к концессионному соглашении;

концедент обязан предоставить концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с объектом соглашения и предназначено для использования по общему назначению с объектом соглашения для осуществления концессионером деятельности, указанной в пункте 1 концессионного соглашения.

Срок действия концессионного соглашения: концессионное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение          10 (десяти) лет.

2. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения и иного недвижимого имущества, передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению

Имущество, являющееся объектом концессионного соглашения, которое планируется создать и реконструировать в рамках концессионного соглашения: трибуна на 2927 посадочных мест, трибуна на 1073 посадочных места, подлежащие созданию по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60 (далее – объекты строительства); нежилое здание площадью 1,6 кв.м. с кадастровым номером 26:08:041001:95; нежилое здание площадью 7,7 кв.м. с кадастровым номером 26:08:041001:96, расположенные по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район,                          г. Светлоград, пл. Выставочная, 60, подлежащие реконструкции (далее - объекты реконструкции) (далее – объект соглашения).

Адрес (место нахождения) предлагаемого к реконструкции объекта концессионного соглашения: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, площадь Выставочная, 60;

Срок передачи концендентом концессионеру объекта концессионного соглашения: на 10 лет со дня подписания концессионного соглашения.

Наличие проектной документации: проектная документация 22003269.71.1.01.19, разработанная обществом с ограниченной ответственностью «СветСтройТехЭкспертиза», свидетельство № СРО-П-135-15022010 от 25.01.2018г.

Положительные заключения экспертиз автономного учреждения Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства»:

- результаты инженерных изысканий № 26-1-1-1-025577-2019                   от 24 сентября 2019г.;

- проектная документация № 26-1-1-2-042041-2020                                     от 02 сентября 2020г.;

- сметная документация № 26-1-1-2-010259-2021 от 10 марта 2021г.

В рамках инвестиционного проекта планируется:

- демонтаж существующей и строительство трибуны на 2927 мест;

- установка сборно-разборной трибуны на 1073 мест;

- строительство котельной;

- установка дизель-генераторной установки;

- покрытие беговых дорожек.

Трибуна на 2927 мест (поз.1), одно -, двух-, трехэтажное здание (одноэтажное в осях1-9/Б-Д и 20-28/Б-Д, трехэтажное в осях 12-17/Г-Д), с цокольным этажом на отм. 0,000 в том числе, без подвала, прямоугольной формы в плане, размерами в осях 1-28/А-Д 119,88х21,85 м, с навесом на осях 1-28/Б-Д. Трибуна – 20-ступенчатая, состоит из 7 секторов, разделенных лестницами. Высота подъема ряда трибуны – 0,267 м , высота цокольного этажа – 3,2 м, высота помещений разминки – 2,72-6,03 м, высота помещений первого этажа – 2,829-3,5 м, высота помещений второго этажа – 3,04 м, высота навеса до низа ферм покрытия – 3,5-6,74 м.

В цокольном этаже будут размещены вестибюль, два зала для разминки, раздевальные для спортсменов с душевыми, помещения тренеров, холл, кабинеты медицинские, массажные, зона ожидания, помещения для допинг-контроля, арбитров, для проведения послематчевых пресс-конференций, менеджеров по экипировке, технического представителя, четыре выхода на поле, санузлы, умывальные, кладовая уборочного инвентаря, венткамера, электрощитовая. На первом этаже – технические помещения. На втором этаже – помещения для теле- и радио-комментаторов, обслуживающего персонала, для управления проведением соревнований, санузлы.

Объемно-пространственные решения трибуны приняты с учетом градостроительной ситуации, в соответствии с предельными параметрами разрешенного строительства объекта.

Архитектурные решения по оформлению фасадов приняты с учетом функционального назначения сооружения- облицовка цоколя декоративной плиткой и штукатурка участков цоколя с силикатной окраской, кладка стен из лицевого кирпича белого и терракотового цветов, облицовка ступеней и площадок трибуны керамогранитной плиткой. Внутренняя отделка помещений запроектирована с учетом их функционального назначения и обеспечивает возможность влажной уборки поверхностей стен и полов – потолки: подшивка гипсокартонными листами, штукатурка, шпатлевка, водоэмульсионная окраска, подшивной из стальных профилированных листов; стены: штукатурка, шпатлевка, водоэмульсионная, масляная окраска, облицовка керамической плиткой; полы: из искусственного газона, линолеума, керамогранитной и керамической плитки.

Проектными решениями по энергосбережению предусмотрено утепление наружных стен плитами пенополистирола URSA XPS                          (ТУ 5767-001-56864652-2008), ᵟ =70 мм (внутренний слой), утепление перекрытия цокольного этажа, покрытия залов для разминки, чердачного перекрытия второго этажа минераловатными плитами ТЕХНОРУФ                  (ТУ 5762-010-74182181-2012), ᵟ =150 мм.

Помещение арбитров, раздевальные спортсменов, помещения теле- и радиокомментаторов, обслуживающего персонала, для управления проведением соревнований имеют естественное освещение, освещенность помещений соответствует требованиям СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». Окна запроектированы из ПВХ-профилей               (ГОСТ 30674-99) со стеклопакетами.

Защита помещений от шума и вибрации обеспечена планировочными решениями сооружения, использованием оконных блоков со стеклопакетами с уплотнением в притворах.

Уровень ответственности – II (нормальный), класс функциональной пожарной опасности – Ф 2.3, степень огнестойкости – II.

Трибуна на 1073 места (поз.2) – сборно-разборная, заводского изготовления Московского завода металлоконструкций «АРЕНА СПОРТ», комплектной поставки, прямоугольной формы в плане, наружными размерами 67,675х6,475 м, высотой 2,615 м (до верха ограждения), состоит из 5 секций, разделенных лестницами.

Котельная – блочно-модульная котельная ТБГТ-240 кВ, комплектной поставки, в транспортабельном моноблоке из легких металлических конструкций, с наружными ограждениями из сэндвич-панелей, прямоугольной формы в плане, наружными размерами 4,8х2,5х3,0 (h) м, с тремя дымовыми трубами (D = 0,11 м, Н = 1,0 м от уровня кровли).

ДГУ – заводского изготовления, комплектной поставки, в утепленном контейнере «Север-К-4».

Покрытие беговых дорожек – покрытие «Регупол», на основе бесшовных покрытий толщиной 5 мм эпоксидно-каучуковых.

Площадь застройки зданий объекта составит 3131,5 м2.

3. Требования, которые предъявляются к участникам конкурса (в том числе требования к их квалификации, профессиональным, деловым качествам) и в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников конкурса

В качестве заявителя на участие в открытом конкурсе могут выступать индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, соответствующих следующим требованиям (приложение 4 к конкурсной документации):

в отношении которых не принято решение арбитражного суда о признании заявителя конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;

отсутствует решение о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

не имеющих задолженности по начисленным налогам и сборам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год.

Конкурсная комиссия вправе отстранить участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения концессионного соглашения в следующих случаях:

в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в составе заявки на участие в конкурсе;

в случае установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

в случае установления факта приостановления деятельности участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в случае установления фактов несоответствия участника иным требованиям, установленным конкурсной документацией.

4. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса

Критериями конкурса являются:

1) услуги по проведению спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на объекте соглашения при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

2) срок создания объекта концессионного соглашения;

3) размер концессионной платы;

4) дизайнерско-архитектурное решение.

| № п/п | Критерий конкурса | Начальное назначение критерия конкурса | Требование к изменению начального значения критерия конкурса | Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по проведению спортивно-массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий МКУ «Светлоградский городской стадион» (пропускная способность объекта, чел./год) | не менее 3000 чел. в год | подлежит увеличению | 0,2 |
| 2 | Срок создания объекта соглашения | не более 24 месяцев | может оставаться неизменным или быть уменьшен | 0,3 |
| 3 | Размер концессионной платы: | по итогам конкурса, в размере не менее 100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек | подлежит увеличению | 0,5 |
| 4 | Содержание проекта а) дизайнерско- архитектурное решение; | полнота и качество эскизного решения объекта концессионного соглашения | подлежит увеличению | 0,3 |

5. Исчерпывающий перечень документов и материалов и формы их представления заявителями, участниками конкурса

Для участия в конкурсе заявители должны представить следующие документы:

заявка на участие в открытом конкурсе (приложение 1 к конкурсной документации).

Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать:

1) анкета (приложение 4 к конкурсной документации);

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица либо его нотариально заверенная копия (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) документы, подтверждающие правоспособность заявителя:

а) для юридических лиц:

нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет.

Для иностранных юридических лиц – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная не ранее чем за               6 месяцев до даты размещения сообщения о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения.

справка налогового органа об отсутствии у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов за прошедший календарный год;

заверение об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производств,

заверение об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для заявителя заключение концессионного соглашения или обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению являются крупной сделкой;

б) для индивидуальных предпринимателей:

копия документа, удостоверяющего личность;

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная не ранее чем за 6 месяцев, до даты размещения сообщения о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения.

нотариально заверенные копии свидетельств о государственной регистрации и, о постановке на налоговый учет.

Для иностранных индивидуальных предпринимателей – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

справка налогового органа об отсутствии у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов за прошедший календарный год;

заверение об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

заверение об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

6. Срок опубликования, размещения сообщения о проведении конкурса

Сообщение о проведении конкурса, конкурсной документации, проект концессионного соглашения подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах http://petrgosk.ru, http://torgi.gov.ru не позднее 08 апреля 2022 года.

При осуществлении процедуры открытого конкурса концедент осуществляет опубликование сообщения, конкурсной документации, проекта концессионного соглашения о проведении открытого конкурса и сообщения о результатах проведения конкурса в официальном издании Петровского городского округа Ставропольского края – газета «Вестник Петровского городского округа».

7. Порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ним

Заявки должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

Заявка представляется заявителем в письменной форме на русском языке в 2 экземплярах - один оригинал и одна копия.

Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия). При подготовке конкурсной заявки, а также документов, входящих в конкурсную заявку, использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.

Документы, для которых приложениями к настоящей конкурсной документации установлены рекомендуемые формы, могут быть составлены в соответствии с этими формами. Участник конкурса может использовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых форм заполнения конкурсной документации. В состав заявки должны входить документы и материалы согласно требованиям конкурсной документации. Каждая страница экземпляра заявки должна быть удостоверена подписью заявителя либо его полномочного представителя.

Копия заявки должна быть идентична оригиналу заявки по составу документов и количеству листов и должна состоять из копий всех документов, входящих в состав оригинала заявки. В случае расхождений конкурсная комиссия и концедент следуют оригиналу.

Все страницы оригинального экземпляра заявки должны быть пронумерованы и четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы экземпляра-копии заявки четко помечаются надписью «КОПИЯ». Экземпляр копии заявки брошюруется отдельно.

Документы, включенные в оригинал и копию заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью полномочного представителя заявителя виде с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

К заявке обязательно прилагается удостоверенная подписью уполномоченного лица заявителя опись документов и материалов заявки (приложение 2 к конкурсной документации). Опись документов и материалов заявки  также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия). При этом оригинал описи остается в конкурсной комиссии, а копия - у заявителя.

Опись документов и материалов заявки не сброшюровывается с материалами и документами заявки.

Заявитель подает заявку в отдельном запечатанном конверте, внутри которого содержатся экземпляры заявки - оригинал и копия, помещенные в отдельные конверты, с указанием соответственно «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ».

На общем конверте должно быть указано наименование предмета конкурса, слова «Заявка», наименование и адрес заявителя, адрес для подачи заявок.

Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом заявителя и пропечатан печатью заявителя (при ее наличии).

В приеме конверта с заявкой будет отказано, если он не запечатан и не соответствует указанному требованию.

Представители заявителей, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

8. Место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты и время начала и истечения этого срока)

Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе:                         13 апреля 2022 года с 09.00 ч. по местному времени.

Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе:            30 мая 2022 года до 17.00 ч.

Заявки принимаются конкурсной комиссией по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,                                       пл. 50 лет Октября, 8, каб. 501, в рабочие дни с 9:00 до 12:00 и                          с 13:00 до 17:00  по местному времени.

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе.

В случае подачи заявителем нескольких заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсной комиссией может быть принято решение о не допуске данного заявителя к участию в открытом конкурсе.

Заявка на участие в открытом конкурсе подлежит регистрации в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в открытом конкурсе.

На копии описи документов и материалов, представленных заявителем, делается отметка о дате и времени представления (часы и минуты) заявки на участие в открытом конкурсе с указанием номера этой заявки.

На конверте указывается полное наименование открытого конкурса. Заявитель указывает на таком конверте свои реквизиты в соответствии с настоящей конкурсной документацией.

Заявки, поступившие в конкурсную комиссию после истечения срока приёма заявок на участие в открытом конкурсе, указанного в сообщении о проведении открытого конкурса и в настоящей конкурсной документации, не регистрируются и не рассматриваются.

Заявки на участие в открытом конкурсе, направленные по почте и поступившие в конкурсную комиссию в день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, после начала вскрытия таких конвертов, конкурсной комиссией не регистрируются и не рассматриваются. Такие заявки возвращаются заявителю по адресу, указанному на конверте, на основании документа, удостоверяющего факт поступления заявки на участие в открытом конкурсе с опозданием (по указанному факту делается специальная запись в протоколе вскрытия конвертов).

Заявитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей в конкурсную комиссию своей заявки на участие в открытом конкурсе.

9. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации

Конкурсную документацию можно получить по письменному заявлению любого заинтересованного лица на участие в открытом конкурсе, обратившись в конкурсную комиссию, в срок не позднее, чем за десять рабочих дней до дня истечения срок предоставления заявок на участие в открытом конкурсе, по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, каб. 501, в рабочие дни                    с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00  по местному времени, а также на официальном сайте в сети «Интернет».

Любое заинтересованное лицо, подавшее письменное заявление о предоставлении ему конкурсной документации (в произвольной форме), регистрируется в журнале выдачи конкурсной документации.

10. Порядок предоставления разъяснений положений

конкурсной документации

Заявитель вправе обратиться в конкурсную комиссию за разъяснениями положений конкурсной документации, оформив запрос письменно (приложение 5 к конкурсной документации).

Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросу заявителя, если такой запрос поступил в конкурсную комиссию не позднее, чем за                 10 (десять) рабочих дней до дня истечения срока представления заявок.

Разъяснения положений конкурсной документации направляются конкурсной комиссией каждому заявителю не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока представления заявок, с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос.

Разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, одновременно с направлением заявителям размещаются на официальных сайтах.

Разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме.

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять её суть.

11. Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению, размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется

Концессионер обязан предоставить концеденту обеспечение исполнения обязательств, установленных концессионным соглашением, в том числе по страхованию риска утраты (гибели) или повреждения объекта соглашения, в следующих формах:

1) безотзывная банковская гарантия на период создания и реконструкции объекта соглашения в размере, равном 50 процентам от объема инвестиций, указанного в пункте 18 настоящего соглашения и обеспечивать строительство и реконструкцию объекта соглашения. Банковская гарантия должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

Банковская гарантия предоставляется концеденту в момент передачи подписанного концессионером концессионного соглашения. Банковская гарантия должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2) Страхование строительно-монтажных рисков на стадии создания и реконструкции объекта соглашения, включая риск причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц.

Страхование осуществляется концессионером в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения концессионером разрешения на создание и реконструкцию объекта соглашения. Подтверждение страхования строительно-монтажных рисков на стадии создания и реконструкции объекта соглашения осуществляется концессионером путем представления и передачи концеденту нотариально удостоверенных копий соответствующих документов о страховании в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их оформления.

3) Страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения Объектов реконструкции.

Страхование осуществляется концессионером в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи объекта соглашения от концедента концессионеру.

Подтверждение страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта соглашения осуществляется концессионером путем представления и передачи концеденту нотариально удостоверенных копий соответствующих документов о страховании в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их оформления.

12. Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения (далее - задаток), порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток

Каждый заявитель в целях обеспечения своих обязательств по заключению концессионного соглашения должен осуществить внесение задатка в размере 19 068 906,00 (девятнадцать миллионов шестьдесят восемь тысяч девятьсот шесть) рублей 00 копеек.

Задаток должен поступить не позднее даты окончания предоставления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе на следующий расчетный счёт:

Получатель: Отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края (л/с 05213D53320)

ИНН 2617014381 КПП 261701001

Счет получателя: 03232643077310002100

Наименование банка: Отделение Ставрополь банка России//УФК                   по Ставропольскому краю г. Ставрополь

БИК 010702101

Кор. счет 40102810345370000013

КБК 000 000 000 00 00 0000 000, ОКТМО 07731000

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения».

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из вышеуказанного счёта.

Сумма задатка возвращается концедентом участнику конкурса или заявителю путём перечисления денежных средств в размере внесённого заявителем задатка на расчётный счёт участника конкурса или заявителя, указанный в заявке или конкурсном предложении, после наступления одного из следующих событий.

В случае отказа концедента от проведения конкурса внесённые суммы задатка возвращаются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня опубликования решения об отказе от проведения конкурса.

В случае получения заявки после истечения срока представления заявок, внесённая сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения такой заявки.

В случае получения конкурсного предложения после истечения срока представления конкурсных предложений, внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого конкурсного предложения;

В случае, если конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе, внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора.

Сумма задатка возвращается заявителю, представившему единственную заявку, если:

заявителю не было предложено представить концеденту предложение о заключении концессионного соглашения – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся;

заявитель не представил концеденту предложение о заключении концессионного соглашения – в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении концессионного соглашения;

концедент по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем концессионного соглашения – в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения концедентом предложения о заключении концессионного соглашения.

В случае, если в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся по результатам рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения, концедентом не было принято  решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, задаток, внесённый этим участником конкурса, возвращается ему в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня истечения указанного срока.

Суммы внесённых задатков возвращаются всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

Задаток остается (не возвращается) у концедента в случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания концессионного соглашения в течение срока, установленного для подписания концессионного соглашения.

13. Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения

Концессионная плата вносится концессионером в виде твердых сумм платежей, перечисляемых ежеквартально в бюджет Петровского городского округа.

Концессионер обязан уплатить концеденту концессионную плату на основании протокола конкурсной комиссии по результатам конкурса на право заключения настоящего соглашения.

Концессионная плата уплачивается концессионером концеденту в течение всего периода действия соглашения, в срок до десятого числа месяца, следующего за отчётным периодом.

14. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Конверты с Заявками вскрываются на заседании конкурсной комиссии по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, каб. 501, в 11 час. 00 мин. 07 июня 2022 года.

При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения            (место жительства) каждого заявителя, конверт, с заявкой которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией.

Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Заявители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.

Вскрытию подлежат все конверты с заявками, представленными в конкурсную комиссию до истечения установленного конкурсной документацией срока представления заявок.

15. Порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дата подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса

Конкурсная комиссия по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, каб. 501 с 11.00 ч.      07 июня 2022 года определяет:

соответствие заявки требованиям, содержащимся в конкурсной документации. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя письменные и (или) устные разъяснения положений представленной им заявки;

соответствие заявителя требованиям, предъявленным к концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 закона о концессионных соглашениях, требованиям, установленным конкурсной документацией;

отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности, или о приостановлении деятельности, в качестве индивидуального предпринимателя;

отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.

Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного отбора участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения.

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случае, если:

заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса;

заявка не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам и установленным конкурсной документацией;

представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;

задаток, вносимый заявителем, не поступил на счёт в срок и в размере, установленном конкурсной документацией.

Дата подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса 08 июня 2022 года.

Конкурсная комиссия в течение трёх рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения.

Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола, и возвращаются внесённые ими суммы задатков в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии.

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае, если конкурс объявлен несостоявшимся в соответствии с конкурсной документацией, по решению концедента, принимаемому в порядке и сроки, установленные законом о концессионных соглашениях конкурсная комиссия вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном настоящим разделом, в течение трёх рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.

В случае, если заявитель и представленная им заявка соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся вправе предложить такому заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. Срок представления заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения заявителем предложения концедента. Срок рассмотрения концедентом представленного таким заявителем предложения составляет не более чем пятнадцать рабочих дней со дня его представления. По результатам рассмотрения представленного заявителем предложения концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем.

16. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время начала и истечения этого срока)

Участник открытого конкурса, прошедший предварительный отбор, представляет свои конкурсные предложения, в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

Дата начала представления конкурсных предложений:                            14 июня 2022 года с 09.00 ч.

Дата окончания представления конкурсных предложений:                      12 сентября 2022 года до 14.30 ч.

Дата и время заседания конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных предложений (вскрытие конвертов с конкурсными предложениями): 12 сентября 2022 года в 14.30 ч.

Дата подписания протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями 12 сентября 2022 года.

Конкурсные предложения принимаются конкурсной комиссией в рабочие дни с 9:00 до 14:30 по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, каб. 501.

Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия) по форме согласно приложению 8 к конкурсной документации, каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у участника конкурса (приложение 3 к конкурсной документации).

Все страницы оригинала конкурсного предложения должны быть четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы копии конкурсного предложения должны быть помечены надписью «КОПИЯ». При этом копия конкурсного предложения должна соответствовать оригиналу конкурсного предложения по содержанию и составу документов и материалов. В случае расхождений между оригиналом и копией преимущественную силу имеет оригинал конкурсного предложения.

Документы представляются в прошитом, скрепленном печатью (при её наличии) и подписью участника конкурса или его полномочного представителя виде с указанием на обороте последней страницы конкурсного предложения количества страниц.

Опись документов и материалов конкурсного предложения не брошюруется с материалами и документами конкурсного предложения, опись документов и материалов конкурсного предложения также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).

Конкурсное предложение, предоставленное с нарушением требований, установленных конкурсной документацией, не рассматривается конкурсной комиссией и по решению конкурсной комиссии признается несоответствующим требованиям конкурсной документации.

На конверте с конкурсным предложением должно быть указано: «Конкурсное предложение по конкурсу на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60.

Кроме того, на конверте с конкурсным предложением указывается наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительство (для индивидуальных предпринимателей) участника конкурса, представляющего конкурсное предложение.

Конверт на местах склейки должен быть подписан участником конкурса или его уполномоченным лицом и скреплен печатью (при её наличии).

При поступлении конвертов с конкурсными предложениями без указанных выше пометок на конвертах не считаются конкурсными предложениями и не подлежат рассмотрению конкурсной комиссией.

Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени, с временем представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения.

Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений. После истечения установленного в настоящем разделе срока конкурсные предложения не принимаются.

Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию после истечения срока представления конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему её участнику конкурса, вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.

17. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в открытом конкурсе (конкурсное предложение), в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявки на участие в открытом конкурсе (приложение 6, 7 к конкурсной документации).

Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения), или уведомление о её (его) отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило от заявителя в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения).

Изменение и (или) отзыв заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения), подлежат регистрации в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе (конкурсных предложений),  с указанием даты и точного времени их представления (часы и минуты).

Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения), оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя и представляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ заявки на участие в открытом конкурсе  (конкурсного предложения), на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60.

К изменениям заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения) прилагается удостоверенная подписью заявителя опись документов и материалов, представленных им, в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя. На копии описи документов и материалов, представленных заявителем, также делается отметка о дате и времени (часы и минуты) их представления.

Если конверт с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения) не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, конкурсная комиссия не несёт ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта.

Никакие изменения не могут быть внесены заявителями в заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения) после истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе (конкурсном предложении).

Отзыв заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения) оформляется заявителем на русском языке в письменной форме в запечатанном конверте с пометкой «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения) на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60.

Датой отзыва заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения) является дата регистрации уведомления, об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения) в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе (конкурсных предложений).

Заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсные предложения), отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе (конкурсных предложений) считаются не поданными.

В случае отзыва заявителем своей заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения) (в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения) сумма задатка, внесенная заявителем, возвращается ему в течение 5 рабочих дней после получения уведомления об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения), путем перечисления денежных средств, ранее внесённого заявителем задатка, на его расчетный счет.

18. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений

Рассмотрение и оценка конкурсных предложений осуществляются конкурсной комиссией путём:

определения соответствия конкурсного предложения требованиям конкурсной документации,

проведения оценки конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса.

Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о:

соответствия конкурсного предложения требованиям конкурсной документации,

несоответствия конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.

Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:

участником конкурса не представлены документы и материалы,  предусмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным конкурсной документацией и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев конкурса и (или) предельным значениям критериев конкурса;

представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.

Оценка конкурсных предложений осуществляется в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 32 закона о концессионных соглашениях.

Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины, определенной в порядке, предусмотренной пунктом 3 части            5 статьи 32 закона о концессионных соглашениях, и величины, определенной в порядке, предусмотренной частью 5.1. статьи 32 закона о концессионных соглашениях.

Конкурс по решению концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если по результатам рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не было принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, задаток, внесенный этим участником конкурса, возвращается ему в пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного срока. В случае, если по решению концедента конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи концессионеру объекта концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий концессионного соглашения.

19. Порядок определения победителя конкурса

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 32 закона о концессионных соглашениях.  В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

критерии конкурса;

условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;

результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;

результаты оценки конкурсных предложений в соответствии с частями 5, 5.1. и 6 статьи 32 закона о концессионных соглашениях;

наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

Дата подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений 14 сентября 2022 года

Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

20. Срок подписания протокола о результатах проведения конкурса

Дата подписания протокола о результатах проведения конкурса            16 сентября 2022 года.

Протокол о результатах проведения конкурса включает в себя:

1) решение о заключении концессионного соглашения с указанием вида конкурса;

2) сообщение о проведении конкурса;

3) список лиц, которым в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения было направлено сообщение о проведении конкурса одновременно с приглашением принять участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса);

4) конкурсная документация и внесенные в нее изменения;

5) запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурсной документации и соответствующие разъяснения концедента или конкурсной комиссии;

6) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

7) оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию;

8) протокол проведения предварительного отбора участников конкурса;

9) перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением, представить конкурсные предложения;

10) протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;

11) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

Протокол о результатах проведения конкурса хранится у концедента в течение срока действия концессионного соглашения.

Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

21. Срок подписания концессионного соглашения

Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня опубликования протокола о результатах проведения конкурса. Не позднее даты подписания концессионного соглашения победитель конкурса обязан предоставить в конкурсную комиссию один из способов обеспечения обязательств в соответствии с конкурсной документацией.

В случае, если в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня опубликования протокола о результатах проведения конкурса победитель конкурса отказался от подписания концессионного соглашения либо в конкурсную комиссию не поступил проект подписанного победителем конкурса концессионного соглашения и (или) победитель конкурса не представил концеденту обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с указанным лицом.

В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок не позднее           30 (тридцати) рабочих дней со дня направления такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок концессионного соглашения, внесенный им задаток, не возвращается. В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения участник конкурса, которому в соответствии с настоящим пунктом концедент предложил заключить концессионное соглашение, не представил концеденту обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким участником конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся.

В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 6 статьи 29 закона о концессионных соглашениях, не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заключении концессионного соглашения с заявителем, представившим единственную заявку, концедент направляет такому заявителю проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией, представленным таким заявителем предложением о заключении концессионного соглашения.

В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 7 статьи 32 закона о концессионных соглашениях, не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заключении концессионного соглашения с единственным участником конкурса, концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя его условия, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные законом о концессии, другими федеральными законами условия.

В этих случаях концессионное соглашение должно быть подписано в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня направления такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. В случае, если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения такой заявитель или такой участник конкурса не представил концеденту обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким заявителем или таким участником конкурса.

В случае, если после направления концедентом победителю конкурса, иному лицу, заключающему концессионное соглашение, документов для заключения концессионного соглашения установлено, что в отношении такого лица принято решение о его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо арбитражным судом принято решение о признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении его, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому лицу, в тридцатидневный срок со дня получения таким лицом этого решения оно может быть оспорено таким лицом в судебном порядке.

В случае принятия в отношении победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним концессионного соглашения, концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса.

22. Требования к победителю конкурса о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению в соответствии с установленными настоящей конкурсной документацией способами обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению, а также требования к таким документам

Банковская гарантия предоставляется концеденту в момент передачи подписанного концессионером концессионного соглашения. Банковская гарантия должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Подтверждение страхования строительно-монтажных рисков на стадии создания и реконструкции объекта концессионного соглашения осуществляется концессионером путем представления и передачи концеденту нотариально удостоверенных копий соответствующих документов о страховании в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их оформления.

Подтверждение страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта концессионного соглашения осуществляется концессионером путем представления и передачи концеденту нотариально удостоверенных копий соответствующих документов о страховании в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их оформления.

23. Порядок представления концендентом информации об объекте концессионного соглашения, а также доступа на объект концессионного соглашения

Информация об объекте соглашения и доступ к земельному участку, на котором будет расположен объект соглашения, предоставляется заявителю со дня размещения сообщения о проведении конкурса в официальном издании и на официальных сайтах.

В целях предоставления информации об объекте соглашения заявитель направляет концеденту письменный запрос в произвольной форме, в котором указывает наименование и местонахождение (почтовый адрес) заявителя или фамилию, имя, отчество и местожительства (для индивидуальных предпринимателей), контактный телефон, адрес электронной почты, имя, фамилию и отчество контактного лица; вид и содержание запрашиваемой информации об объекте соглашения.

Концедент предоставляет всю имеющуюся в его распоряжении информацию об объекте соглашения в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения запроса заявителя и не позднее 5 (пяти) рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений.

Концедент предоставляет информацию об объекте соглашения, если запрос поступил не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений.

Концедент вправе предоставить запрашиваемую заявителем информацию в электронном виде или на бумажном носителе.

В целях предоставления доступа к земельному участку, на котором будет расположен объект соглашения, Заявитель направляет Концеденту письменный запрос в произвольной форме.

Концедент организует доступ заявителя к земельному участку, на котором будет расположен объект соглашения, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления запроса. Доступ к земельному участку, на котором будет расположен объект соглашения, предоставляется, если запрос заявителя поступил не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений.

Управляющий делами администрации

Петровского городского

округа Ставропольского края						           Ю.В.Петрич

Приложение 1

к конкурсной документации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60.

1. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения вышеупомянутого концессионного соглашения, а также применимые к данному открытому конкурсу нормативные правовые акты __________

__________________________________________________________________

(наименование заявителя открытого конкурса)

в лице ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

(реквизиты лица)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на участие в открытом конкурсе.

2. Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и гарантируем их выполнение в соответствии с требованиями конкурсной документации.

3. Нам разъяснено и понятно, что:

заключение концессионного соглашения в целях осуществления деятельности по организации спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий является для победителя открытого конкурса обязательным;

участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, не вправе отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в настоящей заявке на участие в открытом конкурсе.

4. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в заявке на участие в открытом конкурсе, и подтверждаем право конкурсной комиссии:

запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения;

затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной документации, и в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в составе нашей заявки на участие в открытом конкурсе.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномочен ______________________________________________________

(контактная информация об уполномоченном лице)

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

6. Наши юридический и фактический адреса: ______________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________,телефон _____________________________, факс ________________________

Банковские реквизиты: ______________________________________________

__________________________________________________________________

Адрес электронной почты ___________________________________________

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______

__________________________________________________________________

8. К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются документы согласно описи на _______ листах.

Участник конкурса:

Руководитель юридического лица/

индивидуальный предприниматель                      подпись                 (Ф.И.О.)

МП (для юридических лиц)

Приложение 2

к конкурсной документации

ОПИСЬ

документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе

Настоящим ________________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица - индивидуального предпринимателя)

подтверждает, что для участия в конкурсе на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60 (далее – конкурс), в составе заявки на участие в конкурсе представлены нижеперечисленные документы, и что содержание описи и состав заявки на участие в конкурсе совпадают.

| Наименование документов | Номера страниц | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| Заявка на участие в конкурсе (приложение 1) |  |  |
| Анкета (приложение 4) |  |  |

Опись документов должна быть подписана уполномоченным лицом заявителя и скреплена печатью заявителя (в случае наличия печати).

Приложение 3

к конкурсной документации

ОПИСЬ

документов, представляемых в составе конкурсного предложения

Настоящим ________________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица - индивидуального предпринимателя – участника Конкурса)

подтверждает, что для участия в конкурсе на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60, (далее – конкурс), в составе конкурсного предложения представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав конкурсного предложения на участие в конкурсе совпадают.

| Наименование документов | Номера страниц | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| Конкурсное предложение |  |  |

Опись документов должна быть подписана уполномоченным лицом Участника Конкурса и скреплена печатью Участника конкурса (в случае наличия печати).

Приложение 4

к конкурсной документации

Анкета заявителя на участие в конкурсе

(для юридического лица)

| № п/п | Наименование | Данные заявителя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма |  |
| 2. | Фирменное наименование |  |
| 3. | Адрес фактического местоположения |  |
| 4. | Почтовый адрес |  |
| 5. | Номер контактного телефона |  |
| 6. | Банковские реквизиты: наименование обслуживающего банка расчетный счет корреспондентский счет БИК ОКПО ОКОНХ |  |
| 7. | Регистрационные данные: дата регистрации место регистрации орган регистрации |  |
| 8. | Размер уставного капитала |  |
| 9. | Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой Заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 10. | ИНН |  |
| 11. | КПП |  |
| 12. | ОГРН |  |
| 13. | ОКПО |  |

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

| ___________________________ | ____________ | /_____________________/ |
| --- | --- | --- |
| (уполномоченное лицо) (должность, подписавшего заявку лица) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

Анкета заявителя на участие в конкурсе

(для индивидуального предпринимателя)

| № п/п | Наименование | Данные Заявителя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| 2. | Паспортные данные |  |
| 3. | Место жительства. |  |
| 4. | Номер контактного телефона |  |
| 5. | Реквизиты Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя |  |
| 6. | Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой Заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 7. | ИНН |  |

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

| (заявитель, уполномоченный представитель) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

Приложение 5

к конкурсной документации

ЗАПРОС

о предоставлении разъяснений положений конкурсной документации

| на бланке организации исх. № ___ от «__»__________20___год |  |
| --- | --- |

от ________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ФИО - физического лица - индивидуального предпринимателя)

Почтовый адрес: ___________________________________________________

Адрес электронной почты: ___________________________________________

Контактный телефон/факс: ___________________________________________

Контактное лицо: ___________________________________________________

Прошу предоставить разъяснение положений конкурсной документации по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60.

Форма предоставления разъяснений положений конкурсной документации: в письменной форме /в форме электронного документа по электронной почте* (нужное подчеркнуть).

| № п/п | Раздел, пункт конкурсной документации | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- |

| (должность, подписавшего запрос лица, уполномоченного представителя) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП (для юридических лиц)

Приложение 6

к конкурсной документации

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отзыве заявки на участие в конкурсе

от ________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ФИО - физического лица - индивидуального предпринимателя)

Уведомляю Вас об отзыве заявки на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60 (далее - конкурс).

Дата подачи заявки на участие в конкурсе «____»_______________20__года.

Регистрационный номер заявки _____.

Внесенный задаток прошу вернуть по следующим реквизитам: __________________________________________________________________.

| (должность, подписавшего запрос лица, уполномоченного представителя) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП (для юридических лиц)

Приложение 7

к конкурсной документации

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отзыве конкурсного предложения

от ________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ФИО - физического лица - индивидуального предпринимателя)

Уведомляю Вас об отзыве конкурсного предложения на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции  объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,            пл. Выставочная, 60.

Дата подачи конкурсного предложения «__» _____________20 __ года.

Регистрационный номер конкурсного предложения _____ .

Внесенный задаток прошу вернуть по следующим реквизитам: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

| (должность, подписавшего запрос лица, уполномоченного представителя) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП (для юридических лиц)

Приложение 8

к конкурсной документации

| № ___ от «__»______20__г. |  |
| --- | --- |

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60.

1. Пройдя предварительный отбор участников открытого конкурса и получив от конкурсной комиссии официальное уведомление об этом с копией протокола проведения предварительного отбора, а также принимая во внимание все условия, изложенные в конкурсной документации

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника открытого конкурса)

в лице ____________________________________________________________,

(реквизиты лица)

официально сообщает конкурсной комиссии о своем согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией, и направляет настоящее конкурсное предложение.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем конкурсном предложении:

| № п/п | Наименование критерия открытого конкурса | Единица измерения | Предложения участника конкурса (цифрами и прописью) |
| --- | --- | --- | --- |

3. Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и гарантируем их выполнение в соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. В случае признания нас победителями открытого конкурса гарантируем заключение концессионного соглашения в полном соответствии с условиями, которые мы представили в нашем конкурсном предложении, и в других документах, предусмотренных конкурсной документацией.

5. Нам разъяснено и понятно, что:

заключение концессионного соглашения является для победителя открытого конкурса обязательным;

участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, не вправе отказаться от заключении концессионного соглашения в срок, установленный конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в настоящем конкурсном предложении.

6. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в настоящем конкурсном предложении, и подтверждаем право конкурсной комиссии:

запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем конкурсном предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в нем сведения;

затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной документации, и в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в составе нашего конкурсного предложения.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномочен __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ (контактная информация об уполномоченном лице)

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанном уполномоченному лицу.

7. Юридический и фактический адреса ___________________________ __________________________________________________________________, телефон __________________________ факс ___________________________,

банковские реквизиты: ______________________________________________ __________________________________________________________________

Адрес электронной почты ___________________________________________

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

__________________________________________________________________

9. К настоящему конкурсному предложению прилагаются документы согласно описи на _______ листах.

Участник конкурса:

Руководитель юридического лица /

индивидуальный предприниматель	                 подпись                   (Ф.И.О.)

МП (для юридических лиц)

Утвержден

распоряжением администрации

Петровского городского округа Ставропольского края

от 05 апреля 2022 г. № 186-р

СОСТАВ

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60.

| Сухомлинова Вера Павловна | первый заместитель главы администрации -начальник финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края, председатель конкурсной комиссии |
| --- | --- |
| Сергеева Елена Ивановна | заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края, заместитель председателя конкурсной комиссии |
| Казанцев Алексей Александрович | начальник отдела физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края, секретарь конкурсной комиссии |
| Члены конкурсной комиссии: |  |
| Нехаенко Ольга Алексеевна | начальник правового отдела администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Калашников Юрий Михайлович | директор муниципального казенного учреждения «Светлоградский городской стадион» |
| Мишура Николай Александрович | начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Кириленко Лариса Васильевна | начальник отдела стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Русанова Галина Петровна | начальник отдела планирования территорий и землеустройства – главный архитектор администрации Петровского городского округа Ставропольского края |

Управляющий делами администрации

Петровского городского

округа Ставропольского края					          	        Ю.В.Петрич

Утверждено

распоряжением администрации

Петровского городского округа Ставропольского края

от 05 апреля 2022 г. № 186-р

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район,                           г. Светлоград, пл. Выставочная, 60 (далее – положение, конкурсная комиссия), определяет цели создания, функции, состав, и порядок деятельности конкурсной комиссии, а также порядок принятия и оформления решений конкурсной комиссии.

1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - Закон о концессионных соглашениях),                                  от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», конкурсной документацией и настоящим Положением.

1.3. Конкурсная комиссия руководствуется принципами обеспечения справедливых конкурентных условий, равного отношения к претендентам, объективной оценки заявок и конкурсных предложений и достаточной прозрачности процедур конкурса.

2. Цели и задачи конкурсной комиссии

2.1. Конкурсная комиссия создается в целях определения участников, подведения итогов и определения победителя конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60.

2.2. Исходя из целей деятельности конкурсной комиссии, определенных в подпункте 2.1 настоящего положения (далее по тексту ссылки на разделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящему положению), в задачи конкурсной комиссии входит:

1) обеспечение единства экономического пространства на территории Российской Федерации;

2) расширение возможностей для получения физическими и юридическими лицами прав в отношении муниципального имущества;

3) развитие добросовестной конкуренции;

4) обеспечение гласности и прозрачности при передаче прав в отношении муниципального имущества, предотвращение коррупции и других злоупотреблений;

5) обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок на участие в конкурсе, конкурсных предложений на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения муниципального имущества.

3. Порядок формирования конкурсной комиссии

3.1. Комиссия является коллегиальным органом организатора конкурса.

3.2. Персональный состав конкурсной комиссии, в том числе председатель комиссии (далее по тексту – председатель), утверждаются распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - организатора конкурса).

3.3. В состав конкурсной комиссии входят не менее пяти человек – членов комиссии.

3.4. Членами конкурсной комиссии, независимыми экспертами не могут быть граждане, представившие заявки на участие в конкурсе или состоящие в штате организаций, представивших заявки на участие в конкурсе, либо граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих организаций, членами их органов управления или аффилированными лицами участников конкурса. В случае выявления в составе конкурсной комиссии, независимых экспертов таких лиц, концедент заменяет их иными лицами.

3.5. Замена члена конкурсной комиссии осуществляется только по решению организатора конкурса.

3.6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе вправе присутствовать заявители или их представители.

При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями вправе присутствовать участники конкурса или их представители, представившие конкурсные предложения.

3.7. При принятии решений в рамках рассмотрения и оценки конкурсных предложений члены конкурсной комиссии действуют в порядке, установленном Законом о концессионных соглашениях.

4. Функции конкурсной комиссии

4.1. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:

1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении открытого конкурса;

2) опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, а также направляет указанное сообщение лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения;

3) принимает заявки на участие в конкурсе;

4) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации;

5) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмотрение таких заявок в порядке, установленном конкурсной документацией;

6) проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками конкурса в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией и достоверность сведений, содержащихся в этих документах и материалах;

7) устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и указанным требованиям;

8) в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций информацию для проверки достоверности представленных заявителями, участниками конкурса сведений;

9) принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет заявителю соответствующее уведомление;

10) определяет участников конкурса;

11) направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения, рассматривает и оценивает конкурсные предложения, в том числе осуществляет оценку конкурсных предложений в баллах в соответствии с критериями конкурса, установленными в конкурсной документации;

12) определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его победителем;

13) подписывает:

протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

протокол проведения предварительного отбора участников конкурса;

протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;

протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений;

протокол о результатах проведения конкурса;

14) уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;

15) опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса.

4.2. Руководит деятельностью конкурсной комиссии председатель конкурсной комиссии, в случае отсутствия председателя руководит деятельностью комиссии заместитель председателя.

Председатель конкурсной комиссии:

1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии и обеспечивает выполнение настоящего положения;

2) объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;

3) открывает и ведет заседания конкурсной комиссии, объявляет перерывы;

4) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол проведения предварительного отбора участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах проведения конкурса;

5) подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;

6) ведет переписку от имени конкурсной комиссии, подписывает от имени конкурсной комиссии разъяснения конкурсной документации, а также осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и настоящим положением;

7) дает поручения в рамках своих полномочий членам конкурсной комиссии на совершение действий организационно-технического характера;

8) осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и настоящим положением.

4.3. Организацию работы конкурсной комиссии осуществляет секретарь конкурсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии:

1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении конкурса;

2) опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, а также направляет указанное сообщение лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения;

3) принимает заявки на участие в конкурсе;

4) предоставляет конкурсную документацию, направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения;

5) готовит протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол проведения предварительного отбора участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах проведения конкурса;

6) уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;

7) опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса;

8) осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и настоящим положением.

4.4. Члены конкурсной комиссии:

1) присутствуют на заседаниях конкурсной комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных к компетенции конкурсной комиссии настоящим положением и конкурсной документацией;

2) осуществляют рассмотрение заявок на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации и настоящего положения;

3) устанавливают соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации;

4) принимают решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе;

5) подписывают протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол проведения предварительного отбора участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах проведения конкурса;

6) осуществляют иные действия в соответствии с конкурсной документацией и настоящим положением.

4.5. Члены конкурсной комиссии вправе:

1) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе;

2) проверять правильность содержания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокола о результатах проведения конкурса, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего выступления.

4.6. Члены конкурсной комиссии не вправе разглашать какую-либо информацию, полученную в ходе проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения.

5. Регламент работы конкурсной комиссии

5.1. Работа конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

5.2. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя является решающим. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается.

5.3. К участию в деятельности конкурсной комиссии для консультаций могут привлекаться независимые эксперты. Эксперты могут проводить экспертизу заявок и конкурсных предложений. Экспертами являются компетентные физические и юридические лица, специалисты в области экономики и финансов, проектирования, строительства и эксплуатации, связанных с реализацией концессии. Привлечение эксперта конкурсной комиссией осуществляется по согласованию с экспертом. Привлечение экспертов осуществляется по решению конкурсной комиссии. Эксперты представляют письменное заключение к сроку, установленному конкурсной комиссией. Такие заключения могут быть представлены отдельно от каждого эксперта либо в виде общего экспертного заключения от экспертной группы. Экспертное заключение подписывается либо экспертом, либо всеми членами экспертной группы в зависимости от поручений конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия может пригласить любого эксперта присутствовать на заседании конкурсной комиссии и дать разъяснения по порядку и результатам проведенной экспертизы. Письменные заключения представляются на рассмотрение каждому члену конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе учитывать рекомендации экспертов при принятии решений в ходе конкурса.

5.4. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. В случаях и сроки, предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, протоколы конкурсной комиссии размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах www.petrgosk.ru, www.torgi.gov.ru.

5.5. В установленных Законом о концессионных соглашениях сроках и случаях конкурсная комиссия публикует необходимые информацию и сведения о ходе и результатах проведения конкурса в газете «Вестник Петровского городского округа», а также размещает на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах www.petrgosk.ru, www.torgi.gov.ru.

6. Ответственность членов конкурсной комиссии

6.1. Члены конкурсной комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения муниципального имущества, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управляющий делами администрации

Петровского городского

округа Ставропольского края						           Ю.В.Петрич

Утверждено

распоряжением администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края

от 05 апреля 2022 г. № 186-р

СООБЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район,

г. Светлоград, пл. Выставочная, 60

Объектом соглашения являются: трибуна (поз.1) и трибуна (поз.2), подлежащие созданию по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60 (далее – объекты строительства); нежилое здание площадью 1,6 кв.м. с кадастровым номером 26:08:041001:95; нежилое здание площадью 7,7 кв.м. с кадастровым номером 26:08:041001:96, расположенные по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60, подлежащие реконструкции (далее - объекты реконструкции) (далее – объект соглашения).

Объекты реконструкции, входящие в состав объекта соглашения, принадлежат концеденту на праве собственности, что подтверждается записью о государственной регистрации от 12.01.2017 № 26:08:041001:95-26/017/2017-1, № 26:08:041001:96-26/017/2017-1.

Официальное издание Петровского городского округа Ставропольского края – газета «Вестник Петровского городского округа».

Официальные сайты – официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и официальный сайт Концедента – http://petrgosk.ru.

Организатором конкурса является администрация Петровского городского округа Ставропольского края в лице отдела физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса: 356500 Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград,                         пл. 50 лет Октября, 8.

Реквизиты организатора конкурса: ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ.

Юридический адрес: 356530, Ставропольский край, Петровский р-н, Светлоград г, 50 Лет Октября пл, дом 8

ИНН: 2617014381 КПП: 261701001

010702101 БИК, 40102810345370000013 К.сч., 0323164077310002100 Р.сч., ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь.

Адрес электронной почты организатора конкурса: fizkult@petrgosk.ru, номер контактного телефона 886547 4-20-93.

Проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия, утвержденная распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Концессионер обязан создать объекты строительства, входящие в состав объекта соглашения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,              пл. Выставочная, 60 (далее – объект соглашения) и реконструировать объекты реконструкции, входящие в состав объекта соглашения, в соответствии с проектной документацией «Реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края», разработанной обществом с ограниченной ответственностью «СветСтройТехЭкспертиза», на которую имеется положительное заключение государственной экспертизы, выданное Автономным учреждением Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства».

Срок создания и реконструкции объекта соглашения – 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания концессионного соглашения.

Срок ввода в эксплуатацию объекта соглашения – в течение 3 (трех) месяцев с момента завершения создания и реконструкции объекта соглашения.

В качестве заявителя на участие в открытом конкурсе могут выступать индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, соответствующие следующим требованиям:

в отношении которых не принято решение арбитражного суда о признании заявителя конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;

отсутствует решение о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

не имеющих задолженности по начисленным налогам и сборам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год.

Конкурсная комиссия вправе отстранить участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения концессионного соглашения в следующих случаях:

в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в составе заявки на участие в конкурсе;

в случае установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

в случае установления факта приостановления деятельности участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в случае установления фактов несоответствия участника иным требованиям, установленным конкурсной документацией.

Критериями конкурса являются:

1) услуги по проведению спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на объекте соглашения при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

2) срок создания объекта концессионного соглашения;

3) размер концессионной платы;

4) дизайнерско-архитектурное решение.

| № п/п | Критерий конкурса | Начальное назначение критерия конкурса | Требование к изменению начального значения критерия конкурса | Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по проведению спортивно-массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий МКУ «Светлоградский городской стадион» (пропускная способность объекта, чел./год) | не менее 3000 чел. в год | подлежит увеличению | 0,2 |
| 2 | Срок создания объекта соглашения | не более 24 месяцев | может оставаться неизменным или быть уменьшен | 0,3 |
| 3 | Размер концессионной платы: | по итогам конкурса, в размере не менее 100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек | подлежит увеличению | 0,5 |
| 4 | Содержание проекта а) дизайнерско- архитектурное решение; | полнота и качество эскизного решения объекта концессионного соглашения | подлежит увеличению | 0,3 |

Для участия в конкурсе заявители должны представить следующие документы:

заявка на участие в открытом конкурсе.

Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать:

1) анкета (приложение 4 к конкурсной документации);

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица либо его нотариально заверенная копия (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) документы, подтверждающие правоспособность заявителя:

а) для юридических лиц:

нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет.

Для иностранных юридических лиц – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная не ранее чем за               6 месяцев до даты размещения сообщения о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения.

справка налогового органа об отсутствии у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов за прошедший календарный год;

заверение об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производств,

заверение об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение концессионного соглашения или обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению являются крупной сделкой;

б) для индивидуальных предпринимателей:

копия документа, удостоверяющего личность;

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная не ранее чем за 6 месяцев, до даты размещения сообщения о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения.

нотариально заверенные копии свидетельств о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет.

Для иностранных индивидуальных предпринимателей – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

справка налогового органа об отсутствии у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов за прошедший календарный год;

заверение об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

заверение об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сообщение о проведении конкурса, конкурсной документации, проект концессионного соглашения подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах http://petrgosk.ru, http://torgi.gov.ru не позднее 08 апреля 2022 года.

При осуществлении процедуры открытого конкурса концедент осуществляет опубликование сообщения, конкурсной документации, проекта концессионного соглашения о проведении открытого конкурса и сообщения о результатах проведения конкурса в официальном издании Петровского городского округа Ставропольского края – газета «Вестник Петровского городского округа».

Заявки должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

Заявка представляется заявителем в письменной форме на русском языке в 2 экземплярах - один оригинал и одна копия.

Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия). При подготовке конкурсной заявки, а также документов, входящих в конкурсную заявку, использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.

Документы, для которых приложениями к настоящей конкурсной документации установлены рекомендуемые формы, могут быть составлены в соответствии с этими формами. Участник конкурса может использовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых форм заполнения конкурсной документации. В состав заявки должны входить документы и материалы согласно требованиям конкурсной документации. Каждая страница экземпляра заявки должна быть удостоверена подписью заявителя либо его полномочного представителя.

Копия заявки должна быть идентична оригиналу заявки по составу документов и количеству листов и должна состоять из копий всех документов, входящих в состав оригинала заявки. В случае расхождений конкурсная комиссия и концедент следуют оригиналу.

Все страницы оригинального экземпляра заявки должны быть пронумерованы и четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы экземпляра-копии заявки четко помечаются надписью «КОПИЯ». Экземпляр копии заявки брошюруется отдельно.

Документы, включенные в оригинал и копию заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью полномочного представителя заявителя виде с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

К заявке обязательно прилагается удостоверенная подписью уполномоченного лица заявителя опись документов и материалов заявки (приложение 2 к конкурсной документации). Опись документов и материалов заявки  также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия). При этом оригинал описи остается в конкурсной комиссии, а копия - у заявителя.

Опись документов и материалов заявки не сброшюровывается с материалами и документами заявки.

Заявитель подает заявку в отдельном запечатанном конверте, внутри которого содержатся экземпляры заявки - оригинал и копия, помещенные в отдельные конверты, с указанием соответственно «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ».

На общем конверте должно быть указано наименование предмета конкурса, слова «Заявка», наименование и адрес заявителя, адрес для подачи заявок.

Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом заявителя и пропечатан печатью заявителя (при ее наличии).

В приеме конверта с заявкой будет отказано, если он не запечатан и не соответствует указанному требованию.

Представители заявителей, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе:                             13 апреля 2022 года с 09.00 ч. по местному времени.

Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе:            30 мая 2022 года до 17.00 ч.

Заявки принимаются конкурсной комиссией по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,                                       пл. 50 лет Октября, 8, каб. 501, в рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00  по местному времени.

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе.

В случае подачи заявителем нескольких заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсной комиссией может быть принято решение о не допуске данного заявителя к участию в открытом конкурсе.

Заявка на участие в открытом конкурсе подлежит регистрации в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в открытом конкурсе.

На копии описи документов и материалов, представленных заявителем, делается отметка о дате и времени представления (часы и минуты) заявки на участие в открытом конкурсе с указанием номера этой заявки.

На конверте указывается полное наименование открытого конкурса. Заявитель указывает на таком конверте свои реквизиты в соответствии с настоящей конкурсной документацией.

Заявки, поступившие в конкурсную комиссию после истечения срока приёма заявок на участие в открытом конкурсе, указанного в сообщении о проведении открытого конкурса и в настоящей конкурсной документации, не регистрируются и не рассматриваются.

Заявки на участие в открытом конкурсе, направленные по почте и поступившие в конкурсную комиссию в день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, после начала вскрытия таких конвертов, конкурсной комиссией не регистрируются и не рассматриваются. Такие заявки возвращаются заявителю по адресу, указанному на конверте, на основании документа, удостоверяющего факт поступления заявки на участие в открытом конкурсе с опозданием (по указанному факту делается специальная запись в протоколе вскрытия конвертов).

Заявитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей в конкурсную комиссию своей заявки на участие в открытом конкурсе.

Конкурсную документацию можно получить по письменному заявлению любого заинтересованного лица на участие в открытом конкурсе, обратившись в конкурсную комиссию, в срок не позднее, чем за десять рабочих дней до дня истечения срок предоставления заявок на участие в открытом конкурсе, по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, каб. 501, в рабочие дни                    с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00  по местному времени, а также на официальном сайте в сети «Интернет».

Любое заинтересованное лицо, подавшее письменное заявление о предоставлении ему конкурсной документации (в произвольной форме), регистрируется в журнале выдачи конкурсной документации.

Заявитель вправе обратиться в конкурсную комиссию за разъяснениями положений конкурсной документации, оформив запрос письменно (приложение 5 к конкурсной документации).

Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросу заявителя, если такой запрос поступил в конкурсную комиссию не позднее, чем за                 10 (десять) рабочих дней до дня истечения срока представления заявок.

Разъяснения положений конкурсной документации направляются конкурсной комиссией каждому заявителю не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока представления заявок, с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос.

Разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, одновременно с направлением заявителям размещаются на официальных сайтах.

Разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме.

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять её суть.

Концессионер обязан предоставить концеденту обеспечение исполнения обязательств, установленных концессионным соглашением, в том числе по страхованию риска утраты (гибели) или повреждения объекта соглашения, в следующих формах:

1) безотзывная банковская гарантия на период создания и реконструкции объекта соглашения в размере, равном 50 процентам от объема инвестиций, указанного в пункте 18 настоящего соглашения и обеспечивать строительство и реконструкцию объекта соглашения. Банковская гарантия должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

Банковская гарантия предоставляется концеденту в момент передачи подписанного концессионером концессионного соглашения. Банковская гарантия должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2) Страхование строительно-монтажных рисков на стадии создания и реконструкции объекта соглашения, включая риск причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц.

Страхование осуществляется концессионером в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения концессионером разрешения на создание и реконструкцию объекта соглашения. Подтверждение страхования строительно-монтажных рисков на стадии создания и реконструкции объекта соглашения осуществляется концессионером путем представления и передачи концеденту нотариально удостоверенных копий соответствующих документов о страховании в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их оформления.

3) Страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения Объектов реконструкции.

Страхование осуществляется концессионером в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи объекта соглашения от концедента концессионеру.

Подтверждение страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта соглашения осуществляется концессионером путем представления и передачи концеденту нотариально удостоверенных копий соответствующих документов о страховании в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их оформления.

Каждый заявитель в целях обеспечения своих обязательств по заключению концессионного соглашения должен осуществить внесение задатка в размере 19 068 906,00 (девятнадцать миллионов шестьдесят восемь тысяч девятьсот шесть) рублей 00 копеек.

Задаток должен поступить не позднее даты окончания предоставления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе на следующий расчетный счёт:

Получатель: Отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края (л/с 05213D53320)

ИНН 2617014381 КПП 261701001

Счет получателя: 03232643077310002100

Наименование банка: Отделение Ставрополь банка России//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь

БИК 010702101

Кор. счет 40102810345370000013

КБК 000 000 000 00 00 0000 000, ОКТМО 07731000

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения».

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из вышеуказанного счёта.

Сумма задатка возвращается концедентом участнику конкурса или заявителю путём перечисления денежных средств в размере внесённого заявителем задатка на расчётный счёт участника конкурса или заявителя, указанный в заявке или конкурсном предложении, после наступления одного из следующих событий.

В случае отказа концедента от проведения конкурса внесённые суммы задатка возвращаются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня опубликования решения об отказе от проведения конкурса.

В случае получения заявки после истечения срока представления заявок, внесённая сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения такой заявки.

В случае получения конкурсного предложения после истечения срока представления конкурсных предложений, внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого конкурсного предложения;

В случае, если конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе, внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора.

Сумма задатка возвращается заявителю, представившему единственную заявку, если:

заявителю не было предложено представить концеденту предложение о заключении концессионного соглашения – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся;

заявитель не представил концеденту предложение о заключении концессионного соглашения – в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении концессионного соглашения;

концедент по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем концессионного соглашения – в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения концедентом предложения о заключении концессионного соглашения.

В случае, если в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся по результатам рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения, концедентом не было принято  решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, задаток, внесённый этим участником конкурса, возвращается ему в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня истечения указанного срока.

Суммы внесённых задатков возвращаются всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

Задаток остается (не возвращается) у концедента в случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания концессионного соглашения в течение срока, установленного для подписания концессионного соглашения.

Концессионная плата вносится концессионером в виде твердых сумм платежей, перечисляемых ежеквартально в бюджет Петровского городского округа.

Концессионер обязан уплатить концеденту концессионную плату на основании протокола конкурсной комиссии по результатам конкурса на право заключения настоящего соглашения.

Концессионная плата уплачивается концессионером концеденту в течение всего периода действия соглашения, в срок до десятого числа месяца, следующего за отчётным периодом.

Конверты с Заявками вскрываются на заседании конкурсной комиссии по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, каб. 501, в 11 час. 00 мин. 07 июня 2022 года.

При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт с заявкой которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией.

Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Заявители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.

Вскрытию подлежат все конверты с заявками, представленными в конкурсную комиссию до истечения установленного конкурсной документацией срока представления заявок.

Конкурсная комиссия по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, каб. 501 с 11.00 ч.      07 июня 2022 года определяет:

соответствие заявки требованиям, содержащимся в конкурсной документации. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя письменные и (или) устные разъяснения положений представленной им заявки;

соответствие заявителя требованиям, предъявленным к концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 закона о концессионных соглашениях, требованиям, установленным конкурсной документацией;

отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности, или о приостановлении деятельности, в качестве индивидуального предпринимателя;

отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.

Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного отбора участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения.

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случае, если:

заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса;

заявка не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам и установленным конкурсной документацией;

представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;

задаток, вносимый заявителем, не поступил на счёт в срок и в размере, установленном конкурсной документацией.

Дата подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса 08 июня 2022 года.

Конкурсная комиссия в течение трёх рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения.

Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола, и возвращаются внесённые ими суммы задатков в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии.

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае, если конкурс объявлен несостоявшимся в соответствии с конкурсной документацией, по решению концедента, принимаемому в порядке и сроки, установленные законом о концессионных соглашениях конкурсная комиссия вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном настоящим разделом, в течение трёх рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.

В случае, если заявитель и представленная им заявка соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся вправе предложить такому заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. Срок представления заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения заявителем предложения концедента. Срок рассмотрения концедентом представленного таким заявителем предложения составляет не более чем пятнадцать рабочих дней со дня его представления. По результатам рассмотрения представленного заявителем предложения концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем.

Участник открытого конкурса, прошедший предварительный отбор, представляет свои конкурсные предложения, в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

Дата начала представления конкурсных предложений:                                      14 июня 2022 года с 09.00 ч.

Дата окончания представления конкурсных предложений:                             12 сентября 2022 года до 14.30 ч.

Дата и время заседания конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных предложений (вскрытие конвертов с конкурсными предложениями): 12 сентября 2022 года в 14.30 ч.

Дата подписания протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями 12 сентября 2022 года.

Конкурсные предложения принимаются конкурсной комиссией в рабочие дни с 9:00 до 14:30 по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, каб. 501.

Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия) по форме согласно приложению 8 к конкурсной документации, каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у участника конкурса (приложение 3 к конкурсной документации).

Все страницы оригинала конкурсного предложения должны быть четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы копии конкурсного предложения должны быть помечены надписью «КОПИЯ». При этом копия конкурсного предложения должна соответствовать оригиналу конкурсного предложения по содержанию и составу документов и материалов. В случае расхождений между оригиналом и копией преимущественную силу имеет оригинал конкурсного предложения.

Документы представляются в прошитом, скрепленном печатью (при её наличии) и подписью участника конкурса или его полномочного представителя виде с указанием на обороте последней страницы конкурсного предложения количества страниц.

Опись документов и материалов конкурсного предложения не брошюруется с материалами и документами конкурсного предложения, опись документов и материалов конкурсного предложения также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).

Конкурсное предложение, предоставленное с нарушением требований, установленных конкурсной документацией, не рассматривается конкурсной комиссией и по решению конкурсной комиссии признается несоответствующим требованиям конкурсной документации.

На конверте с конкурсным предложением должно быть указано: «Конкурсное предложение по конкурсу на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60.

Кроме того, на конверте с конкурсным предложением указывается наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительство (для индивидуальных предпринимателей) участника конкурса, представляющего конкурсное предложение.

Конверт на местах склейки должен быть подписан участником конкурса или его уполномоченным лицом и скреплен печатью (при её наличии).

При поступлении конвертов с конкурсными предложениями без указанных выше пометок на конвертах не считаются конкурсными предложениями и не подлежат рассмотрению конкурсной комиссией.

Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени, с временем представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения.

Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений. После истечения установленного в настоящем разделе срока конкурсные предложения не принимаются.

Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию после истечения срока представления конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему её участнику конкурса, вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в открытом конкурсе (конкурсное предложение), в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявки на участие в открытом конкурсе (приложение 6, 7 к конкурсной документации).

Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения), или уведомление о её (его) отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило от заявителя в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения).

Изменение и (или) отзыв заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения), подлежат регистрации в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе (конкурсных предложений), с указанием даты и точного времени их представления (часы и минуты).

Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения), оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя и представляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ заявки на участие в открытом конкурсе  (конкурсного предложения), на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60.

К изменениям заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения) прилагается удостоверенная подписью заявителя опись документов и материалов, представленных им, в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя. На копии описи документов и материалов, представленных заявителем, также делается отметка о дате и времени (часы и минуты) их представления.

Если конверт с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения) не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, конкурсная комиссия не несёт ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта.

Никакие изменения не могут быть внесены заявителями в заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения) после истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе (конкурсном предложении).

Отзыв заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения) оформляется заявителем на русском языке в письменной форме в запечатанном конверте с пометкой «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения) на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60.

Датой отзыва заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения) является дата регистрации уведомления, об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения) в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе (конкурсных предложений).

Заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсные предложения), отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе (конкурсных предложений)считаются не поданными.

В случае отзыва заявителем своей заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения) (в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения) сумма задатка, внесенная заявителем, возвращается ему в течение 5 рабочих дней после получения уведомления об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе (конкурсного предложения), путем перечисления денежных средств, ранее внесённого заявителем задатка, на его расчетный счет.

Рассмотрение и оценка конкурсных предложений осуществляются конкурсной комиссией путём:

определения соответствия конкурсного предложения требованиям конкурсной документации,

проведения оценки конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса.

Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о:

соответствия конкурсного предложения требованиям конкурсной документации,

несоответствия конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.

Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:

участником конкурса не представлены документы и материалы,  предусмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным конкурсной документацией и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев конкурса и (или) предельным значениям критериев конкурса;

представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.

Оценка конкурсных предложений осуществляется в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 32 закона о концессионных соглашениях.

Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины, определенной в порядке, предусмотренной пунктом 3 части            5 статьи 32 закона о концессионных соглашениях, и величины, определенной в порядке, предусмотренной частью 5.1. статьи 32 закона о концессионных соглашениях.

Конкурс по решению концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если по результатам рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не было принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, задаток, внесенный этим участником конкурса, возвращается ему в пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного срока. В случае, если по решению концедента конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи концессионеру объекта концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий концессионного соглашения.

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 32 закона о концессионных соглашениях.  В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

критерии конкурса;

условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;

результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;

результаты оценки конкурсных предложений в соответствии с частями 5, 5.1. и 6 статьи 32 закона о концессионных соглашениях;

наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

Дата подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений 14 сентября 2022 года

Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Дата подписания протокола о результатах проведения конкурса              16 сентября 2022 года.

Протокол о результатах проведения конкурса включает в себя:

1) решение о заключении концессионного соглашения с указанием вида конкурса;

2) сообщение о проведении конкурса;

3) список лиц, которым в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения было направлено сообщение о проведении конкурса одновременно с приглашением принять участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса);

4) конкурсная документация и внесенные в нее изменения;

5) запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурсной документации и соответствующие разъяснения концедента или конкурсной комиссии;

6) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

7) оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию;

8) протокол проведения предварительного отбора участников конкурса;

9) перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением, представить конкурсные предложения;

10) протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;

11) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

Протокол о результатах проведения конкурса хранится у концедента в течение срока действия концессионного соглашения.

Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня опубликования протокола о результатах проведения конкурса. Не позднее даты подписания концессионного соглашения победитель конкурса обязан предоставить в конкурсную комиссию один из способов обеспечения обязательств в соответствии с конкурсной документацией.

В случае, если в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня опубликования протокола о результатах проведения конкурса победитель конкурса отказался от подписания концессионного соглашения либо в конкурсную комиссию не поступил проект подписанного победителем конкурса концессионного соглашения и (или) победитель конкурса не представил концеденту обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с указанным лицом.

В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок не позднее                    30 (тридцати) рабочих дней со дня направления такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок концессионного соглашения, внесенный им задаток, не возвращается. В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения участник конкурса, которому в соответствии с настоящим пунктом концедент предложил заключить концессионное соглашение, не представил концеденту обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким участником конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся.

В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 6 статьи 29 закона о концессионных соглашениях, не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заключении концессионного соглашения с заявителем, представившим единственную заявку, концедент направляет такому заявителю проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией, представленным таким заявителем предложением о заключении концессионного соглашения.

В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 7 статьи 32 закона о концессионных соглашениях, не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заключении концессионного соглашения с единственным участником конкурса, концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя его условия, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные законом о концессии, другими федеральными законами условия.

В этих случаях концессионное соглашение должно быть подписано в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня направления такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. В случае, если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения такой заявитель или такой участник конкурса не представил концеденту обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким заявителем или таким участником конкурса.

В случае, если после направления концедентом победителю конкурса, иному лицу, заключающему концессионное соглашение, документов для заключения концессионного соглашения установлено, что в отношении такого лица принято решение о его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо арбитражным судом принято решение о признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении его, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому лицу, в тридцатидневный срок со дня получения таким лицом этого решения оно может быть оспорено таким лицом в судебном порядке.

В случае принятия в отношении победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним концессионного соглашения, концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса.

Банковская гарантия предоставляется концеденту в момент передачи подписанного концессионером концессионного соглашения. Банковская гарантия должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Подтверждение страхования строительно-монтажных рисков на стадии создания и реконструкции объекта концессионного соглашения осуществляется концессионером путем представления и передачи концеденту нотариально удостоверенных копий соответствующих документов о страховании в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их оформления.

Подтверждение страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта концессионного соглашения осуществляется концессионером путем представления и передачи концеденту нотариально удостоверенных копий соответствующих документов о страховании в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их оформления.

Информация об объекте соглашения и доступ к земельному участку, на котором будет расположен объект соглашения, предоставляется заявителю со дня размещения сообщения о проведении конкурса в официальном издании и на официальных сайтах.

В целях предоставления информации об объекте соглашения заявитель направляет концеденту письменный запрос в произвольной форме, в котором указывает наименование и местонахождение (почтовый адрес) заявителя или фамилию, имя, отчество и местожительства (для индивидуальных предпринимателей), контактный телефон, адрес электронной почты, имя, фамилию и отчество контактного лица; вид и содержание запрашиваемой информации об объекте соглашения.

Концедент предоставляет всю имеющуюся в его распоряжении информацию об объекте соглашения в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения запроса заявителя и не позднее 5 (пяти) рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений.

Концедент предоставляет информацию об объекте соглашения, если запрос поступил не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений.

Концедент вправе предоставить запрашиваемую заявителем информацию в электронном виде или на бумажном носителе.

В целях предоставления доступа к земельному участку, на котором будет расположен объект соглашения, Заявитель направляет Концеденту письменный запрос в произвольной форме.

Концедент организует доступ заявителя к земельному участку, на котором будет расположен объект соглашения, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления запроса. Доступ к земельному участку, на котором будет расположен объект соглашения, предоставляется, если запрос заявителя поступил не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений.

Управляющий делами администрации

Петровского городского

округа Ставропольского края						           Ю.В.Петрич