|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 апреля 2022 г. № 656 |

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2021 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Программы) за 2021 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 (в редакции от        30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 8 августа 2019 г.        № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 г. № 1529) (далее - Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ), методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденных распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г. № 206-р (в редакции от     19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р) (далее -  методические указания по разработке и реализации муниципальных программ), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями Программ и оценки эффективности реализации Программ, проведенной финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

1. Основные результаты реализации Программ за отчетный год

В соответствии перечнем Программ, утвержденным распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от     27 декабря 2017 № 01-р (в редакции от 24 мая 2021 г. № 320-р), в отчетном году в Петровском городском округе Ставропольского края (далее - округ) реализовалось 14 Программ, направленных на обеспечение:

- нового качества жизни населения - 11 Программ;

- устойчивого развития и модернизации экономики - 3 Программы.

а) Новое качество жизни населения:

Программа «Развитие образования».

Ответственный исполнитель - отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел образования);

соисполнители - администрация Петровского городского округа Ставропольского края (далее - администрация), муниципальное казенное учреждение «Центр развития и поддержки системы образования» (далее - МКУ ЦР и ПСО); образовательные организации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - образовательные организации); отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел физической культуры и спорта); муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр «Импульс» (далее - МКУ МЦ «Импульс»);

участники - государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Петровского района»; инициативная группа численностью не менее пяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее - инициативная группа граждан).

На достижение 3-х целей Программы направлены 5 подпрограмм Программы:

«Развитие общего образования»;

«Развитие дополнительного образования»;

«Организация отдыха и занятости несовершеннолетних»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия».

В 2021 году в ходе реализации Программы достигнуты следующие результаты:

Цель 1.«Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования округа равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей»

Вся сеть функционирующих образовательных организаций в 2021 году сохранена.

При наличии в детских садах 3756 мест, фактическая наполняемость на 01 января 2022 года составляет 3044 детей. Численность детей в дошкольных группах в 2021 году сократилась по сравнению с аналогичным показателем 2021 года на 221 человека в связи с общей демографической ситуацией в округе, в частности с уменьшением количества малолетних жителей.

По состоянию на 31 декабря 2021 года на учете для зачисления в детские сады состоит 162 ребенка (2020 год - 207 детей) от 0 до 3 лет, из них в городе - 151 (2020 г.-196), в сельских поселениях - 11 (2020 г.- 11) детей. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года, это число сократилось на 45 детей.

В 2021 году в 30-ти дошкольных образовательных организациях Петровского городского округа Ставропольского края (далее - детские сады) функционировали 165 групп (2020 г.- 171 группа), работающих в режиме полного дня (10,5 часов).

В 30 детских садах в отчетном периоде продолжилась реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования.

В 2021 году 16 / 53,00% детских садов (2020 г.- 14 / 47,00%) продолжали осуществлять коррекцию имеющихся отклонений в развитии и здоровье дошкольников на раннем этапе. Всего в 37 группах 512 детей (2020 г.- 419 детей), охвачены коррекционной помощью 16,80% (2020 г.-12,80%), что на 4,00% больше показателя 2020 года.

В течение 2021 года была обеспечена деятельность 30 детских садов, в том числе ежемесячно в установленные сроки осуществлялась выплата заработной платы работникам детских садов. В рамках муниципальной поддержки десяти молодым специалистам дошкольных образовательных организаций ежемесячно выплачивались меры социальной поддержки в размере 1500,00 рублей. Педагогическим работникам детских садов, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, ежемесячно предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения.

В течение 2021 года продолжилось оказание материальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, в части выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования.

С целью создания безопасных условий для предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми в 30 детских садах проведены мероприятия по противопожарной и антитеррористической безопасности, в частности проведено обслуживание радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» и кнопки тревожной сигнализации.

В 2021 году продолжилась работа, направленная на развитие материально-технической базы детских садов, в рамках которой были выполнены работы по текущему ремонту зданий и помещений. Оказаны услуги и произведена закупка товаров для нужд 30 дошкольных образовательных организаций.

По результатам проведенной в 12 детских садах независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности средний балл составил 84,50 баллов.

Однако в связи с общим уменьшением количества детей, посещающих детские сады, по причине миграционных процессов населения, имеющих детей дошкольного возраста, значение индикатора «Доля детей в возрасте 1- 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» составило - 66,50% (план - 70,90%).

В 2021 году в системе общего образования округа функционировали 19 общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, с учетом территориальной доступности, создания условий для удовлетворения различных образовательных потребностей. Получение образования реализуется в общеобразовательных организациях в очной форме, и вне образовательной организации - в форме семейного образования. На 31 декабря 2021 года в 19 общеобразовательных организациях округа   обучалось 6576 человек, из них 11 человек получают общее образование вне образовательной организации в семейной форме.

Кроме того, созданы условия для индивидуального обучения на дому по медицинским рекомендациям. По состоянию на 01 января 2022 года в 19 общеобразовательных организациях округа (100,00%) обучается 121 ребенок-инвалид и 54 ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья.

Для обеспечения доступности школьного образования организовано 12 школьных маршрутов. Подвоз из 10 населенных пунктов 196 обучающихся осуществляется 11 школьными автобусами.

В рамках реализации ФГОС детей с ограниченными возможностями здоровья в округе в 2021-2022 учебном году в 10 общеобразовательных организациях обучается по адаптированным образовательным программам 52 учащихся, 20 из которых – обучаются инклюзивно. По адаптированным образовательным программам с интеллектуальными нарушениями различной вариативности обучаются 37 человек, 10 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья детей из 8 общеобразовательных организаций получают образование с использованием дистанционных технологий.

Все дети школьного возраста в соответствии с возрастными медицинскими показателями охвачены обучением.

В 2021 году выпускники 9-х классов проходили государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) по упрощенным правилам. Такое решение было принято в связи с угрозой распространения коронавируса, чтобы минимизировать риски распространения новой инфекции. В частности, в этом году экзамены по предметам по выбору девятиклассники не сдавали, но по одному предмету (на выбор учащихся) аттестация прошла в формате контрольной работы. К ГИА-9 в 2021 году допущены были 569 обучающихся из 19 общеобразовательных организаций округа, 3 учащихся были не допущены к ГИА. Из них 563 обучающихся проходили ГИА-9 в форме ОГЭ, 6 обучающихся сдавали в форме ГВЭ. Аттестаты об основном общем образовании получили 100,00% выпускников, допущенных к ГИА.

В 2021 году в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-11) приняли участие 235 обучающихся (100,00%) из 16 школ округа. Из них 38 обучающихся не планировали поступать в высшее учебное заведение и сдавали ГИА-11 в форме ГВЭ по русскому языку и математике. В 2021 году впервые ЕГЭ по информатике и ИКТ прошел в компьютерной форме (КЕГЭ). По большинству предметов число выпускников, не преодолевших минимальный порог, снизилось. В целом, анализ итогов ГИА-11 показывает, что, несмотря на небольшой рост качественных итогов, средний балл по многим предметам отстает от прошлогодних показателей. По результатам ГИА-11 все выпускники (100,00%) получили аттестаты о среднем общем образовании.

В качестве поддержки детей, проявивших способности в освоении учебных предметов, в округе выпускники, поощренные медалями различных уровней, традиционно получили денежное вознаграждение. Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» (федеральную медаль) в 2021 году получили 28  выпускников(12,30%). Всего поощрены медалями различного уровня - 32 выпускника (13,60%).

В течение 2021 года была обеспечена деятельность 19 общеобразовательных организаций округа. Ежемесячно в установленные сроки осуществлялась выплата заработной платы работникам школ. В целях развития кадрового потенциала в отчетном периоде ежемесячно выплачивались меры социальной поддержки 5 молодым специалистам общеобразовательных организаций в размере 1500,00 рублей, 2 специалистам - выплачено единовременное пособие в размере 30000,00 рублей, 274 педагогическим работникам общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, ежемесячно предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, выплачено денежное вознаграждение за классное руководство и начисления на него 320 педагогическим работникам.

В отчетном периоде во всех общеобразовательных организациях было организовано питание для 2739 обучающихся за счет прочих безвозмездных поступлений. Кроме того бесплатное горячее питание получали 2900 обучающихся, получающих начальное общее образование.

В 2021 году продолжилась работа, направленная на развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций округа:

произведен ремонт и монтаж электропроводки МБОУ СОШ № 4;

выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по объектам: «Капитальный ремонт отопления здания МКОУ СОШ № 2», «Капитальный ремонт кровли здания МКОУ СОШ № 2», «Капитальный ремонт зданий МКОУ СОШ № 6 им. Г.В. Батищева с. Гофицкое Петровского района», «Капитальный ремонт зданий МКОУ СОШ № 10 с. Донская Балка Петровского района», Капитальный ремонт зданий МКОУ СОШ № 16 п. Рогатая Балка Петровского района»;

в МКОУ СОШ № 19 проведены и оплачены работы по усилению стен спортивного зала;

в МКОУ СОШ № 10  и МКОУ СОШ № 18 проведен ремонт кабинетов;

выполнены работы по устройству канализации в МКОУ СОШ № 14;

выполнен ремонт кровли МБОУ гимназия № 1;

выполнены работы по благоустройству здания МКОУ СОШ № 15        п. Прикалаусский в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.

В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 8, МКОУ СОШ № 6 им. Г.В. Батищева, МКОУ СОШ № 17, а также естественнонаучной и технологической направленностей в МКОУ СОШ № 10, МКОУ СОШ № 18 (далее - Центры). В Центрах проведены мероприятия для обучающихся, направленные на формирование у школьников цифровых и гуманитарных компетенций, навыков работы с информацией в цифровом мире, умений работать в коллективе.

Была продолжена работа по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. В 2021 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в МКОУ СОШ № 8 с. Благодатное приобретён спортинвентарь для спортивного клуба, в МКОУ СОШ № 19 с. Шведино произведен ремонт спортивного зала.

В рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования обучающиеся 1-11 классов всех школ были вовлечены во внеурочную деятельность через посещение кружков, внеклассные мероприятия, экскурсии и т.п.

В рамках работы по совершенствованию воспитательной системы в общеобразовательных организациях в 2021 году было обеспечено проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования:

- участие обучающихся 19 школ округа в различных оценочных процедурах и исследованиях качества образования (национальные исследования качества образования, всероссийские проверочные работы, региональные проверочные работы);

- проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников;

- приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в 19 школах округа.

В результате реализации мероприятий значение индикатора «Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников» составляет 100,00%.

В 2021 году была обеспечена деятельность  муниципальных учреждений дополнительного образования округа: муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества», муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районный детский экологический центр», муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районный центр детского юношеского технического творчества», муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районная комплексная детско – юношеская спортивная школа». Ежемесячно в установленные сроки осуществлялась выплата заработной платы работникам организаций дополнительного образования. В рамках муниципальной поддержки четырем молодым специалистам в 2021 году ежемесячно выплачивались меры социальной поддержки в размере 1500,00 руб. Педагогическим работникам организаций дополнительного образования, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, ежемесячно предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения.

В 2021 году в отношении 2 организаций дополнительного образования муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» и муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районный центр детского юношеского технического творчества» была проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности. Средний балл составил 84,50.

С целью развития творческих и интеллектуальных способностей школьников в течение 2021 года проводились различного вида олимпиады, творческие конкурсы, познавательные игры и обеспечивалось участие в них обучающихся образовательных организаций округа. Информация о проведении творческих и интеллектуальных конкурсов в течение года размещалась на официальном сайте отдела образования информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

В результате реализации мероприятий значение индикатора «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно – правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы» составляет 77,50 %.

Цель 2 «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного их включения в социально-экономическую и культурную жизнь округа»

На достижение цели в 2021 году была направлена работа по организации и обеспечении отдыха и оздоровления несовершеннолетних в пришкольных лагерях и на площадках, организованных по месту жительства. Были организованы и проведены соревнования, конкурсы, акции, конференции, в том числе спортивной направленности. Информация о проведении спортивных соревнований размещалась на официальном сайте отдела образования в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Отдых и оздоровление на базе загородного лагеря не осуществлялся, так как  деятельность «Детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Родничок» (далее - МБУ ДО ДОО(п)Ц «Родничок») была приостановлена в связи с аварийностью здания пищеблока. Но деятельность МБУ ДО ДОО(п)Ц «Родничок» (выплата заработной платы работникам лагеря, оплата коммунальных услуг, расходов по вывозу опасных отходов, по разработке экологической документации) была обеспечена.

В рамках организации трудовой занятости детей были привлечены обучающиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет к трудовой деятельности в свободное от учебы и каникулярное время. Через государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Петровского района» были трудоустроены обучающиеся для работы по благоустройству территории школ и школьных дворов.

В результате реализации мероприятий значение индикатора «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» составляет - 76,26%.

Цель 3. Создание условий для сохранения и развития системы образования округа, отвечающей современным требованиям государства и общества.

В 2021 году были проведены следующие мероприятия:

- обеспечена деятельность МКУ «Центр развития и поддержки системы образования», пройдены медицинские осмотры сотрудниками отдела образования, приобретено имущество, а также обеспечено содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, проведено обслуживание компьютерных программ;

- организовано прохождение курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования;

- обеспечена деятельность отдела образования, в т.ч.: выплачена заработная плата работникам отдела образования, в установленные сроки произведена уплата налогов и закупка товаров для нужд отдела образования.

В результате реализации мероприятий значение индикатора «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в конкурсах, фестивалях профессионального мастерства, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций» составила - 40,00%».

Программа «Социальное развитие».

Ответственным исполнителем Программы является отдел социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел социального развития);

соисполнители Программы - отдел физической культуры и спорта, отдел опеки и попечительства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел опеки и попечительства), отдел муниципальных закупок администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел муниципальных закупок), отдел образования, отдел культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел культуры), отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел имущественных отношений), управление по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление по делам территорий), управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - управление муниципального хозяйства), муниципальное спортивные учреждения, МКУ «Импульс»;

участники Программы - социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее - социально ориентированные некоммерческие организации) (по согласованию); Петровское районное отделение Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Светлограда (далее - Петровская районная общественная организация ветеранов) (по согласованию); юридические лица (по согласованию); индивидуальные предприниматели, физические лица (по согласованию); инициативная группа в количестве не менее 5 граждан, каждый из которых достиг шестнадцатилетнего возраста и проживает на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее - инициативная группа граждан).

Программа включает 6 подпрограмм:

- «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»;

- «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения»;

- «Молодежь - будущее Петровского городского округа»;

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

- «Реализация полномочий по опеке и попечительству»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия».

В 2021 году в ходе реализации Программы достигнуты следующие результаты:

Цель 1. Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом и приобщение населения Петровского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В 2021 году проведено 79 массовых физкультурно-спортивных мероприятий, увеличение количества проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом составляет 131,66%. Обеспечена деятельность спортивных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края: МБУ «Светлоградский городской стадион», МБУ «ФОК Победа», МКУ «Спорткомплекс им. И.В.Смагина», МКУ «Спортивный зал села Благодатного», МКУ «ФОЦ села Сухая Буйвола», МКУ «Спортивный зал села Мартыновка». В целях пропаганды физической культуры и спорта на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт администрации) и в окружной газете «Петровские вести» размещалась информация о проведенных спортивных мероприятиях. В рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, было проведено благоустройство общественной территории стадиона в селе Донская Балка. В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» была подготовлена и направлена в министерство сельского хозяйства Ставропольского края, документация для включения в подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». Проведена государственная экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для реконструкции беговых дорожек и трибун на территории МКУ «Светлоградский городской стадион. Реализовано 2 инициативных проекта: «Обустройство футбольной площадки на ул. Высотной г. Светлограда» и «Благоустройство территории, прилегающей к зданию спортзала, с установкой уличных тренажеров» на территории с. Константиновского.

В итоге исполнения данных мероприятий доля населения Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа жителей, достигла 52,60%.

Цель 2 Программы «Сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, социальных связей», в рамках реализации которой проведены:

- мероприятия, посвященные памятным датам в Российской Федерации - Дню освобождения Ленинграда от блокады, Дню  разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, Дню окончания Второй мировой войны, Дню народного единства;

- обеспечено участие в краевом автопробеге «Эх, путь-дорожка фронтовая…» по территории округа;

- мероприятия, посвященные Дню любви, семьи и верности, благотворительные рождественские мероприятия, поздравления долгожителей округа.

Цель достигнута. Увеличение проведенных праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти в сравнении с 2019 годом составило 133,00 %.

Цель 3 Программы «Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, экономического и духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей.

По состоянию на 01 декабря 2021 года в округе функционирует 105 детских и молодежных объединений, официально незарегистрированных, но осуществляющих свою деятельность на территории округа, имеющих патриотическую, волонтерскую, творческую и иную направленность.

В 2021 году в рамках оказания поддержки молодым гражданам в сфере гражданского и патриотического воспитания были организованы и проведены мероприятия по патриотическому воспитанию детей и молодежи, в том числе окружные мероприятия по формированию активной гражданской позиции у детей и молодежи; обеспечено участие молодежных делегаций в мероприятиях разных уровней, в том числе участие победителей конкурсов окружных этапов в краевых и федеральных этапах, а также обеспечено участие 3-х представителей молодежи округа в молодёжном форуме Северо-Кавказского федерального округа «Машук». Всего в 2021 году проведено 162 мероприятия, 46 из которых онлайн, что в сравнении с 2019 годом составляет 102,22 %. Всего в 2021 году вышеуказанных мероприятиях приняло участие более 13300 человек.

В округе активно развивается волонтерское движение. Волонтеры округа в 2021 году успешно приняли участие в ряде федеральных и краевых проектах:

- с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года работали на информационно-агитационных точках  округа в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»;

- в июле 2021 года принимали участие в краевой волонтерской акции «Прививка от COVID-19»;

- участвовали в работе по оказанию помощи избирателям, являющимся инвалидами, в реализации их избирательных прав при проведении выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года на территории округа;

- с 15 октября по 14 ноября 2021 года в рамках федерального проекта «Волонтеры переписи»,  информировали жителей округа о наиболее удобных способах и возможностях  участия в переписи.

В отчетном году отметилась положительная динамика увеличения численности вовлеченных в проведенные мероприятия молодых людей, доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, в общей численности молодежи составила 82,85%, что на 2,85 % выше, чем в 2019 году.

Цель 4 Оказание содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством создания постоянно действующей системы взаимодействия с органами местного самоуправления.

В 2021 году для социально ориентированных некоммерческих организаций или с их участием проведено 32 мероприятия. Увеличение проведенных в  округе мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе общественных акций, мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций) по сравнению с 2019 годом составило 114,29 %.

В отчетном периоде была оказана имущественная поддержка:

- Петровской районной общественной организации ветеранов;

- Светлоградскому местному отделению «Всероссийское общество глухих»;

- Светлоградскому местному отделению «Всероссийское общество слепых»;

- Светлоградскому местному отделению «Всероссийское общество инвалидов»;

- Светлоградскому станичному казачьему обществу Ставропольского окружного казачьего общества Терское войсковое казачье общество;

Финансовую поддержку в размере 100,0 тыс. рублей в форме субсидии на реализацию деятельности по патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности на территории округа по итогам конкурсного отбора получила Петровская районная общественная организация ветеранов.

Оказана консультационная поддержка по вопросу участия в конкурсах социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения из бюджета Ставропольского края субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по реализации социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае, а также Фонда президентских грантов среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества:

- Петровскому Хуторскому Казачьему Обществу «Хутор Покровский»;

- Петровской районной общественной организации ветеранов;

- Светлоградскому станичному казачьему обществу Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества;

- Светлоградскому местному отделению «Всероссийское общество инвалидов»;

- Светлоградскому местному отделению «Всероссийское общество глухих»;

- Светлоградской местной организации «Всероссийское общество слепых»;

- Частному профессиональному образовательному учреждению «Многопрофильный колледж»;

- Общественной организации байкерскому клубу «Белый волк».

Проделанная работа позволила сохранить на уровне 2020 года количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих взаимодействие с органами местного самоуправления, которое составляет 8 единиц.

Цель 5. Реализация переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

За 2021 год сотрудниками отдела опеки и попечительства принято участие в 200 судебных заседаниях по защите прав и интересов несовершеннолетних, принято 55 распоряжений администрации о назначении/приостановлении/ возобновлении/прекращении денежных выплат на содержание несовершеннолетних подопечных, а также 18 о назначении выплаты на оплату коммунальных услуг приемным детям и 4 о назначении и выплате единовременного пособия усыновителю.

За 2021 год сотрудниками отдела опеки и попечительства принято участие в 35 судебных заседаниях по защите прав и интересов недееспособных было принято 19 постановлений администрации об учреждении опеки в отношении лиц признанных судом недееспособными, 2 постановления администрации о перемене опекуна, 19 постановлений администрации о разрешении на распоряжение имуществом лиц, признанных судом недееспособными, 11 недееспособных сняты с учета в связи со смертью, 1 постановление администрации о назначении второго опекуна, 2 - о направлении в ПНИ, 1 - о постановке на учет, 6 - о выдаче доверенностей от имени недееспособного.

По итогам 2021 года доля устроенных под опеку (в том числе помещённых в стационарные организации социального обслуживания) совершеннолетних недееспособных от общего числа лиц, признанных судом недееспособными, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) в приемную семью (помещенных в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за отчётный период в округе составила 100,00 %.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия» была обеспечена деятельность отдела физкультуры и спорта, а также произведена выплата заработной платы сотрудникам отдела опеки и попечительства, что позволило достичь таких высоких показателей.

Программа «Социальная поддержка граждан».

Ответственный исполнитель Программы - управление труда и социальной защиты населения Петровского городского округа Ставропольского края (далее - УТСЗН);

соисполнители Программы – отдел образования.

Программа содержит 3 подпрограммы, направленных на достижение цели Программы:

«Социальное обеспечение населения Петровского городского округа»;

«Доступная среда»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия».

Целью Программы является: «Повышение уровня и качества жизни населения Петровского городского округа Ставропольского края».

В 2021 году мерами социальной поддержки были обеспечены 25863 граждан, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 594431,76 тыс. рублей. Фактическая численность получателей мер социальной поддержки на 01 января 2022 года составила 22515 человек. Помимо этого были в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» обеспечены мерами социальной поддержки 690 человек, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 90 749,29 тыс. рублей.

В целях определения порядка взаимодействия и предоставления  различным категориям граждан мер социальной поддержки,  осуществления контроля за процедурами рассмотрения их документов и обращений, в УТСЗН действует 30 административных регламентов. В течении 2021 года постановлениями администрации утверждено 2 административных регламента, в 14 внесены изменения.

Результатом работы 2021 года стало то, что доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100,00%.

Для повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа в 2021 году на официальном сайте администрации, в т.ч. в формате «Версия для слабовидящих», была размещена информация о предоставлении мер по социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В отчетном периоде выдано 39 направлений на реабилитацию в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орлёнок», в том числе 10 детям-инвалидам в отделение «Мать и дитя» и 29 направлений детям с ограниченными возможностями здоровья.

Согласовано 13 пакетов проектной документации, выполнены требования по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Произведено оборудование адаптированного входа, приспособленного для прохода маломобильных посетителей, в том числе на креслах-колясках в муниципальных учреждениях округа: МБОУГ № 1 г. Светлоград, МКОУ СОШ  № 8 с. Благодатное, МКОУ СОШ № 11        с. Константиновское. Приобретен мобильный гусеничный подъемник для преодоления лестничных маршей, обеспечивающего автономное, безопасное и комфортное перемещение кресла-коляски по лестничному маршу как внутри, так и снаружи здания в МКОУ СОШ № 16 п. Рогатая Балка.

По итогам 2021 года:

- доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации в общей численности обратившихся инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации составила 100,00 %;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов в социальной сфере, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка в общем количестве приоритетных объектов в округе составила    63,00 %.

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Ответственный исполнитель Программы - управление муниципального хозяйства;

соисполнители - управление по делам территорий; муниципальное казенное учреждение «Содержание и эксплуатация муниципального имущества» (далее - МКУ «СЭМИ»); муниципальное бюджетное учреждения Петровского городского округа Ставропольского края «Коммунальное хозяйство» (далее - МБУ «КХ»); отдел имущественных и земельных отношений; муниципальное казенное предприятие Петровского городского округа Ставропольского края «Баня села Благодатного» (далее - МКП «Баня села Благодатного); муниципальное казенное предприятие Петровского городского округа Ставропольского края «Торгбыт» (далее - МКП «Торгбыт»);

участники - жители округа (по согласованию).

Программа включает 4 подпрограммы:

«Благоустройство Петровского городского округа»;

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия».

Достигнутые в отчетном году результаты реализации Программы выглядят следующим образом:

Цель 1. Создание благоприятных и безопасных условий проживания в округе, в рамках выполнения которой в 2021 году проведены следующие работы:

- обеспечен сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в общественных местах на территории округа, с дальнейшим направлением на обработку и утилизацию. Общий объем собранных твердых коммунальных отходов составил 11,05 тыс. тонн;

- предоставлены субсидии за счет средств бюджета округа МУП ПГО СК «Торгбыт» и МКП ПГО СК «Баня села Благодатного» на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения;

- произведены кронирование ветвей деревьев и спил аварийных деревьев на территории округа;

- проведены мероприятия по содержанию в надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии территорий кладбищ площадью 91,65 га;

- произведена закупка 22 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;

В отчетном периоде реализовано 8 проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах:

«Благоустройство кладбища в хуторе Соленое Озеро Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Благоустройство территории сквера, прилегающего к МУП ПГО СК «Центральный рынок» по адресу: ул. Комсомольская, 58 в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16 «а» (второй этап) в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Благоустройство территории зоны отдыха, расположенной по адресу: ул. Ледовского, 2 «а» в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Благоустройство парка по улице Советская, 22 в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Благоустройство сквера «Победа» по адресу: ул. Шоссейная, 13          с. Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Ремонт центральной аллеи в сквере по ул. Почтовой поселка Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края»;

« Обустройство общественной территории по улице Ленина, 39 «а» в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края».

По итогам 2021 года:

- доля площади округа, на которой обеспечено поддержание санитарно-эпидемиологического состояния в общей площади округа, подлежащей благоустройству составила 100,00%;

- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2021 году составил 1,84 рублей на рубль.

Цель 2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа.

В 2021 году проведены следующие работы:

- сокращено потребление электроэнергии на уличное освещение в связи с установкой энергосберегающих ламп в фонарях уличного освещения, а также с установкой новых 444 фонарей уличного освещения в 2021 году;

- увеличена протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2,27 км в 2021 году.

В соответствии с отклонением проекта генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края и направлением его на доработку с вынесением повторно на публичные слушания на 2022 год, проведение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не представлялось возможным. Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству схем, актуализация которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осталась на уровне 2020 года и составила 60,00%.

По итогам 2021 года снижение объемов потребления энергетических ресурсов в отчетном году составило 3,00%.

Цель 3. Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах.

В 2021 году проведены следующие работы:

- произведена актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа;

- своевременно вносились взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность, в сумме 93648,50 рублей; согласованы акты приемки оказанных услуг и выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- осуществлен контроль и приемка выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах:

г. Светлоград, ул. Высотная, д. 1 - ремонт фасада и фундамента;

г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 7 - ремонт внутридомовой системы водоотведения;

г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 - ремонт внутридомовой системы водоотведения;

г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 16 - ремонт крыши;

г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 50 - ремонт крыши.

В 2021 году доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества составила 49,90 %.

Программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края».

Ответственный исполнитель Программы - отдел культуры;

соисполнители - администрация, отдел имущественных отношений, МБУ КХ, муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

соисполнители - индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность на территории округа (по согласованию), население округа (по согласованию).

На достижение цели Программы направлены 2 подпрограммы:

«Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

Целью Программы является: «Сохранение и развитие культуры Петровского городского округа Ставропольского края».

Вся сеть функционирующих культурно-досуговых учреждений в 2021 году сохранена и составляет 24 клубных учреждения, насчитывает 56 объектов (работа сельского филиала МКУК «ДК п. Рогатая Балка» «Клуб п. Горного» приостановлена из-за аварийного состояния здания).

В учреждениях культуры округа в 2021 году осуществляли деятельность 326 клубных формирований (что на 2 единицы больше показателю прошлого года) различной направленности: самодеятельного и прикладного творчества; духовно-нравственного, патриотического, экологического, краеведческого, правового воспитания; досуговые. Посещают клубные формирования 4 922 человека (прирост 23 человека к показателю 2019 и 2020 года).

В течение 2021 года была обеспечена деятельность учреждений культурно-досугового типа: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры, выплачивались меры социальной поддержки работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности и по подготовке учреждений к отопительному сезону. В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» в МКУК «ДК с. Ореховка» были приобретены новые театральные кресла в количестве 240 шт., новая одежда сцены и новое звуковое оборудование. За счет средств местного бюджета осуществлен текущий ремонт фасада здания МКУК «Дом культуры села Гофицкого», в МКУК «Дом культуры села Шведино» произведен монтаж водопровода и канализации. Проведен очередной этап капитального ремонта здания МКУК «ЦДК г. Светлограда». Выполнены следующие виды работ: монтаж металлического каркаса ступеней полов, бетонирование и гидроизоляция полов, монтаж деревянного настила полов, монтаж ламината, монтаж акустических панелей, монтаж проемов в помещении звукооператора, окраска стен, монтаж подвесной системы потолка, монтаж потолочных панелей, окраска потолка, монтаж пожарной лестницы, демонтаж и монтаж системы отопления, монтаж технологических кабелей.

В 2021 году уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности составил     100,00 %.

Развитие музейного дела в округе  осуществляется двумя муниципальными музеями округа МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И. Бельгарова» и МКУК «Народный музей села Сухая Буйвола», деятельность которых была обеспечена в течение 2021 года: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры, выплачивались меры социальной поддержки работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности и по подготовке учреждений к отопительному сезону.

Муниципальными музеями в 2021 г. организовано 76 выставок и выставочных проектов (в 2020 г. - 67 шт.).

В результате реализации мероприятий количество посетителей муниципальных музеев составило 6075 человек. Это на 2682 человека больше показателя 2020 года.

Вся сеть функционирующих библиотек в 2021 году сохранена, в МКУК «Петровская централизованная библиотечная система» входит 22 библиотеки.

В течение 2021 года была обеспечена деятельность муниципальных библиотек округа: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры, выплачивались меры социальной поддержки работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности и по подготовке учреждений к отопительному сезону.

В отчетном периоде библиотеками округа проведено 961 мероприятие, в которых приняли участие 27045 человек; осуществлена закупка новых книг в количестве 6029 экземпляров, электронный каталог пополнился 18483 записями. На 31 декабря 2021 года его объем составил 410008 экземпляров. Число пользователей муниципальных библиотек в 2021 году составило 35572 человека. Доля пользователей муниципальных библиотек в общей численности населения округа составила 38,80 %.

Библиотеки МКУК ПЦБС максимально приближены к населению территориально, уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности в 2021 году составил 100,00 %.

В систему дополнительного образования детей в сфере культуры  округа входят 2 учреждения дополнительного образования: городская МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа», имеющая 5 сельских филиалов, и городская МБУ ДО «Светлоградская детская художественная школа».

В 2021 году в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры обучалось 654 человека, из них в МБУДО «СДХШ» - 193 чел. в МКУДО «СРДМШ» - 461 чел.

В течение 2021 года была обеспечена деятельность учреждений дополнительного образования в сфере культуры: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры, выплачивались меры социальной поддержки работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности и по подготовке учреждений к отопительному сезону.

В результате реализации мероприятий доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составила 5,80%.

Организационно-методическую деятельность на территории округа осуществляет МБУК «Организационно-методический центр», которым в 2021 году осуществлялась организация конкурсов, фестивалей, издание методических пособий, организация и проведение семинаров, мастер-классов (в т.ч. в онлайн режиме) для руководителей учреждений культурно-досугового типа, проведено 5 фестивалей, 9 семинаров, 3 совещания, 6 мастер-классов, создано 5 методических пособий. В отчетном периоде свой профессиональный уровень повысили 292 работника культуры.

Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры МБУК «Организационно-методический центр». По итогам обобщения и анализа информации значение итогового показателя составило - 90,25 балла.

В результате реализации мероприятий доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Культура» составила 8,10 %.

В рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, осуществлены следующие мероприятия:

- «Приобретение аттракциона для сквера им. А.П. Гайдара города Светлограда Петровского городского округа Ставропольского края»;

- «Благоустройство площади муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры в поселке Рогатая Балка» Петровского городского округа Ставропольского края»;

- «Обустройство территории, прилегающей к памятнику «Воинам-односельчанам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн» в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края»;

- «Благоустройство прилегающей территории к зданию МКУК «Дом культуры села Ореховка» в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края»;

- «Благоустройство общественной территории прилегающей к МКУК «Дом культуры села Гофицкого» в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края».

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» выполнен комплексный капитальный ремонт зданий МКУК «Дом культуры села Донская Балка» и МБУ ДО «Светлоградская детская художественная школа».

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» дома культуры села Донская Балка и села Благодатного получили гранты на укрепление материально-технической базы. На данные средства в 2021 году учреждения приобрели мебель, а Дом культуры села Благодатного ещё и звуковое оборудование. Так же выплачены денежные поощрения двум работникам культуры, ставшим победителями краевого конкурса лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ставропольского края.

На территории округа расположено 66 (шестьдесят шесть) объектов культурного значения, из них 64 (шестьдесят четыре) регионального значения и 2 (два) федерального значения.

В 2021 году продолжилась работа по обеспечению круглосуточного функционирования мемориалов «Вечный Огонь». Были заключены муниципальные контракты на поставку и транспортировку природного газа к 10-ти мемориалам «Огонь Вечной Славы» (в г. Светлограде; с. Высоцкое;     с. Гофицкое; с. Донская Балка; с. Константиновское; с. Просянка;                   с. Шведино; с. Благодатное; с. Сухая Буйвала, п. Рогатая Балка). В плановом порядке проводится техническое обслуживание газового оборудования на указанных мемориалах.

В 2021 году при проведении обследования объектов культурного наследия было выявлено, что два памятника («Братская могила 5 военнопленных, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г.», 1942, расположенная по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, 200 м севернее педучилища и «Обелиск воинам-односельчанам, погибшим в 1941-1945 гг.», 1970, расположенный по адресу: Ставропольский край, Петровский район, с. Шангала, центр села) требуют ремонтно-реставрационных работ. В 2021 году на указанные выше объекты была подготовлена научно-проектная (сметная) документация на проведение ремонтно-реставрационных работ (капитального ремонта) объектов культурного наследия за счет средств целевых субсидий, предоставляемых в рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2018 года № 592-п, а так же воинских захоронений, в рамках федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 09 августа 2019 года № 1036.

В 2021 году оформлено право собственности на 1 объект культурного наследия.

В результате реализации мероприятий доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» в 2021 году составляет 5,00 %.

Программа «Управление финансами».

Ответственный исполнитель Программы - финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - финансовое управление);

соисполнитель - МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Программа включает 2 подпрограммы:

«Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия».

Цель программы: «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского городского округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами».

По итогам реализации Программы в 2021 году были достигнуты следующие ожидаемые результаты реализации Программы.

В целях достижения запланированного процента исполнения бюджета Петровского городского округа Ставропольского края  по расходам (далее - бюджет округа) в 2021 году финансовым управлением осуществлялся ежемесячный мониторинг выполнения главными распорядителями средств бюджета округа по реализации Решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - Решение о бюджете), включающих в себя необходимость своевременного принятия нормативных правовых актов администрации в целях реализации Решения о бюджете.

Исполнение расходных обязательств Петровского городского округа Ставропольского края в 2021 году составил 88,40%, что на 6,90% ниже запланированного значения. Невыполнение данного показателя обусловлено тем, что в 2021 году за счет субсидий из бюджета Ставропольского края заключены долгосрочные муниципальные контракты со сроком исполнения обязательств в 2022 году:

- по управлению муниципального хозяйства  на ремонт автомобильных дорог - общая сумма неисполненных обязательств, подлежащих оплате в 2022 году, составила 94731,59 тыс. рублей;

- по отделу культуры на капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы МКУК ЦДК г. Светлоград - общая сумма неисполненных обязательств, подлежащих оплате в 2022 году, составила 164 501,75 тыс. рублей.

Таким образом, общая сумма неисполненных обязательств в 2021 году составила 259233,34 тыс. рублей, или 10,22% от общего объема расходов бюджета городского округа. Неиспользованные остатки субсидий на ремонт автомобильных дорог и на капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы МКУК ЦДК г. Светлоград, остатки средств местного бюджета на софинансирование субсидий будут направлены на те же цели в 2022 году.

По результатам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края в течение 2020 года округ занял 1-е место, сохранив свое присутствие в группе муниципалитетов с высоким качеством управления муниципальными финансами.

По итогам 2020 года рейтинг Петровского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом составил 85,27 баллов (приказ министерства финансов Ставропольского края от 28 мая 2020 г. № 122).

Так же в 2021 году округ стал победителем XIV Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» и обладателем Диплома II степени. Итоги конкурса официально объявлены 01 июля 2021 года.

В целях повышения эффективности расходов и качества управления средствами бюджета округа, постановлением администрации от 16 сентября 2019 г. № 1901 утвержден Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Порядок). В соответствии с Порядком финансовым управлением в 2021 году был проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств округа за 2020 год.

Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа -78,40 балла, что выше плановой оценки на 7,40 балла, но ниже по сравнению с предыдущим годом на 0,9 балла.

Программа «Управление имуществом».

Ответственный исполнитель Программы - отдел имущественных  отношений;

соисполнители - МКУ «СЭМИ»;

участники - МУП ПГО СК «Торгбыт».

Цель Программы - «Эффективное использование муниципального имущества Петровского городского округа»

Достижение цели обеспечивается за счет реализации 2 подпрограмм Программы:

«Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия.

В 2021 году специалистами отдела имущественных отношений проводилась целенаправленная работа по повышению эффективности управления муниципальной собственностью»:

- арендаторам муниципального имущества, в том числе земельных участков было разослано 1321 уведомлений о размере арендной платы. Проведено 483 сверок взаимных расчетов по договорам аренды за пользование земельными участками;

- зарегистрировано право собственности на 84 объекта недвижимости и 8 земельных участков. Подано 165 заявлений о прекращении и регистрации прав муниципальных учреждений и предприятий при передаче недвижимого имущества.

В отчетном периоде в соответствии с планом приватизации муниципального имущества на 2021 год подлежало приватизации 8 нежилых зданий. В целях проведения приватизации подготовлено 8 отчетов независимых оценщиков о начальной стоимости приватизируемого имущества. Было подготовлено и проведено 12 процедур приватизации. В результате проведенной приватизации было продано 4 объекта недвижимости. В бюджет округа поступило 5673,15 тыс. рублей.

Специалисты отдела имущественных отношений производили непрерывный контроль за использованием имущества, поступлением арендной платы, а также выявлением арендаторов просрочивших платежи по договорам аренды муниципального имущества и договорам аренды земельных участков. С арендаторами проводилась разъяснительная, а также претензионно-исковая работа, по взысканию задолженности и расторжению договоров аренды. Сумма взысканной задолженности по арендной плате, в результате претензионной работы, составляет 3324,87 тыс. рублей. Сумма взысканной задолженности по арендной плате в результате исковой работы, составляет 5733,92 тыс. рублей. Всего за 2021 год отделом имущественных отношений проадминистрировано поступлений в бюджет округа на сумму  48 389,63 тыс. рублей.

В 2021 году выполнение плановых назначений поступлений в бюджет округа доходов от использования недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящегося в муниципальной собственности округа, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена составило 159,50 %.

Программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры».

Ответственный исполнитель Программы - отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел планирования территорий и землеустройства);

соисполнители Программы - отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля);

участники  Программы - жители Петровского городского округа Ставропольского края (по согласованию).

Программа содержит 3 подпрограммы:

«Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»;

«Обеспечение жильем молодых семей»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия».

Цель 1. Регулирование градостроительной деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края.

В рамках реализации в округе отдельных функций в области градостроительства в 2021 году было выдано: 22 разрешения на строительство; 71 уведомление о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 23 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию; 74 уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности; 26 градостроительных планов земельного участка; 4 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

По результатам исполнения 3 муниципальных контрактов для муниципальных нужд подготовлены 22 межевых плана.

В государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и федеральную государственную информационную систему территориального планирования внесено 1670 сведений, документов и материалов.

В 2021 году разработаны проект генерального плана и правил землепользования и застройки округа.

Однако в связи с устранением замечаний по итогам работы согласительной комиссии, утверждение генерального плана округа запланировано на 2022 год (до 01 июля 2022 года).

В результате проделанной работы в 2021 году:

площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в течение 3 лет и площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства в течение 5 лет, составила 0,00 кв.м.;

площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2021 году составила 5,73 га и соответствует плановым показателям;

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составила 25,53 кв.м., что превысило плановые показатели в связи с увеличением площади жилых помещений при вводе в эксплуатацию в течение 2021 года, а также уменьшением количества жителей Петровского городского округа Ставропольского края в 2021 году.

Цель 2. Создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы жителей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В течении 2021 года в рамках реализации в округе организации деятельности по улучшению жилищных условий жителей, проживающих на территории  округа, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, отделом жилищного учета, строительства и муниципального контроля осуществлялась постановка на учет  и актуализация списков молодых семей, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, являющихся многодетными родителями, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет, малоимущих граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. На учет поставлено 25 молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В 2021 году из запланированных Программой 9 семей, свидетельство (извещение) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения получила только 1 молодая семья, так как Постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 года № 625-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», из бюджета Ставропольского края было выделено средств на обеспечение социальной выплатой только 1 семьи.

Таким образом, доля молодых семей, получивших социальную выплату и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях составила 2,00 %  (план - 85,00 %).

Из граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, за счет средств бюджета округа обеспечиваются только малоимущие граждане. Иные категории граждан самостоятельно могут улучшить жилищные условия или быть обеспечены жильем за счет средств краевого и (или) федерального бюджетов. Самостоятельно улучшили свои жилищные условия, а также за счет средств краевого и федерального бюджетов только 33 человека. Таким образом, доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2021 году составила 10,20 % из запланированных 34,50 %.

Программа «Формирование современной городской среды».

Ответственный исполнитель Программы - управление муниципального хозяйства;

соисполнители - администрация, отдел культуры;

участники - физические и юридические лица.

Программа содержит 1 подпрограмму - «Современная городская среда», направленную на достижение цели Программы: «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского городского округа Ставропольского края».

В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроены следующие общественные территории:

пешеходная зона ул. Ленина города Светлограда - выполнены работы по укладке брусчатки - 4478 кв.м. и асфальта - 3898 кв.м., установке аллейных бордюров - 998 шт., дорожных бордюров - 704 шт., лотков водоотводных - 606 шт. и бетонных ограждений - 65 шт., установке уличных светильников - 62 шт., урн - 42 шт., скамеек - 18 шт., велопарковок - 4 шт., арт - объекта - 1 шт.;

- пешеходная зона по ул. Тургенева города Светлограда (от ул. Красная до ул. Комсомольская) - выполнены работы по укладке брусчатки - 4478 кв.м. и асфальта - 1820 кв.м., установке аллейных бордюров - 429 шт., дорожных бордюров - 347 шт., полусфер бетонных - 30 шт., уличных светильников - 54 шт., светильников грунтовых - 240 шт., урн - 24 шт., скамеек - 24 шт., велопарковок - 4 шт.

В целях вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству в период с 24 апреля по 30 мая 2021 года проведено рейтинговое голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, по результатам которого победителем признан сквер им. Ю.А. Гагарина по улице Николаенко города Светлограда.

Разработана предпроектная документация – визуализации концепции благоустройства общественной территории: «Аллея по ул. 9-е Января в городе Светлограде», однако принятие и оплата выполненных работ по разработке дизайн-проекта благоустройства общественной территории «Аллея по улице 9-е Января в городе Светлограде» и ее сметной документации не осуществлены, так как подрядная организация  не выполнила вышеуказанные работы в сроки, установленные муниципальным контрактом.

По итогами  2021 года:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству составила 6,48 %;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству достигла 65,62 %;

- доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями от общего количества индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) с собственниками (пользователями) которых заключены соглашения о благоустройстве сохранена на уровне 2020 года и составила 100,00 %;

- доля дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы - 100,00 %;

- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий  - 999,00 рублей на рубль.

Программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества».

Ответственный исполнитель Программы - отдел по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациями и мобилизационной подготовке администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел по общественной безопасности);

соисполнители Программы - отдел социального развития; отдел закупок; отдел образования;  отдел физической культуры и спорта; управление по делам территорий; УТСЗН; отдел культуры; МКУ «МЦ «Импульс»; муниципальные образовательные организации; муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательное формирование Петровского городского округа Ставропольского края» (далее - аварийно спасательное формирование); муниципальные спортивные учреждения; муниципальные учреждения культуры;

участники Программы - казачьи общества, зарегистрированные на территории округа и внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - казачьи общества) (по согласованию); отдел МВД России по Петровскому городскому округу (далее - ОМВД по Петровскому городскому округу) (по согласованию); филиал по Петровскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю (далее - филиал по ПР ФКУ УИИ УФСИН) (по согласованию); государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Петровского района» (по согласованию); государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Петровская районная больница» (по согласованию); государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Петровский центр социального обслуживания» (по согласованию); общественное объединение правоохранительной направленности «Ангел» (далее - ООПН «Ангел») (по согласованию).

Программа включает 5 подпрограмм, направленных на достижение 4 целей Программы:

«Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, профилактика проявлений этнического и религиозного экстремизма на территории Петровского городского округа ставропольского края»

«Муниципальная поддержка казачества»;

«Профилактика правонарушений и незаконного оборота наркотиков»;

«Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» и общепрограммные мероприятия.

Цель 1. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в округе.

В 2021 году в рамках формирования общероссийской гражданской идентичности населения округа на базе традиционных нравственных ценностей народов России учреждениями образования и культуры округа проведено 63 мероприятия, в том числе выставки, флеш-мобы, акции.

В правовом информационном центре, созданном при МКУК «Петровская централизованная библиотечная система», оказывалась помощь мигрантам в поиске необходимой правовой информации с помощью информационных ресурсов библиотек и справочно-правовой системы «Консультант-Плюс». Всего информационная помощь правового характера в сфере миграции в 2021 году была оказана 28-ми гражданам.

В 2021 году межведомственная комиссия по вопросам добровольного переселения в Петровский городской округ Ставропольского края соотечественников, проживающих за рубежом, приняла положительное решение о согласовании кандидатуры в отношении 6-ти соотечественников.

На официальном сайте администрации  в разделе «Координационные и совещательные органы» освещена деятельность Межведомственной комиссии по вопросам добровольного переселения в Петровский городской округ Ставропольского края соотечественников, проживающих за рубежом.

В рамках  осуществления профилактических и пропагандистских мер, направленных на предупреждение межнациональных и этноконфессиональных конфликтов, этнического и религиозного экстремизма на территории округа в 2021 году  организовано и проведено 113 мероприятий.

В населенных пунктах округа осуществлялась деятельность советов мира и дружбы.

Ежедневно через интернет-портал государственной системы мониторинга проводился мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений.

В целях информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории  округа были размещены 8 баннеров, в населенных пунктах распространены листовки в количестве 2020 шт., в ходе проведенных массовых мероприятий распространено 1680 единиц сувенирной продукции (ручки канцелярские, карманные и настенные календари, флеш-накопители) с логотипами профилактической направленности. В результате объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета округа на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма составил 19,00 рублей на рубль.

Проведен анкетный опрос с целью оценки эффективности мероприятий, осуществленных в рамках реализации субсидии на информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике идеологии терроризма на территории округа, и с целью оценки состояния межнациональных отношений в  округе.

В результате проведенных мероприятий доля населения округа, считающего состояние межнациональных отношений в округе стабильным, в общей численности лиц, участвовавших в анкетировании в 2021 году составила 55,00 %.

Цель 2. Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры.

В отчетном периоде в целях создания условий для развития казачьих обществ, сохранения обычаев и обрядов казачества были проведены мероприятия, направленные на сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе концерты казачьих коллективов, конкурсы народных творческих коллективов, которые освещались в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации.

В соответствие с требованиями приказа Федерального агентства по делам национальностей России от 06 апреля 2020 № 45 «Об утверждении Типового положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ» проведены консультации казачьим обществам по подготовке новых редакций уставов.

Среди казачьих обществ проведен конкурс на предоставление субсидии за счет средств бюджета округа, победителем которого признано Петровское Хуторское Казачье Общество «Хутор Покровский». Денежные средства  в размере 100 тысяч рублей были израсходованы на проведение мероприятий по военно-патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности, развитию и сохранению казачьей культуры, традиций и обычаев на территории округа.

В результате проведенных комплексных мероприятий в 2021 году увеличение участников мероприятий, направленных на популяризацию казачьей культуры в округе в сравнении с 2019 годом составило 111,11 %.

Цель 3. Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории округа, а также мер по противодействию незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ.

В 2021 году в рамках создания и развития межведомственной системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка проведено 6 заседаний штаба народных дружин округа. Отделом МВД России по Петровскому городскому округу проведено обучение народных дружинников основам охраны общественного порядка, профилактики и пресечения правонарушений в количестве - 111 человек, администрацией проведены конкурсы «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружинник».

В отчетном периоде осуществлялась деятельность комиссий:

- комиссии по профилактике правонарушений на территории округа - 4 заседания;

- административной комиссии - 31 заседание;

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - 27 заседаний;

- антинаркотической комиссии - 5 заседаний.

В целях реализации комплекса профилактических мер, направленных на снижение масштабов незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, пропаганду здорового образа жизни в 2021 году проведен комплекс мероприятий, направленных на антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни, среди них первый и второй этапы акции «Мы против наркотиков» конкурс видеороликов «Я выбираю жизнь», конкурс плакатов «Здоровым быть - МОДНО!».

Среди обучающихся муниципальных образовательных организаций проведено социально-психологическое тестирование на предмет выявления несовершеннолетних, входящих в «группу риска», а также проведено экспресс-тестирования на предмет выявления немедицинского потребления несовершеннолетними наркотических и психотропных веществ.

Проводились информационо-пропагандисткие мероприятия:

- в социальных сетях МКУ МЦ «Импульс» публиковал социальные видеоролики антинаркотической направленности;

- распространялись листовки, содержащие информацию о работе телефона доверия и телеграмм-канале антинаркотической комиссии в Ставропольском крае;

- в образовательных учреждениях на темы антинаркотической направленности и агитацию здорового образа жизни проводились классные часы, внеклассные мероприятия,  лектории, беседы, индивидуально-групповые консультации, круглые столы, родительские собрания, индивидуальные беседы с педагогической и родительской  общественностью.

В 2021 году с лицами, освободившихся из мест лишения свободы проведено 27 индивидуальных бесед, а также в их адрес направлено 23 информационных письма.

По результатам 2021 года увеличение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни в сравнении с 2019 годом составило 133,33 %.

Цель 4. Создание условий по обеспечению защиты населения и территории округа от террористической угрозы, чрезвычайных ситуаций, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в рамках которой в 2021 году:

- обеспечено реагирование дежурно-диспетчерского персонала системы-112 на все поступившие по единому номеру «112» вызовы (сообщения). Поступило 24826 вызовов, на все осуществлено реагирование. Спасено 227 человек;

- обеспечено профессиональное обучение персонала системы-112 в количестве 8 человек.

В результате доля населения округа, охваченного системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» от общего числа населения округа, проживающего в населенных пунктах, в которых имеется техническая возможность доступа к данной системе в 2021 году составляет 100,00 %.

Для обеспечения безопасности на муниципальных социально-значимых объектах проделана следующая работа:

- охранными предприятиями обеспечена охрана 3-х муниципальных объектов (МБОУ «Гимназия № 1»; МБОУ «Лицей № 3»; МБОУ СОШ № 4);

- осуществлена установка систем видеонаблюдения в 7-ми образовательных организациях (МКОУ СОШ № 2; МКОУ СОШ № 6; МКОУ СОШ № 7; МКОУ СОШ № 10; МКОУ СОШ № 14; МКОУ СОШ № 15; МКОУ СОШ № 19);

- осуществлена закупка металлодетекторов арочных для 4-х объектов культуры ( МКУДО СРДМШ;  МБУДО СДХШ; МКУК «Дом культуры села Благодатного»; МКУК «Дом культуры села Высоцкого»);

- ручными металлодетектарами обеспечены все общеобразовательные учреждения, за исключением МКОУ СОШ № 7, 16 дошкольных учреждений, а также МКУ ДО «Дом детского творчества» и МКУ «Спортивный комплекс им. И.В. Смагина»;

- выполнены работы по монтажу и наладке системы экстренного голосового оповещения на 2-х объектах спорта (МКУ «Спортивный комплекс им. И.В.Смагина»; МКУ «Светлоградский городской стадион»);

- произведено обустройство 6-ти образовательных организаций целостными периметральными ограждениями (МКДОУ детский сад комбинированного вида № 8 «Малютка»; МКОУ СОШ № 7; МКОУ СОШ   № 17; МКОУ СОШ№ 19; МКОУ СОШ № 8; МКДОУ ДСОВ с приоритетным осуществлением деятельности по позновательно-речевому направлению развития детей № 34 «Золотой ключик»).

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета округа на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях в 2021 году составил - 19,00 рублей.

Программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

Ответственный исполнитель Программы - отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений).

Соисполнители Программы - отделы и органы администрации; Совет депутатов; муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» (далее - МКУ «МФЦ в Петровском районе СК».

Программа содержит 6 подпрограмм, направленных на достижение 6 целей Программы:

«Развитие муниципальной службы»;

«Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости органов местного самоуправления»;

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;

«Организация и проведение мероприятий на территории Петровского городского округа»;

«Информатизация органов местного самоуправления»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия».

Цель 1. Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих.

Одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления в 2021 году являлось усовершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы и повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальных служащих.

Так, в рамках реализации обозначенной задачи в течение всего отчетного периода осуществлялся мониторинг изменений законодательства Российской Федерации о муниципальной службе. В рамках мониторинга 9 правовых актов актуализированы в соответствии с действующим законодательством. В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края 14 правовых актов администрации Петровского городского округа разработаны и утверждены, из них 8 актуализированы. Данные нормативные правовые акты регулируют  вопросы муниципальной службы.

В течение 2021 года было организовано обучение:

- для 14-ти муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, по образовательной программе в области противодействия коррупции, с последующим получением ими удостоверений о повышении квалификации;

- для 17-ти муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по образовательной программе в области противодействия коррупции, с последующим получением ими удостоверений о повышении квалификации;

- для 43-х муниципальных служащих по различным направлениям деятельности муниципальной службы по программам «Деловой русский язык и делопроизводство в органах госвласти и местного самоуправления», «Основы муниципальной службы».

На вакантную должность из кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы в 2021 году назначено 8 кандидатов.

Еще одним инструментом повышения эффективности муниципального управления в 2021 году являлось формирование у населения округа нетерпимого отношения к проявлению коррупции, повышению правосознания населения округа.

В отчетном периоде 2021 года изготовлена и распространена на территории округа печатная продукция антикоррупционной направленности: календари карманные на 2021 год и календари карманные на 2022 год, календари-домик на 2021 и на 2022 годы, разработан и изготовлен баннер, призывающий к антикоррупционному поведению граждан и организаций.

Количество изготовленной печатной продукции (календарей, плакатов, буклетов, брошюр, баннеров и т.д.) антикоррупционной направленности – 785 единиц.

В результате реализации в 2021 году комплекса мероприятий, направленных на повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих, доля муниципальных служащих, признанных соответствующими замещаемой должности муниципальной службы, на основании решения аттестационной комиссии в общей численности муниципальных служащих составила 100,00 %.

Цель 2. Формирование открытого информационного пространства на территории Петровского городского округа, удовлетворяющего требования реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения публичности деятельности органов местного самоуправления.

В отчетном периоде успешно осуществлялась реализация механизмов эффективного информационного взаимодействия с населением, в том числе и через официальные информационные ресурсы в сети «Интернет» - аккаунты администрации и главы округа в социальных сетях «Инстаграм», «Одноклассники», «В контакте».

В целях формирования открытого информационного пространства на территории округа было организовано эффективное взаимодействие администрации с печатным средством массовой информации, действующим на территории округа (газета «Петровские вести»), по вопросам освещения деятельности органов местного самоуправления  округа.

Для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации активно использовалась газета «Вестник Петровского городского округа» - печатное средство массовой информации, учрежденное решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края.

По итогам 2021 года общее количество информационных сообщений и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления округа, опубликованных в печатных СМИ составило 585 единицу. Из них наиболее значимых информационных сообщений (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления округа), опубликованных в печатных СМИ, составило 81 единицу.

Количество информационных ресурсов, в которых освещена деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа сохранилось на уровне 2020 года и составило 7 единиц.

Цель 3. Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

В отчетном периоде обеспечено своевременное внесение в раздел Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией государственной информационной системы Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» сведений об 1 муниципальной услуге, в отношении которой разработан и утвержден административный регламент. В разделе «Реестр муниципальных услуг (функций) государственной информационной системы Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» проведена актуализация сведений об 11 муниципальных услугах, предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации.

В 2021 году в соответствии с поручениями министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 29 июля 2021 года           № 08-5173  «Об организации мероприятий по переводу МСЗУ в электронный формат», от 09 августа 2021 года  № 08-5391 «О готовности к запуску МСЗУ на ПГС 2.0 посредством ЕПГУ» на безвозмездной основе переведены в электронный вид 40 муниципальных услуг.

Распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 августа 2021 г. № 490-р назначены ответственные должностных лица за предоставление муниципальных социально значимых услуг в электронном виде с использованием инфраструктуры единого портала государственных и муниципальных услуг (ПГС 2.0).

Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в электронном виде, от общего количества услуг, включенных в план-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг за отчетный период составила 62,50 %.

В отчетном периоде проведены мероприятия, направленные на повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ в Петровском районе СК». В целях снижения административных барьеров, обеспечен доступ граждан к получению услуг по принципу «одного окна», в том числе возможность подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства.

Количество наиболее востребованных муниципальных услуг, предоставленных по принципу «одного окна» в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» в 2021 году составляло 20 единиц.

Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края», от общего числа опрошенных заявителей, в отчетном периоде составила 99,40%.

Результатом проделанной работы стало, то что доля населения Петровского городского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре, в общей численности населения Петровского городского округа в 2021 году составила 100,00 %.

Цель 4. Организация и проведение официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа, в рамках реализации которой в течение 2021 года на территории сельских населенных пунктов округа проводились официальные мероприятия, организовано награждение жителей в целях поощрения и мотивации их личной деятельности:

- принят 21 правовой акт администрации о награждении жителей  округа;

- в режиме видеоконференции организовано и проведено 12 официальных мероприятий с участием руководства округа, а также на территории округа организованы и проведены 22 встречи с представителями краевых органов власти;

- 211 жителям округа вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма администрации.

В отчетном периоде целевой индикатор «Количество официальных мероприятий, проведенных на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа» перевыполнен почти в 3 раза и составил 34 единицы при плане 12.

Цель 5. Внедрение информационных технологий в систему муниципального управления Петровского городского округа.

В 2021 году обеспечено техническое обслуживание автоматизированных рабочих мест и бесперебойная работа сетевого оборудования, осуществлялся постоянный контроль за качеством функционирования ЕИАС, СУФД, АС «Бюджет», ИС «Кадры государственных и муниципальных служащих Ставропольского края», 1С: «Субсидии», ППО АИСТ «ГБД», ГИС «ГМП» . Эффективно использовались средства на программное обеспечение, приобретение, ремонт и техническое обслуживание сетевого компьютерного оборудования.

В отчетном периоде были приобретены расходные материалы и комплектующие для заправки картриджей, ПО Альт Рабочая станция, компьютерная техника, МФУ, сервер, оказание услуг по предоставлению ресурса виртуального хостинга сайта администрации, техническое сопровождение СЭД «Дело», услуги информационно-правовой системы КонсультантПлюс и др.

По итогам 2021 года доля оснащенности современными автоматизированными рабочими местами отделов администрации Петровского городского округа от общего числа рабочих мест в отделах администрации Петровского городского округа составила 100,00 %.

б) Устойчивое развитие и модернизация экономики:

Программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата».

Ответственный исполнитель Программы - отдел стратегического планирования и инвестиций администрации (далее - отдел стратегического планирования и инвестиций);

соисполнители - отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации (далее - отдел развития предпринимательства), отделы и органы администрации;

участники - юридические и физические лица, реализующие инвестиционные проекты на территории  Петровского городского округа Ставропольского края (далее - субъекты инвестиционной деятельности) (по согласованию); средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченные в реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (далее - средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики, региональный проект «Адресная поддержка на предприятиях») (по согласованию); субъекты малого и среднего предпринимательства Петровского городского округа Ставропольского края (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - субъекты МСП, включая ИП и самозанятых) (по согласованию); потребители товаров, работ и услуг на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее - потребители товаров, работ и услуг) (по согласованию)

Программа содержит 4 подпрограмм, направленных на достижение 4 целей Программы:

«Формирование благоприятного инвестиционного климата»;

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»;

«Совершенствование системы стратегического управления (планирования)»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» и общепрограммные мероприятия».

Цель 1. Повышение инвестиционной активности на территории Петровского городского округа Ставропольского края.

Мониторингом охвачено более 1140 хозяйствующих субъектов, ведущих инвестиционную деятельность на территории округа. В 2021 году на территории округа  шла реализация 17 инвестиционных проектов, в ходе реализации которых хозяйствующими субъектами освоено 3302,82 млн. рублей и создано 206 новых рабочих мест.

В целях повышения инвестиционной привлекательности округа администрацией проведена работа по следующим направлениям:

1) сформирована и поддерживается в актуальном состоянии нормативная правовая база в области инвестиционной деятельности.

2) на сайте администрации создана интернет-страница «Инвестиционный портал», которая содержит:

- инвестиционный паспорт Петровского городского округа Ставропольского края;

- информацию о планах и результатах заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края, протоколы его заседаний.

- информацию об инвестиционных площадках;

- информацию об инвестиционных проектах, планируемых к реализации и реализуемых на территории округа;

- схему взаимодействия органов местного самоуправления и инвесторов при прохождении административных процедур в сфере земельных отношений и строительства;

- перечень имущества находящегося в собственности округа;

- описание мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности;

- канал прямой связи инвесторов с руководством округа;

- ссылку на интернет - портал об инвестиционной деятельности Ставропольского края.

Регулярно размещалась информация, объявления для субъектов инвестиционной деятельности в социальной сети Instagram (investicii_petrovskii_okrug), на официальном сайте администрации, а также на аккаунте главы округа.

По итогам 2021 года индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 173,97 %.

Цель 2. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка

По данным Единого государственного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01 января 2022 года в округе зарегистрировано 1798 субъектов МСП, из них 1603 индивидуальных предпринимателей и 195 юридических лиц, кроме того специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» применяет 1135 налогоплательщик.

В рамках Программы на реализацию мероприятий по популяризации и развитию предпринимательства на территории округа в 2021 году из бюджета округа использовано 140,00 тыс. рублей, были  проведены: XIII ежегодный конкурс по парикмахерскому искусству и ногтевому сервису, торжественное мероприятие посвященное празднованию на территории округа Дня российского предпринимательства, а также чествование предпринимателей, принявших активное участие в социально-экономическом развитии округа.

В целях совершенствования и координации работы в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и решения социально - экономических задач проводились заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, а также вебинары, семинары, конференции, тренинги   организованные совместно с АО «Корпорация МСП», Союз «Торгово-промышленная палата СК», обособленным подразделением Северо-Кавказское АО «ПФ» СКБ Контур», НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», НО МК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», НО «Фонд развития промышленности Ставропольского края», Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой службы России № 3 по Ставропольскому краю.

Потребительский рынок округа является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики и является одной из важнейших отраслей жизнеобеспечения, характеризующих уровень жизни населения. В отчетном году в округе осуществляли работу 451 объект розничной торговли, причем на долю объектов по продаже продовольственных товаров приходилось 54,80% общего их числа.

Фактическая обеспеченность населения округа площадью торговых объектов в расчете на 1,00 тыс. населения в 2021 году составила 706,00 кв.м., что превышает установленный норматив (260,00 кв. м. на 1,0 тыс. населения) в 2,70 раза.

В отчетном году на территории округа определено 16 площадок для проведения еженедельных ярмарок, где было организовано 602 торговых места. Проведено 150 ярмарок, 1586 участников реализовали продукцию на сумму 26,35 млн. рублей, что в 1,5 раза больше показателя 2020 года.

Сеть общественного питания представлена 46 объектами (закусочными, кафе, столовыми, барами) на 2154 посадочных мест.

Бытовые услуги населению оказывали 230 субъектов МСП, численность работающих в данной сфере составляла более 480 человек.

В целях повышения эффективности контроля исполнения законодательства, регулирующего деятельность на потребительском рынке, в том числе по ликвидации торговли в неустановленных местах, уполномоченными на составление протоколов об административных правонарушениях предусмотренных ст. 9.4. Закона Ставропольского края        № 20-кз «Самовольное осуществление деятельности в сфере торговли» совместно с сотрудниками полиции в 2021 году проведено 216 рейдовых мероприятий, составлено 14 протоколов об административном правонарушении.

Введение ограничений постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» оказали существенное влияние на потребительский рынок. По предварительным статистическим данным розничный товарооборот по полному кругу предприятий по итогам отчетного года составил 3 729,42 млн. рублей.

По оценочным показателям 2021 года:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения по предварительной оценке составляет 353,40;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 24,60%.

Цель 3. Определение направлений и ожидаемых результатов социально-экономического развития округа.

В рамках координация стратегического управления и мер бюджетной политики в 2021 году:

- утверждены изменения в стратегию социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года (решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 18 февраля 2021 года № 9 «Об утверждении изменений в стратегию социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденную решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 14 декабря 2018 года № 196»);

- проведен мониторинг реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года  за  2020 год в соответствии с Планом мероприятий по реализации стратегии (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 июля 2021 г. № 1209 «Отчет о ходе реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года»);

- проведен мониторинг реализации плана мероприятий по  реализации стратегии (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 мая 2021 г. № 812 «О ходе выполнения в 2020 году Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года»);

- разработан и одобрен администрацией прогноз социально-экономического развития округа на период 2022-2024 годов (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 12 ноября 2021 г. № 1785 «Об одобрении проекта решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»);

- внесены изменения в прогноз социально-экономического развития округа на долгосрочный период распоряжениями администрации от 25 января 2021 г. № 21-р «О внесении изменений в прогноз социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 708-р» и от 28 декабря 2021 г. № 898-р «О внесении изменений в прогноз социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 708-р (в ред. от 25 января 2021 г. № 21-р)»;

- актуализированы муниципальные программы;

- обеспечена государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- нормативная правовая база поддерживалась в актуальном состоянии:

внесены изменения:

- в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ;

- в Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 мая 2018 г. № 736 (в ред. от 22 сентября 2021 г. № 1530).

В рамках проведения мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования округа в 2021 году отделом стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края ежеквартально проводился мониторинг реализации 14 муниципальных программ округа:

«Развитие образования»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Социальное развитие»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

«Культура Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Управление финансами»;

«Управление имуществом»;

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»;

«Развитие сельского хозяйства»;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»;

«Формирование современной городской среды»;

«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»;

«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

Результаты мониторинга муниципальных программ были размещены   на официальном сайте администрации в разделе «Экономика».

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сводный годовой доклад о ходе реализации Программ был рассмотрен на заседании администрации и утвержден постановлением администрации от 27 апреля 2021 г. № 683 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год».

По итогам 2020 года среднее отклонение фактических значений показателей социально - экономического развития округа от прогнозируемых» составило 51,40 %.

Программа «Развитие сельского хозяйства».

Ответственный исполнитель Программы - отдел сельского хозяйства;

соисполнитель Программы - управление по делам территорий;  управление муниципального хозяйства; отдел образования; МБУ ПГО СК «КХ»; МКУ «МЦ «Импульс»;

участники - сельскохозяйственные товаропроизводители округа; хозяйствующие субъекты) (по согласованию); население (по согласованию); волонтеры (по согласованию).

Программа включает 3 подпрограммы:

«Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства»;

«Охрана окружающей среды»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия».

Цель 1. Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Петровском городском округе Ставропольского края.

В 2021 году в рамках развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, создание условий для устойчивого развития сельских территорий была проделана следующая работа:

- утверждены условия проведения соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых  культур и состав комиссии по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2021 году постановлением администрации от 27 мая 2021 г. № 831;

- проведено заседание комиссии городского округа по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур;

- подведены и утверждены итоги соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в округе постановлением администрации № 1357 от 20 августа 2021 г. «О подведении итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2021 году в Петровском городском округе Ставропольского края»;

- 24 декабря 2021 года проведено совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур, на котором были вручены награды 40 работникам сельского хозяйства;

- проведены энтомологическое обследование и аккарицидная обработка пастбищ в поселке Рогатая Балка, селах Высоцкое и Благодатное. Установлена эффективность противоклещевой обработки;

- произведен  мониторинг развития животноводства в хозяйствах всех категорий;

- приобретена биологическая продукция для искусственного осеменения КРС;

- проведено 6 обучающих семинаров для специалистов сельскохозяйственных организаций, обеспечено участие специалистов отдела сельского хозяйства, сельскохозяйственных организаций в 15 краевых семинарах, выставках, совещаниях.

По оценочным показателям 2021 года индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 144,10 %.

Цель 2. Стабилизация экологической ситуации.

В рамках  повышение уровня экологической безопасности на территории  округа следующая работа:

выявлено и ликвидировано 43 стихийных свалки;

проведено 13 мероприятий по обеспечению чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории  округа;

на водных объектах были установлены 20 запрещающих знаков «Купание ЗАПРЕЩЕНО» и 20 запрещающих знаков «Выход на лед ЗАПРЕЩЕН»;

проведено 57 экологических субботников;

в средствах массой информации размещено 54 публикаций экологической направленности, размещенных составило;

проведен окружной этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2020 - 2021»;

с жителями округа проводились разъяснительные мероприятия по соблюдению чистоты и порядка на территории округа в формате бесед и посредством размещения объявлений на информационных стендах, СМИ, информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», распространялись памятки.

По итогам 2021 года:

количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности составило 57 единиц;

доля населения округа, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения  округа, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод - 85,00 %.

Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения».

Ответственный исполнитель Программы - управление муниципального хозяйства;

соисполнитель - управление по делам территорий; МБУ «КХ»;

участники - жители округа (по согласованию); индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки по муниципальным маршрутам (далее - перевозчики) (по согласованию); хозяйствующие субъекты (по согласованию).

Целью Программы является комплексное развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры, отвечающей интересам граждан и общества.

На достижение цели Программы направлены 2 подпрограммы:

«Развитие улично - дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия».

В 2021 году общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 23,25 км, в т.ч. асфальтобетон - 17,25 км, щебеночное покрытие - 6,00 км, также отремонтировано 4,36 км тротуаров. Обеспечено зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Были отремонтированы автомобильные дороги и тротуары в г. Светлоград - ул. Горная, ул. Горького, ул. Шевченко, ул. Ботаническая, ул. Кисличанская, пер. Украинский, ул. Матросова, ул. Калинина, ул. Высотная, ул. Мира, ул. Партизанская, 2-й пер. Калинина, ул. Садовая, ул. Ленина, ул. Почтовая, ул. Комсомольская, ул. Тургенева, ул. 1-я Фабричная; с. Шведино - ул. Подгорная, ул. Мостовая, ул. Ленина, ул. Советская; с. Николина Балка – пер. Почтовый, пер. Тургеневский, ул. Подгорная, пер. Центральный; с. Сухая Буйвола - ул. Выездная, ул. Подлесная, ул. Зелёная; с. Благодатное - ул. Чкалова, ул. 2-я Северная; с. Кугуты - ул. Железнодорожная; пос. Маяк ул. Красная, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Центральная; автомобильная дорога «Подъезд к поселку Пшеничный»; с. Шангала - ул. Молодежная, ул. Заречная.

В рамках реализации основного мероприятия «Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» с привлечением из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов осуществлен ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения: в селе Кугуты - ул. Железнодорожная; в поселке Маяк - ул. Красная, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Центральная; в городе Светлограде - ул. Калинина, ул. Почтовая, ул. Садовая, ул. 1-я Фабричная; с. Шведино, ул. Ленина, ул. Советская; автомобильная дорога «Подъезд к поселку Пшеничный».

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов составил 19,00 рублей на рубль.

В 2021 году в рамках реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах реализовано 3 проекта:

«Устройство и ремонт тротуара по улице Красная в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Ремонт дорог общего пользования по улице Заречная, улице Молодежная села Шангала Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Обустройство остановочных павильонов по улице 60 лет Октября, улице Садовая, улице Бассейная, улице Правды в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края».

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах составил 1,58 рублей на рубль.

За отчетный год выполнено обустройство опасных участков автомобильных дорог искусственными дорожными неровностями - 27 шт., обустроено 14 пешеходных переходов, установлены 158 знака, 332 метра пешеходного ограждения, выполнена установка светофорного объекта в городе Светлограде (пересечение улиц Комсомольская - Шевченко), обеспечено содержание всех светофорных объектов.

В 2021 году протяженность  автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа, отвечающих нормативным требованиям составила 472,30 км.

2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программ за отчетный год.

Достижение целей Программ и решение задач подпрограмм Программ характеризуют 62 целевых индикатора и 159 показателей решения задач.

В отчетном периоде не достигнуты 8 индикаторов достижения целей Программ (далее - целевые индикаторы) по следующим программам:

1. «Развитие образования» - не достигнуты 2 запланированных целевых индикатора:

«Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» - основная причина: расчет показателя производился по количеству проживающих детей дошкольного возраста в 2020 году, и в связи с общим уменьшением количества детей, посещающих дошкольные организации  округа, по причине миграционных процессов населения, имеющих детей дошкольного возраста.

«Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы» - основная причина: расчет планового показателя осуществлялся исходя из прежней методики расчета. С 2021 года расчет данного показателя министерством просвещения РФ ведется на основании выгрузки АИС «Навигатор дополнительного образования Ставропольского края». Данный показатель является показателем регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и среднекраевой показатель на конец 2021 года должен был составить 76,00%. Таким образом, достигнутый показатель по округу в 2021 году выше установленного среднекраевого значения.

2. «Управление финансами» - «Исполнение расходных обязательств Петровского городского округа Ставропольского края» составило 88,40% при плане 95,30%. Это связано с тем, что в 2021 году не в полном объеме израсходованы средства за счет субсидий из бюджета Ставропольского края на ремонт автомобильных дорог и на капитальный ремонт и улучшение материально-технической базы учреждений культуры (заключены долгосрочные муниципальные контракты со сроком исполнения в 2022 году).

3. «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» - «Среднее отклонение фактических значений показателей социально - экономического развития округа от прогнозируемых» составило в отчетном периоде 51,40 % (план - 10,00%). На точность прогнозирования оказало влияние  значительное расхождение прогнозных значений показателей производства продукции растениеводства и фактических значений, что вызвано неблагоприятными погодными условиями 2020 года.

4. «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах» в 2021 году составил 1,58 рублей на рубль (план 1,69 рублей на рубль). Значение индикатора не достигнуто, в связи с уменьшением объемов привлеченных средств субсидии из краевого бюджета по причине образовавшейся экономии по результатам конкурсных процедур.

5. «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры». В связи с тем, что из запланированного обеспечения социальной выплатой 9 семей, в соответствии с Постановлением Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 № 625-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», из бюджета Ставропольского края было выделено средств на обеспечение социальной выплатой только 1 семьи, не достигнуты следующие индикаторы:

- «Количество молодых семей, получивших свидетельство (извещение) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» составило - 1 единицу при плане 9 единиц;

- «Доля молодых семей, получивших социальную выплату и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» составила 2,00% из запланированных 85,00%;

- «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» - 10,20% при плане 34,50%;

В отчетном периоде не достигнуты 8 показателей решения задач подпрограмм Программ (далее - показатели) по следующим Программам:

1. «Развитие образования» - В 2021 году «Количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования» составило 3760 человек при плане 4340 человек. Основная причина, повлиявшая на достижение данного показателя, связана с аварийным состоянием здания пищеблока МКУ ДО ДООЦ «Родничок»  и как следствие - приостановление деятельности загородного лагеря, который ежегодно в летний период охватывает услугами дополнительного образования не менее 700 детей.

2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - 2 показателя:

«Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству схем, актуализация которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» осталась на уровне 2020 года и составила 60,00%, вместо плановых 100,00 %. Данный показатель напрямую зависит от генерального плана округа, утверждение которого перенесено на 2022 год в связи с устранением замечаний по итогам работы согласительной комиссии;

В связи с изменением экономической ситуации и наличием рисков снижения в 2021 году доходов местного бюджета были введены ограничения по финансированию расходов местного бюджета. На основании изложенных причин финансирование мероприятия «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» было сокращено, в связи с этим значение показателя «площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ремонт (нарастающим итогом)» осталось на уровне 2020 года и составила 24,30 кв.м., вместо запланированных 44,30 кв.м.

3. «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» - 2 показателя:

«Количество посещений киновидеопоказов» составило 13192 единиц, при плане 20880 единиц. Основная причины снижения планового значения показателя - МБУК «Петровский организационно-методический центр» (кинозал «Дружба») был вынужден приостанавливать работу и обслуживание пользователей в ноябре, согласно изменений к Постановлению Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края»;

Показатель «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах» не достигнут в связи с уменьшением объемов привлеченных средств субсидий из краевого бюджета по причине экономии образовавшейся по результатам конкурсных процедур, в результате его значение составило 1,75 рублей на рубль, вместо плановых 1,88 рублей на рубль.

4. «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» - так как в 2021 году конкурсный отбор субъектов МСП для предоставления грантов за счет средств бюджета проводился дважды, но оба раза признан не состоявшимся по причине несоответствия документов, представленных субъектами предпринимательства, требованиям Порядка предоставления грантов за счет средств бюджета округа, то «количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (нарастающим итогом)» составило 0 единиц.

5. «Развитие сельского хозяйства» - изменение конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающие в связи с этим колебания цен, все это привело к тому, что доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур составила 80,00% при плане 92,00%.

6. «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» - Не достигнут показатель «Количество установленных границ населенных пунктов», так как установление границ населенных пунктов производится в соответствии с утвержденным генеральным планом округа, утверждение которого перенесено на первую половину 2022 года.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей решения задач за 2021 год приведены в приложении № 1.

3. Сведения о степени соответствия кассовых расходов бюджета округа на реализацию Программ, фактических объемов налоговых расходов бюджета округа, фактических расходов участников Программ и фактических расходов за счет других источников финансового обеспечения Программ их запланированному уровню

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренный программами, на 2021 год - 2408254,91 тыс. рублей, из которых средства бюджета округа - 2388030,67 тыс. рублей или 99,16%, внебюджетные средства - 20224,24 тыс. рублей или 0,84%.

С учетом изменений в сводную бюджетную роспись общий объем финансирования Программ из бюджета округа на 31 декабря 2021 года увеличился до 2802301,91 тыс. рублей. Кассовое исполнение бюджетных назначений за 2021 год - 2470275,99 тыс. рублей или 88,15% к уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2021 году ниже среднего уровня произведены расходы при реализации муниципальных программ «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (35,90%), «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» (56,88%), «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (62,81%), по остальным 11 Программам кассового исполнение расходов бюджета округа выше среднего уровня.

Основными направлениями, на которые были предусмотрены средства бюджета округа в 2021 году стали:

образование - 39,51 %;

социальная поддержка населения - 28,77 %;

культура - 8,96 %;

дорожное хозяйство - 6,58 %;

жилищно-коммунальное хозяйство - 3,86 %.

На реализацию Программ в отчетном году из бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) было привлечено                   1778242,72 тыс. рублей, включая субвенции и субсидии из федерального бюджета, кассовое исполнение составило 1493450,54 тыс. рублей или 83,98%.

Более 90,00% средств, привлеченных из краевого бюджета, приходится на Программы:

«Социальная поддержка граждан» - 47,56 %;

«Развитие образования» - 34,96 %;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - 7,11%;

«Культура Петровского городского округа Ставропольского края» - 4,27 %.

Из внебюджетных источников на реализацию Программ было привлечено 3332693,40 тыс. рублей:

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» -  3302820,00 тыс. рублей - средства хозяйствующих субъектов на реализацию инвестиционных проектов;

«Развитие сельского хозяйства» - 5001,10 тыс. рублей - средства хозяйствующих субъектов на приобретение биологической продукция для искусственного осеменения и на проведение агрохимического обследования земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения.

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» - 550,91 тыс. рублей - средства молодых семей на приобретение (строительство) жилого помещения.

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - 22915,34 тыс. рублей - средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах и взносы жителей МКД на капремонт;

«Культура Петровского городского округа Ставропольского края» - 592,85 тыс. рублей - средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - 561,25 тыс. рублей - средства юридических и физических лиц на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах;

«Социальное развитие» - 251,95 тыс. рублей - средства физических лиц на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах.

В ходе реализации Программ в отчетном периоде не применялись налоговые льготы и иные меры муниципального регулирования за счет средств бюджета округа, налоговые расходы бюджета округа также отсутствуют.

Сведения о финансировании в 2021 году Программ представлены в приложении № 2.

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей Программ в части, касающейся хода реализации соответствующих Программ.

Для управления программами в декабре 2020 года утверждены детальные планы-графики реализации Программ на 2021 год, в которых отражены реализуемые основные мероприятия, контрольные события, характеризующие ход выполнения основных мероприятий и ответственные лица.

В отчетном периоде было запланировано к выполнению 554 контрольных событий основных мероприятий Программ (далее - контрольные события), из которых выполнены 541 контрольное событие (муниципальные услуги оказаны в полном объеме, проведены запланированные в рамках программ мероприятия, и они дали ожидаемые результаты). Не в полном объеме выполнено 5 контрольных событий.

Информация о выполнении контрольных событий основных мероприятий Программ

| № п/п | Наименование Программы | Доля выполненных контрольных событий, (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Социальное развитие | 100,00 |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 100,00 |
| 3 | Культура Петровского городского округа Ставропольского края | 100,00 |
| 4 | Управление финансами | 100,00 |
| 5 | Управление имуществом | 100,00 |
| 6 | Развитие сельского хозяйства | 100,00 |
| 7 | Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества | 100,00 |
| 8 | Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления | 100,00 |
| 9 | Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата | 98,65 |
| 10 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 97,37 |
| 11 | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | 94,74 |
| 12 | Формирование современной городской среды | 90,91 |
| 13 | Развитие образования | 94,00 |
| 14 | Развитие градостроительства, строительства и архитектуры | 86,67 |

Не выполнены 8 контрольных событий или 1,44% от запланированных к достижению в 2021 году по 3 программам:

1. «Развитие образования»;

2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

3. «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры».

Наибольшее количество невыполненных контрольных событий по Программе «Развитие образования» (5 единиц). Причина невыполнения - нарушение сроков исполнения контрактов подрядчиками.

По Программе «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» не выполнены 2 контрольных события. В связи с отсутствием заявлений от заинтересованных лиц на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, не выполнено контрольное событие 8 «Схема размещения рекламных конструкций актуализирована» основного мероприятия «Подготовка документов в целях реализации функций округа в сфере рекламы».

В связи с устранением замечаний по итогам работы согласительной комиссии и учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 23 ноября 2021 года, было принято распоряжение главы округа от 25 ноября 2021 г. № 64-р «Об отклонении проекта генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края и направлении его на доработку». Утверждение генерального плана округа перенесено на 2022 год в срок до 01 июня 2022 года, по этой причине контрольное событие 7 «Разработка и утверждение генерального плана и правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края осуществлены» основного мероприятия «Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства» не выполнено.

Вышеуказанные обстоятельства послужили причиной не выполнения контрольного события «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлено» Программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

На ряду с невыполненными контрольными событиями имеются 5 контрольных событий, выполненные не в полной мере. Так по программам «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и «Формирование современной городской среды» выполнены не в полной мере по 2 взаимосвязанных контрольных события, предусматривающие принятие выполненных работ и оплату выполненных работ. Причиной невыполнения стало нарушение подрядчиками условий контрактных обязательств.

По Программе «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» не в полной мере выполнено контрольное событие 9. «Протокол заседания конкурсной комиссии, реестр субъектов МСП получателей муниципальной поддержки на официальном сайте администрации размещены», так как протоколы заседаний конкурсной комиссии по отбору субъектов МСП для предоставления грантов за счет средств бюджета округа на официальном сайте администрации были размещены, но реестр  субъектов МСП, получателей муниципальной поддержки, в 2021 году не размещался в связи с тем, что конкурс  на предоставление грантов субъектам МСП за счет средств бюджета округа был признан не состоявшимся, финансовая поддержка субъектам МСП, осуществляющим свою деятельность на территории округа, за счет средств бюджета округа в отчетном году не оказывалась.

При проведении мониторинга реализации Программам за 2021 год были выявлены факторы, не позволившие дать более полную и объективную оценку хода реализации по следующим Программ:

- в нарушении п. 51 и п. 511 методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ, не были внесены изменения в детальный план-график по Программе «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» и, как следствие, не предусмотрены контрольные события, детально характеризующее ход выполнения основного мероприятия «Повышение уровня безопасности населения округа и защищенности критически важных объектов от террористических угроз», с указанием сроков наступления контрольных событий по установке систем видеонаблюдения в 7-ми образовательных организациях, закупке металлодетекторов арочных для 4-х объектов культуры и ручных металлодетекторов для 1-го объекта спорта и для 35-ти объектов образования. Вышеуказанные обстоятельства не позволили дать объективную оценку реализации программы;

- в программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» не были внесены изменения в соответствии с приказом финансового управления Петровского городского округа Ставропольского края от 01 декабря 2021 г. № 122 «Внесение изменений в сводную бюджетную роспись Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов, утвержденную приказом финансового управления Петровского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 145» (не было добавлено основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»);

- в нарушении п. 32  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ не были внесены изменения в Программу «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения». Программа не была приведена в соответствие с приказом финансового управления от 03 июня 2021 года № 48 «Внесение изменений в сводную бюджетную роспись Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов, утвержденную приказом финансового управления Петровского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 145». Необходимость внесения изменений связана не только с переименованием основного мероприятия «Реализация уличных и квартальных инициатив» на «Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края», но и существенно затрагивает характеристику данного мероприятия, так как в существующем виде не отражает степень участия населения и вклад участников реализации проектов (населения, организаций и других внебюджетных источников) в реализацию инициативных проектов в неденежной форме (материалы и другие формы);

- в программе «Формирование современной городской среды», основное мероприятие «Мониторинг исполнения собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) заключенных соглашений о благоустройстве» с 2021 года не реализуется, а значения  индикатора «Доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями от общего количества индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) с собственниками (пользователями) которых заключены соглашения о благоустройстве» и показателя «Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями (нарастающим итогом)» задачи 2 «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Петровского городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории» отражаются вплоть до 2024 года. Отсутствие основного мероприятия и контрольных событий, посредством которых определяется степень решения задачи, приводит к несообразности вышеуказанной задачи. Так как в соответствии с п. 15 методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ: «Решение задачи подпрограммы осуществляется посредством реализации конкретного основного мероприятия (конкретных основных мероприятий)»;

- в программе «Управление имуществом»:

имеющейся индикатор достижения цели Программы не в полной мере количественно и качественно характеризует ход реализации Программы;

характеристика мероприятия «Обеспечение приватизации и перепрофилирование объектов недвижимого муниципального имущества (передача неиспользуемых, пустующих объектов)» содержит не все сведения, в частности не отражены конкретные меры и действия получения доходов от приватизации.

5. Оценка эффективности реализации Программ.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, постановлением администрации от 27 февраля 2019 г. № 445 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 21 апреля 2021 г. № 632), на основе сведений ответственных исполнителей муниципальных программ, представленных в установленном порядке по итогам реализации в отчетном году действующих Программ и информации о кассовом исполнении бюджета округа за отчетный год, финансовым управлением проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год.

Для определения оценки эффективности реализации муниципальных программ проведен анализ:

степени достижения целей Программ (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальных программ к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий   подпрограмм муниципальных программ, определяющей качество управления муниципальными программами.

Оценку кассового исполнения расходов бюджета округа выше среднего уровня получили 11 Программ, ниже среднего уровня произведены расходы при реализации Программ «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (35,9%), «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» (56,9%), «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (62,8%).

Анализ эффективности реализации Программ за 2021 год свидетельствует о положительной динамике в достижении целей и решении задач, установленных в муниципальных программах.

Из 14 Программ 10 получили оценку «выше плановой», 1 муниципальная программа оценена с плановой эффективностью, 3 получили оценку «ниже плановой».

Улучшили свои результаты следующие Программы:

«Развитие сельского хозяйства» - оценка эффективности за 2020 год имела значение «неэффективная», а за 2021 год стала «выше плановой»;

«Социальная поддержка граждан» - оценка эффективности улучшена со значения «плановая» за 2020 год до значения «выше плановой» за 2021 год;

«Социальное развитие» - оценка эффективности улучшена со значения «плановая» за 2020 год до значения «выше плановой» за 2021 год;

«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» - оценка эффективности улучшена со значения «плановая» за 2020 год до значения «выше плановой» за 2021 год;

«Культура Петровского городского округа Ставропольского края» – оценка эффективности улучшена со значения «ниже плановой» за 2020 год до значения «выше плановой» за 2021 год;

«Формирование современной городской среды» - оценка эффективности улучшена со значения «ниже плановой» за 2020 год до значения «выше плановой» за 2021 год;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - оценка эффективности улучшена со значения «ниже плановой» за 2020 год до значения «плановая» за 2021 год.

Однако несколько Программ ухудшили свои результаты:

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - оценка эффективности за 2020 год имела значение «выше плановой», а за 2021 год стала «ниже плановой». Снижение итоговой оценки эффективности связано с тем, что из трех индикаторов достижения целей значение одного индикатора не достигнуто, не выполнено одно основное мероприятие и одно контрольное событие. Основные причины –невыполнение контрактных обязательств подрядчиками, заключение муниципальных контрактов на долгосрочный период;

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» – оценка эффективности за 2020 год имела значение «выше плановой», а за 2021 год стала «ниже плановой». Из 16 индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм не достигнуто 4 показателя (из них 3 показателя в связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета), итоговая оценка эффективности снижена в связи с тем, что не достигнутые показатели имеют значительные весовые коэффициенты.

Программа «Развитие образования» за 2020 год имела значение «выше плановой», а за 2021 год стала «ниже плановой». Из 5 индикаторов достижения целей значения 3-х индикаторов не достигнуты, итоговая оценка эффективности снижена в связи с тем, что не достигнутые показатели имеют значительные весовые коэффициенты.

Результаты оценки эффективности реализации  Программ за 2021 год говорят об изменении в лучшую сторону качества подготовки Программ, осуществленной ответственными исполнителями Программ в 2021 году. Система целеполагания большинства Программ связана с системой целевых индикаторов и показателей решения задач Программ, которые характеризуют достижение целей Программ. Прослеживается четкая взаимосвязь между результатами реализации основных мероприятий Программ с объемами финансового  обеспечения, направленного на их реализацию.

В целом, итоги оценки эффективности реализации Программ в 2021 году свидетельствуют о росте эффективности реализации Программ по сравнению с 2020 годом.

Результаты оценки эффективности реализации Программ в 2021 году представлены в приложении 4.

6. Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм Программ или Программ в целом начиная с очередного финансового года, а также о начале реализации новых основных мероприятий подпрограмм Программ.

С 1 января 2021 года в соответствии с перечнем Программ, утвержденным распоряжением администрации от 27 декабря 2017 г. № 01-р (в редакции 24 мая 2021 г. № 320-р), на территории округа действуют 14 Программ, в т.ч. 13 - со сроком реализации на 2021 - 2026 годы и 1 Программа, «Формирование современной городской среды», со сроком реализации на 2018 - 2024 годы, которая разработана в соответствии требованиями федерального законодательства.

1. В целях повышения в 2022 году эффективности и качества реализации Программ:

1.1. Отделам и органам администрации - ответственным исполнителям Программ (подпрограмм), в особенности Программ «Развитие образования», «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», признанных по результатам оценки эффективности реализации Программ за 2021 год «ниже плановой», повысить качество управления Программами, в том числе обеспечить:

1.1.1. Повышение эффективности планирования целевых индикаторов и показателей решения задач (далее - показателей);

1.1.2. Полноту предоставления сведений о выполнении основных мероприятий Программ;

1.1.3. Комплексность системы показателей, их увязку с реализуемыми основными мероприятиями и ресурсным обеспечением Программ;

1.1.4. Своевременную актуализацию Программ в соответствии с п.32 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1.5. Своевременное и полное выполнение контрольных событий, содержащихся в детальных планах-графиках реализации Программ на 2022 год. При выявлении отклонений от сроков выполнения контрольных событий принимать меры по недопущению срывов сроков либо минимизации отклонений от сроков наступления контрольных событий.

1.2. Отделам и органам администрации - ответственным исполнителям Программ (подпрограмм), представить в срок до 01 июня 2022 года в отдел стратегического планирования и инвестиций и финансовое управление предложения о внесении изменений в Программы, предусматривающих корректировку индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм на 2022 - 2026 годы:

1.2.1. В соответствии с п. 15 и 151 методических указаний по разработке и реализации Программ:

1.2.1.1. Отделу образования скорректировать весовые коэффициенты, присвоенные цели 1 «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования округа Ставропольского края равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей» программы «Развитие образования».

1.2.1.2. Управлению муниципального хозяйства обеспечить корректировку Программы «Формирование современной городской среды» в связи с отсутствием с 2021 года мероприятий, посредством которых осуществляется решение задачи 2 «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Петровского городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории».

1.2.2. В соответствии с п. 18 методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ:

1.2.2.1. Отделу жилищного учета, строительства и муниципального контроля в Программе «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» обеспечить корректировку плановых значений  индикаторов достижения целей и показателей решения задач:

«Количество молодых семей, получивших свидетельство (извещение) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения»;

«Доля молодых семей, получивших социальную выплату и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

«Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях».

1.2.2.2. Отделу имущественных отношений в программе «Управление имуществом»:

провести анализ путей, средств и методов достижения цели  Программы;

дополнить индикатором достижения цели, характеризующим количественное и (или) качественное управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности округа;

расширить характеристику мероприятия «Обеспечение приватизации и перепрофилирование объектов недвижимого муниципального имущества (передача неиспользуемых, пустующих объектов)», отразив конкретные меры и действия получения доходов от приватизации.

2. В целях достижения стратегических целей и задач:

2.1. Отделам и органам администрации - ответственным исполнителям Программ:

2.1.1. Активизировать в 2022 году работу по привлечению максимально возможного объема средств федерального и краевого бюджетов в 2023 году в рамках участия округа в государственных программах Российской Федерации, государственных программах и региональных проектов Ставропольского края с последующим их включением в Программы.

2.1.2. Обеспечить своевременную и качественную подготовку необходимой документации для представления в сроки, установленные  ответственными исполнителями  государственных программ и региональных проектов Ставропольского края, заявок на получение субсидий за счет средств краевого бюджета на реализацию мероприятий Программ.

2.1.3. Провести анализ рисков достижимости установленных в Программах значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач на 2022 и 2023 годы, направленных на исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В случае обоснованных рисков не достижения плановых значений индикаторов целей и показателей решения задач, подготовить подробное обоснование необходимости  корректировки значений показателей, предоставив данные  материалы в отдел стратегического планирования и инвестиций, финансовое управление до формирования обоснований бюджетных ассигнований на 2023 год.

7. Предложения о применении мер ответственности к должностным лицам ответственных исполнителей (соисполнителей) Программ (подпрограмм).

В ходе проведения оценки эффективности реализации Программ за 2021 год не выявлена прямая связь невыполнения и недобросовестного исполнения должностных обязанностей ответственными исполнителями (соисполнителями) Программ: «Развитие образования», «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», реализованных с оценкой «ниже плановой».

Основания для применения мер ответственности к должностным лицам ответственных исполнителей (соисполнителей) Программ (подпрограмм) отсутствуют.

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                       Ю.В.Петрич