- ОТЧЕТ

управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края о проделанной работе за 2021 год

В рамках дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа выполнена работа по комплексному развитию улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры, а именно произведены следующие работы:

Общая протяженность отремонтированных в 2021 году автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 23,25 км, в т.ч. асфальтобетон – 17,25 км, щебеночное покрытие – 6,0 км., также отремонтировано 4,36 км тротуаров. Обеспечено зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Были отремонтированы автомобильные дороги и тротуары в г. Светлоград – ул. Горная, ул. Горького, ул. Шевченко, ул. Ботаническая, ул. Кисличанская, пер. Украинский, ул. Матросова, ул. Калинина, ул. Высотная, ул. Мира, ул. Партизанская, 2-й пер. Калинина, ул. Садовая, ул. Ленина, ул. Почтовая, ул. Комсомольская, ул. Тургенева, ул. 1-я Фабричная; с. Шведино – ул. Подгорная, ул. Мостовая, ул. Ленина, ул. Советская; с. Николина Балка – пер. Почтовый, пер. Тургеневский, ул. Подгорная, пер. Центральный; с. Сухая Буйвола - ул. Выездная, ул. Подлесная, ул. Зелёная; с. Благодатное – ул. Чкалова, ул. 2-я Северная; с. Кугуты – ул. Железнодорожная; пос. Маяк ул. Красная, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Центральная; автомобильная дорога «Подъезд к поселку Пшеничный»; с. Шангала – ул. Молодежная, ул. Заречная.

В 2021 году выполнено обустройство опасных участков автомобильных дорог искусственными дорожными неровностями – 27 шт., обустроено 14 пешеходных переходов, установлены 158 знака, 332 метра пешеходного ограждения, выполнена установка светофорного объекта в городе Светлограде (пересечение улиц Комсомольская – Шевченко), обеспечено содержание всех светофорных объектов.

В отчетном периоде перевозки пассажиров и багажа на территории  округа осуществлялись по 28 муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

По итогам 2021 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа, отвечающих нормативным требованиям составила 472,3 км.

Запланированный объем финансирования на реализацию мероприятий Программы на 2021 год составлял 144821,26 тыс. рублей. С учетом изменений, внесенных в бюджет в течение отчетного года, объем финансовых назначений на 31 декабря 2021 года составил 258868,71 тыс. рублей. Были увеличены объемы финансирования по подпрограмме «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» за счет предоставления из краевого бюджета субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В целях повышения качества и комфорта городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству составила 65,62%.

В 2021 году в рамках муниципального контракта                                                    № 0121600005620000093 от 10.07.2020 с ООО «Арт-Строй» на благоустройство пешеходной зоны ул. Ленина города Светлограда для обеспечения муниципальных нужд выполнены работы по укладке брусчатки– 4478 кв.м и асфальта – 3898 кв.м, установке аллейных бордюров – 998 шт., дорожных бордюров – 704 шт., лотков водоотводных – 606 шт. и бетонных ограждений – 65 шт., установке уличных светильников – 62 шт., урн – 42 шт., скамеек – 18 шт., велопарковок – 4 шт., арт – объекта – 1 шт. В рамках муниципального контракта № 0121600005621000050 от 13.04.2021 с ООО «СМУ-7» на благоустройство пешеходной зоны по ул. Тургенева города Светлограда (от ул. Красная до ул. Комсомольская) для обеспечения муниципальных нужд выполнены работы по укладке брусчатки - 4478 кв.м и асфальта – 1820 кв.м, установке аллейных бордюров – 429 шт., дорожных бордюров – 347 шт., полусфер бетонных – 30 шт., уличных светильников – 54 шт., светильников грунтовых – 240 шт., урн – 24 шт., скамеек – 24 шт., велопарковок – 4 шт.

Также в 2021 году проведено рейтинговое голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году. По результатам данного рейтингового голосования победителем признан сквер им. Ю.А. Гагарина по улице Николаенко города Светлограда.

Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы на 2021 год составил 53157,13 тыс. рублей.

В целях создания благоприятных и безопасных условий проживания в округе в 2021 году проведены следующие работы:

- обеспечен сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в общественных местах на территории округа, с дальнейшим направлением на обработку и утилизацию. Общий объем собранных твердых коммунальных отходов составил 11,050 тыс. тонн;

- предоставлены субсидии за счет средств бюджета округа МУП ПГО СК «Торгбыт» и МКП ПГО СК «Баня села Благодатного» на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения;

- произведены кронирование ветвей деревьев и спил аварийных деревьев на территории округа;

- проведены мероприятия по содержанию в надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии территорий кладбищ площадью 91,65 га;

- произведена закупка 22 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;

По итогам 2021 года доля площади округа, на которой обеспечено поддержание санитарно-эпидемиологического состояния в общей площади округа, подлежащей благоустройству составила 100%.

В отчетном периоде реализовано 8 проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах:

1) Благоустройство кладбища в хуторе Соленое Озеро Петровского городского округа Ставропольского края;

2) Благоустройство территории сквера, прилегающего к МУП ПГО СК «Центральный рынок» по адресу: ул. Комсомольская, 58 в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края;

3) Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16 «а» (второй этап) в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края;

4) Благоустройство территории зоны отдыха, расположенной по адресу: ул. Ледовского, 2 «а» в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края;

5) Благоустройство парка по улице Советская, 22 в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края;

6) Благоустройство сквера «Победа» по адресу: ул. Шоссейная, 13 
с. Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края

7) Ремонт центральной аллеи в сквере по ул. Почтовой поселка Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края.

8) Обустройство общественной территории по улице Ленина, 39 «а» в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2021 году составил 1,84 рублей на рубль.

В рамках повышения энергосбережения и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов:

- сокращено потребление электроэнергии на уличное освещение, в связи с установкой энергосберегающих ламп в фонарях уличного освещения, а также с установкой новых 444 фонарей уличного освещения в 2021 году

- увеличена протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2,265 км в 2021 году.

В целях создания комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах:

- произведена актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа;

- своевременно вносились взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность, в сумме 93 648,50 рублей; согласованы акты приемки оказанных услуг и выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В 2021 году доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества составила 49,9 %.

Таким образом, основными задачами, стоящими перед Управлением в 2022 году, являются:

1. Продолжение работы по комплексному развитию улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры.

2. Продолжение работы по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры.

3. Продолжение работы по повышению качества и комфорта городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Первый заместитель главы

администрации – начальник

управления муниципального

хозяйства администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                    А.И.Бабыкин