Отчет об итогах реализации инициативного проекта

«Благоустройство территории, прилегающей к спортивному залу села Благодатное»

- Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения муниципального контракта): 24.11.2023 г.

- Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта (в соответствии муниципальным контрактом): 26.12.2023 г.

- Информация о поступлении и использовании средств на реализацию инициативного проекта

| № п/п | Показатель | Предусмотрено соглашением | Фактически предоставлено/ поступило | Использовано средств | Остаток средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Средства местного бюджета, руб. | 2 933 267,64 | 2 933 267,64 | 2 933 267,64 | 0,00 |
| 2. | Инициативные платежи всего, руб., в том числе: | 120 400,00 | 120 400,00 | 120 400,00 | 0,00 |
| 2.1. | Денежные средства граждан | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 |
| 2.2. | Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 |

- Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в реализации инициативного проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотрено соглашением | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (имущественное участие, трудовое участие) в денежном эквиваленте | Рубль | 50 000,00 | 0,00 |
| 2. | Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие), в денежном эквиваленте | Рубль | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Трудовое участие граждан | Человек | 32 | 32 |

- Реализация инициативного проекта завершена: муниципальный контракт № 0121600005623000220 от 24.11.2023 г. исполнен в полном объеме, неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (имущественное участие, трудовое участие) в денежном эквиваленте, гарантированный инициатором проекта на 27.01.2024 г, не исполнен в связи с погодными условиями.

- К отчету приложены фотографии итогов реализации инициативного проекта в количестве 6 шт. (в электронном виде в формате JPG).

| Глава Петровского муниципального округа Ставропольского края | ________________ |  | Н.В. Конкина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) | м.п. | (Ф.И.О.) |
| Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края | ___________ |  | А.А. Казанцев |
|  | (подпись) | м.п. | (Ф.И.О.) |
| Представитель инициаторов проекта | ___________ |  | Е.Н. Рыжевский |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

« 27 » января 2024 г.