|  | Утверждена |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 29 декабря 2017 г. № 28 |

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

| Наименование Программы | муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление муниципального хозяйства) |
| Соисполнители Программы | нет |
| Участники Программы | - физические лица; - юридические лица |
| Подпрограммы Программы | - «Современная городская среда» |
| Цели Программы | повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Петровский городской округ) |
| Индикаторы достижения цели Программы | - Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству; - Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству; - Доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями от общего количества индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) с собственниками (пользователями) которых заключены соглашения о благоустройстве; - Доля дворовых территорий и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы |
| Сроки реализации Программы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Объем финансового обеспечения Программы составит 9625,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,00 тысяч рублей; 2019 год – 0,00 тысяч рублей; 2020 год – 0,00 тысяч рублей; 2021 год – 0,00 тысяч рублей; 2022 год – 0,00 тысяч рублей. бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее - бюджет округа) – 9625,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1925,00 тысяч рублей; 2019 год – 1925,00 тысяч рублей; 2020 год – 1925,00 тысяч рублей; 2021 год – 1925,00 тысяч рублей; 2022 год – 1925,00 тысяч рублей. Объёмы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и ежегодно уточняются при формировании проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству – до 43,1 % к 2022 году; - Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству – до 10,6 % к 2022 году; - Увеличение доли благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями от общего количества индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) с собственниками (пользователями которых заключены соглашения о благоустройстве – до 100 % к 2020 году; - Увеличение доли дворовых территорий и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы – до 100 % к 2022 году |

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства Петровского городского округа  Ставропольского края

Уровень развития сферы благоустройства территорий Петровского городского округа Ставропольского края (далее - сфера благоустройства) оказывает значительное влияние на условия жизни населения Петровского городского округа.

В настоящее время на территории Петровского городского округа Ставропольского края находятся 116 дворовых территорий. Благоустроенных дворовых территорий нет (исходя из минимального перечня работ по благоустройству).

Из 66 общественных территорий благоустроены 2 такие территории. Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий составляет 3,03 процента. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя Петровского городского округа составляет 0,07 кв.м.

Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения, расположенных на дворовых территориях - 42. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения Петровского городского округа составляет 13, 74 процента.

Комплексная оценка текущего состояния сферы благоустройства Петровского городского округа Ставропольского края приведена в Паспорте благоустройства Петровского городского округа Ставропольского края по состоянию на 01.11.2017 - приложение 5 к Программе.

Реализуемая муниципальная политика в сфере благоустройства направлена на создание условий для системного повышения качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского городского округа путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по формированию современной городской среды в Петровском городском округе. Приоритетом реализуемой в Петровском городском округе политики в сфере благоустройства, направленной на достижение указанной стратегической цели, является повышение комфортности условий проживания населения Петровского городского округа.

С учетом вышеуказанного приоритета целью Программы является повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского городского округа.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограммы «Современная городская среда» Программы (приведена в приложении 1 к Программе).

Выполнение мероприятий подпрограммы «Современная городская среда» Программы позволит увеличить в Петровском городском округе количество благоустроенных дворовых территорий, количество благоустроенных общественных территорий, а также повысить общий уровень благоустройства территории Петровского городского округа.

Сведения об индикаторах достижения цели Программы и показателях решения задач подпрограммы «Современная городская среда» Программы и их значениях приведены в приложении 2 к Программе.

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Современная городская среда» Программы приведен в приложении 3 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 4 к Программе.

План реализации Программы приведен в приложении 6 к Программе.

- Приложение 2

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и показателях решения задач подпрограммы «Современная городская среда» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель Программы. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | процентов | 8,6 | 17,2 | 25,8 | 34,5 | 43,1 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | процентов | 4,5 | 6,06 | 7,57 | 9,1 | 10,6 |
| 3. | Доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями от общего количества индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) с собственниками (пользователями) которых заключены соглашения о благоустройстве | процентов | 20 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля дворовых территорий и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1. «Современная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 1. Формирование единого облика Петровского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 6. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 2 Подпрограммы 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Петровского городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями | ед. | 54 | 135 | 270 | 270 | 270 |
| Задача 3 Подпрограммы 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Петровского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество дворовых территорий и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций | ед. | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |

- Приложение 3

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы «Современная городская среда» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия <6> | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель 1 Программы. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Современная городская среда» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 1. Формирование единого облика Петровского городского округа |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления Петровского муниципального района Ставропольского края | управление муниципального хозяйства | 2018 | 2022 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству; Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2. | Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа | осуществление основных мероприятий участниками реализации Программы | управление муниципального хозяйства | 2018 | 2022 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству; Количество благоустроенных дворовых территорий |
|  | Задача 2 Подпрограммы 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Петровского городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории |  |  |  |  |  |
| 3. | Мониторинг исполнения собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) заключенных соглашений о благоустройстве | осуществление основных мероприятий участниками реализации Программы | управление муниципального хозяйства | 2018 | 2020 | Доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями от общего количества индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) с собственниками (пользователями) которых заключены соглашения о благоустройстве; Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями |
|  | Задача 3 Подпрограммы 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Петровского городского округа |  |  |  |  |  |
| 4. | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Петровском городском округе | осуществление основных мероприятий участниками реализации Программы | управление муниципального хозяйства | 2018 | 2022 | Доля дворовых территорий и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий; Количество дворовых территорий и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций |

- Приложение 4

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Программа «Формирование современной городской среды», всего |  | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 |
|  |  | бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч. | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Современная городская среда», всего |  | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 |
|  |  | районный бюджет, в т.ч. | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа |  | 641,67 | 641,67 | 641,67 | 641,67 | 641,67 |
|  |  | районный бюджет, в т.ч. | 641,67 | 641,67 | 641,67 | 641,67 | 641,67 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 641,67 | 641,67 | 641,67 | 641,67 | 641,67 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 641,67 | 641,67 | 641,67 | 641,67 | 641,67 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа |  | 1283,33 | 1283,33 | 1283,33 | 1283,33 | 1283,33 |
|  |  | районный бюджет, в т.ч. | 1283,33 | 1283,33 | 1283,33 | 1283,33 | 1283,33 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 1283,33 | 1283,33 | 1283,33 | 1283,33 | 1283,33 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 1283,33 | 1283,33 | 1283,33 | 1283,33 | 1283,33 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мониторинг исполнения собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) заключенных соглашений о благоустройстве | не требует финансирования | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Петровском городском округе | не требует финансирования | - | - | - | - | - |

- Приложение 6

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

- ПЛАН

- реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | Срок наступления контрольного события | Срок наступления контрольного события | Срок наступления контрольного события | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Современная городская среда» |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1. Принятие и оплата выполненных работ по благоустройству дворовых территорий | управление муниципального хозяйства | в течение года по мере выполнения работ | в течение года по мере выполнения работ | в течение года по мере выполнения работ | в течение года по мере выполнения работ | в течение года по мере выполнения работ |
| Контрольное событие 2. Принятие и оплата выполненных работ по благоустройству общественных территорий | управление муниципального хозяйства | в течение года по мере выполнения работ | в течение года по мере выполнения работ | в течение года по мере выполнения работ | в течение года по мере выполнения работ | в течение года по мере выполнения работ |