П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 30 марта 2018 г. | г. Светлоград | № 451 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности  Петровского городского округа Ставропольского края, на 2018 год

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 08 ноября 2007 года                 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», со статьями 12 и 21 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях осуществления работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, в границах населённых пунктов Петровского района Ставропольского края, администрация Петровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, на 2018 год (далее – план ремонта).

2. Установить администрации Петровского городского округа Ставропольского края расходное обязательство на 2018 год по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, предусмотренное планом ремонта, в сумме 199608009,00 рублей, в том числе за счёт средств дорожного фонда Ставропольского края, предоставленных в форме субсидии 189627607,2 рублей, за счёт средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края 9980401,8 рублей.

3. Утвердить показатель результативности использования субсидии на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, приведенных в нормативное состояние в 2018 году, равный 41661 метру.

4. Установить, что ответственность за исполнение расходного обязательства, в части целевого и эффективного использования бюджетных средств, а также достижения результативности целевых показателей, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего постановления, возлагается на управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкина А.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                    А.А.Захарченко

Проект постановления вносит первый заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края

А.И.Бабыкин

Визируют:

Первый заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края                                                    В.П.Сухомлинова

Заместитель начальника отдела -

юрисконсульт правового отдела

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края					                Н.В.Лохвицкая

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края					                  С.Н.Кулькина

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края 							           В.В.Редькин

Проект постановления подготовлен управлением муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края

А.И.Теньков

|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 30 марта 2018 г. № 451 |

ПЛАН

проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, на 2018 год

| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Сроки произ-водства работ (начало – ввод) | Ввод мощ-нос-тей, км/м2 | Объём финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счёт |  | Доле-вое учас-тие бюд-жета МО, % | Плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Ставропольского края и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние, (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | субсидии | бюджета МО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Поддержка дорожного хозяйства - всего | II-IV кв. 2018 | 41,661/ 254987 | 199608,009 | 189627,6072 | 9980,4018 | 5,0 | 41661 |
|  | из них |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | II-IV кв. 2018 | 41,661/ 254987 | 199608,009 | 189627,6072 | 9980,4018 | 5,0 | 41661 |
|  | в т.ч. пообъектно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 3-я Восточная (от ул. Апанасенко) в селе Благодатное Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 0,37/ 1841 | 1700,074 | 1615,0703 | 85,0037 | 5,0 | 370 |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Библиотечная (ПК 0+000 - ПК 6+750) в селе Высоцкое Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 0,675/ 3385 | 2074,796 | 1971,0562 | 103,7398 | 5,0 | 675 |
| 3. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Гофицкое - Спицевка» (на участке от знака «село Высоцкое» (дом 59) (ПК 0+00 - ПК 11+80) в селе Высоцкое Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 1,18/ 7746 | 6285,441 | 5971,169 | 314,272 | 5,0 | 1180 |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мира (ПК 0+000 - ПК 5+700) в селе Высоцкое Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 0,57/ 2930 | 1576,69 | 1497,8555 | 78,8345 | 5,0 | 570 |
| 5. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Гофицкое - Спицевка» (на участке от ул. Мостовая дом №21 (ПК 0+00 - ПК 15+00) в селе Высоцкое Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 1,50/ 9080 | 8939,212 | 8492,2514 | 446,9606 | 5,0 | 1500 |
| 6. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Гофицкое - Спицевка» (на участке от ул. Центральная дом №88 до дома №59 (ПК 0+00 - ПК 16+65) в с. Вы-соцкое Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 1,665/ 13247 | 12642,384 | 12010,2648 | 632,1192 | 5,0 | 1665 |
| 7. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гражданской в селе Гофицкое Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 1,185/ 5499 | 2224,005 | 2112,805 | 111,20 | 5,0 | 1185 |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советской (от а/д «Александровское - Гофицкое» до ул. Гражданской) в селе Гофицкое Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 1,59/ 9606 | 5466,833 | 5193,491 | 273,342 | 5,0 | 1590 |
| 9. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Калинина в селе Константиновское Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 0,8/ 4900 | 2912,764 | 2767,126 | 145,638 | 5,0 | 800 |
| 10. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ледовского в селе Константиновское Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 0,5/ 2500 | 1742,216 | 1655,106 | 87,11 | 5,0 | 500 |
| 11. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Таманская, ул. Ленина в селе Константиновское Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 1,4/ 8400 | 4705,177 | 4469,918 | 235,259 | 5,0 | 1400 |
| 12. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Гофицкое - Спицевка» (на участке от ул. Ленина (ПК 0+00 - ПК 21+75) в селе Ореховка Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 2,175/ 15175 | 13978,42 | 13279,5 | 698,92 | 5,0 | 2175 |
| 13. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Гофицкое - Спицевка» (на участке от ул. Центральная дом №1 (ПК 0+00 - ПК 11+20) в селе Ореховка Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 1,12/ 7170 | 6934,589 | 6587,859 | 346,73 | 5,0 | 1120 |
| 14. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая в поселке Прикалаусский Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 1,372/ 7646 | 3407,523 | 3237,147 | 170,376 | 5,0 | 1372 |
| 15. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красной, ул. Почтовой, пер. Черемушки в поселке Прикалаусский Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 0,594/ 3317 | 3229,739 | 3068,252 | 161,487 | 5,0 | 594 |
| 16. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Юбилейная (от пер. Солнечный до ул. Садовая) в поселке Прикалаусский Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 0,565/ 2955 | 2578,551 | 2449,623 | 128,928 | 5,0 | 565 |
| 17. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мира - Садовая в селе Просянка Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 0,90/ 4500 | 3162,173 | 3004,064 | 158,109 | 5,0 | 900 |
| 18. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская (ПК 0+00 - ПК 6+00) в поселке Рогатая Балка Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 0,60/ 3600 | 3481,198 | 3307,138 | 174,06 | 5,0 | 600 |
| 19. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Светлоград - Николина Балка в городе Светлограде Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 3,00/ 21000 | 14528,149 | 13801,742 | 726,407 | 5,0 | 3000 |
| 20. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина в городе Светлограде Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 0,7/ 4200 | 3557,831 | 3379,939 | 177,892 | 5,0 | 700 |
| 21. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кисличанская в городе Светлограде Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 3,2/ 19200 | 16076,724 | 15272,888 | 803,836 | 5,0 | 3200 |
| 22. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Комсомольская в городе Светлограде Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 1,25/ 9800 | 7560,31 | 7182,294 | 378,016 | 5,0 | 1250 |
| 23. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кузнечная в городе Светлограде Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 0,5/ 2880 | 3850,091 | 3657,586 | 192,505 | 5,0 | 500 |
| 24. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Объезд г. Светлограда» (ул. Подгорная, пер. Пионерский, ул. Петровская, ул. Пушкина) в городе Светлограде Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 3,3/ 19800 | 17734,307 | 16847,592 | 886,715 | 5,0 | 3300 |
| 25. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Правда в городе Светлограде Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 1,99/ 11940 | 10065,804 | 9562,514 | 503,29 | 5,0 | 1990 |
| 26. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая в городе Светлограде Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 2,0/ 12000 | 10225,557 | 9714,279 | 511,278 | 5,0 | 2000 |
| 27. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Спортивная в городе Светлограде Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 0,7/ 4200 | 3840,404 | 3648,384 | 192,02 | 5,0 | 700 |
| 28. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Транспортная в городе Светлограде Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 1,28/ 7680 | 7049,458 | 6696,985 | 352,473 | 5,0 | 1280 |
| 29. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шевченко в городе Светлограде Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 0,8/ 4800 | 5083,511 | 4829,335 | 254,176 | 5,0 | 800 |
| 30. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советской в селе Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 2,18/ 11990 | 5541,764 | 5264,676 | 277,088 | 5,0 | 2180 |
| 31. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Шведино-Малые Ягуры» по ул. Советская в селе Шведино Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 2,0/ 12000 | 7452,314 | 7079,698 | 372,616 | 5,0 | 2000 |

Управляющий делами администрации
Петровского городского округа   
Ставропольского края                                                                                                                                                В.В.Редькин