П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 28 апреля 2018 г. | г. Светлоград | № 644 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2018 года № 451 «Об утверждении плана проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, на 2018 год»

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 26 апреля 2018 года № 168-п «О распределении субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в 2018 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за счет средств дорожного фонда Ставропольского края» администрация Петровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2018 года № 451 «Об утверждении плана проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, на 2018 год» следующие изменения:

1.1. План проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, на 2018 год изложить в прилагаемой редакции.

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Установить администрации Петровского городского округа Ставропольского края расходное обязательство на 2018 год по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, предусмотренное планом ремонта, в сумме 141625208,32 рублей, в том числе за счёт средств дорожного фонда Ставропольского края, предоставленных в форме субсидии 134543947,91 рублей, за счёт средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края 7081260,41 рублей».

1.3. В пункте 3 слова «равный 41661 метру» заменить словами «равный 30857 метров».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».

Первый заместитель

главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края					                             А.И.Бабыкин

Проект постановления вносит первый заместитель главы администрации – начальник финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края

В.П.Сухомлинова

Визируют:

Начальник правового отдела

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края					                  О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края					                  С.Н.Кулькина

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края 							           В.В.Редькин

Проект постановления подготовлен управлением муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края

А.И.Теньков

|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2018 г. № 451 (в ред. от 28 апреля 2018 г. № 644) |

ПЛАН

проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, на 2018 год

| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Сроки произ-водства работ (начало – ввод) | Ввод мощ-нос-тей, км/м2 | Объём финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счёт |  | Долевое учас-тие бюд-жета МО, % | Плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Ставропольского края и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние, (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | субсидии | бюджета МО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Поддержка дорожного хозяйства - всего |  | 30,857/ 188764 | 141625,20832 | 134543,94791 | 7081,26041 | 5,0 | 30857 |
|  | из них |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 30,857/ 188764 | 141625,20832 | 134543,94791 | 7081,26041 | 5,0 | 30857 |
|  | в т.ч. пообъектно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 3-я Восточная (от ул. Апанасенко) в селе Благодатное Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 0,37/ 1841 | 1700,07400 | 1615,07030 | 85,00370 | 5,0 | 370 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Библиотечная (ПК 0+000 - ПК 6+750) в селе Высоцкое Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 0,675/ 3385 | 2074,79600 | 1971,05620 | 103,73980 | 5,0 | 675 |
| 3 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Гофицкое – Спицевка» (на участке от ул. Центральная дом №88 до дома №59 (ПК 0+00 - ПК 16+65) в с. Высоцкое Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 1,215/ 10547 | 9522,28500 | 9046,17075 | 476,11425 | 5,0 | 1215 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гражданской в селе Гофицкое Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 1,185/ 5499 | 2224,00500 | 2112,80475 | 111,20025 | 5,0 | 1185 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советской (от а/д «Александровское – Гофицкое» до ул. Гражданской) в селе Гофицкое Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 1,59/ 9606 | 5466,83300 | 5193,49135 | 273,34165 | 5,0 | 1590 |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Калинина в селе Константиновское Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 0,8/ 4900 | 2912,76400 | 2767,12580 | 145,63820 | 5,0 | 800 |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ледовского в селе Константиновское Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 0,5/ 2500 | 1742,21600 | 1655,10520 | 87,11080 | 5,0 | 500 |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Таманская, ул. Ленина в селе Константиновское Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 1,4/ 8400 | 4705,17700 | 4469,91815 | 235,25885 | 5,0 | 1400 |
| 9 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Гофицкое – Спицевка» (на участке от ул. Центральная дом №1 (ПК 0+00 - ПК 11+20) в селе Ореховка Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 1,12/ 7170 | 6934,58900 | 6587,85955 | 346,72945 | 5,0 | 1120 |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая в поселке Прикалаусский Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 1,372/ 7646 | 3407,52300 | 3237,14685 | 170,37615 | 5,0 | 1372 |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мира - ул. Садовая в селе Просянка Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 0,90/ 4500 | 3162,17300 | 3004,06435 | 158,10865 | 5,0 | 900 |
| 12 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская (ПК 0+00 - ПК 6+00) в поселке Рогатая Балка Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 0,60/ 3600 | 3481,19800 | 3307,13810 | 174,05990 | 5,0 | 600 |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Светлоград - Николина Балка в городе Светлограде Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 3,00/ 21000 | 14528,14900 | 13801,74155 | 726,40745 | 5,0 | 3000 |
| 14 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина в городе Светлограде Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 0,4/ 2700 | 2445,82600 | 2323,53470 | 122,29130 | 5,0 | 400 |
| 15 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кисличанская в городе Светлограде Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 2,0/ 12000 | 9996,03600 | 9496,23420 | 499,80180 | 5,0 | 2000 |
| 16 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Комсомольская в городе Светлограде Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 1,25/ 9800 | 7560,31000 | 7182,29450 | 378,01550 | 5,0 | 1250 |
| 17 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кузнечная в городе Светлограде Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 0,5/ 2880 | 3850,09100 | 3657,58645 | 192,50455 | 5,0 | 500 |
| 18 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Объезд г. Светлограда» (ул. Подгорная, пер. Пионерский, ул. Петровская, ул. Пушкина) в городе Светлограде Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 1,9/ 11400 | 9751,65800 | 9264,07510 | 487,58290 | 5,0 | 1900 |
| 19 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Правда в городе Светлограде Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 1,99/ 11940 | 9897,19900 | 9402,33905 | 494,85995 | 5,0 | 1990 |
| 20 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая в городе Светлограде Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 1,9/ 11400 | 9670,28300 | 9186,76885 | 483,51415 | 5,0 | 1900 |
| 21 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Спортивная в городе Светлограде Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 0,7/ 4200 | 3840,40400 | 3648,38380 | 192,02020 | 5,0 | 700 |
| 22 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Транспортная в городе Светлограде Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 1,28/ 7680 | 7049,45800 | 6696,98510 | 352,47290 | 5,0 | 1280 |
| 23 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шевченко в городе Светлограде Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 0,8/ 4800 | 5083,51100 | 4829,33545 | 254,17555 | 5,0 | 800 |
| 24 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советской в селе Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 2,18/ 11990 | 5541,76400 | 5264,67580 | 277,08820 | 5,0 | 2180 |
| 25 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Шведино-Малые Ягуры» по ул. Советская в селе Шведино Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2018 | 1,23/ 7380 | 5076,88632 | 4823,04201 | 253,84431 | 5,0 | 1230 |

Управляющий делами администрации
Петровского городского округа   
Ставропольского края                                                                                                                                                В.В.Редькин