|  | Утверждена |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 29 декабря 2017 г. № 28 |
|  | (в ред. от 01 февраля 2019 г. № 208) |

Муниципальная программа

Петровского городского округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Петровского городского округа

Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

| Наименование Программы | муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление муниципального хозяйства) |
| Соисполнители Программы | не предусмотрены |
| Участники Программы | - физические лица; - юридические лица |
| Подпрограммы Программы | - «Современная городская среда» |
| Цели Программы | повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Петровский городской округ) |
| Индикаторы достижения цели Программы | - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству; - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству; - доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями от общего количества индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) с собственниками (пользователями) которых заключены соглашения о благоустройстве; - доля дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия, по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий мероприятия, по благоустройству которых реализованы |
| Сроки реализации Программы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объем финансового обеспечения Программы составит 24258,71 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 23045,7745 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году - 23045,7745 тыс. рублей в 2019 году– 0,00 тыс. рублей в 2020 году– 0,00 тыс. рублей в 2021 году– 0,00 тыс. рублей в 2022 году– 0,00 тыс. рублей бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее - бюджет округа)- 1212,9355 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году - 1212,9355 тыс. рублей в 2019 году – 0,00 тыс. рублей в 2020 году – 0,00 тыс. рублей в 2021 году – 0,00 тыс. рублей в 2022 году – 0,00 тыс. рублей выпадающие доходы бюджета округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году - 0,00 тыс. рублей в 2019 году – 0,00 тыс. рублей в 2020 году – 0,00 тыс. рублей в 2021 году – 0,00 тыс. рублей в 2022 году – 0,00 тыс. рублей средства участников Программы - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году - 0,00 тыс. рублей в 2019 году – 0,00 тыс. рублей в 2020 году – 0,00 тыс. рублей в 2021 году – 0,00 тыс. рублей в 2022 году – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству – до 100 % к 2022 году; - Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству – до 100 % к 2022 году; - Увеличение доли благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями от общего количества индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) с собственниками (пользователями которых заключены соглашения о благоустройстве – до 100 % к 2020 году; - Увеличение доли дворовых территорий и общественных территорий мероприятия, по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий мероприятия, по благоустройству которых реализованы – до 100 % к 2022 году |

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства Петровского городского округа  Ставропольского края

Программа сформирована исходя из целей социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края и показателей их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края, прогнозом социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период, основными направлениями стратегического развития Российской Федерации, основными направлениями социально-экономического развития Ставропольского края, нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, администрации Петровского городского округа Ставропольского края:

- Федеральный закон от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

## - Постановление от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий их федерального бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 06 апреля 2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»;

-  Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547);

- Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 04 декабря 2018 г. № 656-р).

Уровень развития сферы благоустройства территорий Петровского городского округа Ставропольского края (далее - сфера благоустройства) оказывает значительное влияние на условия жизни населения Петровского городского округа.

На момент разработки Программы на территории Петровского городского округа Ставропольского края находятся 116 дворовых территорий. Благоустроенных дворовых территорий нет (исходя из минимального перечня работ по благоустройству).

Из 66 общественных территорий благоустроены 2 такие территории. Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий составляет 3,03 процента. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя Петровского городского округа составляет 0,07 кв.м.

Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения, расположенных на дворовых территориях - 42. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения Петровского городского округа составляет 13, 74 процента.

Реализуемая муниципальная политика в сфере благоустройства направлена на создание условий для системного повышения качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского городского округа путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по формированию современной городской среды в Петровском городском округе. Приоритетом реализуемой в Петровском городском округе политики в сфере благоустройства, направленной на достижение указанной стратегической цели, является повышение комфортности условий проживания населения Петровского городского округа.

С учетом вышеуказанного приоритета целью Программы является повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского городского округа.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограммы «Современная городская среда» Программы (приведена в приложении 1 к Программе).

Выполнение мероприятий подпрограммы «Современная городская среда» Программы позволит увеличить в Петровском городском округе количество благоустроенных дворовых территорий, количество благоустроенных общественных территорий, а также повысить общий уровень благоустройства территории Петровского городского округа.

Сведения об индикаторах достижения цели Программы и показателях решения задач подпрограммы «Современная городская среда» Программы и их значениях приведены в приложении 2 к Программе.

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Современная городская среда» Программы приведен в приложении 3 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 4 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы приведены в приложении 5.

План реализации Программы приведен в приложении 6 к Программе.

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                          В.В.Редькин

- Приложение 2

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и показателях решения задач подпрограммы «Современная городская среда» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и их значениях

| № п/п |  | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель Программы. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | процентов | 0 | 7,4 | 61,11 | 84,26 | 100 |
| 2. |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | процентов | 1,5 | 3,12 | 39,06 | 68,75 | 100 |
| 3. |  | Доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями от общего количества индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) с собственниками (пользователями) которых заключены соглашения о благоустройстве | процентов | 20 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 4. |  | Доля дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1. «Современная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 1. Формирование единого облика Петровского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий |  | ед. | 0 | 8 | 66 | 91 | 108 |
| 6. | Количество благоустроенных общественных территорий |  | ед. | 1 | 2 | 25 | 44 | 64 |
| Задача 2 Подпрограммы 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Петровского городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями |  | ед. | 54 | 135 | 270 | 270 | 270 |
| Задача 3 Подпрограммы 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Петровского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций |  | ед. | 1 | 10 | 91 | 135 | 172 |

- Приложение 3

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы «Современная городская среда» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия <6> | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель 1 Программы. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Современная городская среда» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 1. Формирование единого облика Петровского городского округа |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства | 2018 | 2022 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству; Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2. | Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства | 2018 | 2022 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству; Количество благоустроенных дворовых территорий |
|  | Задача 2 Подпрограммы 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Петровского городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории |  |  |  |  |  |
| 3. | Мониторинг исполнения собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) заключенных соглашений о благоустройстве | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства | 2018 | 2020 | Доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями от общего количества индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) с собственниками (пользователями) которых заключены соглашения о благоустройстве; Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями |
|  | Задача 3 Подпрограммы 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Петровского городского округа |  |  |  |  |  |
| 4. | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Петровском городском округе | осуществление основных мероприятий участниками реализации Программы | управление муниципального хозяйства | 2018 | 2022 | Доля дворовых территорий и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий; Количество дворовых территорий и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций |

- Приложение 4

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Программа «Формирование современной городской среды», всего |  | 24258,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч. | 24258,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 23045,7745 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 23045,7745 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 1212,9355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 1212,9355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Современная городская среда», всего |  | 24258,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 24258,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 23045,7745 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 23045,7745 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 1212,9355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 1212,9355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа |  | 24258,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 24258,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 23045,7745 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 23045,7745 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 1212,9355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 1212,9355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мониторинг исполнения собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) заключенных соглашений о благоустройстве | не требует финансирования | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Петровском городском округе | не требует финансирования | - | - | - | - | - |

- Приложение 5

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы,

задачам подпрограмм Программы

| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Цель 1. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского городского округа Ставропольского края | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы 1 Программы. Формирование единого облика Петровского городского округа | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 1.2. | Задача 2 подпрограммы 1 Программы. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Петровского городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1,3. | Задача 3 подпрограммы 1 Программы. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Петровского городского округа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

- Приложение 6

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

- ПЛАН

- реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | Срок наступления контрольного события | Срок наступления контрольного события | Срок наступления контрольного события | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Современная городская среда» |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1. Принятие и оплата выполненных работ по благоустройству дворовых территорий | управление муниципального хозяйства | в течение года по мере выполнения работ | в течение года по мере выполнения работ | в течение года по мере выполнения работ | в течение года по мере выполнения работ | в течение года по мере выполнения работ |
| Контрольное событие 2. Принятие и оплата выполненных работ по благоустройству общественных территорий | управление муниципального хозяйства | в течение года по мере выполнения работ | в течение года по мере выполнения работ | в течение года по мере выполнения работ | в течение года по мере выполнения работ | в течение года по мере выполнения работ |