|  |
| --- |
| Утвержден |
|  приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
|  от 27 декабря 2024 г. № 61 |

**Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность Ф.И.О) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы,тыс. рублей |
| Всего, в том числе: | Бюджет округа | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |
| Бюджет округа | Межбюджетные трансферты из краевого бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»** | Врио начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Брянцев А.А. (далее – Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А..) |  | 432903,52 | 100839,21 | 322613,99 | 0,00 | 0,00 | 450,32 |
| I. | **Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»** | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. |  | 432903,52 |  100839,21 | 322613,99 | 0,00 | 0,00 | 450,32 |
| 1. | **Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети** | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. |  | 4012,91 | 4012,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Контрольное событие 1. Выполнение работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Контрольное событие 2.Поставка электрической энергии для светофорных объектов осуществлена | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 2. | **Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети** | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. |  | 397727,51 | 83854,35 | 313873,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Контрольное событие 3.Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского муниципального округа Ставропольского края осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Контрольное событие 4.Выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского муниципального округа Ставропольского края осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Контрольное событие 5.Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского муниципального округа Ставропольского края осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 2.4 | Контрольное событие 6.Предоставление субсидии МБУ «Коммунальное хозяйство» в целях выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 2.5 | Контрольное событие 7.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 2.6 | Контрольное событие 8.Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 3. | **Организация деятельности комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения** | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Контрольное событие 9.Заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведены | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 29.03.2024, до 28.06.2024, до 30.09.2024, до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Контрольное событие 10.Перечень вопросов для рассмотрения на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сформирован | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 29.03.2024, до 28.06.2024, до 30.09.2024, до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 4. | **Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Петровского муниципального округа** | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 4.1 | Контрольное событие 11.Автобусное сообщение сельских населенных пунктов с административным центром Петровского муниципального округа обеспечено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 31.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Контрольное событие 12.Актуализация реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Петровского муниципального округа Ставропольского края | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5. | **Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края** | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. |  | 12625,32 | 3434,17 | 8740,83 | 0,00 | 0,00 | 450,32 |
| 5.1 | Контрольное событие 13. Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт тротуара по ул. Шоссейная в селе Николина Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.2 | Контрольное событие 14. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Ремонт тротуара по ул. Шоссейная в селе Николина Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 01.07.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.3 | Контрольное событие 15. Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Устройство тротуара по ул. Советской в селе Ореховка Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.4 | Контрольное событие 16. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Устройство тротуара по ул. Советской в селе Ореховка Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 01.07.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.5 | Контрольное событие 17. Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт участков автомобильной дороги по улице Почтовая поселка Прикалаусский Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.6 | Контрольное событие 18. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Ремонт участков автомобильной дороги по улице Почтовая поселка Прикалаусский Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 01.07.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.7 | Контрольное событие 19. Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Благоустройство пешеходных зон по ул. Первомайской и ул. Садовой п. Рогатая Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5.8 | Контрольное событие 20. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство пешеходных зон по ул. Первомайской и ул. Садовой п. Рогатая Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 01.07.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 6. | **Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета** | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. |  | 7103,55 | 7103,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Контрольное событие 21. Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гноевого в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 6.3 | Контрольное событие 22. Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гражданской в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 6.5 | Контрольное событие 23. Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожная х. Вознесенский Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 6.7 | Контрольное событие 24. Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт дороги по тупику Приветливый города Светлограда» осуществлено | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 7. | **Реконструкция объектов, находящихся в муниципальной собственности** | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. |  | 2434,23 | 2434,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Контрольное событие 25. Разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Кавказская, ул. Калинина, ул. Сельскохозяйственная в городе Светлограде осуществлена | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 7.2 | Контрольное событие 26. Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция моста через реку Калаус на а/д «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в г. Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлена | Врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |

Временно исполняющий

обязанности начальника

управления муниципального

хозяйства администрации

Петровского муниципального

округа Ставропольского края А.А. Брянцев